УТВЕРЖДАЮ

Директор  муниципального казенного учреждения  «Благоустройство Свердловского района»

_______________ / В.В.Криницын

«____» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 500 182,79 Российский рубль |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к муниципальному контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Стоимость содержания Источник информации о цене работ: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1) и условиями контракта (Приложение №2). |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Свердловский район, ул. Сибирская, ул. 1-я Красноармейская, ул. Г. Успенского, ул. Краснова, Южная Дамба |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | посадка цветущих цветов в вазоны - до 8 мая 2012 года (15 м2), монтаж кашпо на опорах освещения, монтаж конструкции «Башня» посадка цветов в кашпо, вазоны, конструкцию «Башня», цветники - до 12 июня 2012 года, уход - с момента посадки по14 октября 2012 года |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. . Оплата за выполненные Подрядчиком работы по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком указанных работ, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры и фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ. Оплата выполненных Подрядчиком работ по уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках с момента посадки осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, актов контрольных проверок, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры. Приемка работ по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников осуществляется в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ и осуществляется по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4). Приемка работ по уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках с момента посадки осуществляется ежемесячно на 20 число текущего месяца по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3). Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанного в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.02.2012 10.00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 28.02.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 02.03.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно в виде одного из нижеперечисленных способов: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - Размер обеспечения исполнения контракта, установлен документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от _______.2011 № 03563000304120000__ Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми.

1.   Стоимость выполняемых работ:  1 500 182,79 руб.

2.  Срок выполняемых  работ: посадка цветущих цветов в вазоны -  до 8 мая 2012 года (15 м2),  монтаж кашпо на опорах освещения, монтаж конструкции «Башня»  посадка цветов в кашпо, вазоны, конструкцию «Башня», цветники  - до 12  июня 2012 года, уход -  с момента посадки по14 октября 2012 года

3. Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  ул. Сибирская, ул. 1-я Красноармейская, ул. Г. Успенского, ул. Краснова,   Южная Дамба

4.  Состав работ:

4.1  Побелка вазонов, посадка цветущих цветов в вазоны на площади Ветеранов к 9 мая 2012 года.

4.2 Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения на Южной дамбе и по ул. Сибирская – 220 шт. Посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.3 Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения на Комсомольской площади – 35 шт. Посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.4 Монтаж цветочных кашпо на мачтах для вертикального озеленения – 56 шт. по ул. Краснова. Посадка цветов, уход  за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.5 Установка конструкций «Башня» на бульваре им. Советской Армии – 6 шт.

4.6  Покраска урн из фиброжелезобетона и или «эквивиалент»,   вазонов цветочных комплексов, посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.7  Монтаж вазонов по ул. 1-я Красноармейская - 6 шт., посадка цветов в вазоны, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.8  Посадка однолетних цветов в цветники по ул. 1-я Красноармейская, ул. П. Осипенко, ул. Островского.  Монтаж конструкций «шар», посадка цветов в конструкцию «шар» по ул. 1-я Красноармейская и ул. Островского.

Монтаж кашпо на опорах освещения

(на Комсомольской площади)

Состав работ:

1.  Доставка кашпо со склада

2.  Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения (7 получаш  на опоре по спирали  с интервалом  0,2 м, высота крепления первой чаши – 6 м от уровня земли), работы с автовышки;

2.  Посадка цветов в кашпо, закрепленных на опорах освещения

3.  Уход за цветами в цветочных кашпо, закрепленных на опорах освещения на высоте 6 м, с момента посадки до 14 октября 2012 года (с автовышки).

4.  Демонтаж, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кашпо: получаша d=800 мм | шт. | 35 |
| 2 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 17,5 |
| 3 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 5,6 |
| 4 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния, ипомея и или «эквивалент») | м2 | 17,5 |
| 5 | Уход за цветниками | м2 | 17,5 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Ипомея: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

3. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком габаритов и колера цветов.

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат  или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивиалент».

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового, белого цвета  и ипомея  салатовая с резными  листьями или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2, соотношение – 80% петунии, 20% ипомеи или «эквивалента».

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения

(по ул. Сибирская и Южной Дамбе)

Состав работ:

1. Приобретение креплений для цветочных кашпо и цветочных кашпо: получаша d=600 мм (рис. 1) – 15 креплений, 60  чаш.

2. Монтаж креплений, кашпо (4 чаши на опоре,   высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли) на 15 опорах освещения (работы с автовышки)

3. Доставка со склада и монтаж цветочных кашпо (4 чаши на опоре,   высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли) на 40  опорах освещения  (работы с автовышки);

4. Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на опорах освещения (работы с автовышки;

5. Уход за цветами в кашпо с момента посадки до 14 октября 2012 года (работы с автовышки);

6. Демонтаж вазонов, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка креплений для цветочных кашпо | шт. | 15 |
| 2 | Цветочные кашпо: получаша d=600 мм (см. рис.1) - приобретение | шт. | 60 |
| 3 | Установка кашпо: получаша d=600 мм (см. рис.1) | шт. | 220 |
| 4 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 44 |
| 5 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 13 |
| 6 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния или «эквивалент») | м2 | 44 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 44 |

Рис. 1 Получаша диаметром 600 мм       Рис. 2 Расположение кашпо

на опорах освещения

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип кашпо – получаша диаметром 600  мм, шириной 300 мм  и высотой 180 мм;

- Цвет кашпо – синий, материал – полипропилен или «эквивиалент»;

- Кашпо должны отвечать следующим требованиям: иметь высокий уровень теплозащиты, что позволяет поддерживать определенную температуру субстрата и избежать ожога корневой системы на высоте; быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; иметь разделительную решетку для разделения субстрата и воды;

- Тип крепления – кронштейн с хомутом к вертикальной цилиндрической опоре с 4 держателями для кашпо, цвет – серый;

- Крепление должно выдерживать массу 300 кг;

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная или «эквивалент»: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком типа кашпо и креплений,  габаритов и колера цветов.

- Кашпо закрепляются на световой опоре попарно в два яруса, высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли (рис. 2);

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивиалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивиалент» после согласования с Заказчиком

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового, белого цвета  или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2.

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов.

- Гарантийный срок на чаши и крепления для чаш составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

Установка конструкций «Башня»

(ул. Сибирская)

Состав работ:

1.  Приобретение 136 цветочных кашпо (см. рис.1)

2.  Изготовление   3 стоек для крепления кашпо

3.  Доставка со склада 3 стоек и 128 цветочных кашпо

4.  Монтаж 6 цветочных конструкций «Башня» из 264 чаш

5.  Посадка ампельных цветов  в конструкцию «Башня»

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5.  Демонтаж конструкций, хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление стоек для цветочных конструкций | шт. | 3 |
| 2 | Чаша размером 750*260*180 - приобретение | шт. | 136 |
| 3 | Монтаж конструкций – установка чаш | шт. | 264 |
| 4 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 53 |
| 5 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 17 |
| 6 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния или «эквивалент») | м2 | 53 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 53 |

Рис. 1 Чаша для создания                           Рис. 2 Конструкция «Башня»

конструкции

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип кашпо –  чаша размером 750*260*180 мм (рис.1)

- Цвет кашпо – синий, материал – полипропилен;

- Кашпо должны отвечать следующим требованиям: иметь высокий уровень теплозащиты, что позволяет поддерживать определенную температуру субстрата и избежать ожога корневой системы на высоте; быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; иметь разделительную решетку для разделения субстрата и воды;

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная, сурфиния  или «эквивалент»: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Колер цветов должен быть согласован с Заказчиком;

3. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с      Заказчиком  типа кашпо и креплений,  габаритов и колера цветов

2.  Требуется установить 6 конструкций «Башня»

3.   Кашпо крепится ярусами по 4 штуки в одном ярусе, 11 ярусов в конструкции, общая

высота конструкции- 2080 мм

4. При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

5. В кашпо высаживается петуния ампельная или «эквивиалетн», сурфиния  или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2

6. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

7. Гарантийный срок на чаши и собранные конструкции «Башня» составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

Монтаж цветочных кашпо на мачтах для вертикального озеленения       (по ул. Краснова)

Состав работ:

1. Доставка со склада и монтаж  52 цветочных  кашпо  на мачтах для вертикального     озеленения (работы с автовышки);

2. Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на  мачтах (работы с автовышки)

3. Уход за цветами в кашпо с момента посадки до 14 октября 2012 года (работы с автовышки);

4. Демонтаж вазонов, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кашпо | шт. | 56 |
| 2 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 20 |
| 4 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 6 |
| 5 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния, ипомея или «эквивалент») | м2 | 20 |
| 6 | Уход за цветниками | м2 | 20 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Ипомея: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

3. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком габаритов и колера цветов.

2. При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль или комплексное удобрение после согласования с Заказчиком

3. В кашпо высаживается петуния ампельная розового, сиреневого, белого и ипомея  салатовая с резными  листьями или эквивалент. Плотность посадки: 30 шт./м2, Соотношение – 80% петунии, 20% ипомеи или эквивалент.

4. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Установка вазонов, посадка цветов в вазоны

(площадь Ветеранов, ул. Сибирская,  ул. 1-я Красноармейская,

ул. Г. Успенского)

Состав работ:

1. Покраска вазонов, посадка цветущих цветов до 8 мая 2012 года на Площади Ветеранов

2.  Установка  вазонов,  покраска вазонов, посадка цветов по ул. 1-я Красноармейская

3.  Покраска урн и вазонов цветочных комплексов, посадка цветов в вазоны, уход за цветами по ул. Сибирская и ул. Г. Успенского

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5. Демонтаж  6 вазонов,  хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вазонов | шт. | 6 |
| 2 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов | м2 | 31 |
| 3 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 72,5 |
| 4 | Подготовка почвы растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 41 |
| 6 | Посадка цветов в вазоны | м2 | 41 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 41 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком ассортимента, габаритов и колера цветов;

2. При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

3. До 8 мая 2012 года высадить в вазоны на Площади Ветеранов цветущий тагетес прямостоячий низкорослый крупноцветковый или «эквивалент»;

4.  В вазоны цветочных комплексов и вазоны по ул. 1-я Красноармейская высадить сальвию, лобелию, табак, алиссум, вербену, пеларгонию зональную или «эквивалент». Схему посадки согласовать с Заказчиком;

5.  Покраску вазонов цветочных комплексов и урн по ул. Сибирская и ул. Г. Успенского произвести акриловой матовой краской или «эквивалент»  для крыш и ответственных наружных работ, цвет – бежевый.  Перед покраской произвести расчистку старой краски, поверхность обработать грунтовкой. Покраску вазонов на Площади Ветеранов и вазонов по ул. 1-я Красноармейская произвести силикатной краской за 2 раза;

6. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Посадка цветников, установка конструкций «Шар» d600 мм

(ул. 1-я Красноармейская, ул. П. Осипенко, ул. Островского)

Состав работ:

1. Доставка со склада и монтаж конструкций «Шар» по ул. 1-я Красноармейская (3 шт.) и ул. Островского (5 шт.)

2.  Посадка цветов в цветники и конструкцию «Шар»

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5. Демонтаж  конструкций «Шар»,  хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж конструкции «Шар» d=600 мм | шт. | 8 |
| 2 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 10 см | м2 | 4 |
| 3 | Посадка цветов в посадочные контейнеры с оборачиванием кома водопоглощающей тканью | шт. | 384 |
| 4 | Установка посадочных контейнеров в конструкцию | шт. | 384 |
| 5 | Уход за цветами в конструкции | м2 | 4 |
| 6 | Посадка цветов в цветники | м2 | 97 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 97 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком эскиза цветника, ассортимента, габаритов и колера цветов.

2.  При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

3. Плотность посадки цветов в цветники  – 30 шт./м2. Ассортимент: петуния,  пеларгония зональная, бегония, бальзамин, лобелия, тагетес, сальвия или «эквивалент». Цветочная рассада должна быть цветущей, хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков   болезней и вредителей.

4.  Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

5. Требования к уходу за цветами в кашпо, вазонах, конструкциях, цветниках.

1.   Работы по содержанию растений Подрядчик должен выполнять в соответствии с Правилами   создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ;

Уход включает:

- прополку растений с рыхлением – 12 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 4 раза в неделю

- прищипка цветочных растений – 12 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 24 раза за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений Кемира люкс – 12 раз за  сезон

2. Погибшие или потерявшие декоративность цветы должны заменяться новыми

3. Удаление цветов после окончания вегетационного периода.

6.  Требования к демонтажу и хранению конструкций.

При демонтаже, перевозке, хранении обеспечить целостность конструкций.

2

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,175

3008,8

370,8

526,54

64,89

46,7

8,17

3

ФЕР47-01-

049-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 5 см толщины слоя почвы под

цветники добавлять или исключать к расценке

47-01-049-01

100 м2

цветнико

в

0,175

2810,12

172,12

491,77

30,12

21,68

3,79

4

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,35

68,58

68,58

24

24

8,04

2,81

5

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

5,6

5,22

29,23

6

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,175

2587,27

1289,77

903,1

95,24

452,77

225,71

158,04

16,67

153,91

26,93

8,21

1,44

7

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,175

112,64

80,71

19,71

14,12

9,63

1,69

8

текущая

цена

Петуния ампельная   или «эквивиалент»

шт

441

9,95

4387,95

9

текущая

цена

Ипомея

шт

110

2

220

10

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,175

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

1031,23

518,48

474,32

50,02

362,64

63,46

24,64

4,31

24

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

2,2

(160+60)/100

68,58

68,58

150,88

150,88

8,04

17,69

25

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

13

5,22

67,86

26

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,44

2587,27

1289,77

903,1

95,24

1138,4

567,5

397,36

41,91

153,91

67,72

8,21

3,61

27

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,44

112,64

80,71

49,56

35,51

9,63

4,24

28

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

1386

9,95

13790,7

29

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,44

(32+12)/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

2592,81

1303,61

1192,58

125,77

362,64

159,56

24,64

10,84

56673,69

3583,22

2185,95

211,89

439,17

18,26

205546,38

52044,48

14700,87

3077,59

505,04

21

54305,71

30026,5

289878,59

505,04

21

30

ФЕРм38-01-

006-08прим.

Изм. Пр.

Минрегиона

№95 от

04.03.10

Сборка стоек для цветочных

конструкций.Сборка с помощью лебедок

ручных (с установкой и снятием их в процессе

работы) или вручную (мелких деталей):

стремянки, связи, кронштейны, тормозные

конструкции и пр.

1 т

конструк

ций

0,101

3302,92

1222

1866

14,79

333,59

123,42

188,47

1,49

130

13,13

1,3

0,13

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вертикальное озеленение на световых опорах по ул.Сибирская и на Южной дамбе

Раздел 4. Башни

31

ФССЦ-201-

8060

Пр.

Минрегиона

№308 от

28.07.09

Элементы металлические

кг

101

12,09

1221,09

32

ФЕР09-05-

003-01прим.

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Сборка конструкций-установка чаш Постановка

болтов: строительных с гайками и шайбами

100 шт.

болтов

2,64

(136+128)/100

110,55

107,93

2,62

291,85

284,94

6,91

11,9

31,42

33

ФССЦ-116-

0420

Пр.Минреги

она №535

от 11.11.11

Чаша для цветов

шт.

136

399,04

54269,44

34

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,53

53/100

3008,8

370,8

1594,66

196,52

46,7

24,75

35

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,66

66/100

68,58

68,58

45,26

45,26

8,04

5,31

36

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

17

5,22

88,74

37

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,53

2587,27

1289,77

903,1

95,24

1371,25

683,58

478,64

50,48

153,91

81,57

8,21

4,35

38

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,53

112,64

80,71

59,7

42,78

9,63

5,1

39

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

1670

9,95

16616,5

40

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,53

53/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

3123,16

1570,26

1436,51

151,5

362,64

192,2

24,64

13,06

79015,24

2946,76

2110,53

203,47

353,48

17,54

369417,89

41149,53

13278,24

2935,37

406,5

20,17

42273,77

26725,97

438417,63

406,5

20,17

41

ФЕР10-01-

059-01прим.

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Установка вазонов.Установка столов, шкафов

под мойки, холодильных шкафов и др.

100 шт.

изделий

0,56

56/100

2505,44

602,7

269,39

20,07

1403,05

337,51

150,86

11,24

75,15

42,08

1,73

0,97

42

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,2

3008,8

370,8

601,76

74,16

46,7

9,34

43

ФЕР47-01-

049-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 5 см толщины слоя почвы под

цветники добавлять или исключать к расценке

47-01-049-01

100 м2

цветнико

в

0,2

702,53

43,03

140,51

8,61

5,42

1,08

44

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,56

68,58

68,58

38,4

38,4

8,04

4,5

Раздел 5. Установка кашпо на ул.Краснова

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Башни

45

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

6

5,22

31,32

46

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,2

2587,27

1289,77

903,1

95,24

517,45

257,95

180,62

19,05

153,91

30,78

8,21

1,64

47

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,2

112,64

80,71

22,53

16,14

9,63

1,93

48

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

504

9,95

5014,8

49

текущая

цена

Ипомея

шт

126

2

252

50

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,2

20/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

1178,55

592,55

542,08

57,17

362,64

72,53

24,64

4,93

9200,37

1325,32

873,56

87,46

162,24

7,54

54974,84

19249,61

5898,88

1270,31

186,57

8,68

20210,83

11605,38

86791,05

186,57

8,68

51

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,97

97/100

8131,27

1289,77

903,1

95,24

7887,33

1251,08

876,01

92,38

153,91

149,29

8,21

7,96

52

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,97

4963,64

80,71

4814,73

78,29

9,63

9,34

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Установка кашпо на ул.Краснова

Раздел 6. Цветники

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Проект Муниципального контракта № ______

на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми (открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт подряда на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми»).

г. Пермь                                                                                                                      «___» _________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 27.09.2011 № 524 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2012-2014 годы» (Мероприятие 3.1.3.  (Текущий ремонт прочих элементов дорог)), в соответствии с приказом  директора муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми» Свердловского района города Перми», Решением комиссии (протокол № ___ от __________ г).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке ицветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику  по актам о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Состав работ указан в приложении № 1  к контракту (Техническое задание на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми).

Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  ул. Сибирская, ул. 1-я Красноармейская, ул. Г. Успенского, ул. Краснова, Южная Дамба.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 –    Техническое задание на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 - Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о

стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 –  Критерии оценки качества выполняемых работ по монтажу кашпо,  посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня»,   установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках;

- Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя.

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполняемых  работ:

посадка цветущих цветов в вазоны -  до 8 мая 2012 года (15 м2),  монтаж кашпо на опорах освещения, монтаж конструкции «Башня»  посадка цветов в кашпо, вазоны, конструкцию «Башня», цветники  - до 12  июня 2012 года, уход -  с момента посадки по14 октября 2012 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ________________ (____________________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Цена контракта, указанная в п.3.1. контракта, может быть снижена в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций в соответствии с п.4.2. настоящего контракта.

3.3       Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.     Оплата за выполненные Подрядчиком работы по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком указанных работ, по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, акта контрольной проверки, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры и фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

Оплата выполненных Подрядчиком работ по уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках с момента посадки  осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами: акта о приемке выполненных работ, актов контрольных проверок, акта оценки работы Подрядчика, и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.

3.5. Приемка работ по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников осуществляется в течение 3-х   (трех)   рабочих   дней   со   дня,   следующего   за   днем    получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ и осуществляется  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании акта контрольной проверки и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4).

Приемка работ по уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках с момента посадки  осуществляется ежемесячно на 20 число текущего месяца  по акту о приемке выполненных работ (Приложение №3).  Акт о приемке выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок и акта оценки работы подрядчика (Приложение № 4).

Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки выполненных работ по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение № 4), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

Акты контрольных проверок выполненных работ по уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках с момента посадки  составляются представителями Заказчика и Подрядчика. Периодичность контрольных проверок определяется Заказчиком, но не реже одного раза в течение 15 (пятнадцати) дней. По итогам каждой проверки составляется акт контрольной проверки (Приложение № 4), в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Акт о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту) составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, согласно  рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.  Критерии оценки качества выполняемых работ по монтажу кашпо,  посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня»,   установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках указаны в Приложении № 5 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок (приложение № 4 к контракту), являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних  суток  устранить  дефекты  и недостатки, указанные в актах контрольных проверок (приложение № 4 к контракту).

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на чаши, крепления для чаш и собранные конструкции «Башня» составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ по монтажу кашпо, посадке цветов в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкции «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок  (приложение № 4 к контракту).

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

-Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ  (приложение № 3 к контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольных проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах (приложение № 4 к контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1% (одного процента) от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94

К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми,

муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

В.В. Криницын_____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу кашпо, посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня», установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках на территории Свердловского района города Перми.

1.   Стоимость выполняемых работ:

2.  Срок выполняемых  работ: посадка цветущих цветов в вазоны -  до 8 мая 2012 года (15 м2),  монтаж кашпо на опорах освещения, монтаж конструкции «Башня»  посадка цветов в кашпо, вазоны, конструкцию «Башня», цветники  - до 12  июня 2012 года, уход -  с момента посадки по14 октября 2012 года

3. Место выполняемых работ: г. Пермь, Свердловский район,  ул. Сибирская, ул. 1-я Красноармейская, ул. Г. Успенского, ул. Краснова,   Южная Дамба

4.  Состав работ:

4.1  Побелка вазонов, посадка цветущих цветов в вазоны на площади Ветеранов к 9 мая 2012 года.

4.2 Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения на Южной дамбе и по ул. Сибирская – 220 шт. Посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.3 Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения на Комсомольской площади – 35 шт. Посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.4 Монтаж цветочных кашпо на мачтах для вертикального озеленения – 56 шт. по ул. Краснова. Посадка цветов, уход  за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.5 Установка конструкций «Башня» на бульваре им. Советской Армии – 6 шт.

4.6  Покраска урн из фиброжелезобетона и или «эквивиалент»,   вазонов цветочных комплексов, посадка цветов, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.7  Монтаж вазонов по ул. 1-я Красноармейская - 6 шт., посадка цветов в вазоны, уход за цветами с момента посадки до 14 октября 2012 года

4.8  Посадка однолетних цветов в цветники по ул. 1-я Красноармейская, ул. П. Осипенко, ул. Островского.  Монтаж конструкций «шар», посадка цветов в конструкцию «шар» по ул. 1-я Красноармейская и ул. Островского.

Монтаж кашпо на опорах освещения

(на Комсомольской площади)

Состав работ:

1.  Доставка кашпо со склада

2.  Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения (7 получаш  на опоре по спирали  с интервалом  0,2 м, высота крепления первой чаши – 6 м от уровня земли), работы с автовышки;

2.  Посадка цветов в кашпо, закрепленных на опорах освещения

3.  Уход за цветами в цветочных кашпо, закрепленных на опорах освещения на высоте 6 м, с момента посадки до 14 октября 2012 года (с автовышки).

4.  Демонтаж, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кашпо: получаша d=800 мм | шт. | 35 |
| 2 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 17,5 |
| 3 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 5,6 |
| 4 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния, ипомея и или «эквивалент») | м2 | 17,5 |
| 5 | Уход за цветниками | м2 | 17,5 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Ипомея: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

3. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком габаритов и колера цветов.

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат  или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивиалент».

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового, белого цвета  и ипомея  салатовая с резными  листьями или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2, соотношение – 80% петунии, 20% ипомеи или «эквивалента».

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Монтаж цветочных кашпо на опорах освещения

(по ул. Сибирская и Южной Дамбе)

Состав работ:

1. Приобретение креплений для цветочных кашпо и цветочных кашпо: получаша d=600 мм (рис. 1) – 15 креплений, 60  чаш.

2. Монтаж креплений, кашпо (4 чаши на опоре,   высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли) на 15 опорах освещения (работы с автовышки)

3. Доставка со склада и монтаж цветочных кашпо (4 чаши на опоре,   высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли) на 40  опорах освещения  (работы с автовышки);

4. Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на опорах освещения (работы с автовышки;

5. Уход за цветами в кашпо с момента посадки до 14 октября 2012 года (работы с автовышки);

6. Демонтаж вазонов, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка креплений для цветочных кашпо | шт. | 15 |
| 2 | Цветочные кашпо: получаша d=600 мм (см. рис.1) - приобретение | шт. | 60 |
| 3 | Установка кашпо: получаша d=600 мм (см. рис.1) | шт. | 220 |
| 4 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 44 |
| 5 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 13 |
| 6 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния или «эквивалент») | м2 | 44 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 44 |

Рис. 1 Получаша диаметром 600 мм       Рис. 2 Расположение кашпо

на опорах освещения

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип кашпо – получаша диаметром 600  мм, шириной 300 мм  и высотой 180 мм;

- Цвет кашпо – синий, материал – полипропилен или «эквивиалент»;

- Кашпо должны отвечать следующим требованиям: иметь высокий уровень теплозащиты, что позволяет поддерживать определенную температуру субстрата и избежать ожога корневой системы на высоте; быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; иметь разделительную решетку для разделения субстрата и воды;

- Тип крепления – кронштейн с хомутом к вертикальной цилиндрической опоре с 4 держателями для кашпо, цвет – серый;

- Крепление должно выдерживать массу 300 кг;

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная или «эквивалент»: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

- Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком типа кашпо и креплений,  габаритов и колера цветов.

- Кашпо закрепляются на световой опоре попарно в два яруса, высота крепления первой чаши – 5 м от уровня земли (рис. 2);

- При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивиалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивиалент» после согласования с Заказчиком

- В кашпо высаживается петуния ампельная розового, белого цвета  или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2.

- Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

- Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и др. нормативных актов.

- Гарантийный срок на чаши, крепления для чаш  составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

Установка конструкций «Башня»

(ул. Сибирская)

Состав работ:

1.  Приобретение 136 цветочных кашпо (см. рис.1)

2.  Изготовление   3 стоек для крепления кашпо

3.  Доставка со склада 3 стоек и 128 цветочных кашпо

4.  Монтаж 6 цветочных конструкций «Башня» из 264 чаш

5.  Посадка ампельных цветов  в конструкцию «Башня»

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5.  Демонтаж конструкций, хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление стоек для цветочных конструкций | шт. | 3 |
| 2 | Чаша размером 750*260*180 - приобретение | шт. | 136 |
| 3 | Монтаж конструкций – установка чаш | шт. | 264 |
| 4 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 53 |
| 5 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 17 |
| 6 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния или «эквивалент») | м2 | 53 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 53 |

Рис. 1 Чаша для создания                           Рис. 2 Конструкция «Башня»

конструкции

Технические требования к качеству цветочных конструкций:

- Тип кашпо –  чаша размером 750*260*180 мм (рис.1)

- Цвет кашпо – синий, материал – полипропилен;

- Кашпо должны отвечать следующим требованиям: иметь высокий уровень теплозащиты, что позволяет поддерживать определенную температуру субстрата и избежать ожога корневой системы на высоте; быть ударопрочными и устойчивыми к деформации; иметь разделительную решетку для разделения субстрата и воды;

- Применяемые изделия и  материалы должны быть сертифицированы органами Росстандарта на соответствие действующим государственным стандартам.

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная, сурфиния  или «эквивалент»: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Колер цветов должен быть согласован с Заказчиком;

3. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с      Заказчиком  типа кашпо и креплений,  габаритов и колера цветов

2.  Требуется установить 6 конструкций «Башня»

3.   Кашпо крепится ярусами по 4 штуки в одном ярусе, 11 ярусов в конструкции, общая

высота конструкции- 2080 мм

4. При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

5. В кашпо высаживается петуния ампельная или «эквивиалетн», сурфиния  или «эквивалент». Плотность посадки: 30 шт./м2

6. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

7.  Гарантийный срок на чаши и собранные конструкции «Башня» составляет 36 месяцев со дня приемки работ.

Монтаж цветочных кашпо на мачтах для вертикального озеленения       (по ул. Краснова)

Состав работ:

1. Доставка со склада и монтаж  52 цветочных  кашпо  на мачтах для вертикального     озеленения (работы с автовышки);

2. Посадка цветов в цветочные кашпо, закрепленных на  мачтах (работы с автовышки)

3. Уход за цветами в кашпо с момента посадки до 14 октября 2012 года (работы с автовышки);

4. Демонтаж вазонов, перевозка и хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году;

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка кашпо | шт. | 56 |
| 2 | Подготовка почвы для ампельных растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 20 |
| 4 | Внесение удобрений в кашпо вручную с перемешиванием почвы с удобрениями | кг | 6 |
| 5 | Посадка ампельных цветов в кашпо (петуния ампельная, сурфиния, ипомея или «эквивалент») | м2 | 20 |
| 6 | Уход за цветниками | м2 | 20 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Петуния ампельная: количество стеблей: не менее 3 шт.; длина стеблей: не менее 15 см,       наличие цветов и бутонов: не менее 5 цветов  и бутонов на каждом побеге;

2. Ипомея: количество стеблей: 4-5 шт.;  длина стеблей: не менее 40 см;

3. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком габаритов и колера цветов.

2. При подготовке почвы необходимо внести удобрения - суперфосфат, аммиачную селитру, калийную соль или комплексное удобрение после согласования с Заказчиком

3. В кашпо высаживается петуния ампельная розового, сиреневого, белого и ипомея  салатовая с резными  листьями или эквивалент. Плотность посадки: 30 шт./м2, Соотношение – 80% петунии, 20% ипомеи или эквивалент.

4. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Установка вазонов, посадка цветов в вазоны

(площадь Ветеранов, ул. Сибирская,  ул. 1-я Красноармейская,

ул. Г. Успенского)

Состав работ:

1. Покраска вазонов, посадка цветущих цветов до 8 мая 2012 года на Площади Ветеранов

2.  Установка  вазонов,  покраска вазонов, посадка цветов по ул. 1-я Красноармейская

3.  Покраска урн и вазонов цветочных комплексов, посадка цветов в вазоны, уход за цветами по ул. Сибирская и ул. Г. Успенского

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5. Демонтаж  6 вазонов,  хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка вазонов | шт. | 6 |
| 2 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов | м2 | 31 |
| 3 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 72,5 |
| 4 | Подготовка почвы растений толщиной слоя насыпки 25 см | м2 | 41 |
| 6 | Посадка цветов в вазоны | м2 | 41 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 41 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком ассортимента, габаритов и колера цветов;

2. При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

3. До 8 мая 2012 года высадить в вазоны на Площади Ветеранов цветущий тагетес прямостоячий низкорослый крупноцветковый или «эквивалент»;

4.  В вазоны цветочных комплексов и вазоны по ул. 1-я Красноармейская высадить сальвию, лобелию, табак, алиссум, вербену, пеларгонию зональную или «эквивалент». Схему посадки согласовать с Заказчиком;

5.  Покраску вазонов цветочных комплексов и урн по ул. Сибирская и ул. Г. Успенского произвести акриловой матовой краской или «эквивалент»  для крыш и ответственных наружных работ, цвет – бежевый.  Перед покраской произвести расчистку старой краски, поверхность обработать грунтовкой. Покраску вазонов на Площади Ветеранов и вазонов по ул. 1-я Красноармейская произвести силикатной краской за 2 раза;

6. Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

Посадка цветников, установка конструкций «Шар» d600 мм

(ул. 1-я Красноармейская, ул. П. Осипенко, ул. Островского)

Состав работ:

1. Доставка со склада и монтаж конструкций «Шар» по ул. 1-я Красноармейская (3 шт.) и ул. Островского (5 шт.)

2.  Посадка цветов в цветники и конструкцию «Шар»

4.  Уход за цветами с момента посадки до  14 октября 2012 года

5. Демонтаж  конструкций «Шар»,  хранение на складе Подрядчика до момента монтажа в 2013 году

Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж конструкции «Шар» d=600 мм | шт. | 8 |
| 2 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 10 см | м2 | 4 |
| 3 | Посадка цветов в посадочные контейнеры с оборачиванием кома водопоглощающей тканью | шт. | 384 |
| 4 | Установка посадочных контейнеров в конструкцию | шт. | 384 |
| 5 | Уход за цветами в конструкции | м2 | 4 |
| 6 | Посадка цветов в цветники | м2 | 97 |
| 7 | Уход за цветниками | м2 | 97 |

Требования к качеству цветочной рассады:

1. Цветочная рассада должна быть цветущей,  хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой; без признаков поражения болезнями и вредителями;

Технические требования к качеству выполняемых работ (результату работ):

1. Подрядчик допускается к выполнению работ только после согласования с Заказчиком эскиза цветника, ассортимента, габаритов и колера цветов.

2.  При подготовке почвы необходимо внести удобрения – суперфосфат или «эквивалент», аммиачную селитру или «эквивалент», калийную соль или «эквивалент» или комплексное удобрение или «эквивалент» после согласования с Заказчиком

3. Плотность посадки цветов в цветники  – 30 шт./м2. Ассортимент: петуния,  пеларгония зональная, бегония, бальзамин, лобелия, тагетес, сальвия или «эквивалент». Цветочная рассада должна быть цветущей, хорошо окоренившейся и симметрично развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой, без признаков   болезней и вредителей.

4.  Работы должны выполняться из материалов Подрядчика строго в соответствии с требованиями Строительных норм и правил.

5. Требования к уходу за цветами в кашпо, вазонах, конструкциях, цветниках.

1.   Работы по содержанию растений Подрядчик должен выполнять в соответствии с Правилами   создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ;

Уход включает:

- прополку растений с рыхлением – 12 раз за сезон

- полив растений 1 раз в день  первые две недели, затем - 4 раза в неделю

- прищипка цветочных растений – 12 раз за сезон

- очистка цветочных растений (удаление отцветших соцветий) – 24 раза за сезон.

- подкормка растений раствором минеральных удобрений Кемира люкс – 12 раз за  сезон

2. Погибшие или потерявшие декоративность цветы должны заменяться новыми

3. Удаление цветов после окончания вегетационного периода.

6.  Требования к демонтажу и хранению конструкций.

При демонтаже, перевозке, хранении обеспечить целостность конструкций.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от __________

2

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,175

3008,8

370,8

526,54

64,89

46,7

8,17

3

ФЕР47-01-

049-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 5 см толщины слоя почвы под

цветники добавлять или исключать к расценке

47-01-049-01

100 м2

цветнико

в

0,175

2810,12

172,12

491,77

30,12

21,68

3,79

4

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,35

68,58

68,58

24

24

8,04

2,81

5

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

5,6

5,22

29,23

6

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,175

2587,27

1289,77

903,1

95,24

452,77

225,71

158,04

16,67

153,91

26,93

8,21

1,44

7

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,175

112,64

80,71

19,71

14,12

9,63

1,69

8

текущая

цена

Петуния ампельная   или «эквивиалент»

шт

441

9,95

4387,95

9

текущая

цена

Ипомея

шт

110

2

220

10

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,175

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

1031,23

518,48

474,32

50,02

362,64

63,46

24,64

4,31

24

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

2,2

(160+60)/100

68,58

68,58

150,88

150,88

8,04

17,69

25

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

13

5,22

67,86

26

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,44

2587,27

1289,77

903,1

95,24

1138,4

567,5

397,36

41,91

153,91

67,72

8,21

3,61

27

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,44

112,64

80,71

49,56

35,51

9,63

4,24

28

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

1386

9,95

13790,7

29

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,44

(32+12)/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

2592,81

1303,61

1192,58

125,77

362,64

159,56

24,64

10,84

56673,69

3583,22

2185,95

211,89

439,17

18,26

205546,38

52044,48

14700,87

3077,59

505,04

21

54305,71

30026,5

289878,59

505,04

21

30

ФЕРм38-01-

006-08прим.

Изм. Пр.

Минрегиона

№95 от

04.03.10

Сборка стоек для цветочных

конструкций.Сборка с помощью лебедок

ручных (с установкой и снятием их в процессе

работы) или вручную (мелких деталей):

стремянки, связи, кронштейны, тормозные

конструкции и пр.

1 т

конструк

ций

0,101

3302,92

1222

1866

14,79

333,59

123,42

188,47

1,49

130

13,13

1,3

0,13

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 3 Вертикальное озеленение на световых опорах по ул.Сибирская и на Южной дамбе

Раздел 4. Башни

31

ФССЦ-201-

8060

Пр.

Минрегиона

№308 от

28.07.09

Элементы металлические

кг

101

12,09

1221,09

32

ФЕР09-05-

003-01прим.

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Сборка конструкций-установка чаш Постановка

болтов: строительных с гайками и шайбами

100 шт.

болтов

2,64

(136+128)/100

110,55

107,93

2,62

291,85

284,94

6,91

11,9

31,42

33

ФССЦ-116-

0420

Пр.Минреги

она №535

от 11.11.11

Чаша для цветов

шт.

136

399,04

54269,44

34

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,53

53/100

3008,8

370,8

1594,66

196,52

46,7

24,75

35

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,66

66/100

68,58

68,58

45,26

45,26

8,04

5,31

36

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

17

5,22

88,74

37

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,53

2587,27

1289,77

903,1

95,24

1371,25

683,58

478,64

50,48

153,91

81,57

8,21

4,35

38

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,53

112,64

80,71

59,7

42,78

9,63

5,1

39

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

1670

9,95

16616,5

40

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,53

53/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

3123,16

1570,26

1436,51

151,5

362,64

192,2

24,64

13,06

79015,24

2946,76

2110,53

203,47

353,48

17,54

369417,89

41149,53

13278,24

2935,37

406,5

20,17

42273,77

26725,97

438417,63

406,5

20,17

41

ФЕР10-01-

059-01прим.

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Установка вазонов.Установка столов, шкафов

под мойки, холодильных шкафов и др.

100 шт.

изделий

0,56

56/100

2505,44

602,7

269,39

20,07

1403,05

337,51

150,86

11,24

75,15

42,08

1,73

0,97

42

ФЕР47-01-

049-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя

насыпки 20 см

100 м2

цветнико

в

0,2

3008,8

370,8

601,76

74,16

46,7

9,34

43

ФЕР47-01-

049-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 5 см толщины слоя почвы под

цветники добавлять или исключать к расценке

47-01-049-01

100 м2

цветнико

в

0,2

702,53

43,03

140,51

8,61

5,42

1,08

44

ФЕР47-02-

052-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Внесение удобрений в ямы вручную с

перемешиванием почвы с удобрениями и

засыпка ям

100 ям

0,56

68,58

68,58

38,4

38,4

8,04

4,5

Раздел 5. Установка кашпо на ул.Краснова

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 4 Башни

45

ФССЦ-114-

0066

Пр.

Минрегиона

от 04.03.10

№94

Удобрения минеральное комплексное

"Диаммофоска" или «эквивиалент»

кг

6

5,22

31,32

46

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,2

2587,27

1289,77

903,1

95,24

517,45

257,95

180,62

19,05

153,91

30,78

8,21

1,64

47

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,2

112,64

80,71

22,53

16,14

9,63

1,93

48

текущая

цена

Петуния ампельная или «эквивиалент»

шт

504

9,95

5014,8

49

текущая

цена

Ипомея

шт

126

2

252

50

ФЕР47-01-

070-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Уход: за цветниками из многолетников

100 м2

цветнико

в и

газонов

0,2

20/100

5892,76

2962,76

2710,4

285,84

1178,55

592,55

542,08

57,17

362,64

72,53

24,64

4,93

9200,37

1325,32

873,56

87,46

162,24

7,54

54974,84

19249,61

5898,88

1270,31

186,57

8,68

20210,83

11605,38

86791,05

186,57

8,68

51

ФЕР47-01-

050-01

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

Посадка многолетних цветников при густоте

посадки 1,6 тыс. шт. цветов

100 м2

цветнико

в

0,97

97/100

8131,27

1289,77

903,1

95,24

7887,33

1251,08

876,01

92,38

153,91

149,29

8,21

7,96

52

ФЕР47-01-

050-02

В ред. пр. №

253

Минрегиона

РФ

На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов

добавлять или исключать к расценке 47-01-050-

01

100 м2

цветнико

в

0,97

4963,64

80,71

4814,73

78,29

9,63

9,34

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 5 Установка кашпо на ул.Краснова

Раздел 6. Цветники

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

№ __ от __________

Заказчик ____________                                                                     Подрядчик_____________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Заказчик (Генподрядчик) _____________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ___________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Контракт (муниципальный контракт) ___________________________________________

(№, дата, наименование работ)

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2012 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2012 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Куратор заказчика ____________________  _______________________

(подпись)                                  (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель подрядчика ________________ _____________________

(подпись)                       (расшифровка подписи)

Заказчик (Генподрядчик) _____________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ___________________________________________________

(организация, адрес, телефон, факс)

Контракт (муниципальный контракт) ___________________________________________

(№, дата, наименование работ)

А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2012 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик __________________________  ______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Подрядчик________________________  _______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

Критерии оценки качества выполняемых работ по монтажу кашпо,  посадке и уходу за цветами в кашпо на опорах освещения, установке цветочных конструкций «Башня»,   установке вазонов с посадкой цветов, посадке цветников, уходу за цветами в вазонах, конструкции «Башня» и цветниках.

| Критерии оценки | Оценка качества | % снижения |
| --- | --- | --- |
| При монтаже и демонтаже конструкций Работы произведены с соблюдением общестроительных норм и правил, представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип кашпо и креплений, цвет и материал, из которого они изготовлены, строго соответствуют техническому заданию и рисункам. Крепления надежно закреплены и подогнаны. Требования к цветочным конструкциям: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. Покраска вазонов и урн произведена в соответствии с техническим заданием. При посадке использован улучшенный, просеянный на грохоте растительный грунт с внесением необходимого количества минеральных удобрений. Согласован эскизный план цветников. Использован качественный посадочный материал нужного ассортимента. Соблюдены календарные сроки посадки, полив произведен без размыва почвы, не допущены повреждения растений. Уход производится в соответствии с требованиями технического задания. Нет отцветших соцветий и сухих побегов. Погибшие и потерявшие декоративность цветы заменены новыми. | Отлично | 0 |
| Требования те же, присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии. | Хорошо | 10 |
| Требования те же. Тип кашпо, креплений, конструкций цвет и материал, из которого они изготовлены, не полностью соответствуют требованиям технического задания и рисункам. При посадке нарушены календарные сроки, не произведена своевременно подкормка, прищипка растений, не удалены отцветшие соцветия, не заменены погибшие и потерявшие декоративность цветы. При покраске вазонов краска нанесена неравномерно. | Удовлетворительно | 40 |
| Работы произведены с нарушением общестроительных норм и правил, не представлен сертификат качества на материалы и изделия. Тип кашпо и креплений, цвет и материал, из которого они изготовлены, не соответствуют техническому заданию и рисункам. Нарушены требования к цветочным конструкциям: долговечность, эстетичность, экологическая чистота. При посадке использован некачественный посадочный материал, не соблюдены сроки посадки. Несвоевременное устранение замечаний контролирующих лиц. Не произведены мероприятия по уходу, имеются отцветшие соцветия и сухие побеги. Не произведена замена потерявших декоративность цветов. Не произведена покраска вазонов и урн. | Неудовлетворительно | 100 |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 2012г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Настоящий договор залога заключен в обеспечение исполнения муниципального контракта, заключаемого между Заказчиком и Участником размещения заказа, согласно которому Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________, далее – контракт. 					(предмет контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет контракта

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим договор на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе, в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |