Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

на выполнение работ

по содержанию объектов озеленения общего пользования:

газоны с элементами благоустройства в границах автомобильной дороги переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе,

участок от ул. Карпинского до ул. Грибоедова, ул. Уинская

г. Пермь                                                                                                                              ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее –Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по содержанию объектов озеленения общего пользования: газоны с элементами благоустройства в границах автомобильной дороги переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, участок от ул. Карпинского до ул. Грибоедова, ул. Уинская (далее – Объектов).

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Контракту.

б)  безопасность прохода пешеходов;

в) удобство и безопасность эксплуатации Объектов;

г) все необходимые условия для создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных зеленых насаждений на Объектах, а так же активизацию жизнеспособности и повышение устойчивости и декоративности растений на объектах в целом в экстремальных условиях городской среды.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Перечень и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение №  2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 4 – Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение №  5 – Расчет стоимости содержания объектов озеленения общего пользования: газоны с элементами благоустройства в границах автомобильной дороги переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе, участок от ул. Карпинского до ул. Грибоедова, ул. Уинская;

Приложение №  6 – Расчет стоимости выполнения работ по месяцам;

Приложения № 7 – форма Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 8, 8.1 – форма Актов контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования;

Приложение № 9 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение № 10 – форма Предписания;

Приложение № 11 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

Приложение № 12 – Перечень нормативной документации;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ согласно Приложению № 12.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1.	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 12 к настоящему Контракту.

Качество выполняемых работ должно обеспечить все необходимые условия для создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных зеленых насаждений на Объектах, а так же активизацию жизнеспособности и повышение устойчивости и декоративности растений на объектах в целом в экстремальных условиях городской среды.

2.1.2. Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования должны быть произведены согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, общим требованиям к содержанию объектов озеленения общего пользования ( Приложения №2 и № 4 к настоящему Контракту)  выставляется оценка качества работ по содержанию Объекта в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  объектов озеленения общего пользования, оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.6. приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах,  а также их сохранности, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать безопасный проход пешеходов.

2.4. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности людей, необходимо оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пешеходов об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объектов, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями,  должны выполняться немедленно с момента наступления благоприятных погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объектов, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, их конструктивным элементам и элементам обустройства, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 15.04.2012 г.

3.2. Окончание производства работ: 14.10.2012 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения общего пользования согласно Приложениям №5, №6 к настоящему Контракту составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

Понижающий коэффициент

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования (Приложение № 8 и №8.1. к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по ф. КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. обеспечить выполнение работ по содержанию объектов озеленения общего пользования в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.2. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.3. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.4. обеспечить на Объекте производства работ безопасность прохода пешеходов по Объектам, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.5. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов.

6.1.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.7. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.8. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного и пешеходного движения об опасности,

6.1.9. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию,

6.1.10. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.11. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.12. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.13. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.14. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки,

6.1.15. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.16. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.17. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.18. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.19. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 8, 8.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию и ремонту объекта (части объекта), на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию и ремонту на данном объекте (части объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

7.2.14. поручить выполнение или устранение недостатков работ по содержанию другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ по содержанию Объектов станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составит 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены,  не устранены недостатки работ.

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 4 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ А.И.Власов «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от _____________

Перечень и объем работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

| Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Газоны |  | Древесно-кустарниковые насаждения |  |  |  |  |  | Цветники |  |  |  | Участки с твердым покрытием |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь газона естественного | Площадь газона партерного | Деревья | Кустарники | Хвойники |  | Живая изгородь колючая | Живая изгородь неколючая |  | Содержание цветников из однолетников | Содержание цветников из многолетних цветочных культур | Содержание цветников луковичных культур | Рокарии | Инертный материал |
|  |  |  |  |  |  |  | Лианы виноград |  |  | Устройство цветников из однолетников |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | п.м. | п.м. | м2 | м2 | м2 | шт. | м2 | м2 |
| Газоны с элементами благоустройства в границах автомобильной дороги переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе на участке от ул.Карпинского до ул.Грибоедова, ул.Уинская | 1 | 297663 | 12000 | 942 | 749 | 240 | 340 | 1400 | 5738 | 500 | 500 | 4972 | 1000 | 775 | 2004 |

Заказчик 	Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________А.И. Власов

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

Технология производства работ и условия выполнения работ

Все работы по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми должны быть произведены согласно:

- «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» решение ПГД № 4 от 29.01.2008г,

- «Эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми» решение № 147 от 23.06.2009г,

- прилагаемого перечня объемов работ по содержанию объектов озеленения общего пользования Мотовилихинского района г.Перми (приложение № 1);

- технологии производства работ и условий выполнения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации.

Содержание элементов озеленения (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников, твердых покрытий) заключается в комплексе мероприятий направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания включает в себя следующие виды работ:

-санитарная прочистка зеленых насаждений;

- комплексная очистка в весенний и осенний периоды;

- прополка прикорневого слоя почвы;

- рыхление прикорневого слоя почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- полив;

- уборка мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья - формирование кроны, удаление поросли;

- кустарники - формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий;

- живая изгородь – стрижка кустарника с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- партерные газоны – аэрация, прополка сорняков, полив, кошение;

- обыкновенные газоны – кошение, полив;

- цветники – поддержание непрерывного цветения культур;

- луковичные – выкопка, хранение, высадка в осенний период.

- хвойные древесные культуры (ель, туя, можжевельник, сосна) – укрытие на зиму (устройство деревянных каркасов, натяжка укрывного нетканого материала весом 1 м2 материала не менее 30 г);

- инертный материал, рокарий: очистка от сорняков, мойка, просеивание, разравнивание материала, текущий ремонт.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно. Вывозка смета и мусора производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте, материала, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности производится в весенний осенний периоды (апрель и октябрь, сроки могут корректироваться Заказчиком). Газоны очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора (различных видов загрязнения), прочесывается граблями.

Внесение удобрений производится в весенний и осенний периоды, в летний период в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов произрастания культуры.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена стандартным декоративным материалом (отсутствие вредителей, болезней, соблюдение нормативных параметров растений). Посадка цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Рисунок цветника, ассортимент растений, количество рассады согласовывается с Заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнической технологии. Посадка растений выполняется из расчета не менее 40 шт. на 1м2 . В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия.

В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление и внесение органических и минеральных удобрений, исходя из потребности различных цветочных культур в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания.

Луковичные культуры (тюльпаны) необходимо содержать с соблюдением технологии и в соответствии со сроками агротехники и с соблюдением всех этапов развития луковичных культур. Выкапывать после цветения, хранить в допустимых условиях при соблюдении температурного, светового режимов на базе Подрядчика. Высадка производится осенью в открытый грунт. Технология содержания зависит от сорта. Луковичным растениям необходимо предоставить достаточное количество воды в период вегетации с расчетом увлажнения почвенного слоя на глубину 30—40 см. Вода для полива должна быть не холодная; при поливе не должна попадать на листья.

Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зиму необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие постепенно, ранней весной (апрель).

Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной очистке территории (весной и осенью).

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений у древесно-кустарниковых насаждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см или листьями без признаков болезней и вредителей - 20-25 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует производить в конце октября с использованием деревянных каркасов (для туи, ели, можжевельника, сосна), обтянутых укрывным материалом. Снимать укрытие после таяния основной снежной массы.

Уход за партерными газонами необходимо начинать в апреле. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить полив, внесение удобрений, локальную подсыпку плодородного грунта, кошение, прополку газона, защиту травостоя от болезней и вредителей, подсев газонной смесью для формирования равномерного травяного покрова, а также прокалывание дернины для обеспечения необходимой аэрации. В среднем высота скашивания для партерных газонов должна быть не менее 5 см. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см. Внесение удобрений осуществляется в несколько сроков, необходимо поддерживать нейтральную реакцию почвы. Газон в сентябре – октябре, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора, а также произвести его обработку комплексным удобрением для подготовки к зиме.

Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, причиненный при выполнение работ по содержанию.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП: СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, ВСН 37-84, СНиП 12-03-2001 и другим нормативным документам (Приложение №12 к Контракту).

Заказчик                                                                                   Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                              ______________()

Приложение №3

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения общего пользования города Перми, определяется согласно Приложению №4 к настоящему Контракту.

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения общего пользования определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОООП=∑СОООПi /y, где

БУОООП – балл по содержанию объектов озеленения общего пользования за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СОООПi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения общего пользования по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в Приложении 4 к настоящему Контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОООПi определяется по формуле (2):

СОООПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов озеленения общего пользования, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов озеленения общего пользования.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию объектов озеленения общего пользования производится согласно количеству баллов (БОООП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №6 к настоящему Контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик                                                                                          Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                                    ______________()

Приложение №4

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования.

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1 категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия из инертного материала и рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокарии. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры, и представлена заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует мусор на объекте. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки на объекте. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой, выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. |
| 4 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности покрытия из инертного материала и рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокарии. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. |
| 3 | летний период содержания | Поверхности покрытия из инертного материала и рокария очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, присутствует единичная сорная растительность у бортового камня, плит, в инертном материале и рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 15 см, на партерных - не более 5 см скошенная трава вывезена в течение 2-х суток. Выполнено не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженного полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. |
| 2 | летний период содержания | Наличие грязи и мусора на поверхности покрытия из инертного материала и рокарии по всей протяженности. Наличие сорной растительности у бортового камня, плитам, в инертном материале и рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковый и цветочные культуры. Высота травостоя на обыкновенных газонах – превышает 15 см, на партерных более 5 см, скошенная трава не вывезена в течение 2-х суток. Не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, не произведен полив и подкормка согласно технологии. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды. Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Стрижка выполнена не на всем протяжение объекта (для стриженых изгородей). Не произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений не соответствуют согласованным с заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений (не соблюдены нормативные параметры растений). Посадка растений ведется не закрытой корневой системой. Не соблюдена плотность посадки, согласно технологии. Полив проводится без соблюдения утренних и вечерних часов. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Многолетние цветники – не проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Перед зимой у многолетников не проведено своевременное рыхление. Наличие мусора. Луковичные культуры (тюльпаны): выкопка и посадка, хранение ведется без соблюдения технологии хранения данной культуры. Цветочные растения не обрезаны, не проштыкованы. |

Заказчик                                                                                                                         Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                                                                                         ______________()

Приложение №5

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

| Расчет стоимости содержания объектов озеленения общего пользования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ТИП насаждения | Ед. измер | Объем на ед. изм. | Стоимость содержания ед. изм. за период, руб. | Итого, руб |
| 1 | Газоны естественные | 100 м2 | 2976,63 |  |  |
| 2 | Газоны партерные | 100 м2 | 120,00 |  |  |
| 3 | Деревья | шт. | 942,00 |  |  |
| 4 | Кустарники | шт. | 749,00 |  |  |
| 5 | Девичий виноград | шт | 340,00 |  |  |
| 6 | Хвойники | 10 шт | 24,00 |  |  |
| 7 | Живая изгородь колючая | 100 пм | 14,0 |  |  |
| 8 | Живая изгородь неколючая | 100 пм | 57,38 |  |  |
| 9 | Цветники из многолетних растений | 100 м2 | 49,72 |  |  |
| 10 | Цветники из однолетних растений | 100 м2 | 5,00 |  |  |
| 11 | Цветники из луковичных растений | 1000 шт | 1,00 |  |  |
| 12 | Участки с покрытием из инертного материала | 100 м2 | 20,04 |  |  |
| 13 | Рокарии | 100 м2 | 7,75 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                                        ______________()

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к муниципальному контракту |  |
|  |  |  |  |  |  | № ___________ от_______________2012г. |  |  |
| Расчет стоимости выполнения работ по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Объект | Стоимость работ за сезон, руб с НДС | Летнее содержание 183 суток (с 15.04.2012 по 14.10.2012) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Апрель 6 сут (с 15.04.2012 по 20.04.2012) | Май 30 сут (с 21.04.2012 по 20.05.2012) | Июнь 31 сут (с 21.05.2012 по 20.06.2012) | Июль 30 сут (с 21.06.2012 по 20.07.2012) | Август 31 сут (с 21.07.2012 по 20.08.2012) | Сентябрь 31 сут (с 21.08.2012 по 20.09.2012) | Октябрь 24 сут (с 21.09.2012 по 14.10.2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Газоны с элементами благоустройства в границах автомобильной дороги переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе на участке от ул.Карпинского до ул.Грибоедова, ул.Уинская |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик 	Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________А.И. Власов

Приложение 7

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»   2012г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения общего пользования

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 6 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

_______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов озеленения общего пользования (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от «     »          2012г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОООП |  |  |  |  |
| ΣСОООП (средний балл) |  |  |  |  |
| БОООП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 8.1.

к муниципальному контракту

от    «        »                  2012г. №_______

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения общего пользования

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме

и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от  «     »  2012г №___

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба объектам озеленения общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от  «      »    2012г. № _________

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение №11

к муниципальному контракту

от    «     »  2012 г.    № ____

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  ()

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение12

к муниципальному контракту

от «     »     2012 №_____

Перечень нормативной документации

| ГОСТ Р 50597-93 |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ Р ИСО.5725.(1-6)-2002 | с попр 11/03 |  | Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1.- Часть 6. |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989 |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ВСН 8-89. |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ |  |  | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| (ВСН 24-88), М., Транспорт, 1989. |  |  | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения |  |
| СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |  |
| ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |  |
| ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |  |
| ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |  |
| ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |  |
| СНиП III-10-75 |  | Благоустройство территорий |  |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________()