Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 0356300126212000003  от 21 февраля 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района г. Перми

Стоимость работ:  256 500,00руб.

Сроки выполнения работ:

с 15.04.2012 по 14.10.2012 года.

Место выполнения работ: г.Пермь, Мотовилихинский район.

| № п.п. | Состав работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа воды, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503). |  |
| 2 | Комплексная уборка территории (сбор различных видов загрязнений (мусор), погрузка и вывозка мусора). Срок до 15.05.2012 | 8100 м2 |
| 3 | Текущее содержание территории: - ручная уборка зоны отдыха, спортивной и детской площадок от крупного и мелкого мусора (осколки стекла, окурки и другие различные виды загрязнений). | 8100 м2 |
|  | - очистка урн от мусора, с вывозкой. | 20 шт. |
|  | - ручная уборка прибрежной зоны от мусора, выравнивание и перемешивание верхнего слоя песка граблями. | 1200 м2 |
|  | - очистка акватории пляжа от мелкого и крупного мусора вручную. | 250 м2 |
|  | - очистка кабинок для переодевания | 8 м2 |
| 4 | Кошение газона. | 4500 м2 |
| 5 | Текущий ремонт малых архитектурных форм (промывка, очистка, окраска): - скамей; лак краска - кабинки для переодевания; краска - урны для мусора; краска - навесы; краска Ремонт конструкций малых архитектурных форм Ремонт горизонтальной поверхности парапета: - деревянные бруски (толщина не менее 3-х см.). | 12,8м2 - 8шт. 7,2м2 – 6шт. 64 м2 – 2 шт. 17 м2 – 20 шт. 42 м2 – 6 шт. По необходимости По необходимости |
| 6 | Туалетная кабина (биотуалет). - установка (в срок до 1.06.2012) - содержание: уборка мусора, обработка дезинфицирующими растворами (комплексное обслуживание). | 1 шт.-на весь период, 1 шт.- на 18 суток (по заданию заказчика) |
| 7 | Обновление существующих стендов: - покраска стоек и аншлагов. (покрасить в срок до 1.06.2012) | 5 м2 |
| 8 | Установка буйков оранжевого цвета - на расстоянии до 25 метров от мест с глубиной 1,3 м (установить в срок до 1.06.2012) | 10 шт |

- Проведение анализа воды, получение заключения (оформления акта приемки в эксплуатацию мест массового отдыха у воды на территории г.Перми в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 09.06.2008г. № 503) – до 01.06.2012. В случае не выполнения Подрядчиком вышеуказанного условия Заказчик удерживает с Подрядчика штрафные санкции в размере 1% от общей стоимости выполнения работ по договору за каждый день просрочки.

Приложение № 1

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района.

1.  Баллы по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №2 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда на территории Мотовилихинского района города Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БММО=(∑СММОi /y), где

БММО – балл по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда

∑СММОi – суммарный балл по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОi – балл по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда по итогам i-х проверок

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию и обустройству места массового отдыха у воды Мотовилихинского пруда,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов,  набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период по договору.

- П- процент снижения, %