|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса котировок № 0356300126212000003 от 21 февраля 2012 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчет стоимости выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | ВСЕГО | В том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | апрель (15.04-20.04) | май (21.04-20.05) | июнь (21.05-20.06) | июль (21.06-20.07) | август (21.07-20.08) | сентябрь (21.08-20.09) | октябрь (21.09-14.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Содержание и благоустройство мест массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рыхление снега (по необходимости), Очистка участка от мусора КОМПЛЕКСНАЯ, один раз в начале сезона с вывозкой | 100 м2 | 81 | 45587 | 22794 | 22793 |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистка участка от мусора ЕЖЕДНЕВНАЯ, в том числе УРНЫ, с вывозкой | 100 м2 | 81 | 94313 |  | 8733 | 18048 | 17465 | 18048 | 18048 | 13971 |
| 3 | Очистка участка от мусора ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ, ВЫРАВНИВАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПЕСКА | 100 м2 | 12 | 14190 |  | 1541 | 3188 | 3085 | 3188 | 3188 |  |
| 4 | Очистка участка от мусора: ЕЖЕДНЕВНО: АКВАТОРИЯ ПЛЯЖА, КАБИНКИ | 100 м2 | 2,58 | 3051 |  | 333 | 685 | 663 | 685 | 685 |  |
| 5 | Кошение газонов | 100 м2 газонов | 45 | 8749 |  |  | 2917 | 2916 | 2916 |  |  |
| 8 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МАФ, обновление стендов | 100 м2 | 2,07 | 5428 |  | 5428 |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение анализа воды, установка буйков |  |  | 16954 |  | 16954 |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка и содержание биотуалетов |  |  | 68228 |  | 7416 | 15327 | 14831 | 15327 | 15327 |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 256500 | 22794 | 63198 | 40165 | 38960 | 40164 | 37248 | 13971 |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены договора:

- Решение Пермской городской Думы № 4 от 29.01.2008.

- Решение Пермской городской Думы № 38 от 26.02.2008.

- Постановление Администрации г. Перми № 874 от 21.12.2010.

- Постановления РЭК Пермского края № 19-о от 10.02.2011.

- Постановление РЭК Пермского края № 26-о от 30.12.2010.

- Постановление РЭК Пермского края № 15-о от 25.12.2009.

- Сборники текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции НП «Строители Урала» (РЦЦС, 2011).

- ГЭСНс, ГЭСН-2009, ГЭСНр-2009 в редакции приказа № 253 Минрегиона РФ.

- Журнал «Пермские строительные ведомости», 2011г

- «Типовые нормы времени (выработки) на работы по озеленению» (ТНВ-87), утвержденные постановлением от 25 апреля 1986 № 163/9-49

- «Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства», утвержденные Приказом Департамента ЖКХ от 06.12.1994 № 13

и  другие нормативно-справочные документы.