УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Индустриального района»

___________ А.С. Полыгалов

«       »                                2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ

по содержанию объектов озеленения в пределах административных границ Индустриального района города Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Адрес электронной почты |  |  | Mbu_blagindus@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-277-577. |
| Контактное лицо |  |  | Макарова Татьяна Николаевна. |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Содержание объектов озеленения в пределах административных границ Индустриального района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 6 968 307(шесть миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч триста семь) рублей 18 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Цена сформирована в соответствии с расчетом стоимости работ (приложение № 6 к контракту). Расчет подготовлен с использованием справочника Типовые нормы времени на работы по озеленению, утвержденного постановлением № 136/9-49 от 25.04.1986 г. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (приложение № 1 к контракту). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе Техническим заданием, расчетом стоимости работ и условиями контракта, являющегося приложением № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Индустриальный район. Объекты выполнения работ указаны в Техническом задании (приложение № 1 к контракту). |
| Условия выполнения работ |  |  | Указаны в контракте (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Сроки выполнения работ |  |  | с 15.04.2012 г. по 20.12.2012 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом понижающего коэффициента. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчетной стоимости на понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетной стоимостью работ, понижающий коэффициент и стоимость работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Цена контракта должна включать полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 348 415 (триста сорок восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 36 копеек. |  |
|  |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20 марта 2012 года в 09.00 (время местное). |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 26 марта 2012 года. |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 29 марта 2012 года. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 25 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 1 742 076 (один миллион семьсот сорок две тысячи семьдесят шесть) рублей 80 копеек. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение №___________ от ___.___.___ Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Контракт  № ______ (проект)

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в пределах административных границ Индустриального района города Перми

г. Пермь                                                                                                              «___» _____________ 2012 года

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий  контракт, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения №_____ от _______________ 2012 года и решения аукционной комиссии (протокол №_____ от ____________ 2012 года), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по содержанию объектов озеленения в пределах административных границ Индустриального района города Перми

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – образец предписания;

- Приложение № 4 – образец уведомления о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

- приложение № 5 – образец акта контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения;

- приложение № 6 – расчет стоимости выполнения работ по содержанию объектов озеленения в пределах административных границ Индустриального района города Перми;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения настоящего контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с 15.04.2012 г. по 20.12.2012 г.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ___________ (_________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (____________________________) рублей. Коэффициент снижения составляет _________.

3.2. Цена контракта включает в себя полную стоимость работ, расходы на перевозку, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин).

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры (счета), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета).

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, содержащемся в приложении № 6 к настоящему контракту, с учетом применения «понижающего коэффициента». Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения расчётной стоимости работ Заказчика на полученный понижающий коэффициент.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ Заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.8. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, Заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ, с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми.

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.13. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.14. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.15. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.16. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ, акты контрольных проверок, принимать фотодокументацию.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок должно составлять не менее одного раза в неделю. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За нарушение сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.4.3.  За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

7.4.4. За нарушение сроков начала производства работ (п. 2.2. контракта) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера или по вине другой стороны.

8. Прекращение действия контракта

8.1. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                      	   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________ Полыгалов А.С. м.п. |  |

Приложение № 1

к  контракту № ______ от ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в пределах

административных границ Индустриального района города Перми

| Место выполнения работ (Объект) | Категория Объекта | Наименование выполняемых работ | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Объём |
| Зимнее содержание |  |  |  |  |
| Сквер у КГАУК «Пермский дом народного творчества» | 2 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 2280 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 431 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 15 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 15 |
|  |  | Содержание постаментов, памятников | м2 | 7 |
|  |  | Рыхление снега в апреле | м2 | 2711 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 2733 |
| Бульвар по ул. Бр. Игнатовых | 1 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 1836 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 265 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 14 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 14 |
|  |  | Рыхление снега в апреле | м2 | 2101 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 2115 |
| Бульвар по ул. К.Леонова от ул. К.Беляева до ул. А.Свиязева | 2 | Механизированная очистка дорог и площадок с ручной доработкой (с очисткой бортового камня), подсыпка песком | м2 | 4673 |
|  |  | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 648 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 53 |
|  |  | Содержание садовых скамей | м2 | 25 |
|  |  | Рыхление снега в апреле | м2 | 5321 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 5346 |
| Сквер на перекрёстке ул. Мира и ул. Сов. Армии | 1 | Ручная очистка дорог и площадок с очисткой бортового камня, подсыпка песком | м2 | 208 |
|  |  | Рыхление снега в апреле | м2 | 208 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 208 |
| Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Сов. Армии | 2 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 16 |
| Газон пр. Декабристов | 2 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 14 |
| Транспортная развязка ул. Карпинского – ул. Стахановская – ул. Мира | 1 | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 7 |
|  |  | ИТОГО | м2 | 10402 |
| Летнее содержание |  |  |  |  |
| Придорожные газоны по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Советской Армии | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 18161 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 140 (280шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 1453 (2075п.м.*0,7) |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 16 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 19754 |
| Транспортная развязка по ш. Космонавтов у ППФ «Гознак» | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 15601 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 401 (573п.м.*0,7) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт. | 14724 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 337 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 337 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения и опоры контактной сети в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона. | шт. | 64 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска | шт. | 18 (10,08 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений | м3 | 1,9 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив, удаление отцветших побегов | м2 | 30 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 16369 |
| Придорожный газон по ш. Космонавтов от ул. Малкова до путепровода | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 14729 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 190 (271 п.м.*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 14919 |
| Газон пр. Декабристов | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1809 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 197 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 28030 |
|  |  | Кошение газона тракторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 3700 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 89 (178 шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 588 (840п.м.*0,7) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 40 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 34453 |
| Транспортная развязка по ул. В.Васильева – ул. Карпинского | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 22356 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 15 (30шт.*0,5) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 160 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Общая площадь | м2 | 22531 |
| Сквер у ГКУК «Пермский дом народного творчества» | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1264 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 1447 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 12349 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 408 (408п.м.*1) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 85 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | м2 | 45 |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 15 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 15 |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения с последующим снятием в конце сезона. | шт. | 42 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска | шт. | 3 (16,8 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений, | м3 | 1,3 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 13 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 15611 |
| Бульвар по ул. Бр. Игнатовых | 1 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 1495 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 606 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 9639 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 96 (192шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 107 (153п.м.*0,7) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 26 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Деревья. Рыхление лунок, полив | м2 | 3 (3шт.*1) |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  |  |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 14 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 11972 |
| Бульвар по ул. К.Леонова от ул. К.Беляева до ул. А.Свиязева | 2 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 3357 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 1964 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 28283 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 305 (305шт.*1) |
|  |  | Формовочная обрезка кустарников одиночных и в группах |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 369 (527п.м.*0,7) |
|  |  | Деревья. Рыхление лунок, полив | м2 | 17 (33шт.*0,5) |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 241 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 165 |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 53 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 53 |
|  |  | Промывка скамей, острожка, покраска | шт. | 25 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 34701 |
| Транспортная развязка по ул. Оверятская – ш. Космонавтов до ул. 2-я Красавинская | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 7430 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 30 (60шт.*0,5) |
|  |  | Формовочная обрезка кустарников одиночных и в группах | м2 | 30 (60шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 231 (462*0,5) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт | 23076 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 641 |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 215 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 674 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Посадка однолетних цветочных культур в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт | 3060 |
|  |  | Установка посадочных контейнеров с однолетними цветочными культурами в конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона |  |  |
|  |  | Полив, подкормка однолетних цветочных культур в конструкциях вертикального озеленения | м2 | 40 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения | шт. | 15 (61,2 м2) |
|  |  | Покраска конструкций вертикального озеленения | шт. | 15 (4,2 м2) |
|  |  | Прополка инертного материала | м2 | 415 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 9035 |
| Сквер по ш. Космонавтов от дороги до тротуара вдоль ГП «Черняевский лес» на участке от ул. Подлесной до объектов автосервиса от поворота на тубдиспансер до ул. А.Свиязева | 2 | Кошение газона тракторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период (70%) | м2 | 33596 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период (30%) |  | 14398 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 25 (50шт.*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 48019 |
| Газон по ш.Космонавтов от ул. Советской Армии до ул. М.Власова | 2 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 16317 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 16317 |
| Сквер по ул. Леонова | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 7586 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 130 (185п.м.*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 7716 |
| Сквер на въезде в Индустриальный район | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 389 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 225 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 75 (150 п.м.*0,5) |
|  |  | Посадка однолетних цветочных культур в посадочные контейнеры с обертыванием корневого кома водопоглощающей тканью | шт | 790 |
|  |  | Установка посадочных контейнеров с однолетними цветочными культурами в конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона |  |  |
|  |  | Полив, подкормка однолетних цветочных культур в конструкциях вертикального озеленения | м2 | 9 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения | шт. | 1 (12,6 м2) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 698 |
| Сквер на перекрёстке ул. Мира и ул. Советской Армии | 1 | Подметание дорог и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной растительности у бортового камня | м2 | 76 |
|  |  | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 208 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 5921 |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 13 (25шт.*0,5) |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 42 (60п.м*0,7) |
|  |  | Рыхление цветников из многолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений | м2 | 110 |
|  |  | Установка вазонов на конструкции вертикального озеленения в начале сезона, с последующим снятием в конце сезона. | шт. | 14 |
|  |  | Промывка конструкций вертикального озеленения, покраска | шт. | 1 (5,6 м2) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений, | м3 | 0,4 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 4 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 6374 |
| Цветник по ул. Мира около администрации Индустриального района | 1 | Подметание дорог и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной растительности у бортового камня и покрытия | м2 | 70 |
|  |  | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период и в октябре | м2 | 288 |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт | 3600 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 100 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 100 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов |  |  |
|  |  | Подкормка удобрениями одиночных кустарников, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 2 (2шт.*0,7) |
|  |  | Насыпка дренажного материала, плодородной земли с добавлением удобрений в вазоны конструкций вертикального озеленения | м3 | 0,8 |
|  |  | Посадка ампельных цветочных культур, прополка, полив удаление отцветших побегов | м2 | 8 |
|  |  | Снятие вазонов с конструкций вертикального озеленения в конце сезона | шт. | 16 |
|  |  | Демонтаж конструкций вертикального озеленения | шт | 4 |
|  |  | Прополка инертного материала | м2 | 76 |
|  |  | Промывка ограждения весной | м2 | 67 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 544 |
| Живая изгородь по ул. Комбайнеров | 2 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 140 (200п.м.*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 140 |
| Живая изгородь на перекрёстке ул. Мира и ул. Советской Армии | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 20 (20п.м.*1) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 20 |
| Транспортная развязка ул. Карпинского – ул. Стахановская – ул. Мира | 1 | Кошение газона моторной косилкой, очистка от мусора, комплексная очистка от листвы и мусора в весенний период | м2 | 5417 |
|  |  | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок | м2 | 338 (338п.м.*1) |
|  |  | Выкопка луковиц многолетних растений весной | шт | 13680 |
|  |  | Посадка луковиц многолетних растений осенью |  |  |
|  |  | Рыхление, подкормка, полив цветников из луковичных многолетних растений | м2 | 380 |
|  |  | Обработка почвы, полив, посадка цветников из однолетних растений, уборка мусора | м2 | 380 |
|  |  | Рыхление цветников из однолетних растений, прополка, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветов | м2 |  |
|  |  | Промывка урн, покраска | шт. | 7 |
|  |  | Очистка урн от мусора с вывозкой | шт. | 7 |
|  |  | Общая площадь | м2 | 6135 |
| Кустарники одиночные и в группах на перекрестке ул. Мира и ул. Д. Давыдова | 1 | Подкормка удобрениями одиночных кустарников и в группах, санитарная обрезка, прополка и рыхление приствольных кругов | м2 | 19 (19шт*1) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 19 |
| Живая изгородь на перекрестке ул. Мира и ул. Д. Давыдова | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 17 (24*0,7) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 17 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Качалова до ул. Одоевского | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 25 (50*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 25 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Комбайнеров | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 26 (52*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 26 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Заслонова | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 289 (289*1) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 289 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Кавалерийская до ул. Снайперов | 1 | Подкормка удобрениями кустарников в живой изгороди (не колючая), санитарная обрезка, стрижка кроны, прополка и рыхление приствольных канавок, очистка от мусора | м2 | 3 (5*0,5) |
|  |  | Общая площадь | м2 | 3 |
|  |  | ИТОГО: | м2 | 265687 |

Срок выполнения работ: с 15.04.2012 г. по 20.12.2012 г.

Требования к качеству работ:

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской думы от 23.06.2009 № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Примечание: Вывоз мусора, различных видов загрязнений производится на полигон ТБО в течение суток после сбора. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем мусора, с полигона ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ. Работы по комплексной уборке выполняются в весенний период после таяния снега, в осенний период после опадания листвы с деревьев и кустарников. После комплексной уборки не должно быть листвы, сухих веток, мелкого и крупного мусора, различных видов загрязнений.

Все работы должны производиться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиями нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы и др.), правилами содержания территории г. Перми.

| Заказчик: МкУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к  контракту № ______ от _____________

Оценка качества и условия снижения стоимости работ

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения 1 категории

| Критерии оценки качества работ |  | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- |
| Зимний период содержания |  |  |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат допускается не более 3 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность и заужение. Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада не более 8 часов. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. МАФ Садовые скамьи и пространство перед ними, урнами, постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. Урны очищены. |  | Отлично, 0% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 3 см, но не более 7 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность. Заужение не более 20%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами частично не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. |  | Хорошо, -10% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 7 см, но не более 10 см. Поверхность не обработана песком, наличие рыхлого снега. Заужение более 20%, но не более 30%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. |  | Удовлетворительно, -40% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 10 см. Поверхность не обработана песком, наличие колеи, рыхлого снега. Заужение более 30%. Срок снегоочистки не соблюдается. Бортовой камень Бортовой камень не очищен. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны переполнены. |  | Неудовлетворительно, -100% |
| Газоны Выполнено весеннее рыхление снега |  | Отлично, 0% |
| Газоны Весенние рыхление снега не выполнено |  | Неудовлетворительно, -100% |
| Летний период содержания |  |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Наличие смета вдоль бортового камня не допускается. Бортовой камень Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи по всей протяженности. | Отлично, 0% |  |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, проведена покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | Отлично, 0% |  |
| Газоны Высота травостоя не превышает 15 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой и строительный мусор. | Отлично, 0% |  |
| Деревья Наличие поросли не более 5% от площади приствольного круга; наличие сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведено рыхление и полив, согласно технологии. Составлена и представлена в течение трех дней дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0% |  |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 10%. Очищены от мусора. Проведена стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Отлично, 0% |  |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0% |  |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Проведена подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, по всей его площади отсутствует растительность. | Отлично, 0% |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи и мусора. Имеется небольшое скопление листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Наличие смета вдоль бортового камня не допускается. Бортовой камень Сорная растительность у бортового камня отсутствует. Камень очищен от грязи на 80% протяженности. | Хорошо, -10% |  |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | Хорошо, -10% |  |
| Газоны Высота травостоя превышает 15 см, но не более 17 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие мелкого мусора. | Хорошо, -10% |  |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведено рыхление и полив согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | Хорошо, -10% |  |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 20%. Очищены от мусора. Проведена стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Хорошо, -10% |  |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений не более 5% | Хорошо, -10% |  |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Проведена подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Присутствуют сорные растения, на площади не более 10%, не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади не более 10%. | Хорошо, -10% |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 10%. Допускается наличие смета вдоль бортового камня не более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 10%. Камень очищен от грязи на 50% протяженности. | Удовлетворительно, -40% |  |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не очищены от мусора. | Удовлетворительно, -40% |  |
| Газоны Высота травостоя превышает 17 см, но не более 20 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие крупного мусора. | Удовлетворительно, -40% |  |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 10%, рыхление не проведено. Полив произведен согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | Удовлетворительно, -40% |  |
| Кустарники, живые изгороди Имеется единичный мусор, не очищены от сухих веток, сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Проведена стрижка. Подкормка удобрениями не проведена. | Удовлетворительно, -40% |  |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений более 5%, но не более 20%. | Удовлетворительно, -40% |  |
| Цветники из однолетних, многолетних растений Нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 10% (но не более 50%), не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади более 10% (но не более 50%). | Удовлетворительно, -40% |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия более 10%. Наличие смета вдоль бортового камня более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 10%. Камень не очищен от грязи. | Неудовлетворительно, -100% |  |
| МАФ МАФ находятся в не исправном техническом состоянии (поломаны), не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. | Неудовлетворительно, -100% |  |
| Газоны Высота травостоя превышает 20 см. Имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой и строительный мусор. | Неудовлетворительно, -100% |  |
| Деревья Имеется поросль и сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев. Рыхление и полив не произведены. Дефектная ведомость не представлена. | Неудовлетворительно, -100% |  |
| Кустарники, живые изгороди Не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Не проведена стрижка, подкормка удобрениями. | Неудовлетворительно, -100% |  |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников использовался не стандартный и не декоративный материал (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки. Наблюдается отпад растений более 20% | Неудовлетворительно, -100% |  |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Почва цветника сухая, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 50%, не убраны отцветшие соцветия. Стрижка газонных бордюров не выполнена. Прополка инертного материала не проведена. | Неудовлетворительно, -100% |  |

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения 2 категории

| Критерии оценки качества работ | Оценка, % снижения |
| --- | --- |
| Зимний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат допускается не более 7 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность и заужение. Срок окончания снегоочистки после окончания снегопада не более 10 часов. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами очищено от снега и мусора. Урны очищены. | Отлично, 0% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 7 см, но не более 10 см. Поверхность ровная, обработана песком, отсутствует колейность. Заужение не более 20%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами частично не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. | Хорошо, -10% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 10 см, но не более 12 см. Поверхность не обработана песком, наличие рыхлого снега. Заужение более 20%, но не более 30%. Срок снегоочистки соблюдается. Бортовой камень Боковая грань бортового камня очищена от снега на 50% протяженности. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны очищены. | Удовлетворительно, -40% |
| Дорожки, площадки, тротуары В бесснежные дни накат более 12 см. Поверхность не обработана песком, наличие колеи, рыхлого снега. Заужение более 30%. Срок снегоочистки не соблюдается. Бортовой камень Бортовой камень не очищен. МАФ Пространство перед скамьями, урнами, постаментами, фонтанами не очищено от снега и мусора по всему периметру объекта. Урны переполнены. | Неудовлетворительно, -100% |
| Газоны Выполнено весеннее рыхление снега | Отлично, 0% |
| Газоны Весенние рыхление снега не выполнено | Неудовлетворительно, -100% |
| Летний период содержания |  |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Отсутствует сорная растительность на покрытии. Допускается наличие смета вдоль бортового камня не более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 10%. Камень очищен от грязи по всей протяженности. | Отлично, 0% |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, проведена покраска, очистка от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | Отлично, 0% |
| Газоны Высота травостоя не превышает 15 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), отсутствует бытовой и строительный мусор. | Отлично, 0% |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведено рыхление и полив, согласно технологии. Составлена и представлена в течение трех дней дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, а также сухих и больных деревьев, создающих угрозу жизни людей. | Отлично, 0% |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 20%. Очищены от мусора. Проведена стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Отлично, 0% |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. | Отлично, 0% |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Проведена подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, по всей его площади отсутствует растительность. | Отлично, 0% |
| Дорожки, площадки, тротуары Очищены от грязи и мусора. Имеется небольшое скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 10%. Допускается наличие смета вдоль бортового камня не более 10% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня не более 10%. Камень очищен от грязи на 80% протяженности. | Хорошо, -10% |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны очищены от мусора. | Хорошо, -10% |
| Газоны Высота травостоя превышает 15 см, но не более 17 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие мелкого мусора. | Хорошо, -10% |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев не более 10%, проведено рыхление и полив согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | Хорошо, -10% |
| Кустарники, живые изгороди Наличие сухих, поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки - не более 30%. Очищены от мусора. Проведена стрижка, рыхление приствольной канавки, подкормка удобрениями, согласно технологии. Наличие сорной растительности в приствольной канавке не более 10%. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки. | Хорошо, -10% |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений не более 5% | Хорошо, -10% |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Проведена подкормка удобрениями, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Присутствуют сорные растения, на площади не более 10%, не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади не более 10%. | Хорошо, -10% |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи. Отсутствует мусор. Имеется скопление листьев деревьев. Сорная растительность присутствует на площади покрытия не более 20%. Наличие смета вдоль бортового камня более 10% площади (не более 40%). Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 10% (не более 20%). Камень очищен от грязи на 50% протяженности. | Удовлетворительно, -40% |
| МАФ МАФ находятся в исправном техническом состоянии, не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны не очищены от мусора. | Удовлетворительно, -40% |
| Газоны Высота травостоя превышает 17 см, но не более 20 см. Отсутствует мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), наличие крупного мусора. | Удовлетворительно, -40% |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 10%, рыхление не проведено. Полив произведен согласно технологии. Дефектная ведомость не представлена. | Удовлетворительно, -40% |
| Кустарники, живые изгороди Имеется единичный мусор, не очищены от сухих веток, сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Проведена стрижка. Подкормка удобрениями не проведена. | Удовлетворительно, -40% |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников используется стандартный декоративный материал (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растений выполнена из однолетних растений с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Наблюдается отпад растений более 5%, но не более 20%. | Удовлетворительно, -40% |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 10% (но не более 50%), не убраны отцветшие соцветия. Выполнена стрижка газонных бордюров. Проведена прополка инертного материала, растительность присутствует на площади более 10% (но не более 50%). | Удовлетворительно, -40% |
| Дорожки, площадки, тротуары Не очищены от грязи, мусора, листьев деревьев. Сорная растительность присутствует более чем на 20% площади покрытия. Наличие смета вдоль бортового камня более 40% площади. Бортовой камень Наличие сорной растительности у бортового камня более 20%. Камень не очищен от грязи. | Неудовлетворительно, -100% |
| МАФ МАФ находятся в не исправном техническом состоянии (поломаны), не окрашены, не очищены от грязи. Пространство вокруг МАФ не очищено от грязи, мусора и сорной растительности, урны переполнены. | Неудовлетворительно, -100% |
| Газоны Высота травостоя превышает 20 см. Имеется мусор и листва после комплексной очистки (апрель и октябрь), присутствует бытовой и строительный мусор. | Неудовлетворительно, -100% |
| Деревья Наличие поросли и сорной растительности в приствольном круге у молодых деревьев более 10%. Рыхление и полив не произведены. Дефектная ведомость не представлена. | Неудовлетворительно, -100% |
| Кустарники, живые изгороди Не очищены от мусора, сухих веток и сорной растительности в приствольной канавке, рыхление не проведено. Не проведена стрижка, подкормка удобрениями. | Неудовлетворительно, -100% |
| Устройство цветников из однолетних растений, посадка однолетних цветочных культур в конструкции вертикального озеленения При посадке цветников использовался не стандартный и не декоративный материал (не соблюдены нормативные параметры растений, присутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки. Наблюдается отпад растений более 20% | Неудовлетворительно, -100% |
| Цветники из однолетних, многолетних растений, конструкции вертикального озеленения Почва цветника сухая, покрытая коркой, нарушены сроки рыхления и поливки. Присутствуют сорные растения, на площади более 50%, не убраны отцветшие соцветия. Стрижка газонных бордюров не выполнена. Прополка инертного материала не проведена. | Неудовлетворительно, -100% |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к контракту №___ от ___________

ПРЕДПИСАНИЕ (образец)

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: | Заказчик: Директор МКУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Благоустройство Индустриального района" _______________ /А.С. Полыгалов/ |
|  |  | Подрядчик: |

Приложение № 4

к контракту №___ от ___________

Уведомление (образец)

о случаях нанесения ущерба объектам общего пользования, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                 Руководитель

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 5

к контракту №___ от ___________

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения

____________________________________

(Наименование подрядной организации)

______________  20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Участок |  | Категория объекта | Замечания | Оценка, % снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | _________ | _________ | _____________ |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | _________ | _________ | _____________ |
| ___ | ________________ | _____ | ____ | _________ | _________ | _____________ |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 6

к контракту №___ от ___________

Расчет стоимости на выполнение работ по содержанию объектов озеленения в пределах

административных границ Индустриального района города Перми

| № лота | Ед.изм. | Объем |  | Стоимость ед.изм., руб с НДС |  | ИТОГО | Стоимость с учетом НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лето | Зима | Лето | Зима |  | Лето | Зима |
| Сквер у КГАУК "Пермский дом народного творчества |  |  |  |  |  | 517 695,05 | 438 039,59 | 79 655,46 |
| газон: | м2 | 12 349,00 |  | 15,10 |  | 186 524,22 | 186 524,22 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 711,00 | 2 711,00 | 32,25 | 27,33 | 161 525,00 | 87 429,27 | 74 095,73 |
| урны: | шт. | 15,00 | 15,00 | 1 996,31 | 261,12 | 33 861,39 | 29 944,63 | 3 916,76 |
| скамьи: | шт. | 15,00 | 15,00 | 255,64 | 101,17 | 5 352,15 | 3 834,64 | 1 517,51 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 85,00 |  | 519,92 |  | 44 192,97 | 44 192,97 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 45,00 |  | 61,22 |  | 2 754,76 | 2 754,76 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 3,00 |  | 6 911,07 |  | 20 733,22 | 20 733,22 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 408,00 |  | 153,49 |  | 62 625,88 | 62 625,88 | 0,00 |
| памятники: | м2 |  | 7,00 |  | 17,92 | 125,46 |  | 125,46 |
| Бульвар по Бр. Игнатовых |  |  |  |  |  | 377 432,99 | 315 991,41 | 61 441,58 |
| газон: | м2 | 9 639,00 |  | 18,17 |  | 175 128,38 | 175 128,38 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 101,00 | 2 101,00 | 26,62 | 26,83 | 112 299,25 | 55 929,66 | 56 369,59 |
| урны: | шт. | 14,00 | 14,00 | 1 996,31 | 261,12 | 31 603,97 | 27 948,32 | 3 655,65 |
| скамьи: | шт. | 14,00 | 14,00 | 255,64 | 101,17 | 4 995,34 | 3 579,00 | 1 416,34 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 26,00 |  | 519,92 |  | 13 517,85 | 13 517,85 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 192,00 |  | 84,50 |  | 16 223,44 | 16 223,44 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 153,00 |  | 153,49 |  | 23 484,70 | 23 484,70 | 0,00 |
| деревья: | шт. | 3,00 |  | 60,02 |  | 180,06 | 180,06 | 0,00 |
| Бульвар по ул. Леонова от ул. Беляева до ул. Свиязева |  |  |  |  |  | 1 113 173,22 | 954 396,32 | 158 776,90 |
| газон: | м2 | 28 283,00 |  | 15,10 |  | 427 197,72 | 427 197,72 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 5 321,00 | 5 321,00 | 28,47 | 26,76 | 293 906,02 | 151 497,53 | 142 408,49 |
| урны: | шт. | 53,00 | 53,00 | 1 996,31 | 261,12 | 119 643,61 | 105 804,38 | 13 839,23 |
| скамьи: | шт. | 25,00 | 25,00 | 255,64 | 101,17 | 8 920,25 | 6 391,07 | 2 529,18 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 241,00 |  | 519,92 |  | 125 300,08 | 125 300,08 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 165,00 |  | 61,22 |  | 10 100,79 | 10 100,79 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 305,00 |  | 84,50 |  | 25 771,61 | 25 771,61 | 0,00 |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 527,00 |  | 190,42 |  | 100 352,49 | 100 352,49 | 0,00 |
| деревья: | шт. | 33,00 |  | 60,02 |  | 1 980,65 | 1 980,65 | 0,00 |
| Сквер по ул. Леонова |  |  |  |  |  | 105 130,32 | 105 130,32 | 0,00 |
| газон: | м2 | 7 586,00 |  | 10,12 |  | 76 733,78 | 76 733,78 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 185,00 |  | 153,49 |  | 28 396,54 | 28 396,54 | 0,00 |
| Сквер на перекрестке ул. Мира и ул. Сов. Армии |  |  |  |  |  | 132 759,80 | 124 403,73 | 8 356,07 |
| газон: | м2 | 5 921,00 |  | 15,10 |  | 89 433,15 | 89 433,15 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 284,00 | 208,00 | 36,81 | 40,17 | 18 809,57 | 10 453,50 | 8 356,07 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многолетние | м2 | 110,00 |  | 61,22 |  | 6 733,86 | 6 733,86 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 1,00 |  | 6 461,10 |  | 6 461,10 | 6 461,10 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 25,00 |  | 84,50 |  | 2 112,43 | 2 112,43 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 60,00 |  | 153,49 |  | 9 209,69 | 9 209,69 | 0,00 |
| Придорожный газон по ул. Карпинского от ул. Стахановской до ул. Советской Армии |  |  |  |  |  | 652 590,71 | 648 412,83 | 4 177,88 |
| газон: | м2 | 18 161,00 |  | 15,10 |  | 274 310,99 | 274 310,99 | 0,00 |
| урны: | шт. | 16,00 | 16,00 | 1 996,31 | 261,12 | 36 118,83 | 31 940,95 | 4 177,88 |
| кустарники: | шт. | 280,00 |  | 84,50 |  | 23 659,18 | 23 659,18 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 2 075,00 |  | 153,49 |  | 318 501,71 | 318 501,71 | 0,00 |
| Транспортная развязка по ш. Космонавтов у ППФ Гознака |  |  |  |  |  | 574 750,62 | 574 750,62 | 0,00 |
| газон: | м2 | 15 601,00 |  |  |  | 214 428,53 | 214 428,53 | 0,00 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 337,00 |  |  |  | 175 212,14 | 175 212,14 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 337,00 |  |  |  | 56 149,54 | 56 149,54 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 18,00 |  |  |  | 41 007,89 | 41 007,89 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 573,00 |  |  |  | 87 952,52 | 87 952,52 | 0,00 |
| Придорожный газон по ш. Космонавтов от ул. Малкова до путепровода |  |  |  |  |  | 319 211,62 | 319 211,62 | 0,00 |
| газон: | м2 | 14 729,00 |  | 18,17 |  | 267 607,21 | 267 607,21 | 0,00 |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 271,00 |  | 190,42 |  | 51 604,41 | 51 604,41 | 0,00 |
| Газон пр. Декабристов |  |  |  |  |  | 710 656,05 | 707 000,40 | 3 655,65 |
| газон: | м2 | 31 730,00 |  | 13,82 |  | 438 616,16 | 438 616,16 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 2 006,00 |  | 22,26 |  | 44 644,11 | 44 644,11 | 0,00 |
| урны: | шт. | 14,00 | 14,00 | 1 996,31 | 261,12 | 31 603,97 | 27 948,32 | 3 655,65 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 40,00 |  | 519,92 |  | 20 796,70 | 20 796,70 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 178,00 |  | 84,50 |  | 15 040,48 | 15 040,48 | 0,00 |
| живая изгородь (колючая): | п.м. | 840,00 |  | 190,42 |  | 159 954,63 | 159 954,63 | 0,00 |
| Транспортная развязка по ул. В. Васильева - ул. Карпинского |  |  |  |  |  | 392 994,57 | 392 994,57 | 0,00 |
| газон: | м2 | 22 356,00 |  | 13,74 |  | 307 272,89 | 307 272,89 | 0,00 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 160,00 |  | 519,92 |  | 83 186,77 | 83 186,77 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 30,00 |  | 84,50 |  | 2 534,91 | 2 534,91 | 0,00 |
| Транспортная развязка по ул. Оверятская - ш. Космонавтов до ул. 2-а Красавинская |  |  |  |  |  | 732 238,56 | 732 238,56 | 0,00 |
| газон: | м2 | 7 430,00 |  | 15,10 |  | 112 225,68 | 112 225,68 | 0,00 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 674,00 |  | 519,92 |  | 350 424,28 | 350 424,28 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 641,00 |  | 187,15 |  | 119 962,40 | 119 962,40 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 15 |  | 4 851,86 |  | 72 777,87 | 72 777,87 | 0,00 |
| инертный материал | м2 | 415,00 |  | 4,94 |  | 2 049,31 | 2 049,31 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 60,00 |  | 84,50 |  | 5 069,82 | 5 069,82 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 462,00 |  | 150,93 |  | 69 729,20 | 69 729,20 | 0,00 |
| Транспортная развязка ул. Карпинского-ул. Стахановская-ул. Мира |  |  |  |  |  | 403 019,99 | 401 192,17 | 1 827,82 |
| газон: | м2 | 5 417,00 |  | 13,74 |  | 74 454,16 | 74 454,16 | 0,00 |
| урны: | шт. | 7,00 | 7,00 | 1 996,31 | 261,12 | 15 801,98 | 13 974,16 | 1 827,82 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 380,00 |  | 519,92 |  | 197 568,58 | 197 568,58 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 380,00 |  | 166,62 |  | 63 314,03 | 63 314,03 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 338,00 |  | 153,49 |  | 51 881,24 | 51 881,24 | 0,00 |
| Сквер по ш. Космонавтов от дороги до границы "Черняевский лес" на участке от ул. Подлесной до объектов автосервиса и от поворота на тубдиспансер до ул. Свиязева |  |  |  |  |  | 360 075,91 | 360 075,91 | 0,00 |
| газон: | м2 | 47 994,00 |  | 7,41 |  | 355 851,06 | 355 851,06 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 50,00 |  | 84,50 |  | 4 224,85 | 4 224,85 | 0,00 |
| Газон по ш. Космонавтов от у. Советской Армии до ул. Власова |  |  |  |  |  | 224 269,62 | 224 269,62 | 0,00 |
| газон: | м2 | 16 317,00 |  | 13,74 |  | 224 269,62 | 224 269,62 | 0,00 |
| Сквер на въезде в Индустриальный район |  |  |  |  |  | 164 116,08 | 164 116,08 | 0,00 |
| газон: | м2 | 389,00 |  |  |  | 5 875,61 | 5 875,61 | 0,00 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 225,00 |  |  |  | 116 981,40 | 116 981,40 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 1 |  |  |  | 18 234,85 | 18 234,85 | 0,00 |
| живая изгородь (не колючая): | п.м. | 150,00 |  |  |  | 23 024,22 | 23 024,22 | 0,00 |
| Цветник по ул. Мира около администрации Индустриального района |  |  |  |  |  | 88 349,95 | 88 349,95 | 0,00 |
| газон: | м2 | 288,00 |  | 15,10 |  | 4 350,07 | 4 350,07 | 0,00 |
| дорожки и площадки: | м2 | 70,00 |  | 42,95 |  | 3 006,42 | 3 006,42 | 0,00 |
| цветники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| однолетние | м2 | 100,00 |  | 519,92 |  | 51 991,73 | 51 991,73 | 0,00 |
| многолетние | м2 | 100,00 |  | 166,62 |  | 16 661,59 | 16 661,59 | 0,00 |
| вертикальное озеленение | шт. | 4,00 |  | 2 699,91 |  | 10 799,63 | 10 799,63 | 0,00 |
| инертный материал | м2 | 76,00 |  | 4,94 |  | 375,30 | 375,30 | 0,00 |
| кустарники: | шт. | 2,00 |  | 84,49 |  | 168,99 | 168,99 | 0,00 |
| ограждение | м2 | 67,00 |  | 14,87 |  | 996,22 | 996,22 | 0,00 |
| Живая изгородь по ул. Комбайнеров | п.м. | 200,00 |  | 153,49 |  | 30 698,96 | 30 698,96 | 0,00 |
| Живая изгородь на перекрестке ул. Мира и ул. Советской Армии | п.м. | 20,00 |  | 153,50 |  | 3 069,90 | 3 069,90 | 0,00 |
| Живая изгородь на перекрестке ул. Мира и ул. Д.Давыдова | п.м. | 24,00 |  | 153,50 |  | 3 683,88 | 3 683,88 | 0,00 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Качалова до ул. Одоевского | п.м. | 50,00 |  | 153,49 |  | 7 674,74 | 7 674,74 | 0,00 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Одоевского до ул. Комбайнеров | п.м. | 52,00 |  | 153,49 |  | 7 981,73 | 7 981,73 | 0,00 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Комбайнеров до ул. Заслонова | п.м. | 289,00 |  | 153,49 |  | 44 360,00 | 44 360,00 | 0,00 |
| Живая изгородь по ул. Мира от ул. Ковалерийская до ул. Снайперов | п.м. | 5,00 |  | 153,49 |  | 767,47 | 767,47 | 0,00 |
| Кустарники одиночные и в группах на перекрестке ул. Мира и ул. Д.Давыдова | шт. | 19,00 |  | 84,50 |  | 1 605,44 | 1 605,44 | 0,00 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 968 307,18 | 6 650 415,82 | 317 891,36 |

| Заказчик: МКУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. М.П. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить работы  ________________ по контракту № ____________  от __________ 20___ года, извещение № __________ от ___________ 20___ года.

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее -  контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в случае неисполнения или некачественного исполнения своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.4. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |