УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения " Средняя общеобразовательная школа № 129" г.Перми

_______________ / Т.Н.Чурилова/

«____» _________ 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор

по  выполнению комплекса работ по текущему ремонту кровли МАОУ «СОШ № 129» г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Положение о закупках МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | МАОУ «СОШ № 129» г.Перми |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11 |
| Адрес электронной почты |  | schl129@perm.ru |
| Контактный телефон |  | 295-92-34 |
| Контактное лицо |  | Директор Чурилова Тамара Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | выполнение комплекса работ по текущему ремонту кровли МАОУ «СОШ № 129» г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 9005620 (Девять миллионов пять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с локально-сметными расчетами и ведомостями объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной документации) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы, должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями конкурсной документации (в том числе локальным сметным расчетом) и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, законченного текущего ремонта кровли, распространяется на весь объем работ и составляет 100%. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11. Начало работ -25 мая 2012 .Срок выполнения работ : минимальный- 50 календарных дней, максимальный- 60 календарных дней . |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: 1. Авансирование не предусматривается. 2. 1 этап. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25 % от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 25% от стоимости договора. 3. 2 этап. Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 20% от стоимости договора по I этапу). 4. 3 этап. Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); -справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); - счета-фактуры, счета; - исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями контракта. 5. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 6. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и муниципальным контрактом. Цена договора должна включать в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи и являться фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема и сроков выполнения работ. Оплата осуществляется в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к конкурсной документации и договору, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к конкурсной документации и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем конкурса, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указываются стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к конкурсной документации и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ (услуг) |  | - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ, но не более чем на десять процентов. - Дополнительные работы, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. Если уполномоченным представителем участника размещения заказа является руководитель обособленного структурного подразделения – филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, может подписывать: руководитель юридического лица; директор филиала (представительства); лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица. Документом, подтверждающим полномочия руководителя филиала (представительства), является нотариально заверенная копия или оригинал доверенности на руководителя филиала (представительства), подписанной руководителем юридического лица. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к работам в случае, если работы являющиеся предметом договора подлежат обязательному лицензированию либо обязательно наличие свидетельства о допуске, обладание сертификатами на товары в случаи если товары являющиеся предметом договора подлежат обязательной сертификации; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. |  |
|  | отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике открытого конкурса; |  |
|  | отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации; |  |
|  | Опыт и деловая репутация: Выполнение за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту мягкой кровли и скатной металлической кровли. Работы по ремонту кровель должны быть выполнены без нарушений сроков, установленных контрактом (договором). |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | - Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса обязательному требованию «опыт и деловая репутация» и критерию «квалификация участника конкурса»: - Копии государственных (муниципальных) контрактов или договор на выполнение ремонтных работ мягкой и скатной кровель - акты приемки в эксплуатацию объекта; -КС2, КС3 |  |
|  | - Документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в конкурсной документации в соответствии с п.1 раздела III. Работы по устройству кровель - 13. Устройство кровель 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 13.2. Устройство кровель из рулонных материалов - 13.3. Устройство наливных кровель |  |
|  | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава). |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой |  |
|  | Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-6 раздела III в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | - Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения. В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении открытого конкурса, по которому вносится обеспечение. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | - Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе. Для участия в конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. - Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «20» марта года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). - заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов; - все листы заявки на участие в закупке, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу; - заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа; - заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника (при наличии). (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников размещения заказа не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). Подавать заявку на поставку части товара, выполнение части работ, оказание части услуг не допускается. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Участник размещения заказа должен представить предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг в соответствии с Приложением № 4. |
| V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | 5 %, что составляет 450281 рубль |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия), должно быть оформлено в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов (Центрального банка РФ, Министерства Финансов РФ и др.). Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в документации о конкурсе, должны быть внесены по указанным реквизитам в полном объеме в срок не позднее 20.03.2012 г. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ «СОШ № 129»г.Перми л/с 08930000334. ИНН; 5904100544. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 08930000334 ДопКИ 20000 обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отношении каждого предмета конкурса отдельно. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. По требованию участника открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11, кабинет директора |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «28» февраля 2012 г. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «20» марта 2012 г. |
| VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | Заинтересованное лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства заинтересованному лицу, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - В любое время до «20» марта 2012г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VIII. Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (Приложение № 7) заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | 27 февраля 2012 г. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - «7» марта 2012 г. |
| - IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11, кабинет директора |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «20» марта 2012 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10 часов 00 минут (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса |
| - X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Место рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11, кабинет директора |
| Дата рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «23» марта 2012 г. |
| Время рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10 часов 00 минут (время местное) |
| - XI. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Место оценки заявок на участие в конкурсе |  | г.Пермь, п. Новые Ляды, ул. Мира, д.11, кабинет директора |
| Дата оценки заявок на участие в конкурсе |  | - «27» марта 2012 г. |
| Время оценки заявок на участие в конкурсе |  | - 10 часов 00 минут (время местное) |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1. Цена договора. 2. Квалификация участника конкурса: а) Количество выполненных в срок, за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту мягкой кровли . б) Количество выполненных в срок, за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту скатной металлической кровли. - 3. Сроки выполнения работ . - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 8. |
| XII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 900 562 руб. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В срок, установленный для подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере (рекомендуется устанавливать данное требование в проекте договора). |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника открытого конкурса по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ «СОШ № 129»г.Перми л/с 08930000334. ИНН; 5904100544. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от 27.02.2012 № 1,. |
| - XIII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения муниципального договора |  | - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса соответственно проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание (локально-сметные расчеты)

на исполнение функций генерального подрядчика по выполнению комплекса работ по капитальному ремонту здания МАОУ «СОШ № 129» г.Перми

Проектно-сметная документация размещена отдельными файлами в электронном виде.

В случае если в локально-сметных расчетах содержаться указания на торговые марки, торговые знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции  «….или эквивалент».

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника открытого конкурса)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса;

- отсутствие ареста, наложенного на имущество участника открытого конкурса по решению суда либо административного органа.

| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника открытого конкурса |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на исполнение функций генерального подрядчика по выполнению комплекса работ по капитальному ремонту кровли здания МАОУ «СОШ № 129» г.Перми  в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| Цена договора | Рублей |
| Сроки выполнения работ | Календарные дни |

Сведения о квалификации участника:

| Наименование подкритериев критерия | Количество | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 подкритерий: Количество выполненных в срок, за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту мягкой кровли . |  |  |
| 2 подкритерий: Количество выполненных в срок, за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту скатной металлической кровли. |  |  |

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		____________________			________________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | Сведения |
| Почтовый адрес | Указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника открытого конкурса |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения | Вопрос |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:

- каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг.

- рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям

- дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка заявок по критерию

«цена договора»

Значимость критерия «цена договора»  составляет 70 %.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена договора , предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» , определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

« квалификация участника конкурса»

Значимость критерия «квалификация участника конкурса»  составляет 25%.

При  оценке квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов).

1 подкритерий:

Количество выполненных в срок,  за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту мягкой кровли .

– максимальное значение указанного подкритерия составляет 40 баллов.

2 подкритерий

Количество выполненных в срок,  за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по ремонту  скатной металлической кровли.

– максимальное значение указанного подкритерия составляет 60 баллов.

Значение в баллах по каждому  подкритерию  определяется по формуле:

| Ci = | Ci | х | Kc, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Ci – значение в баллах, присуждаемое i-ой заявке по указанному подкритерию;

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному подкритерию, содержащееся в заявках участников конкурса;

Ci – значение указанного подкритерия, предложенное в i-ой заявке;

Kc – максимальное значение указанного подкритерия в баллах.

Рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| Rci = | Ci 1 + | Ci2 |
| --- | --- | --- |

где:

Rci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Cik – значение в баллах, присуждаемое комиссией i-ой заявке по каждому подкритерию, где k – количество установленных подкритериев (показателей).

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника конкурса», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«сроки выполнения работ»

Значимость критерия «сроки выполнения работ» составляет  5 %.

Сроки выполнения работ: минимальный – 50 календарных дней, максимальный-60 календарных дней

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ» определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения контракта;

Fi – предложение по сроку выполнения работ в i-ой заявке  в календарных днях с даты заключения контракта;

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

Исполнение функций генерального подрядчика на выполнение комплекса работ по текущему ремонту кровли МАОУ «СОШ № 129» г. Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 129 г.Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора школы Чуриловой Т.Н.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола _______________ МАОУ «СОШ №129 » г.Перми от ___ _______2012 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется  выполнить комплекс работ по текущему ремонту кровли МАОУ «СОШ № 129» г.Перми , осуществить согласования с инспекцией по государственному строительному надзору (в случае постановки объекта под надзор ИГСН), произвести строительно-монтажные работы на объекте и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется  в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет                             (__________) руб.

2.2 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4 Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы  на комплектацию объекта при проведения текущего ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по текущему ремонту, включая монтажные, пуско-наладочные  и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, получение заключения о соответствии объекта  требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации (в случае постановки объекта под надзор ИГСН), уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора), получение технологических условий.

- 2.5. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

2.6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика.

3.ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора Генеральный подрядчик обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 работы с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Генерального подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Генерального подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Генеральному подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2.обеспечить Генерального подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Генеральным подрядчиком

работ в порядке, предусмотренном настоящим договора;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Генеральным подрядчиком

Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом

Генерального подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Генеральному подрядчику

работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Назначить уполномоченной организацию, осуществляющую строительный контроль за выполнением ремонтных работ, МКУ «Управление строительства» города Перми.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ: _______календарных дней.

5.1.1.Началом выполнения работ  считается 25.05.2012.

5.1.2.Окончанием выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию при условии  предоставления:

- заключения о соответствии объекта текущего темонта требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, выданного инспекцией государственного строительного надзора Пермского края (в случае принятия ИГСН объекта под надзор),

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями   договора.

5.2.Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «График производства работ» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчик

6.2. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.2.1. Авансирование не предусматривается.

6.2.2.  1 этап. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25 % от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 25% от стоимости договора.

6.2.3.  2 этап. Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 20% от стоимости договора по I этапу).

6.2.4. 3 этап. Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления:

- заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации, выданного инспекцией государственного строительного надзора Пермского края (в случае принятия ИГСН объекта под надзор),

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями   контракта.

6.3. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, который оформляется Генеральным подрядчиком в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта в работу по акту приема-передачи объекта в работу.

7.3. Генеральный подрядчик письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую строительный контроль со стороны Заказчика (далее – МКУ «УС»)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также при контроле за выполнением работ,  проверке представленных Генеральным подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов условиям договора, участвует МКУ «УС».

7.5. Генеральный подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Генерального подрядчика.

7.2.6. Генеральный подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.2.7. Генеральный подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Генеральный подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.2.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Генеральный подрядчик  устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Генеральным подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Генерального подрядчика.

7.2.9. Генеральный подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ.

7.2.10.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления строительного контроля на объекте по данному договору.

7.2.11. Заказчик с участием МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Генеральным подрядчиком  работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.2.1. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком после уведомления Подрядчиком о поэтапном выполнении работ или выполнении работ в целом.

8.2.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика законченных капитальным ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС» при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.2.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.2.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Заказчик-Застройщик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 60 месяцев со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта и распространяется на весь объем работ.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Генеральный подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Генеральный подрядчик осуществляет оплату коммунальный услуг за весь период действия договора по отдельному договору с заказчиком (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Генерального подрядчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Генерального подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Генеральный подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Генеральный подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

12.2.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение Подрядчиком  сроков любого из этапов выполнения работ в соответствии с графиком производства работ более чем на 10 дней.

12.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4.Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5.При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком работ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  ______________________ рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является ________________________________________.

13.3. В случае, если способом обеспечения Генеральным Подрядчиком выбран залог денежных средств, то между Заказчиком и Подрядчиком заключается договор залога, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ________________________ тел. __________________ , консультант Заказчика – представитель МКУ «АХССО» города Перми________________тел.___________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1        Техническое задание

Приложение № 2       График производства работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № » г.Перми |  |

Приложение № 3

к договору от _________

№ ___________________

Договор залога.

г.Пермь                                                                                                   «__»________201_г.

______________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ______________,  именуемый в дальнейшем Участник открытого конкурса, в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», на основании Протокола конкурсной комиссии № _____от « »________ 201_ года заключили настоящий договор залога о нижеследующем.

Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по _________  по адресу г.Пермь, ул.____, д.___ МАОУ «______» г.Перми.

Статья 2. Предмет договора

2.1.	Участник открытого конкурса в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника открытого конкурса по Договору, указанному в статье 1 настоящего договора залога, денежные средства в размере___________ руб. (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

______________________

______________________

______________________

назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по открытому конкурсу  № __  от  ______  на (указать предмет конкурса) .

- Стороны оценивают предмет залога в размере ______ руб.

- Настоящий договор залога служит обеспечением исполнения Участником открытого конкурса обязательств по Договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные Договором.

- Участник открытого конкурса отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по Договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

- Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником открытого конкурса своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим договором залога.

Статья 3. Передача денежных средств

3.1.	Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего договора залога, должна быть внесена Участником открытого конкурса на счет Заказчика до истечения срока заключения Договора, указанного в конкурсной документации и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника открытого  конкурса по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения Договора.

3.2.	Участник открытого конкурса не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками открытого конкурса в соответствии с настоящим договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по Договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора и надлежащего документального подтверждения Участником конкурса исполнения обязательств по Договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником открытого конкурса своих обязательств по Договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником открытого конкурса своих обязательств по Договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

- Настоящий договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора, включая гарантийные обязательства.

- Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Настоящий договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника открытого конкурса).

5.4.По всем вопросам, не урегулированным настоящим договор залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик	         Участник открытого конкурса

________________  /                          /                                                                    _________________  /                   /