УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор на выполнение работ

по содержанию тротуаров и газонов на улично-дорожной сети:

по улице Уральской на участке от ул. Циолковского до ул. Работницы

и по Б.Гагарина, 115 - ул. Старцева, 55

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1.Техническое задание ………………………………………………………………………10-21

- 2.2. Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…..…………………… ..….....22-23

- 2.3. Проект муниципального контракта…………………………..………………..……….…24-54

- 2.4. Договор залога…………….……………………………………………………………..…55-56

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Содержание тротуаров и газонов на улично-дорожной сети: по улице Уральской на участке от ул. Циолковского до ул. Работницы и по Б.Гагарина, 115 - ул. Старцева, 55 |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 580 765 рублей 42 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Приложении № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3. к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – с 15.04.2012 года по 20.12.2012 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом муниципальный контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 11 615 рублей 31 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «13» марта 2012 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «20» марта 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «23» марта 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципальный контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 174 229 рублей 63 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и муниципальный контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.3 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение №2.1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Техническое задание

Выполнение работ по содержанию тротуаров и газонов на улично-дорожной сети: по улице Уральской на участке от ул. Циолковского до ул. Работницы и по Б.Гагарина, 115 - ул. Старцева, 55

1. Срок выполнения работ: с 15.04.2012г. по 20.12.2012г.

Все работы по содержанию тротуаров и газонов на улично-дорожной сети: по улице Уральская на участке от ул. Циолковского до ул. Работницы и по Б.Гагарина, 115 - ул. Старцева, 55, должны быть произведены согласно технологии производства и условий выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, требованиям нормативно-технической документации - приложение №12 к муниципальному контракту.

I. Технология производства и условия выполнения работ

- Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по содержанию тротуаров и газонов

1.Уборка улиц в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание улиц, тротуаров;

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 мая окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 10 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

Уборка улиц, тротуаров, газонов, должна оканчиваться к 9 часам утра.

Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

2.Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней.

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедного материала (песок).

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию тротуаров и газонов

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, площадок должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом (песок),

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега на газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением твердого покрытия.

Тротуары должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Газоны должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 10 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период: Тротуары, пешеходные дорожки обрабатываются строго песком.

В период снегопада и гололеда.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка тротуаров, пешеходных дорожек  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

Время на обработку всей площади тротуаров, пешеходных дорожек не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках  начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, пешеходных дорожек не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Вывоз снега с тротуаров, пешеходных дорожек осуществляется в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки).

Требования к содержанию элементов благоустройства

Содержание элементов благоустройства (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников, твердых покрытий) заключается в комплексе мероприятий направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания включает в себя следующие виды работ:

-санитарная прочистка зеленых насаждений;

- комплексная очистка в весенний и осенний периоды;

- прополка прикорневого слоя почвы;

- рыхление прикорневого слоя почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- полив;

- уборка мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья - формирование кроны, удаление поросли;

- кустарники - формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий;

- живая изгородь – стрижка кустарника с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- обыкновенные газоны – кошение, полив;

- цветники – поддержание непрерывного цветения культур, восстановление отпада, обрезка, деление;

- инертный материал, рокарий: очистка от сорняков, мойка, просеивание, разравнивание материала, текущий ремонт.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно. Вывозка смета и мусора производится на специализированные полигоны ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте, материала, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности производится в весенний осенний периоды (апрель и октябрь, сроки могут корректироваться Заказчиком). Газоны очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора (различных видов загрязнения), прочесывается граблями.

Внесение удобрений производится в весенний и осенний периоды, в летний период в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов произрастания культуры.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена стандартным декоративным материалом (отсутствуют вредители, болезни, соблюдены нормативные параметры растений). Посадка цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Рисунок цветника, ассортимент растений, количество рассады, согласовывается с Заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнической технологии. Посадка растений выполняется из расчета не менее 40 шт. - на 1м2 . В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия.

В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление и внесение органических и минеральных удобрений, исходя из потребности различных цветочных культур в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания.

Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зиму необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие постепенно, ранней весной (апрель).

Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной очистке территории (весной и осенью).

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений у древесно-кустарниковых насаждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см или листьями без признаков болезней и вредителей - 20-25 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Уход за газонами необходимо начинать в апреле. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить полив, внесение удобрений, локальную подсыпку плодородного грунта, кошение, прополку газона, защиту травостоя от болезней и вредителей, подсев газонной смесью для формирования равномерного травяного покрова, а также прокалывание дернины для обеспечения необходимой аэрации. В среднем высота скашивания для партерных газонов должна быть не менее 5 см. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см. Внесение удобрений осуществляется в несколько сроков, необходимо поддерживать нейтральную реакцию почвы. Газон в сентябре – октябре, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора, а также произвести его обработку комплексным удобрением для подготовки к зиме.

Монтаж модулей вертикального озеленения осуществляется до пятого июня, демонтаж не позднее тридцатого сентября, сроки могут корректироваться Заказчиком в письменном виде. Подготовка почвы и посадка растений в чаши должны производиться в теплицах в период бутонизации рассады. До момента монтажа цветочные культуры должны укорениться, зацвести, а так же сформировать равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Модули вертикального озеленения монтируются на опоры с высаженными цветочными культурами. Насыпка дренажного материала в чашу – не менее 3 см, распределение плодородной земли с добавление комплекса удобрений для однолетних цветочных культур с использованием гидрогеля. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2. Ассортимент растений согласовывается с Заказчиком до двадцатого мая.

Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, причиненный при выполнение работ по содержанию.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Перечень и объем работ по содержанию тротуаров и газонов

| Кате гория | Наименование объекта | Общая площадь объекта | Газоны |  | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  | Урны |  | Скамьи |  | Цветники |  |  | Ограждение |  | Кустарники |  | Деревья | Вертикальное озелене ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зимнее сод. |  | Летнее сод. |  | Летнее сод. | Зимнее. сод. | Летнее сод. | Зимние сод. | Устройство из однолетников | Содержание однолетников | Содержание многолетников | мойка | покраска | одиночные | В живой изгороди | Содержание | Демонтаж | Монтаж |
|  |  |  | Площадь газона | Площадь рыхления | Механизир и ручная. очистка | Ручная очистка | асф. покр. | Плиточное покр | Колич. | Колич. | Колич. | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | п/м | п/м | м2 | п/м | шт | шт | шт |
| 1 | 1. Ул.Уральская на участке от ул. Циолковского до ул.Работницы | 3800 | 2200 | 1140 | 1510 | 90 | 1600 |  | 24 | 24 | 12 | 12 | - | - | - | 250 | 250 | 12 | 342 | - | - | - |
| 1 | 2. Б.Гагарина, 115 -ул.Старцева, 55 | 3765 | 2885 | 150 | 150 | 50 | - | 200 | 12 | 12 | 8 | 8 | 51 | 51 | 70 | 300 | 300 | 36 | 85 | 23 | 60 | 60 |
| Примечание: работы по устранению повреждений конструктивных элементов – см. п.20 прил. №2.2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости

- за некачественно выполненные работы по содержанию тротуаров и газонов

1.  Баллы по содержанию тротуаров и газонов города Перми определяются согласно приложению «Критерии оценки качества работ по содержанию тротуаров и газонов»2. Итоговый балл по содержанию тротуаров и газонов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БТиГ=∑СТиГi /y, где

БУ – балл по содержанию тротуаров и газонов за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СГиТi – суммарный балл по содержанию тротуаров и газонов по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СГиТi определяется по формуле (2):

СГиТi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество тротуаров и газонов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных тротуаров и газонов.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию тротуаров и газонов производится согласно количеству баллов (БТиГ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №6 к Контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Критерии оценки качества работ по содержанию тротуаров и газонов.

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть – тротуары и газоны |  |  |
| 5 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок, инертного материала, рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокарии. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры, и представлена Заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Отсутствует мусор на объекте. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки на объекте. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой, выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой,многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок, инертного материала, рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокария. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена Заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок. Поверхности покрытий из инертного материала, рокария очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, присутствует единичная сорная растительность у бортового камня, плит, в инертном материале, рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена Заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение 2-х суток. Выполнено не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженного полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен не в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют увядшие, не цветущие побеги. Не восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, не полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок. Наличие грязи и мусора на поверхности покрытий из инертного материала, рокария по всей протяженности. Наличие сорной растительности у бортового камня, плитам, в инертном материале, рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковый и цветочные культуры. Высота травостоя на обыкновенных газонах – превышает 15 см, скошенная трава не вывезена в течение 2-х суток. Не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, не произведен полив и подкормка согласно технологии. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды. Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Стрижка выполнена не на всем протяжение объекта (для стриженых изгородей). Не произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений не соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений (не соблюдены нормативные параметры растений). Посадка растения ведется не закрытой корневой системой. Не соблюдена плотность посадки, согласно технологии. Полив проводится без соблюдения утренних и вечерних часов. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Многолетние цветники – не проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Перед зимой у многолетников не проведено своевременное рыхление. Наличие мусора. Цветочные растения не обрезаны, не проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен не в срок. Опоры не помыты и не окрашены. Цветочные культуры имеют увядшие, не цветущие побеги. Не восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, не полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть тротуары и газоны |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, малые архитектурные формы (далее - МАФ) расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 3-х дней. На всех элементах тротуаров, дорожек и площадок отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 4 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 7-ми дней. На всех элементах тротуаров, дорожек и площадок отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 3 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ расчищены не на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах тротуаров, дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега – более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 3 см. Не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

- 1. Требования к содержанию и ремонту элементов улиц и автомобильных дорог I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

Приложение №2.2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

| Расчет стоимости работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование операций и элементов объектов | Ед. измер | 1. ул. Уральская от ул. Циолковского до ул.Работницы |  | 2. Бульвар Гагарина ,115 - ул. Старцева, 55 |  |
|  |  |  | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, посыпка песком | 100 кв.м | 15,1 | 14491,02 | 1,5 | 1439,51 |
| 2 | Уборка рыхлого снега | 100 кв м | 16 | 22670,72 | 2 | 2833,84 |
| 3 | Очистка плотного снега (ручная) | 100 кв.м | 0,9 | 961,49 | 0,5 | 534,16 |
| 4 | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | 100 кв м | 10,67 | 4913,54 | 1,33 | 612,47 |
| 5 | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,24 | 17585,92 | 0,12 | 8792,96 |
| 6 | Очистка от снега скамей | 100 кв.м | 0,12 | 460,84 | 0,08 | 307,22 |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 8 | Подметание дорожек с асфальтобетонным покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня | 100 кв м | 16 | 30971,04 |  |  |
| 9 | Подметание дорожек с плиточным покрытием, очистка тротуарной плитки от травы | 100 м2 |  |  | 2 | 7333,52 |
| 10 | Кошение газонов | 100 м2 | 22 | 27952,32 | 28,85 | 46310,02 |
| 11 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100 м2 | 22 | 10524,58 | 28,85 | 13801,55 |
| 12 | Очистка газонов от мусора и листвы | 100 м2 | 22 | 14415,28 | 28,85 | 18903,67 |
| 1.21 | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,24 | 48033,19 | 0,12 | 24016,59 |
| 13 | Покраска урн | 100 урн | 0,24 | 4835,04 | 0,12 | 2417,52 |
| 14 | Покраска скамей | 100 скам | 0,12 | 2822,64 | 0,08 | 1881,76 |
|  | Деревья и кустарники |  |  |  |  |  |
| 15 | Подкормка кустарников, прополка и рыхление приствольных кругов, обрезка с прореживанием кроны | 100 куст | 0,12 | 769,94 | 0,36 | 2309,83 |
| 16 | Стрижка кустарников в живых изгородях, прополка и рыхление приствольных канавок | 100 пм | 3,42 | 53922,42 | 0,85 | 13401,77 |
| 17 | Удаление поросли в приствольном круге дерева, прополка, рыхление круга дерева, полив | 100 дер |  |  | 0,23 | 2199,23 |
|  | Цветники (однолетние) |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство цветников, прополка, рыхление, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | 100 м2 |  |  | 0,51 | 44346,28 |
|  | Цветники (многолетние) |  |  |  |  |  |
| 19 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветков | 100 м2 |  |  | 0,7 | 10361,63 |
|  | И Т О Г О |  |  | 255329,98 |  | 201803,53 |
| 20 | Устранение повреждений конструктивных элементов (7,5%) |  |  | 19149,75 |  | 15135,26 |
| 21 | мойка ограждений | 1 м2 | 60 | 909,60 | 90 | 1364,40 |
| 22 | покраска ограждений | 1 м2 | 60 | 15195,00 | 90 | 22792,50 |
| 23 | монтаж чаш вертикального озеленения | 1 шт |  |  | 60 | 25960,80 |
| 24 | демонтаж чаш вертикального озеленения | 1 шт |  |  | 60 | 23124,60 |
|  | В С Е Г О по объектам |  |  | 290584,33 |  | 290181,09 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Решение Пермской Городской Думы № 38 от 26.02.2008 |  |  |  |  |  |
| 2. | Постановление Администрации г. Перми № 378 от 27.07.2011 |  |  |  |  |  |

| Расчет стоимости выполнения работ по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Всего стоимость содержания, руб | В т.ч. летнее содержание | В том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зимнее содержание | В том числе по месяцам |  |  |
|  |  |  | Апрель 6 суток (с 15.04.2012 по 20.04. 2012) | Май 30 суток (с 21.04.2012 по 20.05. 2012) | Июнь 31 сутки (с 21.05.2012 по 20.06. 2012) | Июль 30 суток (с 21.06.2012 по 20.07. 2012) | Август 31 сутки (с 21.07.2012 по 20.08. 2012) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08. 2012 по 20.09. 2012) | Октябрь 24 сутки (с 21.09. 2012 по 14.10. 2012) |  | Октябрь 6 суток (с 15.10.2012 по 20.10. 2012) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2012 по 20.11. 2012) | Декабрь 30 суток (с 21.11. 2012 по 20.12. 2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тротуары и газоны по ул. Уральской от ул. Циолковского до ул. Работницы и по Б. Гагарина, 155- ул. Старцева, 55 | 580765,42 | 505161,73 | 7537,46 | 62581,48 | 147770,58 | 73435,03 | 71262,78 | 64405,78 | 78168,62 | 75603,69 | 6770,48 | 34980,81 | 33852,40 |

Приложение №2.3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ______

на выполнение работ

по содержанию тротуаров и газонов на улично-дорожной сети:

по улице Уральской на участке от ул. Циолковского до ул. Работницы

и по Б.Гагарина, 115 - ул. Старцева, 55

г. Пермь                                                                                                                              ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт (далее –Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

  - По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнять работы по содержанию тротуаров и газонов на улично-дорожной сети: по ул.Уральской на участке от ул.Циолковского до ул.Работницы и по Б.Гагарина, 155 – ул.Старцева, 55 (далее – Объектов).

1.2. Работы по содержанию Объектов в результате должны обеспечивать:

а) ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Контракту.

б)  безопасность прохода пешеходов;

в) удобство и безопасность эксплуатации Объектов;

г) все необходимые условия для создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных зеленых насаждений на Объектах, а так же активизацию жизнеспособности и повышение устойчивости и декоративности растений на объектах в целом в экстремальных условиях городской среды.

1.3. Работы по содержанию Объектов должны осуществляться в соответствии с:

а) Приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Перечень и объем работ по содержанию тротуаров и газонов;

Приложение №  2 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости за  некачественно выполненные работы по содержанию тротуаров и газонов;

Приложение № 4 – Критерии оценки качества работ по содержанию тротуаров и газонов и показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми;

Приложение №  5 – Расчет стоимости содержания тротуаров и газонов;

Приложение №  6 – Расчет стоимости выполнения работ по месяцам;

Приложения № 7 – форма Акта приемки выполненных работ за отчетный период по содержанию тротуаров и газонов;

Приложение № 8, 8.1 – форма Актов контрольной проверки качества работ по содержанию тротуаров и газонов;

Приложение № 9 – форма Уведомления о случаях нанесения ущерба объектам (тротуары и газоны), в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение № 10 – форма Предписания;

Приложение № 11 – форма Журнала осмотра объектов содержания;

Приложение № 12 – Перечень нормативной документации;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, технической документации, в том числе с соблюдением требований СНиП, ГОСТ согласно Приложению № 12.

- Существенные условия о предмете Контракта

  - Требования к качеству работ:

2.1.1.	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям настоящего Контракта, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Приложении № 12 к настоящему Контракту.

Качество выполняемых работ должно обеспечить все необходимые условия для создания устойчивых, долговечных и высоко декоративных зеленых насаждений на Объектах, а так же активизацию жизнеспособности и повышение устойчивости и декоративности растений на объектах в целом в экстремальных условиях городской среды.

2.1.2. Все работы по содержанию Объектов должны быть произведены согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту;

Работы в результате должны обеспечивать ежедневное нормативное состояние конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Контракту;

При выборе показателя учитываются фактические погодные условия;

2.1.3. При производстве работ должны использоваться качественные материалы;

2.1.4. По результатам проверок за несоблюдение требований к выполнению работ, за несоответствие состояния конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, общим требованиям к содержанию Объектов ( Приложения №2 и № 4 к настоящему Контракту)  выставляется оценка качества работ по содержанию Объектов в баллах, на основании которой уменьшается (снижается) стоимость выполненных работ. Оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Приложениями № 3 и № 4 к настоящему Контракту.

2.1.5. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, стоимость работ подлежит уменьшению в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту;

Если по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию  Объектов, оценка качества работ составит 2,5 балла и ниже работы по содержанию Объектов за указанный период считаются не выполненными в полном объеме, поэтому не принимаются и не оплачиваются;

2.1.6. приступить к работам по содержанию Объектов необходимо в день начала производства работ, указанный в п.3.1. настоящего Контракта.

2.2.  В целях обеспечения качества выполнения работ на Объектах,  а также их сохранности, в том числе всех конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, Подрядчиком должен проводиться ежедневный осмотр Объектов.

2.3. Результаты выполнения работ, а также производство работ, должны обеспечивать безопасный проход пешеходов.

2.4. На участках, расположенных на Объекте, угрожающих безопасности людей, необходимо оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению пешеходов об опасности.

2.5. Работы по содержанию Объектов, требующие устранения последствий связанных с погодными условиями,  должны выполняться немедленно с момента наступления благоприятных погодных условий.

2.6. При производстве работ по содержанию должна быть обеспечена сохранность Объектов, в том числе конструктивных элементов и элементов обустройства:

обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, их конструктивным элементам и элементам обустройства, в том числе от стихийных бедствий, актов вандализма, от аварий и других  нарушениях в течение 24 часов в адрес Заказчика направляется Уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Контракту.

- Период производства работ по содержанию

3.1. Начало производства работ: 15.04.2012 г.

3.2. Окончание производства работ: 20.12.2012 г.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

4.1. Общая стоимость работ по содержанию тротуаров и газонов  согласно Приложению №5 к настоящему Контракту составляет ________________________________________________________________________________(_______________________________________________________________) _______ копейки, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является Акт контрольной проверки качества работ по содержанию тротуаров и газонов(Приложение № 8 и №8.1. к Контракту), Акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7 к Контракту), Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3  и счет-фактура, предоставляемая Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

4.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по ф. КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

4.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

- Сдача и приемка выполненных работ

5.1. Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика) совместно с Подрядчиком (уполномоченным представителем Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

5.2. Заказчик принимает выполненные работы по Контракту по состоянию на 20 число текущего месяца при условии наличия записей о выполненных работах в Общем журнале работ, а также представления по требованию Заказчика иной  исполнительной документации;

Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5.3. Подрядчик обязан за 3 (три) календарных дня в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче работ.

5.4. По результатам приемки работ Сторонами подписывается Акт приемки выполненных работ за отчетный период и Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

Оформление данных документов обеспечивает Подрядчик. Для подтверждения данных Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Подрядчик обязан по требованию Заказчика представить исполнительную документацию Заказчику;

Приемка документов для оплаты за выполненные и принятые работы осуществляется Заказчиком ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца.

- Обязанности и права Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

6.1.1. приступит к выполнению работ 15 апреля 2012 года,

6.1.2. обеспечить выполнение работ по содержанию Объектов в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативной документации и сдать выполненные работы, документы на оплату в установленный срок,

6.1.3. вести Общий журнал работ, Журнал осмотра объектов содержания (по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Контракту) с начала производства работ до их окончания,

6.1.4. по требованию Заказчика в сроки, указанные в письменной заявке Заказчика, представлять фотодокументацию на Объекты;

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования Объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка,

6.1.5. обеспечить на Объекте производства работ безопасность прохода пешеходов по Объектам, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности,

6.1.6. обеспечить сохранность конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, в том числе при производстве работ, а также принимать участие в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба Объектам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов.

6.1.7. принимать меры по предотвращению возможного причинения ущерба, связанного с производством работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах инженерных коммуникаций,

6.1.8. ежедневно осуществлять осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и иные факты причинения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в Журнале осмотра объектов содержания;

В течение 24 часов с момента обнаружения (причинения) письменно уведомить Заказчика по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе возникшего при производстве работ, от стихийных бедствий, аварий, актов вандализма и других  нарушениях.

6.1.9. в течение 2 часов с момента обнаружения аварийного участка, угрожающего безопасности людей, принять меры по обеспечению безопасности: оградить аварийный участок или принять иные меры по обеспечению безопасности, в том числе по предупреждению участников дорожного и пешеходного движения об опасности,

6.1.10. в случае проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приостановить выполнение работ на Объекте (участке Объекта), указанном Заказчиком в уведомлении о приостановлении выполнения работ и возобновить выполнение работ на данном Объекте (участке Объекта) при получении от Заказчика уведомления о возобновлении выполнения работ по содержанию,

6.1.11. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, к Объектам производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства, представлять по требованию Заказчика, а также уполномоченного представителя Заказчика, Общий журнал работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ,

6.1.12. обеспечить выход работников, выполняющих работы по настоящему Контракту на Объектах, в спецодежде с указанием надписи о наименовании организации работников,

6.1.13. в случае временного прекращения производства работ по содержанию, происходящей не по инициативе Заказчика,  письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента прекращения работ,

6.1.14. в случае, когда Подрядчик узнал о наступлении событий, которые могут способствовать временному прекращению производства работ по содержанию, письменно уведомлять Заказчика в течение 24 часов с момента, когда Подрядчик узнал о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта,

6.1.15. выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки, сообщать о выполнении письменно с приложением фотодокументации,

6.1.16. своевременно и безвозмездно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок,

6.1.17. письменно согласовать с Заказчиком возможность привлечь к выполнению работ субподрядную организацию и представить все необходимые реквизиты привлекаемой для работ субподрядной организации,

6.1.18. за свой счет устранить выявленные недостатки работ, возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного выполнения работ по содержанию,

6.1.19. при назначении уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов представлять заверенную подписью руководителя Подрядчика и печатью копию приказа о назначении уполномоченного представителя,

6.1.20. участвовать в контрольной проверке, назначенной Заказчиком.

6.2. Подрядчик вправе:

6.2.1. назначить приказом уполномоченных представителей для подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (актов приемки выполненных работ за отчетный период выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3), фотодокументов, исполнительной документации,

6.2.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход и обследование Объекта проведения работ по содержанию с привлечением уполномоченных представителей Заказчика и управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

- Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. своевременно осуществлять приемку работ, при соблюдении Подрядчиком условий Контракта подписывать акт приемки выполненных работ за отчетный период и справку о стоимости выполненных работ и затрат по ф. КС-3,

7.1.2. производить оплату принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта,

7.1.3. осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ,

7.1.4. осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ,

7.1.5. осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца;

Количество проверок и сроки проведения определяются Заказчиком, но не менее 4 раз в месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов по форме согласно Приложению № 8, 8.1. к настоящему Контракту. Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика;

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию Объектов фиксируются выявленные недостатки работ по содержанию, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении;

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

7.2. Заказчик вправе:

    - присутствовать на объекте производства работ,

    - производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ,

    - отдавать распоряжения в письменной форме о частичном или полном временном прекращении производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества,

    - принимать выполненные работы и давать письменные Предписания об устранении дефектов и недостатков работ, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков,

    - производить проверку Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания,

    - осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ,

7.2.7. в целях осуществления контроля за ходом производства работ по содержанию  назначить уполномоченного представителя,

7.2.8. привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ по содержанию требованиям, установленным настоящим Контрактом,

7.2.9. принимать фотодокументацию к рассмотрению,

7.2.10. при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ по содержанию Объектов (части объекта)  на время выполнения указанных работ, направив уведомление об этом Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,

Начало выполнения работ по содержанию на данных Объектах (части объекта) возобновляется на основании уведомления, направленного Подрядчику не позднее, чем за 24 часа до начала выполнения работ по содержанию,

7.2.11. выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ,

Предписание направляется по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении,

7.2.12. не принимать работы по содержанию и не оплачивать в случаях непредставления Подрядчиком Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации,

7.2.13. уменьшить стоимость и оплату некачественно выполненных работ по содержанию за отчетный период, а также не оплачивать периоды (согласно актам контрольных проверок) невыполнения работ по содержанию, если оценка качества работ по содержанию в проверяемом периоде составит 2,5 балла и ниже,

- Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований действующего законодательства, правовых актов города и нормативной документации.

8.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного в результате не обеспечения сохранности конструктивных элементов и элементов обустройства Объектов, а также в результате не проведения регулярного осмотра Объектов;

Подрядчик несет ответственность и обязанность ликвидации последствий, возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате не выполнения обязательства уведомлять Заказчика обо всех случаях нанесения ущерба Объектам, конструктивным элементам и элементам обустройства Объектов, в том числе вызванного аварийной ситуацией.

8.4. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, видам  и срокам их выполнения в соответствии с условиями настоящего Контракта, или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объектов, Заказчиком уменьшается стоимость и оплата работ в соответствии с условиями, установленными в Приложениях № 3, № 4 к настоящему Контракту.

8.5. Данные Общего журнала работ, Журнала осмотра, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, взыскания неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

8.6. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с производством Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

8.7. При непредставлении Общего журнала работ, Журнала осмотра объектов содержания и иной исполнительной документации, выполненные работы по содержанию не принимаются и не оплачиваются.

8.8. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

8.8.1. За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.3.1. настоящего Контракта, на Объектах Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1 % от общей стоимости работ, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

8.8.2. За нарушение сроков сдачи работ, в том числе промежуточных, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, предъявленных к сдаче за каждый день просрочки.

8.8.3. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

8.8.4. За каждое не уведомление Подрядчиком Заказчика о случаях нанесения ущерба Объекту, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, возникшего при производстве работ, а также в результате стихийных бедствий, актов вандализма, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

8.5. Заказчик за несвоевременную оплату по Контракту уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика;

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 4 настоящего Контракта.

8.7. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

- Действие и прекращение действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

9.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

9.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

9.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

9.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

9.7. Основаниями для расторжения Контракта являются:

9.7.1.  нарушение существенных условий о предмете Контракта, указанных в разделе 2 настоящего Контракта;

9.7.2. Подрядчик в течение 24 часов со дня начала производства работ, установленного п.3.1. настоящего Контракта, не приступил к выполнению работ по содержанию Объектов;

9.7.3.   если во время выполнения работ по содержанию на Объектах станет очевидным (по результатам двух последующих проверок выполнения работ по содержанию оценка качества составила 2,5 балла и ниже), что работы не будут выполнены надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчиком работы не выполнены или не устранены недостатки работ.

9.8. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

9.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по содержанию, указанной в п.4.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

10.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения контракта

12.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

12.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

12.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.12.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

12.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

12.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» _______________________ А.И.Власов «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ______ от _____________

Перечень и объем работ по содержанию тротуаров и газонов

| Катего рия | Наименование объекта | Общая площадь объекта | Газоны |  | Дороги, площадки, дорожки |  |  |  | Урны |  | Скамьи |  | Цветники |  |  | Огражде ние |  | Кустарники |  | Дере вья | Вертикальное озелене ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Зимнее сод. |  | Летнее сод. |  | Летнее сод. | Зимнее. сод. | Летнее сод. | Зимние сод. | Устройство из однолетников | Содержание однолетников | Содержание многолетников | мойка | покраска | одиночные | В живой изгороди | Содержание | Демонтаж | Монтаж |
|  |  |  | Площадь газона | Площадь рыхления | Механизир и ручная. очистка | Ручная очистка | асф. покр. | Плиточное покр | Колич. | Колич. | Колич. | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | шт. | шт. | шт. | шт | м2 | м2 | м2 | п/м | п/м | м2 | п/м | шт | шт | шт |
| 1 | 1. Ул.Уральская на участке от ул. Циолковского до ул.Работницы | 3800 | 2200 | 1140 | 1510 | 90 | 1600 |  | 24 | 24 | 12 | 12 | - | - | - | 250 | 250 | 12 | 342 | - | - | - |
| 1 | 2. Б.Гагарина, 115 -ул.Старцева, 55 | 3765 | 2885 | 150 | 150 | 50 | - | 200 | 12 | 12 | 8 | 8 | 51 | 51 | 70 | 300 | 300 | 36 | 85 | 23 | 60 | 60 |

Заказчик 	Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________А.И. Власов

Приложение №2

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

Технология производства работ и условия выполнения работ

- Общие требования к содержанию улиц и дорог города Перми

Общие требования к работам по содержанию тротуаров и газонов

1.Уборка улиц в летний период производится с целью ликвидации загрязненности и запыленности территории города посредством мойки, полива, подметания и проведения других работ по содержанию и включает в себя:

- подметание улиц, тротуаров;

- сбор мусора со всей территории содержания,

- ежегодную в срок до 1 мая окраску малых архитектурных форм (МАФ), садовой и уличной мебели, урн, ограждений, бордюров,

- периодическое кошение травы (при достижении травой высоты более 10 см) и уборку скошенной травы в течение 1 суток,

- в период листопада - сбор и вывоз опавшей листвы 1 раз в сутки,

Уборка улиц, тротуаров, газонов, должна оканчиваться к 9 часам утра.

Подметание площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится механическим и ручным способом в установленные сроки. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия. Собранный мусор, смет, листва, скошенная трава, ветки должны своевременно вывозиться.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дорог.

Работы по содержанию зависят от фактического наступления летнего или зимнего периода, что определяется действующими метеорологическими (погодными) условиями.

2.Содержание территории общего пользования в зимний период включает в себя:

очистку дорожного полотна и тротуаров от снега,

при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, ступеней.

в весенний период - рыхление снега и организацию отвода талых вод.

Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся владельцами техники в срок до 15 октября текущего года.

Организации, осуществляющие содержание городских улиц и дорог, до 15 октября должны обеспечить завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедного материала (песок).

Технология и режимы производства работ по содержанию, выполняемых на территории города, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

При уборке в зимний период дорог в парках, садах, скверах, в городских лесах, на бульварах и в других зонах отдыха допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, в места, заранее определенные для этих целей, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении оттока талых вод.

Требования к содержанию тротуаров и газонов

При осуществлении содержания тротуаров, пешеходных дорожек, площадок должны быть выполнены следующие требования:

- обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора,

- по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным противогололедным материалом (песок),

- в периоды между снегопадами покрытие тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований,

- при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега на газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

При выполнении работ в сухую погоду подметание осуществляется с предварительным увлажнением твердого покрытия.

Тротуары должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора.

Газоны должны быть очищены от мусора, высота  травяного  покрова  не  должна превышать 10 см, скошенная трава должна быть убрана в течение 1 суток.

Поврежденные  элементы  ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после обнаружения дефектов.

Особенности  уборки  объектов  улично-дорожной  сети  в  зимний период: Тротуары, пешеходные дорожки обрабатываются строго песком.

В период снегопада и гололеда.

В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения   об   угрозе  возникновения  массового  гололеда  обработка тротуаров, пешеходных дорожек  производится  до  начала  выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения в экстремальных погодных условиях определяются действующими техническими нормами и правилами.

Время на обработку всей площади тротуаров, пешеходных дорожек не должно превышать:

4 часов после окончания снегопада. Снегоуборочные работы (механизированная очистка и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных дорожках  начинаются сразу по окончании снегопада. Время, необходимое для выполнения работ по очистке всей площади тротуаров, пешеходных дорожек не должно превышать:

5 часов после окончания снегопада.

При длительных (сутки и более) интенсивных (10-15 см свежевыпавшего снега в сутки) снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

Вывоз снега с тротуаров, пешеходных дорожек осуществляется в места складирования снега и снежно-ледяных образований (снегосвалки).

Требования к содержанию элементов благоустройства

Содержание элементов благоустройства - озеленения (газонов, древесно-кустарниковых насаждений, цветников, твердых покрытий) заключается в комплексе мероприятий направленных на улучшение среды произрастания и эстетического облика объекта. Технология содержания включает в себя следующие виды работ:

-санитарная прочистка зеленых насаждений;

- комплексная очистка в весенний и осенний периоды;

- прополка прикорневого слоя почвы;

- рыхление прикорневого слоя почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений;

- полив;

- уборка мусора.

Индивидуальные виды работ по содержанию элементов озеленения:

- деревья - формирование кроны, удаление поросли;

- кустарники - формирование формы кустарника, группы, удаление отцветших соцветий;

- живая изгородь – стрижка кустарника с соблюдением ровности по фронтальной и горизонтальной поверхности;

- обыкновенные газоны – кошение, полив;

- цветники – поддержание непрерывного цветения культур, восстановление отпада, обрезка, деление;

- инертный материал, рокарий: очистка от сорняков, мойка, просеивание, разравнивание материала, текущий ремонт.

Сбор мусора (различных видов загрязнения) с территории газонов, дорожек, площадок производится ежедневно. Вывозка смета и мусора производится на специализированные полигоны  ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Не допускается складирование на объекте, материала, мешков с мусором. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту.

Комплексная очистка газонов, цветников, древесно-кустарниковой растительности производится в весенний осенний периоды (апрель и октябрь, сроки могут корректироваться Заказчиком). Газоны очищаются от грязи, листвы, усохшей травы, мусора (различных видов загрязнения), прочесывается граблями.

Внесение удобрений производится в весенний и осенний периоды, в летний период в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов произрастания культуры.

Посадка однолетних цветников должна быть выполнена стандартным декоративным материалом (отсутствуют вредители, болезни, соблюдены нормативные параметры растений). Посадка цветочных культур осуществляется с закрытой корневой системой, в период бутонизации. Рисунок цветника, ассортимент растений, количество рассады, согласовывается с Заказчиком до начала производства работ.

Посадку необходимо производить в утренние и вечерние часы, сразу после посадки рассады произвести полив цветников. Посадка цветников выполняется из однолетних цветочных культур с соблюдением агротехнической технологии. Посадка растений выполняется из расчета не менее 40 шт. - на 1м2 . В течение летнего сезона необходимо восполнять отпад цветочных культур, своевременно удалять погибшие экземпляры и отцветшие соцветия.

В течение всего вегетационного периода необходимо регулярно производить полив, прополку, рыхление и внесение органических и минеральных удобрений, исходя из потребности различных цветочных культур в питании, а также в зависимости от погодных условий и агротехнических приемов выращивания.

Для защиты цветочных культур от весенних и осенних заморозков необходимо использовать укрывной материал. На зиму необходимо произвести укрытие цветников из многолетних растений еловым лапником или укрывным материалом. Перед укрытием у растений срезать все побеги и листья на высоте 6-12 см от земли. Снимать укрытие постепенно, ранней весной (апрель).

Санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка, стрижка крон применяется к деревьям, кустарникам и живым изгородям в зависимости от возраста, породы и агротехники выращивания. Породы деревьев и кустарников, цветение которых происходит на побегах прошлого года (раннецветущие виды спирей, виды сирени, чубушника, боярышника и др.) следует стричь и проводить формовочную обрезку только после цветения. Санитарная прочистка входит в состав мероприятий по комплексной очистке территории (весной и осенью).

Необходимо своевременное принятие мер по предотвращению распространения вредителей и болезней (при их обнаружении), лечение ран и механических повреждений у древесно-кустарниковых насаждений. Все молодые посадки должны быть подвязаны к колышкам и иметь вертикальное положение.

В осенний период необходимо проводить мероприятия для подготовки деревьев, кустарников и живых изгородей к зиме. Необходимо утеплять корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпаются грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см или листьями без признаков болезней и вредителей - 20-25 см. Весной корневая шейка деревьев освобождается от земли и утеплительного материала.

Уход за газонами необходимо начинать в апреле. После просыхания почвы на поверхности газона проводят боронование или прочесывание граблями для удаления остатков отмершей травы, мусора и рыхления поверхности почвы. Необходимо регулярно проводить полив, внесение удобрений, локальную подсыпку плодородного грунта, кошение, прополку газона, защиту травостоя от болезней и вредителей, подсев газонной смесью для формирования равномерного травяного покрова, а также прокалывание дернины для обеспечения необходимой аэрации. В среднем высота скашивания для партерных газонов должна быть не менее 5 см. Полив газонов следует проводить до полного увлажнения почвы на глубину 15—20 см. Внесение удобрений осуществляется в несколько сроков, необходимо поддерживать нейтральную реакцию почвы. Газон в сентябре – октябре, до установления снежного покрова, следует своевременно очищать от листьев и сухих веток, накопившегося мусора, а также произвести его обработку комплексным удобрением для подготовки к зиме.

Монтаж модулей вертикального озеленения осуществляется до пятого июня, демонтаж не позднее тридцатого сентября, сроки могут корректироваться Заказчиком в письменном виде. Подготовка почвы и посадка растений в чаши должны производиться в теплицах в период бутонизации рассады. До момента монтажа цветочные культуры должны укорениться, зацвести, а так же сформировать равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Модули вертикального озеленения монтируются на опоры с высаженными цветочными культурами. Насыпка дренажного материала в чашу – не менее 3 см, распределение плодородной земли с добавление комплекса удобрений для однолетних цветочных культур с использованием гидрогеля. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2. Ассортимент растений согласовывается с Заказчиком до двадцатого мая.

Необходимо регулярно следить за внешним видом объекта и состоянием зеленых насаждений, их количеством. Своевременно предоставлять Заказчику данные о нанесение ущерба объекту (количество, вид элемента озеленения). Подрядчик за свой счет возмещает ущерб, причиненный при выполнение работ по содержанию.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Заказчик                                                                                   Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                              ______________()

Приложение №3

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости

- за некачественно выполненные работы по содержанию тротуаров и газонов

1.  Баллы по содержанию тротуаров и газонов города Перми определяются согласно приложению «Критерии оценки качества работ по содержанию тротуаров и газонов»2. Итоговый балл по содержанию тротуаров и газонов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БТиГ=∑СТиГi /y, где

БУ – балл по содержанию тротуаров и газонов за ____месяц (с____по____) 20____года,

∑СГиТi – суммарный балл по содержанию тротуаров и газонов по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3.1. к контракту.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СГиТi определяется по формуле (2):

СГиТi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество тротуаров и газонов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных тротуаров и газонов.

- 3. Условия снижения стоимости работ.

- Снижение стоимости работ по содержанию тротуаров и газонов производится согласно количеству баллов (БТиГ), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению №6 к Контракту, руб.

- П- процент снижения, %

Заказчик                                                                                          Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                                    ______________()

Приложение №4

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

Критерии оценки качества работ по содержанию тротуаров и газонов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть – тротуары и газоны |  |  |
| 5 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок, инертного материала, рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокарии. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры, и представлена Заказчику в течение 3-х дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Отсутствует мусор на объекте. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки на объекте. Отсутствует поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствует согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой, выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой,многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 5 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок, инертного материала, рокария. Отсутствует сорная растительность у бортового камня, плит, камней, в инертном материале, рокария. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 100 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена Заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 10 см, скошенная трава вывезена в течение суток. Выполнено своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке тротуаров, дорожек и площадок в зимний период. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженого полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни), Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют равномерную цветущую крону (высотой не менее 20 см от верхнего края чаши). Восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок. Поверхности покрытий из инертного материала, рокария очищены от всякого вида загрязнения не по всей протяженности, присутствует единичная сорная растительность у бортового камня, плит, в инертном материале, рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена Заказчику в течение 7-ми дней. Высота травостоя на обыкновенных газонах – не более 15 см, скошенная трава вывезена в течение 2-х суток. Выполнено не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует единичная поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие старые побеги). Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Выполнена стрижка (для стриженых изгородей) отсутствуют молодые побеги над поверхностью стриженного полотна живой изгороди. Произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Многолетние цветники – проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Проведено своевременное рыхление. Мусор отсутствует. Перед зимой многолетники обрезаны, в случае необходимости поделены и пересажены, летники убраны, цветники проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен не в срок. Опоры помыты и окрашены. Цветочные культуры имеют увядшие, не цветущие побеги. Не восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения окрашены, не полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | летний период содержания | Отсутствуют грязь, мусор на поверхности твердого покрытия: тротуаров, дорожек, площадок. Наличие грязи и мусора на поверхности покрытий из инертного материала, рокария по всей протяженности. Наличие сорной растительности у бортового камня, плитам, в инертном материале, рокарии. Присутствует единичный мусор на объекте. Выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня на 80 % площади. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы, древесно-кустарниковый и цветочные культуры. Высота травостоя на обыкновенных газонах – превышает 15 см, скошенная трава не вывезена в течение 2-х суток. Не своевременное весеннее рыхление снега, образовавшегося при уборке дорог и площадок в зимний период. Партерные газоны имеют очаги высохшего травостоя, на партерных газоны присутствуют сорняки. Присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Присутствует поросль у взрослых деревьев. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев, произведена коррекция формы кроны, не произведен полив и подкормка согласно технологии. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды. Присутствует, сорная растительность в приствольной канавке у живой изгороди и кустарников. Канавки не взрыхлены. Стрижка выполнена не на всем протяжение объекта (для стриженых изгородей). Не произведена подкормка удобрениями согласно технологии. Рисунок цветника, ассортимент растений не соответствуют согласованным с Заказчиком эскизам. Посадка цветников выполнена из однолетних растений (не соблюдены нормативные параметры растений). Посадка растения ведется не закрытой корневой системой. Не соблюдена плотность посадки, согласно технологии. Полив проводится без соблюдения утренних и вечерних часов. Отсутствуют сорняки, имеются отцветшие растения. Многолетние цветники – не проведена весенняя подкормка, обработка растений, рыхление. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Перед зимой у многолетников не проведено своевременное рыхление. Наличие мусора. Цветочные растения не обрезаны, не проштыкованы. Вертикальное озеленение: монтаж и демонтаж произведен не в срок. Опоры не помыты и не окрашены. Цветочные культуры имеют увядшие, не цветущие побеги. Не восстановлен отпад цветов. Дорожные и пешеходные ограждения не окрашены, не полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, объявлений. Поврежденные элементы ограждений восстановлены в течение 7 суток. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Улично-дорожная сеть тротуары и газоны |  |  |
| 5 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, малые архитектурные формы (далее - МАФ) расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 3-х дней. На всех элементах тротуаров, дорожек и площадок отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 4 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ расчищены на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 7-ми дней. На всех элементах тротуаров, дорожек и площадок отсутствует бытовой и промышленный мусор. |
| 3 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ расчищены не на всю ширину в течение 5 час. после окончания снегопада, заужены. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках не более 3 см. Составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена Заказчику в течение 7-ми дней. На отдельных элементах тротуаров, дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |
| 2 | зимний период содержания | Тротуары, дорожки, площадки, МАФ не расчищены в течение 5 час. после окончания снегопада. Толщина рыхлого снега более 5 см, уплотненного снега – более 4 см. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Толщина уплотненного слоя снега на остановках более 3 см. Не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы. На отдельных элементах дорожек и площадок имеется бытовой мусор. |

ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

И ЭЛЕМЕНТОВ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ПЕРМИ

- Требования к содержанию элементов улиц и автомобильных дорог

- I категории в летний период

| Показатели состояния конструктивных элементов и элементов обустройства | Уровни содержания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорожки, площадки, тротуары, малые архитектурные формы, газоны, деревья, кустарники, живые изгороди, цветники |  |  |  |
| Наличие грязи, мусора на поверхности покрытия асфальтовых покрытий и покрытий из тротуарной плитки, на газонах, у МАФ | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена обрезка кромок дорог, площадок без бортового камня | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Наличие неокрашенных элементов МАФ, лестниц, ограждений | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Сорная растительность у бортового камня, в швах между плитами, в приствольном круге у молодых деревьев | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Не выполнена стрижка и подкормка удобрениями живых изгородей. Наличие сухих веток и сорной растительности в приствольной канаве | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Размер шва между плитками плиточного покрытия более 12 мм при размере сторон плиты 100 см и более 8 мм при размере сторон плиты до 50 см <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |
| Вертикальное смещение в швах между плитками свыше 2 мм <*> | Не допускается | Не допускается | Не допускается |

Заказчик                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                                                            ______________()

Приложение №5

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

| Расчет стоимости работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование операций и элементов объектов | Ед. измер | 1. ул. Уральская от ул. Циолковского до ул.Работницы |  | 2. Бульвар Гагарина ,115 - ул. Старцева, 55 |  |
|  |  |  | Объем | Стоимость | Объем | Стоимость |
|  | Зимнее содержание |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором, посыпка песком | 100 кв.м | 15,1 |  | 1,5 |  |
| 2 | Уборка рыхлого снега | 100 кв м | 16 |  | 2 |  |
| 3 | Очистка плотного снега (ручная) | 100 кв.м | 0,9 |  | 0,5 |  |
| 4 | Уборка снега у газонных бортов с откидыванием его на газон | 100 кв м | 10,67 |  | 1,33 |  |
| 5 | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,24 |  | 0,12 |  |
| 6 | Очистка от снега скамей | 100 кв.м | 0,12 |  | 0,08 |  |
|  | Летнее содержание |  |  |  |  |  |
| 8 | Подметание дорожек с асфальтобетонным покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня | 100 кв м | 16 |  |  |  |
| 9 | Подметание дорожек с плиточным покрытием, очистка тротуарной плитки от травы | 100 м2 |  |  | 2 |  |
| 10 | Кошение газонов | 100 м2 | 22 |  | 28,85 |  |
| 11 | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100 м2 | 22 |  | 28,85 |  |
| 12 | Очистка газонов от мусора и листвы | 100 м2 | 22 |  | 28,85 |  |
| 1.21 | Очистка урн от мусора | 100 урн | 0,24 |  | 0,12 |  |
| 13 | Покраска урн | 100 урн | 0,24 |  | 0,12 |  |
| 14 | Покраска скамей | 100 скам | 0,12 |  | 0,08 |  |
|  | Деревья и кустарники |  |  |  |  |  |
| 15 | Подкормка кустарников, прополка и рыхление приствольных кругов, обрезка с прореживанием кроны | 100 куст | 0,12 |  | 0,36 |  |
| 16 | Стрижка кустарников в живых изгородях, прополка и рыхление приствольных канавок | 100 пм | 3,42 |  | 0,85 |  |
| 17 | Удаление поросли в приствольном круге дерева, прополка, рыхление круга дерева, полив | 100 дер |  |  | 0,23 |  |
|  | Цветники (однолетние) |  |  |  |  |  |
| 18 | Устройство цветников, прополка, рыхление, полив, внесение удобрений, удаление отцветших цветков | 100 м2 |  |  | 0,51 |  |
|  | Цветники (многолетние) |  |  |  |  |  |
| 19 | Прополка, рыхление, полив, подкормка, удаление отцветших цветков | 100 м2 |  |  | 0,7 |  |
|  | И Т О Г О |  |  |  |  |  |
| 20 | Устранение повреждений конструктивных элементов |  |  |  |  |  |
| 21 | мойка ограждений | 1 м2 | 60 |  | 90 |  |
| 22 | покраска ограждений | 1 м2 | 60 |  | 90 |  |
| 23 | монтаж чаш вертикального озеленения | 1 шт |  |  | 60 |  |
| 24 | демонтаж чаш вертикального озеленения | 1 шт |  |  | 60 |  |
|  | В С Е Г О по объектам |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»  ___________(А.И.Власов)                     ______________()

Приложение №6

к муниципальному контракту

от «____»               2012г.    № ____

Расчет стоимости выполнения работ по месяцам

| Наименование объекта | Всего стоимость содержания, руб. | В т.ч. летнее содержание | В том числе по месяцам |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зимнее содержа ние | В том числе по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель 6 суток (с 15.04.2012 по 20.04. 2012) | Май 30 суток (с 21.04.2012 по 20.05. 2012) | Июнь 31 сутки (с 21.05.2012 по 20.06. 2012) | Июль 30 суток (с 21.06.2012 по 20.07. 2012) | Август 31 сутки (с 21.07.2012 по 20.08. 2012) | Сентябрь 31 сутки (с 21.08. 2012 по 20.09. 2012) | Октябрь 24 сутки (с 21.09. 2012 по 14.10. 2012) |  | Октябрь 6 суток (с 15.10.2012 по 20.10. 2012) | Ноябрь 31 сутки (с 21.10.2012 по 20.11. 2012) | Декабрь 30 суток (с 21.11. 2012 по 20.12. 2012) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тротуары и газоны по ул. Уральской от ул. Циолковского до ул. Работницы и по Б. Гагарина, 155 - ул. Старцева, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик 	Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______________________А.И. Власов

Приложение 7

к муниципальному контракту

№ _______ от «____»   2012г.

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальный контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию тротуаров и газонов

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 6 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

_______________()

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов (приложение 3 к настоящему контракту)

Приложение № 8

к муниципальному контракту

от «     »          2012г. №_____

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию тротуаров и газонов за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СТиГ |  |  |  |  |
| ΣСТиГ (средний балл) |  |  |  |  |
| БТиГ |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               			Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство 									Подрядчик

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту

Приложение № 8.1.

к муниципальному контракту

от    «        »                  2012г. №_______

(форма)

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию тротуаров и газонов

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме

и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение № 9

к муниципальному контракту

от  «     »  2012г №___

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба объектам (тротуары и газоны), в том числе конструктивным элементам и элементам благоустройства, о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»  ____________________(А.И.Власов)

Подрядчик

Директор «»    _______________()

Приложение № 10

к муниципальному контракту

от  «      »    2012г. № _________

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение №11

к муниципальному контракту

от    «     »  2012 г.    № ____

(форма)

Журнал осмотра объектов содержания

| № п/п | Дата проведения осмотра | Время проведения осмотра | Наименование объекта |  | Выявленные дефекты | Подпись лица, проводившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»_______________(А.И.Власов)                                            ___________________  ()

м.п.                                                                                                                                                                м.п.

Приложение12

к муниципальному контракту

от «     »     2012 №_____

Перечень нормативной документации

| Росавтодор М-2002 |  |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| --- | --- | --- | --- |
| ОДМД |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| ОДМД Росавтодор №ОС-28/1270-ИС от 17.03.2004 |  |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования |
| ОДН 218.0.000-2003 |  |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное) |
| ОДН 218.0.006-2002 |  |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| ГОСТ Р 50597-93 |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| ГОСТ 6139-2003 | с попр 6/03 |  | Песок стандартный для испытаний цемента. Технические условия |
| ГОСТ 8735-88 |  |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8736-93 |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия |
| СНиП 2.05.02-85 | с изм 5 (БСТ11/03) |  | Автомобильные дороги |
| СНиП 3.01.03-84 |  |  | Геодезические работы в строительстве |
| СНиП 3.02.01-87 |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| СНиП 3.06.03-85 |  |  | Автомобильные дороги |
| Минтранс РФ, 2003 г. |  |  | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. |
| ВСН 8-89. |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| ГОСТ 12071-2000 |  | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |  |
| ГОСТ 12248-96 |  | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости |  |
| ГОСТ 12536-79 |  | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) состава |  |
| ГОСТ 12730.(0-4)-78 |  | Бетоны. Общие требования и методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |  |
| ГОСТ 19007-73 | (СТ СЭВ 1442-78) | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |  |
| ГОСТ 30515-97 |  | Цементы. Общие технические условия |  |
| ГОСТ 30629-99 |  | Камень брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия |  |
| ПГД №38 от 26.02.2008г |  | Решение «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения г.Перми» |  |
| ПГД № 4 от 29.01.2008г, |  | «Правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» |  |
| ПГД №298 от 02.06.2009 |  | Постановление «Об утверждении перечня и категорийности объектов улично-дорожной сети г.Перми» |  |
| СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |  |
| МДС 13-5.2000 |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации |  |

Заказчик                                                                     Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(А.И.Власов)                       ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |