Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения

Кировского района г.Перми от 06.03.2012 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                                                 ____ ______ 2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бравина Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением   котировочной  комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт)  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по содержанию  объектов озеленения  Кировского района г. Перми в 2012 году  в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

* Приложение № 1 – техническое задание;

* Приложение № 2 – расчет стоимости работ;

* Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ;

* Приложение № 4 – порядок расчёта баллов и размера снижения стоимости работ за некачественно выполненные работы;

*  Приложение № 5 -  форма предписания (образец).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного периода.

Количество проверок, но не менее 4 раз, сроки  проведения проверок  определяются Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ   по форме согласно Приложению № 9 к настоящему контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ по содержанию  объектов озеленения Кировского района г. Перми  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ и сроки по их устранению.

При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4.  Выдавать предписания об устранении   выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3. Обязанности Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства.

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.13. Обеспечить беспрепятственный доступ к объектам выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объектов, являющихся предметом контракта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по содержанию объектов озеленения  Кировского района г. Перми,  определяется на основании цены, предложенной победителем запроса котировок и составляет _____________________ (____________________________),   без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно приложениям № 3, 4 к настоящему контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ является:

- акт приемки выполненных работ за отчетный период (приложение № 7);

-  справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (приложение № 6);

-  акт контрольной проверки  качества работ  (приложение № 9 );

-  акт оценки работы подрядной организации (приложение № 8);

-  счета-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение  30 календарных дней после подписания сторонами актов выполненных работ и формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.6. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ – с 15.04.2012 г. по 14.05.2012 г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту)

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные  меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 3,4  настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать  тысяч) рублей.

6.5. Удержание штрафов производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

6.6. Уплата штрафов, а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракту вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ « » _________________2012 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №__________от _____2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по СОДЕРЖАНИю ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ

Летнее содержание (с 15.04.2012 г.  по 14.05.2012 г.)

1. Объёмы, состав работ по содержанию:

| Объект | Наименование выполняемых работ |  | Объём выполняемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед.изм | Объём |
| Объекты 1 категории |  |  |  |  |
| Ул. Кировоградская - от ул. Ласьвинской до ул. Липатова | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 100,71 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 100,71 |
|  | Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях |  | 100 п. м. | 5,40 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок |  | 100 п. м. | 5,40 |
|  | Общая площадь |  | 100м2 | 106,11 |
| Бульвар по ул. Ласьвинской | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием |  | 100 м2 | 21,93 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы |  | 100 м2 | 21,93 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 19,35 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 19,35 |
|  | Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях |  | 100 п. м. | 6,35 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок |  | 100 п. м. | 6,35 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  | 100 урн | 0,38 |
|  | Покраска урн |  | 100 урн | 0,38 |
|  | Покраска скамей |  | 100 скамей | 0,19 |
|  | Общая площадь |  | 100м2 | 47,63 |
| Ул. М. Рыбалко - от ул. Сысольской до ул. Гальперина | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 176,1 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 176,1 |
|  | Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях |  | 100 п. м. | 0,40 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок |  | 100 п. м. | 0,40 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 176,50 |
| Объекты 2 категории |  |  |  |  |
| Газон на разделительной полосе по ул. Адмирала Ушакова - от ул. Сысольской до ул. Каляева | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 56,47 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 56,47 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 56,47 |
| Транспортная развязка ул. Светлогорская – ул. Калинина | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 4,68 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 4,68 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 4,68 |
| Транспортная развязка ул. Калинина – ул. Ушакова |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 74,80 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 74,80 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 74,80 |
| Ул. Светлогорская (транспортная развязка) | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 88,13 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 88,13 |
|  | Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях |  | 100 п. м. | 3,45 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок |  | 100 п. м. | 3,45 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 91,58 |
| Набережная реки Кама | Комплексная уборка газонов в весенний период |  | 100 м2 | 280,37 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы |  | 100 м2 | 280,37 |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальто – бетонным покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня |  | 100 м2 | 146,88 |
|  | Очистка урн от мусора с вывозкой |  | 100 урн | 0,24 |
|  | Покраска урн |  | 100 урн | 0,24 |
|  | Общая площадь |  | 100 м2 | 427,25 |
|  | Общая площадь содержания в летнее время |  | 100 м2 | 985,02 |

Требования к качеству выполняемых работ:

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской ДУМЫ от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), и другим нормативным документам.

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

Приложение № 2

к МК №______от______

Расчёт стоимости работ по содержанию объектов озеленения

за период с 15.04.2012 г. по 14.05.2012 г. (30 календарных дней)

| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем на ед.изм. | Стоимость 1 ед. изм.за период, руб. | Всего стоимость работ за период, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты 1 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Кировоградская-от ул.Ласьвинской до ул.Липатова |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 100,71 | 258,572 | 26 040,79 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 100,71 | 109,150 | 10 992,55 |
|  | Стрижка кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | 100п.м | 5,4 | 1216,940 | 6 571,48 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок | 100п.м | 5,4 | 3044,033 | 16 437,78 |
|  | Итого |  | 106,11 |  | 60 042,60 |
| 2 | Бульвар по ул.Ласьвинская |  |  |  |  |
|  | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | 100м2 | 21,93 | 344,915 | 7 563,98 |
|  | Очистка тротуарной плитки от травы | 100м2 | 21,93 | 311,882 | 6 839,57 |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 19,35 | 258,572 | 5 003,37 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 19,35 | 109,150 | 2 112,06 |
|  | Стрижка кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | 100п.м | 6,35 | 1216,940 | 7 727,57 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок | 100п.м | 6,35 | 3044,033 | 19 329,61 |
|  | Очистка урн от мусора | 100урн | 0,38 | 35467,132 | 13 477,51 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,38 | 21777,826 | 8 275,57 |
|  | Покраска скамей | 100скам | 0,19 | 25427,263 | 4 831,18 |
|  | Итого |  | 47,63 |  | 75 160,42 |
| 3 | Ул. М.Рыбалко - от ул.Сысольской до ул.Гальперина |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 176,1 | 258,572 | 45 534,53 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 176,1 | 109,150 | 19 221,41 |
|  | Стрижка кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | 100п.м | 0,4 | 1216,940 | 486,78 |
|  | Прополка, рыхление приствольных канавок | 100п.м | 0,4 | 3044,033 | 1 217,61 |
|  | Итого |  | 176,5 |  | 66 460,33 |
|  | ВСЕГО по 1 категории |  |  |  | 201 663,35 |
| Объекты 2 категории |  |  |  |  |  |
| 1 | Газон на разделительной полосе по Ад.Ушакова - от ул.Сысольской до ул.Каляева |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 56,47 | 258,572 | 14 601,56 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 56,47 | 38,706 | 2 185,72 |
|  | Итого |  | 56,47 |  | 16 787,28 |
| 2 | Транспортная развязка ул.Светлогорская - ул.Калинина |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 4,68 | 258,572 | 1 210,12 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 4,68 | 38,706 | 181,14 |
|  | Итого |  | 4,68 |  | 1 391,26 |
| 3 | Транспортная развязка ул.Калинина - ул.Ад.Ушакова |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 74,8 | 258,572 | 19 341,19 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 74,8 | 38,706 | 2 895,20 |
|  | Итого |  | 74,8 |  | 22 236,39 |
| 4 | Транспортная развязка ул.Светлогорская |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 88,13 | 258,572 | 22 787,95 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 88,13 | 38,706 | 3 411,15 |
|  | Стрижка кустарников в живых изгородях колючих стригущихся | 100п.м | 3,45 | 1216,940 | 4 198,44 |
|  | Прополка, рыхление лунок у деревьев | 100дер. | 3,45 | 667,220 | 2 301,91 |
|  | Итого |  | 91,58 |  | 32 699,45 |
| 5 | Набережная реки Кама |  |  |  |  |
|  | Комплексная уборка газонов в весенний и осенний периоды | 100м2 | 280,37 | 258,572 | 72 495,83 |
|  | Очистка газонов от мусора и листвы | 100м2 | 280,37 | 38,706 | 10 851,96 |
|  | Подметание дорожек и площадок с асфальтобетонным покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня | 100м2 | 146,88 | 229,943 | 33 774,07 |
|  | Очистка урн от мусора | 100урн | 0,24 | 11822,375 | 2 837,37 |
|  | Покраска урн | 100урн | 0,24 | 21777,826 | 5 226,68 |
|  | Итого |  | 427,25 |  | 125 185,91 |
|  | ВСЕГО по 2 категории |  | 985,02 |  | 198 300,29 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 399 963,64 |

Понижающий коэффициент__________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______________рублей__________копеек

Заказчик                                                                                                                Подрядчик

Приложение № 3

к МК от________№_______

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Критерии оценки качества работ по содержанию объектов озеленения.

| Балл | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| Объекты озеленения 1-й категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары полностью очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня отсутствует. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Отсутствует мусор в приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви, сорная растительность в живой изгороди и группах кустарников. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| 4 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не допускается. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждений. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Единичный мусор в приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не допускается. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| 3 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не допускается. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, присутствуют грунтово-песчаных наносы. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. На газонах наличие мусора не допускается. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Наличие мусора в приствольной канавке живой изгороди не более 10%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10%. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| 2 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары не очищены от загрязнений, в том числе листвы, слой смета вдоль бордюрного камня не более 5% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня. Бортовой камень не очищен от грязи присутствуют локальные повреждения. Урны переполнены. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены не все или есть отклонения в установке крышек люков смотровых колодцев относительно уровня покрытия. В водоотводных лотках присутствует мусор и грязь. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. На газонах наличие мусора. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки более 10%. Наличие мусора в приствольной канавке живой изгороди более 10%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников более 10%. Не выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| Объекты озеленения 2-й категории |  |  |
| 5 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары полностью очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы. Сорная растительность в швах между плитками и у бортового камня отсутствует. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Отсутствует мусор в приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Отсутствуют сухие, поврежденные ветви, сорная растительность в живой изгороди и группах кустарников. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| 4 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 5 % от площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия допускается не более 5 %. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, нет грунтово-песчаных наносов. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Единичный мусор в приствольной канавке живой изгороди. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 10 %. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |
| 3 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары очищены от всякого вида загрязнений, в том числе листвы, допускается слой смета вдоль бордюрного камня не более 10% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня на площади покрытия не более 10%. Бортовой камень очищен от грязи отсутствуют локальные повреждения. Урны очищены. Установлены все крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника. Водоотводные лотки очищены от мусора и грязи, присутствуют грунтово-песчаных наносы. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, произведена покраска, очистка от грязи. Урны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не более 5 %. Наличие мусора в приствольной канавке живой изгороди не более 5%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%. Выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. Выполнен полив молодых деревьев и вновь посаженных кустарников. |
| 2 | летний период содержания | Дорожки, лестницы, площадки, тротуары не очищены от загрязнений, в том числе листвы, слой смета вдоль бордюрного камня более 10% всей площади покрытия. Наличие сорной растительности в швах между плитками и у бортового камня более 10% площади покрытия. Бортовой камень не очищен от грязи присутствуют локальные повреждения. Урны переполнены. Крышки люков смотровых колодцев и решеток дождеприемника установлены не все или есть отклонения в установке крышек люков смотровых колодцев относительно уровня покрытия. В водоотводных лотках присутствует мусор и грязь. Выполнено весеннее рыхление снега. МАФ находятся в исправном техническом состоянии, присутствуют неокрашенные МАФ. Урны не вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на МАФ, деревьях, ограждениях, опорах сетей. На газонах наличие мусора. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки более 5%. Наличие мусора в приствольной канавке живой изгороди более 10%. Выполнена формовочная обрезка живой изгороди. Наличие сухих, поврежденных ветвей, сорной растительности в живой изгороди и группах кустарников не более 20%. Не выполнено рыхление почвы в приствольной канавке живой изгороди. |

Заказчик                                                                                                                                                                     Подрядчик

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                          к МК от________№_________

Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные

работы по содержанию объектов  озеленения

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения в Кировском районе города Перми, определяются согласно критериям (приложения № ____ к настоящему МК)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БСОО=∑СООi/y, где

БСОО – балл по содержанию объектов озеленения за ____месяц (с____ по____) 20____года,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении _____ к настоящему МК.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

Примечание:

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию  в летний и зимний периоды.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

Примечание:

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № _______ к настоящему МК, руб.

П- процент снижения, %

Заказчик:                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 5

к МК от________№_______

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________20__ г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6

к МК от __________ №_____

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 7

к МК ____ от ___2012г.

Подрядчик______________________

МК  № _________  от__________

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми

| Стоимость выполнения работ ( в соответствии с Приложением № _____ к настоящему МК), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию объектов  озеленения  приложение ____________ к настоящему МК)

Приложение № 8

к МК ____ от ___2012г.

А К Т

Оценки  качества работ по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми

за _______________ 2012 г.

(месяц)

Подрядная организация _____________________________

| Наименование показателя | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата | дата | дата | дата |
| СОО |  |  |  |  |
| ∑СООi |  |  |  |  |
| БСОО |  |  |  |  |
| Процент снижения |  |  |  |  |

Представитель заказчика                                                                                    Представитель подрядной организации

Заказчик   __________________(_______________________)                        Подрядная организация  ____________________(_______________)

Примечание:

Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № _____ к настоящему МК

Приложение № 9

к МК ____ от ___2012г.

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию объектов озеленения Кировского района г. Перми

____________________________________

( наименование подрядного предприятия)

______________  20____г.

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и _____________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Категория объекта | Количество баллов |  | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные  МК  №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,   кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно приложению № _____ к настоящему  МК

Заказчик _____________(________________)                                                                                 Подрядчик (должность)                       ______________________(расшифровка)