Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

на выполнение работ по содержанию объектов озеленения

Кировского района г.Перми от 06.03.2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение работ по СОДЕРЖАНИю ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ**

**Летнее содержание (с 15.04.2012 г. по 14.05.2012 г.)**

**1. Объёмы, состав работ по содержанию:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объект** | **Наименование выполняемых работ** | | | **Объём**  **выполняемых**  **работ** | |
| Ед.изм | Объём |
| **Объекты 1 категории** | | | | | |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **Ул. Кировоградская -**  **от ул. Ласьвинской**  **до ул. Липатова** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 100,71 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 100,71 |
| Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях | | | 100 п. м. | 5,40 |
| Прополка, рыхление приствольных канавок | | | 100 п. м. | 5,40 |
| **Общая площадь** | | | **100м2** | **106,11** |
| **Бульвар**  **по ул. Ласьвинской** | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием | | | 100 м2 | 21,93 |
| Очистка тротуарной плитки от травы | | | 100 м2 | 21,93 |
| Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 19,35 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 19,35 |
| Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях | | | 100 п. м. | 6,35 |
| Прополка, рыхление приствольных канавок | | | 100 п. м. | 6,35 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | | | 100 урн | 0,38 |
| Покраска урн | | | 100 урн | 0,38 |
| Покраска скамей | | | 100 скамей | 0,19 |
| **Общая площадь** | | | **100м2** | **47,63** |
| **Ул. М. Рыбалко -**  **от ул. Сысольской до**  **ул. Гальперина** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 176,1 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 176,1 |
| Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях | | | 100 п. м. | 0,40 |
| Прополка, рыхление приствольных канавок | | | 100 п. м. | 0,40 |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **176,50** |
| **Объекты 2 категории** | | | | | |
| **Газон на разделительной полосе по**  **ул. Адмирала Ушакова - от ул. Сысольской до ул. Каляева** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 56,47 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 56,47 |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **56,47** |
| **Транспортная развязка ул. Светлогорская –**  **ул. Калинина** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 4,68 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 4,68 |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **4,68** |
| **Транспортная развязка ул. Калинина –**  **ул. Ушакова** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 74,80 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 74,80 |
|  | | |  |  |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **74,80** |
| **Ул. Светлогорская (транспортная развязка)** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 88,13 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 88,13 |
| Стрижка колючих (неколючих) стригущихся кустарников живых изгородях | | | 100 п. м. | 3,45 |
| Прополка, рыхление приствольных канавок | | | 100 п. м. | 3,45 |
|  |  |
|  | | |  |  |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **91,58** |
| **Набережная реки Кама** | Комплексная уборка газонов в весенний период | | | 100 м2 | 280,37 |
| Очистка газонов от мусора и листвы | | | 100 м2 | 280,37 |
| Подметание дорожек и площадок с асфальто – бетонным покрытием с удалением сорной растительности у бортового камня | | | 100 м2 | 146,88 |
| Очистка урн от мусора с вывозкой | | | 100 урн | 0,24 |
| Покраска урн | | | 100 урн | 0,24 |
| **Общая площадь** | | | **100 м2** | **427,25** |
|  | **Общая площадь содержания в летнее время** | | | **100 м2** | **985,02** |

**Требования к качеству выполняемых работ:**

Содержание деревьев, кустарников, живых изгородей, цветников из однолетних и многолетних цветов должно производиться в соответствии с ГОСТ, СНиП и другими нормативными и техническими документами.

Конечный результат производства работ должен соответствовать решению Пермской городской ДУМЫ от 23.06.2009 г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования города Перми».

**Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75), и другим нормативным документам.**

Заказчик: Подрядчик: