УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казённого учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«___»  февраля 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ  по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми на 2012 год.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 2 883 905 рублей 93 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости работ по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение№2) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию (Приложение №1) и расчету стоимости (Приложение №2) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме)) и условиями контракта (Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные контрактом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ; документ, подтверждающий объем вывезенного мусора на городской полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. Расчет за выполненные работы производится в соответствии с приложением № 2 (стоимость выполнения работ) к контракту с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта - 144 195 рублей 30 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.03.2012г. в 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.03.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 19.03.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» л/с № 04937018397). ИНН; 5907038291. КПП; 590701001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа Обеспечение исполнения контракта, извещение от______________ № _______________________. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Сроки выполнения работ: с 15.04.2011г. по 20.12.2012г.

В том числе:

Зимний период: с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.

Летний период: с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.

2.  Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер « Пионерский» по ул. Толбухина | 1 | 5000 |
| 2 | Сквер у ДК им. А.С. Пушкина | 1 | 17200 |
| 3 | Сквер у ДЦД и Т « Родина» | 1 | 1700 |
| 4 | Сквер у ДК им. А.П. Чехова | 1 | 60000 |
| 5 | Парк им. А.П. Чехова | 1 | 79000 |
|  | Всего | 162900 м2 |  |

3.  Состав работ по содержанию :

Зимнее содержание:

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 1м2. |
| 3 | Ручная очистка дорожек, площадок и МАФ с уборкой рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см 50% от площади; подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 1м. |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Ручная очистка постаментов памятников от снега |

Летнее содержание:

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка газонов от мусора и листвы в весенний период и в октябре, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 2 | Очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 3 | Подметание дорожек и площадок, постаментов памятников, перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на полигон ТБО. |
| 4 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием. |
| 5 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой и вывоз скошенной травы на полигон ТБО. |
| 6 | Очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 7 | Очистка скамеек и урн от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий скамеек при необходимости, покраска масляными составами. |
| 8 | Уход за кустарниками (колючими) в живых изгородях - прочистка ножовкой или секатором, стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, полив, погрузка травы, веток и вывоз на полигон ТБО. |
| 9 | Устройство и уход за цветниками из однолетних растений: програбление поверхности цветников после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора. Штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 -30 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 10 | Приобретение и установка цветочных чаш. |
| 11 | Устройство и уход за цветниками из однолетних растений в цветочных чашах. |

4. Технические характеристики цветочных чаш:

1.Цветочная чаша – диаметр- 480 мм, высотой – 240 мм; объем субстрата - 17 л и запас  воды – 2,0л., вес – 2,5кг., технология двойных стенок с закругленными декоративными краями, количество –5 шт, или эквивалент;

2.Цвет цветочных чаш – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

3.Цветочные чаши должны быть устойчивы к температуре, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды.

4.Цветочная чаша должна быть оборудована технологическими отверстиями для обслуживания и крепления.

5. Требования к качеству выполняемых работ:

Работы по содержанию мест массового отдыха населения в результате должны обеспечить

а) чистоту территории

б) нормативное состояние малых архитектурных форм и других элементов благоустройства

Работы по содержанию мест массового отдыха населения должны выполняться в соответствии с требованиями муниципального контракта и согласно перечню нормативных документов:

| 1 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 4 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |

Конечный результат  производства работ должен соответствовать решению Пермской городской думы от 23.06.2009г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования город Перми»

Приложение № 1

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию  мест массового отдыха населения (парк и скверы)  в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| Объекты 1 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 4-х см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, мусора. Главные дороги и аллеи очищены на всю ширину. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Отсутствует снег на поверхности постаментов скульптур. Срок уборки после окончания снегопада, не более 8 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 8 час. |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 4-х см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор. Главные дороги и аллеи очищены на всю ширину. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Отсутствует снег на поверхности постаментов скульптур. Срок уборки после окончания снегопада не более 9 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 9 час. |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 6-ти см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 5-ти см. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор. Главные дороги и аллеи очищены на 80% от площади содержания. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Отсутствует снег на поверхности постаментов скульптур. Срок уборки после окончания снегопада не более 10 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-ти дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 10 час. |

| 2 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега превышает 6 см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега превышает 5 см. Боковая грань бортового камня не очищена от снега более 20% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, присутствует заужение, не выполнена очистка от снега, грязи, мусора. Главные дороги и аллеи очищены менее чем на 80% от площади содержания. Не выполнена ручная очистка постаментов от снега. Срок уборки после окончания снегопада, не более 10 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): не выполнена очистка от снега, грязи, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-ти дней. Присутствует снег на поверхности постамента. Присутствует бытовой и промышленный мусор, урны переполнены. Срок уборки после окончания снегопада более 10 час. |
| --- | --- | --- |

| Объекты 1 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует листва и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 5%, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |

| 4 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 80% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует листва и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 5%, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и погибшие растения. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |
| --- | --- | --- |

| 3 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 50% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, сорная растительность присутствует единичный мусор. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует грязь, присутствует единичный мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев не более 5%, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 5-ти дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 50% площади. Присутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, присутствует грязь, сорная растительность, мусор. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, присутствует грязь, мусор, присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 15 %. Деревья: наличие поросли у взрослых деревьев более 5%, присутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья не политы, не составлена и представлена в течение 5-ти дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки более 10%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, не выполнена подкормка, присутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и не заправлены чаши, не перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, не согласованны с заказчиком. Посадка цветников не выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Присутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники не подкормлены удобрениями. Не выполнено рыхление почвы, не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив выполнен не по технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Присутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши не убраны на хранение (в октябре). |

Приложение № 2

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  мест массового отдыха населения (парк и скверы)

- в Орджоникидзевском районе  города Перми.

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми, определяется согласно критериям к приложению №1 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММОН=(∑СММОНi /y), где

БММОН – балл по содержанию мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми,

∑СММОНi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 1 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОНi определяется по формуле (2):

СММОНi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию в Орджоникидзевском районе г. Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММОН), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл - стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение №3

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Подрядчика___________________(ФИО)

Представитель Заказчика___________________(ФИО)

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового  отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММОН |  |  |  |  |
| ΣСММОН(средний балл) |  |  |  |  |
| БММОН |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика___________________(ФИО)

Представитель Заказчика___________________(ФИО)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Приложение № 5

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба мест массового  отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика___________________(ФИО)

Приложение №6

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                                         № ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.____________ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Расчет стоимости работ

по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 15.04.2012г. по 20.12.2012г.

| №п/п | Наименование объекта, операции | ед.изм. | объем |  | Стоимость, руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ед.изм. за период | общая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| 1 | Сквер «Пионерский» по ул.Толбухина (объект 1 категории) |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с очисткой бортового камня от мусора и снега | 100м2 | 14,61 |  | 3467,20 | 50 655,79 |  |
| 1.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком (60% от площади дорожек и площадок) | 100м2 | 8,77 |  | 474,00 | 4 156,98 |  |
| 1.3 | Ручная очистка от снега и мусора детской площадки с резиновым покрытием | 100м2 | 1,275 |  | 3439,00 | 4 384,73 |  |
| 1.4 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 14 |  | 671,34 | 9 398,76 |  |
| 1.5 | Очистка садовых скамей от снега | шт | 15 |  | 18,60 | 279,00 |  |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 68 875,26 |  |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 | 32,56 |  | 240,80 | 7 840,45 |  |
| 1.7 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 32,56 |  | 220,21 | 7 170,04 |  |
| 1.8 | Кошение газонов | 100м2 | 32,56 |  | 1 149,48 | 37 427,07 |  |
| 1.9 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 14,61 |  | 1 098,61 | 16 050,69 |  |
| 1.10 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием с очисткой от мусора. | 100м2 | 1,275 |  | 1 017,48 | 1 297,29 |  |
| 1.11 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 14 |  | 1 657,98 | 23 211,72 |  |
| 1.12 | Покраска урн | шт | 9 |  | 98,25 | 884,25 |  |
| 1.13 | Покраска скамеек | шт | 10 |  | 370,35 | 3 703,50 |  |
| 1.14 | Приобретение и установка цветочных чаш | шт | 5 |  | 5 120,39 | 25 601,95 |  |
| 1.15 | Устройство цветников из однолетних растений в цветочных чашах | шт | 5 |  | 821,95 | 4 109,75 |  |
| 1.16 | Уход за цветниками из однолетних растений в цветочных чашах | шт | 5 |  | 26,34 | 131,70 |  |
| 1.17 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 92 |  | 566,55 | 52 122,60 |  |
| 1.18 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 | 0,92 |  | 13 613,62 | 12 524,53 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 192 075,54 |  |
| Итого по скверу «Пионерский» |  |  |  |  |  | 260 950,80 |  |
| 2 | Сквер у ДК им. А.С. Пушкина (объект 1 категории) |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с очисткой бортового камня от мусора и снега | 100м2 | 8,18 | 3467,20 |  | 28 361,70 |  |
| 2.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком (60% от площади дорожек и площадок) | 100м2 | 4,91 | 474,00 |  | 2 327,34 |  |
| 2.3 | Ручная очистка дорожек и площадок с асфальтовым покрытием от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком. | 100м2 | 2,00 | 5980,60 |  | 11 961,20 |  |
| 2.4 | Ручная очистка детской площадки от снега с посыпкой песком | 100м2 | 4,15 | 3912,80 |  | 16 238,12 |  |
| 2.5 | Ручная очистка постамента памятника от снега | м² | 4 | 68,80 |  | 275,20 |  |
| 2.6 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 5 | 671,34 |  | 3 356,70 |  |
| 2.7 | Очистка садовых скамей от снега | шт | 5 | 18,60 |  | 93,00 |  |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 62 613,26 |  |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 | 131,35 |  | 240,80 | 31 629,08 |  |
| 2.9 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 131,35 |  | 220,21 | 28 924,58 |  |
| 2.10 | Кошение газонов | 100м2 | 131,35 |  | 1149,48 | 150 984,20 |  |
| 2.11 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 8,18 |  | 1 098,61 | 8 986,63 |  |
| 2.12 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием, постамента памятника с очисткой от мусора, удалением сорной раст-ти у борта и с покрытия с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 2,04 |  | 1 369,45 | 2 793,68 |  |
|  | Очистка детской площадки от мусора с вывозом мусора | 100м2 | 4,15 |  | 220,21 | 913,87 |  |
| 2.13 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 5 |  | 1 657,98 | 8 289,90 |  |
| 2.14 | Покраска урн | шт | 5 |  | 203,41 | 1 017,05 |  |
| 2.15 | Покраска скамеек | шт | 5 |  | 370,35 | 1 851,75 |  |
| 2.16 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 74 |  | 566,55 | 41 927,70 |  |
| 2.17 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 | 0,74 |  | 13 613,62 | 10 074,08 |  |
| 2.18 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях | 100 мп | 11,80 |  | 12 414,41 | 146 490,04 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 433 879,56 |  |
| Итого по скверу у ДК им. А.С. Пушкина |  |  |  |  |  | 496 492,82 |  |
| 3 | Сквер у ДЦ и Т «Родина» (объект 1 категории) |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с очисткой бортового камня от мусора и снега | 100м2 | 3,78 |  | 3 467,20 | 13 106,02 |  |
| 3.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком (60% от площади дорожек и площадок) | 100м2 | 2,27 |  | 474,00 | 1 075,98 |  |
| 3.3 | Ручная очистка детской площадки от снега и наледи, подсыпка песком (60% от площади) | 100м2 | 2,51 |  | 3 619,60 | 9 085,20 |  |
| 3.4 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 5 |  | 671,34 | 3 356,70 |  |
| 3.5 | Очистка садовых скамей от снега | шт | 5 |  | 18,60 | 93,00 |  |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 26 716,90 |  |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 | 10,21 |  | 240,80 | 2 458,57 |  |
| 3.7 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 10,21 |  | 220,21 | 2 248,34 |  |
| 3.8 | Кошение газонов | 100м2 | 10,21 |  | 1 149,48 | 11 736,19 |  |
| 3.9 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 3,78 |  | 1 098,61 | 4 152,75 |  |
| 3.10 | Очистка детской площадки от мусора с вывозом мусора | 100м² | 2,51 |  | 220,21 | 552,73 |  |
| 3.11 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 5 |  | 1 657,98 | 8 289,90 |  |
| 3.12 | Покраска урн | шт | 5 |  | 98,25 | 491,25 |  |
| 3.13 | Покраска скамеек | шт | 2 |  | 370,35 | 740,70 |  |
| 3.14 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 50 |  | 566,55 | 28 327,50 |  |
| 3.15 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 | 0,5 |  | 13 613,62 | 6 806,81 |  |
| 2.16 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях | 100 мп | 0,80 |  | 12 414,41 | 9 931,53 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 75 736,27 |  |
| Итого по скверу у ДЦи Т «Родина» |  |  |  |  |  | 102 453,17 |  |
| 4 | Сквер у ДК им. А.П. Чехова (объект 1 категории) |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с очисткой бортового камня от мусора и снега | 100м2 | 11,86 |  | 3467,20 |  | 41 120,99 |
| 4.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком (60% от площади дорожек и площадок) | 100м2 | 7,12 |  | 474,00 |  | 3 374,88 |
| 4.3 | Ручная очистка дорожек от снега. | 100м2 | 0,12 |  | 5 532,40 |  | 663,89 |
| 4.4 | Ручная очистка детской площадки от снега и наледи, подсыпка песком (60% от площади) | 100м2 | 8,50 |  | 3 619,60 |  | 30 766,60 |
| 4.5 | Ручная очистка постамента памятника от снега | м² | 308 |  | 68,80 |  | 21 190,40 |
| 4.6 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 12 |  | 671,34 |  | 8 056,08 |
| 4.7 | Очистка садовых скамей от снега | шт | 9 |  | 18,60 |  | 167,40 |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  |  | 105 340,24 |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 | 454,19 |  | 240,80 | 109 368,95 |  |
| 4.9 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 454,19 |  | 220,21 | 100 017,18 |  |
| 4.10 | Кошение газонов | 100м2 | 454,19 |  | 1 149,48 | 522 082,32 |  |
| 4.11 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 11,98 |  | 1 098,61 | 13 161,35 |  |
| 4.12 | Подметание постамента с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной раст-ти с покрытия с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 3,08 |  | 1 369,45 | 4 217,91 |  |
| 4.13 | Очистка детской площадки от мусора с вывозом мусора | 100м2 | 8,50 |  | 220,21 | 1 871,79 |  |
| 4.14 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 12 |  | 1 657,98 | 19 895,76 |  |
| 4.15 | Покраска урн | шт | 12 |  | 98,25 | 1 179,00 |  |
| 4.16 | Покраска скамеек | шт | 9 |  | 370,35 | 3 333,15 |  |
| 4.17 | Устройство цветников из однолетних растений | м2 | 54 |  | 566,55 | 30 593,70 |  |
| 4.18 | Уход за цветниками из однолетних растений | 100м2 | 0,54 |  | 13 613,62 | 7 351,35 |  |
| 4.19 | Уход за кустарниками (колючих) в живых изгородях | 100 мп | 2,00 |  | 12 414,41 | 24 828,82 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 837 901,28 |  |
| Итого по скверу у ДК им. А.П. Чехова |  |  |  |  |  | 943 241,52 |  |
| 5 | Парк им. А.П. Чехова (объект 1 категории) |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. | Зимнее содержание с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Механизированная очистка дорожек и площадок с очисткой бортового камня от мусора и снега | 100м2 | 50,26 |  | 3 467,20 | 174 261,47 |  |
| 5.2 | Подсыпка обледенелой поверхности песком (60% от площади дорожек и площадок) | 100м2 | 30,16 |  | 474,00 | 14 295,84 |  |
| 5.3 | Ручная очистка дорожек и площадок от снега и наледи, уборка снега у газонных бортов, подсыпка песком. | 100м2 | 19,17 |  | 5532,40 | 106 056,11 |  |
| 5.4 | Ручная очистка МАФ от снега и наледи с уборкой снега у бортов и ограждения, подсыпка обледенелой поверхности песком | 100м2 | 2,22 |  | 3 619,60 | 8 035,51 |  |
| 5.5 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 19 |  | 671,34 | 12 755,46 |  |
| 5.6 | Очистка садовых скамей от снега | шт | 8 |  | 18,60 | 148,80 |  |
|  | Итого зимнее содержание |  |  |  |  | 315 553,19 |  |
| в т.ч. | Летнее содержание с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Комплексная очистка газонов от мусора в весенний период и в октябре с вывозом мусора. | 100м2 | 681,19 |  | 240,80 | 164 030,55 |  |
| 5.8 | Очистка газонов от мусора с вывозом мусора. | 100м2 | 681,19 |  | 220,21 | 150 004,85 |  |
| 5.9 | Кошение газонов | 100м2 | 383,15 |  | 862,11 | 330 317,45 |  |
| 5.10 | Подметание дорожек и площадок с асфальтовым покрытием с очисткой от мусора, удаление сорной раст-ти у борта с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 52,42 |  | 1 098,61 | 57 589,14 |  |
| 5.11 | Подметание дорожек и площадок с плиточным покрытием с очисткой от мусора, удалением сорной раст-ти у борта и с покрытия с вывозом мусора и травы. | 100м2 | 19,17 |  | 1 369,45 | 26 252,36 |  |
| 5.12 | Очистка площадок и МАФ от мусора с вывозом мусора | 100м2 | 25,06 |  | 220,21 | 5 518,46 |  |
| 5.13 | Очистка урн от мусора с вывозом | шт | 19 |  | 1 657,98 | 31 501,62 |  |
|  | Итого летнее содержание |  |  |  |  | 765 214,43 |  |
| Итого по парку им. А.П. Чехова |  |  |  |  |  | 1 080 767,62 |  |
| ИТОГО содержание за летний период с 15.04.2012г. по 14.10.2012г. |  |  |  |  |  | 2 304 807,08 |  |
| ИТОГО содержание за зимний период с 15.10.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  | 579 098,85 |  |
| ВСЕГО за период с 15.04.2012г. по 20.12.2012г. |  |  |  |  |  | 2 883 905,93 |  |

Перечень основных документов, используемых для расчета начальной максимальной цены договора

1. Постановление Администрации г. Перми № 874 от 20.12.2010г.

2. Постановления РЭК Пермского края.

3. Решение Пермской городской Думы № 38 от 26.02.2008.

4. Решение Пермской городской Думы № 4 от 29.01.2008.

5. Сборник ТНВ-87.

6. Рекомендации по нормированию труда работников жилфонда.

7. Федеральные единичные расценки МинРегион РФ.

8. Сборники текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Стоимость выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в  Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 15.04.2012г. по 20.12.2012г.

| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.04. 12г. по 20.05. 12г. |  | с 21.05.12г. по 20.06.12г. |  |
| 2 883 905,93 | 723 476,06 | 523315,29 |  | 200 160,77 |  |
|  | III квартал | в том числе: |  |  |  |
|  |  | с 21.06.12г. по 20.07.12г. | с 21.07.12г. по 20.08.12г. |  | с 21.08.12г. по 20.09.12г. |
|  | 1 351 941,70 | 577 970,13 | 630 907,97 |  | 143 063,60 |
|  | IV квартал | в том числе: |  |  |  |
|  |  | с 21.09.12г. по 20.10.12г. | с 21.10.12г. по 20.11.12г. |  | с 21.11.12г. по 20.12.12г. |
|  | 808 488,17 | 232 695,92 | 152 588,85 |  | 423 203,40 |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №_____

(проект)

Пермь 								 «___» _________ 2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от _______2012 года  № ___) заключили настоящий контракт о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик   принимает  на себя обязательство  выполнить работу по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми.

1.2.Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

приложением № 1 (техническое задание);

приложением № 2 (стоимость выполнения  работ);

приложением № 3 (акт приемки выполненных работ).

б) требованиями действующего законодательства, правовыми актами города Перми.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Работы выполняются с 15.04.2012 г.   по  20.12.2012 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена Контракта составляет __________ (_______) рублей  без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы на  уплату налогов и  сборов, другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты  выполненных Подрядчиком объемов работ являются: акты контрольной проверки и акты приемки выполненных работ;  документ, подтверждающий объем вывезенного  мусора на городской полигон ТБО, предъявляемые Заказчику в срок до 21 числа текущего месяца; справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, предъявляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с приложением № 2 (стоимость выполнения   работ) к контракту с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчету стоимости работ заказчика, и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком помесячно в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ, а также получения Заказчиком счетов-фактур со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Финансирование работ по Контракту производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием требованиям контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным  недостаткам  производства работ на объектах фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для  требования устранения  недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3. В случае обнаружения  недостатков работ при контрольной проверке и (или) приемке работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.4. В ходе контрольных проверок Заказчик может  производить фотографирование объекта производства работ. Фотодокументом является фотоснимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования и места расположения объекта, исполнителя фотоснимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени фотографирования.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Вести Общий журнал работ (форма КС-6) и Журнал учета выполненных  работ (форма КС-6а) с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей, имеющих право ведения общего журнала работ , подписания актов контрольных проверок и фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объектах производства работ безопасность движения  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

-  присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку Общего журнала работ и   делать в нем письменные замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.  Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Периодичность и количество проверок определяются Заказчиком.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные  работы.

6.2.3. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.6. Производить оплату выполненных и принятых к оплате  работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3   Контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий Контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Подрядчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 1% от общей стоимости предъявленных к сдаче работ за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения  недостатков     Подрядчик вправе потребовать уплату  пеней в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ   за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания, вынесенного в соответствии с п. 4.4, Заказчик потребовать уплату   штрафа в  размере  10 000 (десять тысяч) рублей.

7.7. За ненадлежащее  качество работы Подрядчик несет  ответственность в соответствии с приложениями №№ 1 и 2 к Техническому заданию.

7.8. За несвоевременную оплату Контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату  пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9 Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Действие, изменение и расторжение Контракта.

8.1.  Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-раз) нарушения   Подрядчиком требований по качеству выполнения работ и получения им оценки от 2,5 баллов и ниже в соответствии с  приложениями №№ 1 и 2 к Техническому заданию. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

8.6. Если основанием для расторжения контракта послужило существенное нарушение контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением контракта.

8.7. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от цены контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона Контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения Контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10. Обеспечение исполнения контракта.

10.1.Обеспечение исполнения контракта составляет  10 % от начальной (максимальной цены контракта, что составляет          _______________ рублей  _________ копеек в виде:

- банковской гарантии,

- договора поручительства,

- залога денежных средств, в том числе в виде вклада (депозита).

10.2. Способ обеспечение исполнения контракта из перечисленных в п. 10.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

10.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая срок гарантии на результат работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.10.1, на тех же условиях и в том же размере.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

10.5. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по  контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в  контракте.

При расторжении настоящего  контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения  контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

10.6. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по  контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением  контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по  контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением сумм удержания, предусмотренных п. 10.5 настоящего договора.

### 11. Разрешение споров.

11.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия.

12.1. Вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. Любое уведомление, которое в соответствии с Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.3. Контракт составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны, третий экземпляр - для Департамента финансов администрации г. Перми.

12.4. Для решения текущих вопросов по Контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

12.5. К Контракту прилагается: Приложения, указанные в п. 1.2.

13. Местонахождение и банковские реквизиты сторон.

Заказчик                                                                  Подрядчик

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________Н.И.Некрасов м.п. | ____________ (________________) м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по содержанию  мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Сроки выполнения работ: с 15.04.2011г. по 20.12.2012г.

В том числе:

Зимний период: с 15.10.2012г. по 20.12.2012г.

Летний период: с 15.04.2012г. по 14.10.2012г.

2.  Перечень объектов, подлежащих содержанию:

| № п/п | Наименование объекта | Эксплуатационная категория | Общая площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер « Пионерский» по ул. Толбухина | 1 | 5000 |
| 2 | Сквер у ДК им. А.С. Пушкина | 1 | 17200 |
| 3 | Сквер у ДЦД и Т « Родина» | 1 | 1700 |
| 4 | Сквер у ДК им. А.П. Чехова | 1 | 60000 |
| 5 | Парк им. А.П. Чехова | 1 | 79000 |
|  | Всего | 162900 м2 |  |

3.  Состав работ по содержанию:

Зимнее содержание:

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Очистка дорожек и площадок от снега трактором со щеткой и ножом, уборка снега у газонных бортов дорожек и площадок вручную с откидыванием его на газоны. |
| 2 | Подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60 % от площади дорожек и площадок, подвоз песка, расход песка 200гр. на 1м2. |
| 3 | Ручная очистка дорожек, площадок и МАФ с уборкой рыхлого снега слоем до 10см.; уборка снега у газонных бортов дорожек с откидыванием его на газон; очистка плотного снега, примерзшего к асфальту, при толщине слоя до 5см 50% от площади; подсыпка обледенелых дорожек и площадок песком 60% от площади; подвоз песка, расход песка 200гр. на 1м. |
| 4 | Очистка урн от снега и мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 5 | Сметание снега со скамей. |
| 6 | Ручная очистка постаментов памятников от снега |

Летнее содержание:

| № п/п | Наименование операций |
| --- | --- |
| 1 | Комплексная очистка газонов от мусора и листвы в весенний период и в октябре, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 2 | Очистка газонов от мусора, перенос, погрузка в автомашины и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 3 | Подметание дорожек и площадок, постаментов памятников, перенос мусора, удаление сорной растительности у бордюров и очистка тротуарной плитки от травы, погрузка в автомашину и вывоз мусора и сорной растительности на полигон ТБО. |
| 4 | Подметание и мойка детской площадки с резиновым покрытием. |
| 5 | Выкашивание газонов газонной моторной косилкой и вывоз скошенной травы на полигон ТБО. |
| 6 | Очистка урн от мусора, погрузка мусора на автомашину, вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 7 | Очистка скамеек и урн от пыли, грязи и старой отслоившейся краски, острожка дощатых покрытий скамеек при необходимости, покраска масляными составами. |
| 8 | Уход за кустарниками (колючими) в живых изгородях - прочистка ножовкой или секатором, стрижка живой изгороди, прополка и рыхление приствольных канавок, полив, погрузка травы, веток и вывоз на полигон ТБО. |
| 9 | Устройство и уход за цветниками из однолетних растений: програбление поверхности цветников после зимы с выравниванием земли и очисткой от мусора. Штыковка почвы на глубину 25 см.; разравнивание вскопанной почвы с уборкой камней и корней; полив; нанесение рисунка и посадка цветов 25 -30 шт. на 1м2.; рыхление почвы во время посадки; погрузка и вывоз мусора на полигон ТБО. |
| 10 | Приобретение и установка цветочных чаш. |
| 11 | Устройство и уход за цветниками из однолетних растений в цветочных чашах. |

4. Технические характеристики цветочных чаш:

1.Цветочная чаша – диаметр- 480мм, высотой – 240 мм; объем субстрата - 17 л и запас  воды – 2,0л., вес – 2,5кг., технология двойных стенок с закругленными декоративными краями, количество –5 шт, или эквивалент;

2.Цвет цветочных чаш – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

3.Цветочные чаши должны быть устойчивы к температуре, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды.

4.Цветочная чаша должна быть оборудована технологическими отверстиями для обслуживания и крепления.

5. Требования к качеству выполняемых работ:

Работы по содержанию мест массового отдыха населения в результате должны обеспечить

а) чистоту территории

б) нормативное состояние малых архитектурных форм и других элементов благоустройства

Работы по содержанию мест массового отдыха населения должны выполняться в соответствии с требованиями муниципального контракта и согласно перечню нормативных документов:

| 1 | СНиП 3-10-75 |  | Благоустройство территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Решение Пермской Городской Думы от 29.01.2008 г. №4 |  | Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми |
| 3 | МДС 13-5.2000 |  | Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ |
| 4 | СНиП 3-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве |
| 5 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |

Конечный результат  производства работ должен соответствовать решению Пермской городской думы от 23.06.2009г. № 147 «Об утверждении эксплуатационных категорий и уровней содержания объектов озеленения общего пользования город Перми»

Заказчик ______________ Н.И.Некрасов                         Подрядчик ________________

Приложение № 1

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию  мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| Объекты 1 категории |  |  |
| 5 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 4-х см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, мусора. Главные дороги и аллеи очищены на всю ширину. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Срок уборки после окончания снегопада, не более 8 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 8 час. |
| 4 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 4-х см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 3-х см. Боковая грань бортового камня очищена от снега по всей протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор. Главные дороги и аллеи очищены на всю ширину. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Срок уборки после окончания снегопада не более 9 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 3-х дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 9 час. |
| 3 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега не превышает 6-ти см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега не превышает 5-ти см. Боковая грань бортового камня очищена от снега на 80% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, произведена подсыпка песком, отсутствует заужение, выполнена очистка от снега, грязи, присутствует единичный мусор.. Главные дороги и аллеи очищены на 80% от площади содержания. Выполнена ручная очистка постаментов от снега. Срок уборки после окончания снегопада не более 10 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): выполнена очистка от снега, грязи, мусора, составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-ти дней. Отсутствует снег на поверхности постамента. Отсутствует бытовой и промышленный мусор, урны не переполнены. Срок уборки после окончания снегопада не более 10 час. |

| 2 | Зимний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Во время снегопада толщина рыхлого снега превышает 6 см. В бесснежные дни толщина уплотненного слоя снега превышает 5 см. Боковая грань бортового камня не очищена от снега более 20% протяженности дорожки, тротуара, по всему периметру площадки; поверхность ровная, не произведена подсыпка песком, присутствует заужение, не выполнена очистка от снега, грязи, мусора. Главные дороги и аллеи очищены менее чем на 80% от площади содержания. Не выполнена ручная очистка постаментов от снега. Срок уборки после окончания снегопада, не более 10 час. Скамьи, урны, мостики (далее МАФ): не выполнена очистка от снега, грязи, мусора, не составлена дефектная ведомость на поврежденные элементы и предоставлена заказчику в течение 5-ти дней. Присутствует снег на поверхности постамента. Присутствует бытовой и промышленный мусор, урны переполнены. Срок уборки после окончания снегопада более 10 час. |
| --- | --- | --- |

| Объекты 1 категории |  |  |
| --- | --- | --- |
| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| 5 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 100% площади. Отсутствует грязь, мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует листва и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 5 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, отсутствуют сухие поврежденные ветви, слабых однолетних побегов, загущающих посадки, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |

| 4 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 80% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, мусор, сорная растительность. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 3-х дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует листва и мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 10 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 5%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и погибшие растения. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |
| --- | --- | --- |

| 3 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки Выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 50% площади. Отсутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: окрашены, отсутствует грязь, сорная растительность присутствует единичный мусор. Составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти дней. Газоны: высота травостоя не более 15 см, отсутствует грязь, присутствует единичный мусор, отсутствует листва и мусор после комплексной очистки. Выполнено рыхление снега. Нет повреждений (вытаптываемости) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев до 15 %. Деревья: отсутствует поросль у взрослых деревьев, отсутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья политы, составлена и представлена в течение 5-ти дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, выполнена поливка вновь посаженных кустарников, выполнена подкормка, отсутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Установлены и заправлены чаши, перекопана земля в цветниках. Соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, согласованны с заказчиком. Посадка цветников выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена в период бутонизации. Соблюдена плотность посадки согласно технологии. Отсутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники подкормлены удобрениями. Выполнено рыхление почвы, выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Проведена подкормка, полив согласно технологии в вечерние и утренние часы, выполнено рыхление почвы в цветниках. Отсутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши убраны на хранение (в октябре). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Летний период содержания | Дорожки, тротуары и площадки: Не выполнена обрезка сорной растительности у кромок дорожек, площадок без бортового камня на 50% площади. Присутствует грязь мусор на поверхности покрытия, сорная растительность в швах между плитами и у бортового камня. МАФ: не окрашены, присутствует грязь, сорная растительность, мусор. Не составлена дефектная ведомость на разрушенные элементы и представлена заказчику в течение 5-ти дней. Газоны: высота травостоя более 15 см, присутствует грязь, мусор, присутствует листва и мусор после комплексной очистки. Не выполнено рыхление снега. Есть повреждения (вытаптываемость) газона (учитывается, если объект после капитального ремонта). Наличие сухих листьев более 15 %. Деревья: присутствует поросль у взрослых деревьев, присутствует сорная растительность в приствольном кругу молодых деревьев, молодые деревья не политы, не составлена и представлена в течение 5-ти дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, больных, деревьев, создающих угрозу жизни людей. Живые изгороди: Не выполнена формовочная обрезка живой изгороди, наличие сухих поврежденных ветвей, слабых однолетних побегов, загущающих посадки не более 10%, не выполнена поливка вновь посаженных кустарников, не выполнена подкормка, присутствует сорная растительность в приствольной полосе живых изгородей и приствольном круге одиночных кустарников и групп. Устройство цветников из однолетних растений: Не установлены и не заправлены чаши, не перекопана земля в цветниках. Не соответствует: рисунок цветника, ассортимент растений, согласованный с заказчиком. Рисунок цветника, ассортимент растений, не согласованны с заказчиком. Посадка цветников не выполнена из однолетних растений стандартным декоративным материалом (не соблюдены нормативные параметры растений, отсутствуют вредители, болезни). Посадка растения с закрытой корневой системой выполнена не в период бутонизации. Не соблюдена плотность посадки согласно технологии. Присутствует сорная растительность, отцветшие погибшие растения. Цветники не подкормлены удобрениями. Не выполнено рыхление почвы, не выполнен полив Содержание цветников из однолетних растений: Не проведена подкормка, полив выполнен не согласно технологии в вечерние и утренние часы, не выполнено рыхление почвы в цветниках. Присутствуют сорняки и отцветшие и погибшие растения. Цветочные чаши не убраны на хранение (в октябре). |

Приложение № 2

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию  мест массового отдыха населения (парк и скверы)

- в Орджоникидзевском районе города Перми.

1. Баллы по содержанию мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми, определяется согласно критериям к приложению №1 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БММОН=(∑СММОНi /y), где

БММОН – балл по содержанию мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми,

∑СММОНi – суммарный балл по содержанию мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 1 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СММОНi определяется по формуле (2):

СММОНi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество мест массового отдыха населения  в Орджоникидзевском районе г. Перми, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – Количество проверенных мест массового отдыха населения в Орджоникидзевском районе г. Перми.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию в Орджоникидзевском районе г. Перми,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БММОН), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде, рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл - стоимость работ за отчетный период по контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение №3

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________ 20____г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные муниципальным контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Представитель Подрядчика___________________(ФИО)

Представитель Заказчика___________________(ФИО)

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов	Подрядчик ________________

Приложение № 4

к техническому заданию

А К Т

контрольной проверки качества работ по содержанию мест массового  отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СММОН |  |  |  |  |
| ΣСММОН(средний балл) |  |  |  |  |
| БММОН |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Подрядчика

___________________(ФИО)

Представитель Заказчика	___________________(ФИО)

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 2 к техническому заданию.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов	Подрядчик ________________

Приложение № 5

к техническому заданию

Уведомление

о случаях нанесения ущерба мест массового  отдыха населения (парк и скверы)

в Орджоникидзевском районе города Перми

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)

Представитель Заказчика___________________(ФИО

Заказчик ______________ Н.И.Некрасов                         Подрядчик ________________

Приложение №6

к техническому заданию

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                                         № ___________

Наименование Подрядчика_________________________________________________________________________

На основании п.п.____________ муниципального контракта от ________ № ________ предлагаю устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ____________________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата _________________.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2012г.

Стоимость выполнения работ

по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы)

в  Орджоникидзевском районе города Перми

за период с 15.04.2012г. по 20.12.2012г.

| Годовая стоимость выполнения работ | II квартал | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.04. 12г. по 20.05. 12г. |  | с 21.05.12г. по 20.06.12г. |  |
| 2 883 905,93 | 723 476,06 | 523315,29 |  | 200 160,77 |  |
|  | III квартал | в том числе: |  |  |  |
|  |  | с 21.06.12г. по 20.07.12г. | с 21.07.12г. по 20.08.12г. |  | с 21.08.12г. по 20.09.12г. |
|  | 1 351 941,70 | 577 970,13 | 630 907,97 |  | 143 063,60 |
|  | IV квартал | в том числе: |  |  |  |
|  |  | с 21.09.12г. по 20.10.12г. | с 21.10.12г. по 20.11.12г. |  | с 21.11.12г. по 20.12.12г. |
|  | 808 488,17 | 232 695,92 | 152 588,85 |  | 423 203,40 |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость выполнения работ с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                 Подрядчик ________________

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№_____ от _________________ 2012г.

Заказчик:  МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района»

Подрядчик:

Муниципальный контракт №

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период ______

по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 2 к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик   _______________  _____________________     ______________________

(должность)                                                                                 (расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  _______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

_______________    ____________________      ______________________

(должность)                                                                                  (расшифровка)

М.п.

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов                               Подрядчик ________________

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию мест массового отдыха населения (парк и скверы) в Орджоникидзевском районе города Перми (приложение 2 к настоящему техническому заданию)