| СОГЛАСОВАНО Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми ______________А.И.Скрипкин «___»__________2012 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________С.Б.Вишневский «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта

«Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

для субъектов малого предпринимательства

г. Пермь

2012 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; -решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; -постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; -постановлением администрации города Перми от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». -приложение № 13 к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми на 2012 год» - постановление администрации города Перми от 19.12.2011 № 854 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми» |  |  |  |
| Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС) |
| Место нахождения |  |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Почтовый адрес |  |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Адрес электронной почты |  |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 210 81 98 |
| Контактное лицо |  |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми» |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 2 609 040,57 (Два миллиона шестьсот девять тысяч сорок) рублей 57 копеек, в т.ч. НДС 18% - 397 989,24 (Триста девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 24 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Сводный сметный расчет к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Объем выполняемых работ |  |  | Согласно Техническому заданию на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 1 к контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Выполнение работ осуществляется в соответствии с: 1) Техническим заданием на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, Приложение № 1 к контракту); 2) Условиями контракта, являющегося Приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме; 3) Сметной документацией на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми (Приложение № 3 (приложено отдельными файлами) к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ |  |  | Место нахождения Подрядчика Место нахождения Объекта - территория насосной станции «Заречная» г. Перми ул. Профессора Дедюкина, 12 |
| Сроки выполнения работ |  |  | Сроки выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к контракту), при этом: -срок разработки документации не позднее 01 августа 2012 года; -срок предоставления положительного заключения экспертизы по проектно-сметной документации не позднее 01 ноября 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Гарантийные обязательства на проектно-сметную документацию – не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи работ |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за выполненные Подрядчиком работы, в том числе НДС 18%, осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры (счета) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных Сторонами. Оплата по Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона в электронной форме, формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона. Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ |  |  | Не предусмотрено |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: наличие у участника размещения заказа: -свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; -свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.. |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Рекомендуемая форма 1. Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица). 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица). 3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). 4. Фамилию, имя, отчество (для физического лица). 5. Паспортные данные (для физического лица). 6. Сведения о месте жительства (для физического лица). 7. Номер контактного телефона. 8. Идентификационный номер налогоплательщика. |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: Виды работ по инженерным изысканиям: Работы в составе инженерно-геодезических изысканий Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. Работы в составе инженерно-геологических изысканий. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. Виды работ по подготовке проектной документации Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 3.Работы по подготовке конструктивных решений 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 6. Работы по подготовке технологических решений: 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов 7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации. 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: Виды работ по инженерным изысканиям: 1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 1.1.Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений. 2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий. 2.2.Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод. 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующих видов работ. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 52 180,81 (Пятьдесят две тысячи сто восемьдесят) рублей 81 копейка, НДС не облагается. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19 марта 2012 г. 09.00 (время местное) |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 26 марта 2012 г. |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 29 марта 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |  |
| VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 782 712,17 (Семьсот восемьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей 17 копеек |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт: Договора поручительства, Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором (заказчиком) другого лица (победителя открытого аукциона в электронной форме или участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником (исполнителем контракта) обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Требования к содержанию договора поручительства: а) должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от исполнения договора поручительства, за исключением случаев изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; б) срок действия договора поручительства. в) обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению. Поручитель отвечает перед кредитором (заказчиком) в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Рекомендуется установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (Тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. III. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Контракта, перечислению подлежат денежные средства в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта по следующим реквизитам: Получатель - Департамент финансов администрации города Перми (МКУ УС л/с 04943018681) ИНН 5902293058 КПП 590401001 р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 РКЦ Пермь г Пермь Назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование, реквизиты контракта) Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. При расторжении Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. |  |

Приложение № 1  к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

| 1 | Основание для проведения работ | - Приложение № 13 к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми на 2012 год» - Инвестиционный проект «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 № 854 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение и местоположение объекта | Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» в г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, 12 |
| 4 | Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. Генплан с указанием места расположения существующих конструкций резервуара. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Перечень выполняемых работ | Выполнение обследования существующих конструкций резервуара. Получение и оформление данных для проектирования Сбор сведений об объекте. Выполнение расчета нагрузок. Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией места для размещения резервуара, точек возможного присоединения к существующим сетям. Разработка проекта схемы расположения объекта, согласование с заказчиком, организацией, выдавшей технические условия, другими заинтересованными организациями. Запрос и получение технических условий, в том числе на вынос сетей, попадающих в пятно застройки. Выполнение инженерных изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Выполнение топографо-геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. Выполнение инженерно-геологических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. Составление отчетов об инженерных изысканиях. Подготовка проектно-сметной документации Подготовка проектной документации на демонтаж существующих конструкций резервуара по результатам обследования. Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации) в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. Согласование проектной документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями. Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработку сметной документации рекомендуется осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. Сдача пакета документов на экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. Получение положительных результатов экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. Утверждение проектной документации у Заказчика Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Сдача работ Заказчику. |
| 8 | Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 9 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к контракту) при этом: - срок разработки документации не позднее 01 августа 2012 года; - срок предоставления положительного заключения экспертизы по документации не позднее 01 ноября 2012 года. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком проектную документацию не менее 24 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| 11 | Дополнительные требования и рекомендации | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. При необходимости выполнить проект выноса сетей, попадающих в пятно застройки. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. |

Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации

на строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

г. Пермь                                                                                                    “___ ”___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Вишневского Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 12.01.2012  № 5-к, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта.

1.1.  Согласно решению единой комиссии (протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от "___"_____2012 №________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми (далее – Объект) в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми», утвержденного постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 № 854  в соответствии с условиями настоящего Контракта, с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующим на территории Российской Федерации, Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), календарным планом  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) и  сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту).

1.2.	Конечным результатом выполнения работ по настоящему Контракту является передача Заказчику Подрядчиком согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и иных материалов на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах  на электронном носителе

1.3.	Место выполнения работ:  место нахождения Подрядчика, место нахождения Объекта-

территория насосной станции «Заречная» г. Перми  ул. Профессора Дедюкина, 12.

2.Срок выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ:  _____________________2012 г. (дата заключения Контракта)

Сроки выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) при этом:

-срок разработки проектно-сметной документации - не позднее 01 августа 2012 г.

-срок предоставления положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации – не позднее 01 ноября 2012 г.

Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ, предусмотренные Контрактом, при этом он не вправе требовать увеличение цены Контракта.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов  работ  определяются  календарным планом выполнения работ   (Приложение № 2 к Контракту).

При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт  сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру (счет),  оформленные в установленном порядке.

2.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта выполненных работ.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, включая НДС 18% в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата за выполненные Подрядчиком работы, в том числе НДС 18%,  осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры (счета) в  течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных Сторонами.

Оплата по Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, сроков выполнения работ и иных условий исполнения Контракта.

3.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий  Контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4. Обеспечение исполнения Контракта

4.1. Подрядчик при заключении Контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта – 782 712,17 (Семьсот восемьдесят две тысячи семьсот двенадцать) рублей 17 копеек,  в   виде:_________________________________ (указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение  5 (пять) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

4.5. Неустойка взыскивается за счет средств обеспечения  исполнения настоящего Контракта.

5. Качество работ.

5.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество выполненных  им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям Контракта, Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям энергетической эффективности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6. Порядок выполнения работ

6.1. Подрядчик на стадии заключения настоящего Контракта в течение 3-х рабочих дней согласовывает с  Заказчиком календарный план  выполнения  работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и сметную документацию (Приложение № 3 к настоящему Контракту), которая по стоимости должна соответствовать стоимости Контракта, а так же объемам и видам работ, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2.  Если в процессе разработки проектной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ. Решение вопроса оформляется протоколом. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу,  несет ответственность перед Заказчиком.

7.Права и обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить  работы в  соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16.02.2008 № 87 «О составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – Постановление), действующим законодательством  РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами,  техническими, экономическими и другими требованиями к проектной документации, в соответствии  с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), с календарным планом  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), исходными данными  и условиями настоящего Контракта и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим Контрактом срок.

7.1.2.   Назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за выполнение работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

7.1.3. Регулярно информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Контракта.

7.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом Задании (Приложение № 1 к Контракту)  и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

7.1.5.  Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта,  Постановлению, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Пермского края.

7.1.6. Согласовывать с Заказчиком основные проектные решения.

7.1.7. Нести полную ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту.

7.1.8. Не вправе передавать проектную документацию и передавать результаты работ по Контракту третьим лицам без согласия Заказчика.

7.1.9. Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту и соблюдение графика выполнения работ.

7.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 2-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.1.11. Согласовать проектную документацию с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями,  Заказчиком и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по их замечаниям.

7.1.12. Участвовать без дополнительной оплаты в защите проектной документации в органах государственной экспертизы, защите проектной документации при проведении проверки на предмет эффективности использования средств бюджета города Перми.

7.1.13. Представлять интересы Заказчика в органах государственной экспертизы за  счет собственных средств.

7.1.14. Предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы.

7.1.15. Вносить за свой счет в течение 15 дней необходимые изменения в проектную документацию, в случае обнаружения недостатков при прохождении государственной экспертизы до получения положительного заключения государственной экспертизы.

7.1.16. Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. До передачи проектной документации на экспертизу один экземпляр направить Заказчику  для рассмотрения.

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по проектной документации по вине Подрядчика  составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  Подрядчик  производит корректировку и повторно направляет проектную документацию на проведение государственной экспертизы за счет собственных средств.

7.1.17.Передать Заказчику  готовую проектную проектно-сметную документацию и другие результаты работ по настоящему Контракту.

7.1.18. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Контракта.

7.1.19. На все время действия Контракта иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом  со сроком не менее чем на период действия Контракта.

7.1.20. При истечении срока действия предыдущего свидетельства либо вступления в иную саморегулируемую организацию, предоставить Заказчику новое свидетельство на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.1.21. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности и соблюдение графика выполнения работ.

7.2. Подрядчик имеет право:

7.2.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядные организации   и  предоставить Заказчику реквизиты субподрядчика, свидетельства о допуске к работам по  выполнению инженерных изысканий, по подготовке проектной документации, включающие виды работ, на выполнение которых привлекаются субподрядные организации:

Виды работ по инженерным изысканиям:

Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.2.Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

Виды работ по подготовке проектной документации

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

3.Работы по подготовке конструктивных решений

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.4. Разработка декларации безопасности  гидротехнических сооружений

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации.

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

При привлечении субподрядной организации, у Подрядчика свидетельство о допуске к работам должно содержать:

Виды работ по инженерным изысканиям:

1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1.Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.2.Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком),

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1.  Проверять  в  любое  время  ход  и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

8.1.2. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

8.1.3. Вносить изменения в исходные данные для разработки проектной документации, если они не противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативной документации.

8.1.4.  Предъявлять  требования,  связанные  с  ненадлежащим  качеством результатов  работы,  и  в  случаях,  если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в настоящем Контракте.

8.1.5. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

8.1.6. Заказчик имеет право привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками разработанной проектной документации.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1.  В течение 2-х  рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Заказчик обязан предоставить Подрядчику  исходные данные в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

8.2.2.  Осуществлять контроль за ходом, качеством и сроками работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

8.2.3. Назначить своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

8.2.4. Принимать выполненные Подрядчиком работы согласно представленным актам сдачи-приемки выполненных работ.

8.2.5.  В  течение  10 (десять) календарных дней после получения от Подрядчика готовой проектной документации принять  результаты работ и немедленно  уведомить  Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов работ.

8.2.6.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9. Порядок сдачи и приемки работ.

9.1. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту), исходными данными и условиями настоящего Контракта.

9.2.   Подрядчик по окончанию работ передает Заказчику  акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением проектной документации, указанной в п.1.2,  в полном объеме и в соответствии с  условиями настоящего Контракта  и Техническим Заданием (Приложение № 1 к Контракту).

9.3.   Заказчик с участием Подрядчика принимает результаты выполненных работ.  Заказчик  в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения проектной документации  обязан направить Подрядчику подписанные акт сдачи-приемки выполненных работ или письменный  мотивированный отказ от их подписания с перечнем выявленных в процессе приемки замечаний..

9.4. Основанием для отказа в приемке выполненных работ Заказчиком являются:  несоответствие представленной Подрядчиком  проектной документации Постановлению, нормативным документам по строительству, утверждённым в установленном порядке, в том числе строительным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, некомплектность проектной документации, отсутствие необходимых согласований, а так же невыполнение требований Заказчика, определённых настоящим Контрактом. Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, недостатков, подлежащих устранению, сроков их выполнения.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанные в акте сроки  устранить недостатки, осуществить доработки и вновь представить Заказчику.

Если в указанный срок  подписанный Заказчиком акт  сдачи-приемки выполненных работ  или мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ Подрядчику не поступит, то выполненные работы  считаются принятыми и подлежат оплате.

9.5. Приемке подлежат полностью законченные работы по Контракту и положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации по Объекту.

9.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы, предусмотренные Контрактом.

10.Гарантийные обязательства.

10.1. Гарантии качества распространяются на весь объем выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

10.2.  Подрядчик устанавливает срок (гарантийный срок) на  проектную документацию -   24 (двадцать четыре)  месяца с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи.

10.3.  Подрядчик гарантирует за свой счет устранить недостатки, обнаруженные при приемке работ и в период гарантийного срока,  в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.4. Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока, Стороны фиксируют в акте  в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках.

10.5. Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. В случае обоснованных претензий со стороны Заказчика, Подрядчик обязан устранить установленные дефекты и оплатить расходы по проведению экспертизы

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц, также на случаи неправильной их эксплуатации.

11. Ответственность Сторон.

11.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и  условиями Контракта.

11.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

11.3. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту:  за недостатки проектной  документации, в том числе и за те, которые могут быть выявлены как  в ходе приемки результатов работ Заказчиком, так и обнаружены впоследствии в процессе эксплуатации  Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно  устранить недостатки и переделать проектную документацию Заказчику, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектной документации, в размере, не превышающем стоимость работ по Контракту.

Наличие замечаний и сроки их устранения фиксируются в двустороннем акте Подрядчика и Заказчика.

11.4. Подрядчик несёт ответственность за гибель Объекта и/или вред, причинённый третьим лицам, разрушением Объекта, в случае если указанный вред или гибель явились следствием нарушений или ошибок, допущенных при проектировании.

11.5. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает:

-  за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв календарного плана  выполнения работ) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, подлежащих выполнению согласно календарному плану выполнения работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту, начиная со дня, следующего за днём истечения срока исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- за нарушение сроков устранения выявленных недостатков, установленных в подписанном Сторонами акте устранения выявленных недостатков, а в случае неявки Подрядчика в одностороннем акте, неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ подлежащих исправлению за каждый день просрочки;

- при нарушении, установленного календарным планом  выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) срока передачи проектной документации, указанной в п.1.2, Заказчику  без уважительной причины, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % от полной стоимости Контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в акте, составленном  Сторонами.   В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта в течение 3-х рабочих дней с момента уведомления, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке  и является основанием для применения штрафных санкций.

11.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, за каждый день просрочки исполнения обязательства.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.8. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком в полном объеме, путем перечисления денежных средств.

11.9. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Подрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий Подрядчиком за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

11.10. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.11. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11.12. Подрядчик не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств перед Подрядчиком, определенных настоящим Контрактом.

11.13.  Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

12.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 30 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

12.5. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими Сторонами.

12.6. Любое уведомление по данному Контракту направляется почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала и вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

12.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3.  Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

16.3.1.  Приложение № 1 –   Техническое Задание на ____л.;

16.3.2.  Приложение № 2 –   Календарный план выполнения работ на ____л.;

16.3.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на ____л.;

16.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16.6. Для решения оперативных вопросов по Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:

от Подрядчика:

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42

тел/факс: 8 342210-81-98

ИНН/КПП 5902293058/590401001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор

________________С.Б.Вишневский

Приложение №1 к Контракту

от «____»____________2012 г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

| 1 | Основание для проведения работ | - Приложение № 13 к решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми на 2012 год» - Инвестиционный проект «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 19.12.2011 № 854 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение и местоположение объекта | Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» в г. Перми, ул. Профессора Дедюкина, 12 |
| 4 | Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. Генплан с указанием места расположения существующих конструкций резервуара. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Перечень выполняемых работ | Выполнение обследования существующих конструкций резервуара. Получение и оформление данных для проектирования Сбор сведений об объекте. Выполнение расчета нагрузок. Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией места для размещения резервуара, точек возможного присоединения к существующим сетям. Разработка проекта схемы расположения объекта, согласование с заказчиком, организацией, выдавшей технические условия, другими заинтересованными организациями. Запрос и получение технических условий, в том числе на вынос сетей, попадающих в пятно застройки. Выполнение инженерных изысканий в соответствии со СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Выполнение топографо-геодезических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. Выполнение инженерно-геологических изысканий в объеме, необходимом для подготовки проектной документации. Составление отчетов об инженерных изысканиях. Подготовка проектно-сметной документации Подготовка проектной документации на демонтаж существующих конструкций резервуара по результатам обследования. Подготовка проектной документации (в том числе рабочей документации) в объеме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. Согласование проектной документации с органами местного самоуправления и эксплуатирующими организациями. Сводный сметный расчет выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Разработку сметной документации рекомендуется осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы Подготовка пакета документов для проведения экспертизы. Сдача пакета документов на экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. Получение положительных результатов экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. Утверждение проектной документации у Заказчика Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Сдача работ Заказчику. |
| 8 | Требования к результатам работ | Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 9 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ определяются календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к контракту) при этом: - срок разработки документации не позднее 01 августа 2012 года; - срок предоставления положительного заключения экспертизы по документации не позднее 01 ноября 2012 года. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком проектную документацию не менее 24 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| 11 | Дополнительные требования и рекомендации | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. При необходимости выполнить проект выноса сетей, попадающих в пятно застройки. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. |

Приложение №2  к Контракту

от «____»____________2012 г. № ___

рекомендуемая форма

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

| № п/п | Наименование этапа выполняемых работ | Срок выполнения работ | Стоимость этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Приложение №3  к Контракту

от «____»____________2012 г. № ___

(Приложено  отдельными файлами)

СМЕТНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на разработку проектно-сметной документации по строительству резервуара для воды ёмкостью 5000 м3 на территории насосной станции «Заречная» г. Перми

в рамках инвестиционного проекта «Строительство резервуара для воды ёмкостью 5000 м3

на территории насосной станции «Заречная» г. Перми»

…