Приложение № 4

- к запросу котировок

ПРОЕКТ

Договор № ____

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания

г. Пермь                                                                                                «___» __________20__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 137» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Сесюниной Ольги Николаевны, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Проектировщик», действующего на основании ___________________, с  другой  стороны,  именуемые  также «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок, проведенного, в соответствии с  положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от ___________ 2012г. № ____________ заключили  настоящий  договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Проектировщик обязуется согласно  Техническому заданию на проектирование (Приложение № 1), утвержденному Заказчиком, выполнить разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 137» г.Перми, по адресу  ул. А. Невского, д. 12, а Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора принять и оплатить результат работ.

1.2. Состав проектно-сметной документации определяется по п.12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 27.12.2009г) и в части, не противоречащего ему Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

1.3.  Разработка проектно-сметной документации осуществляется Проектировщиком в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 2).

2. Цена  договора

2.1. Цена договора определяется на основании результатов проведения запроса котировок и составляет _________________________  (_________________) руб., в т.ч НДС 18%.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена включает в себя  все расходы по выполнению всех работ по разработке проектно – сметной и рабочей документации, всех расходов на необходимые согласования, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи.

3.  Срок исполнения работ по договору

3.1.1. Продолжительность исполнения предусмотренных работ по договору составляет   -

90  календарных дней, включая все необходимые согласования с МКУ «Управление строительства» г.Перми (далее - МКУ «УС»).

3.1.2. Начало выполнения работ по договору исчисляется с даты подписания договора;

3.1.3.  Датой окончания работ по договору считается дата передачи заказчику по накладным в необходимом количестве экземпляров проектной - сметной  документации, прошедшей проверку в МКУ «УС» и все необходимые согласования и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки проектно - сметной документации.

4. Порядок оплаты

4.1. Авансовые и промежуточные выплаты не предусмотрены.

4.2. Принятые работы оплачиваются  в течение 30-ти банковских дней с момента представления:

- подписанного обеими Сторонами акта  сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3);

- счета и счета-фактуры;

- проектно-сметной документации (далее – ПСД) в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре – в электронной форме, проверенной МКУ «УС», о чем должны быть сделаны соответствующие отметки на листах ПСД;

-положительного заключения государственной экспертизы (при необходимости проведения экспертизы ПСД).

4.3. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.

4.4. Оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора.

4.5. В случае невыполнения всех или одного из условий договора, в том числе отсутствия положительного заключения экспертизы (при его необходимости) и согласования разделов проекта с уполномоченными организациями, а так же отступления от Технического задания без согласования с Заказчиком, Заказчик имеет право не производить  расчет по договору в целом.

5. Производство работ и приемка выполненных работ

5.1. Проектные работы выполняются Проектировщиком собственными силами.

5.2. Подготовка проектной - сметной документации осуществляется на основании  Технического задания и сметы (Приложение № 2, 3), утвержденного  заказчиком, в соответствии с  требованиями технических регламентов.

5.3. По завершению работ, Проектировщик направляет заказчику 4 экземпляра документации на бумажном носителе (из них один в переплете) и один экземпляр в электронном виде в полном объеме (электронный формат оговаривается дополнительно). Сметная документация должна быть рассчитана в базовых ценах 2001г. и  текущих ценах на момент выпуска документации на основании ФЕР.

Кроме того, Проектировщик  направляет:

- Акт сдачи-приемки проектной документации;

- накладную, отражающую состав и комплектность направленной документации;

- счет-фактуру за выполненные проектные работы.

Акт сдачи-приемки проектной – сметной документации на заключительный этап работ подписывается Заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы,  всех необходимых согласований с  уполномоченными организациями.

5.3.1. Для приемки проектно-сметной документации со стороны Заказчика назначается  МКУ «Управление строительства города Перми».

5.4. Подписанная двумя Сторонами договора накладная, подтверждает факт передачи  проектной сметной  документации для рассмотрения, но не приемки выполненных работ.

5.5. Заказчик в течение 15 дней с даты получения документации по накладной:

- рассматривает полученную проектную документацию на соответствие выданному  Техническому заданию и сметы на проектирование (Приложение № 2,3) и требованиям технических регламентов;

- подписывает Акт сдачи-приемки проектной -  сметной документации, либо доводит до Проектировщика мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Проектировщиком, требованиям, изложенным в настоящем договоре, Техническом задании и Сметой, письменным указаниям Заказчика, техническим условиям, техническим регламентам и требованиям действующего законодательства. В этом случае Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые Проектировщик устраняет за свой счет, и сроков их выполнения, не превышающих 14 календарных дней с момента доведения до Проектировщика мотивированного отказа. Непринятые в данном отчетном периоде работы оплачиваются после устранения всех замечаний.

6. Обязательства Сторон по договору

6.1. Обязательства Проектировщика.

6.1.1.Своевременно и качественно в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы и предъявить выполненную работу  Заказчику. Своевременно вносить изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов.

6.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора. Незамедлительно письменно предупредить Заказчика в случае наступления обстоятельств, влияющих на невозможность исполнить в срок условия настоящего договора.

6.1.3. Проводить консультации и разъяснения по проектной - сметной документации по запросу Заказчика.

6.1.4. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они связаны с предметом настоящего договора, не противоречат его условиям, действующему законодательству Российской Федерации.

6.1.5. Согласовать готовую проектно - сметную документацию с государственными органами и/или органами местного самоуправления и уполномоченными контролирующими и инспектирующими организациями в т.ч. проведение вневедомственной экспертизы согласно техническому заданию на проектирование.

6.1.5.1. Стоимость проведения вневедомственной экспертизы в настоящий договор не входит. Заказчик оплачивает проведение государственной экспертизы самостоятельно, согласно представленным данной организацией документам.

6.1.6. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество представленной ему проектной продукции и исправлять безвозмездно обнаруженные в ней ошибки независимо от срока  их обнаружения.

6.1.7. Не использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме настоящего договора.

6.1.8. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

6.1.9. Нести полную ответственность за действия и упущения соисполнителей и привлекаемых консультантов, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

6.1.10. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей  Проектировщика,  ответственных  за  ход   работ  по  настоящему   договору, официально известив об этом  Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.  Полномочия представителей оформляются доверенностью.

6.1.11. По требованию Заказчика заключить с ним договор на авторский надзор по объекту.

6.1.12. Срок устранения замечаний, выданных уполномоченными,  контролирующими и инспектирующими организациями и вневедомственной экспертизой 14 календарных дней со дня получения замечаний.

6.2. Обязательства  Заказчика.

6.2.1. Своевременно, в соответствии с условиями настоящего договора принять и оплатить работу, выполненную Проектировщиком или предоставить Проектировщику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения, не превышающими указанных  в п.6.1.12 данного договора.

6.2.2. Назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

6.2.3. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Проектировщиком документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

6.2.4. Заказчик сохраняет исключительное право на проект, являющийся предметом настоящего договора. Заказчик вправе использовать проектно-сметную документацию, полученную от Проектировщика на цели, не предусмотренные договору, а также вправе без согласия Проектировщика передавать проектно-сметную документацию третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней данные.

7. Ответственность Сторон

7.1. Проектировщик отвечает за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной проектно-сметной документации. Проектировщик в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего договора, независимо от срока их обнаружения.

7.2. Проектировщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Проектировщиком.

7.3. В случае прекращения или задержки бюджетного финансирования объекта Заказчик не несет ответственности по исполнению условий оплаты по настоящему  договору.

7.4. При нарушении Проектировщиком по своей вине сроков выполнения работ, Проектировщик по письменному требованию уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1% от  стоимости договора за день просрочки, начиная со дня следующего за сроком исполнения до дня фактического исполнения обязательства.

7.5. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектно-сметной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Заказчик не оплачивает выполненную работу.

7.6.  Заказчик несет ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

7.7. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Проектировщик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки  рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

7.8. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как-то: военные действия, стихийные природные явления, мешающие исполнению Сторонами своих обязательств. К обстоятельствам непреодолимой силы приравнивается  изменение нормативно-правовых актов, влекущих уменьшение или отсутствие бюджетного финансирования по объекту строительства.

8. Условия и порядок расторжения договора

8.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении договора или в судебном порядке на основании решения Арбитражного суда Пермского края.

8.3. Настоящий договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только при условии урегулирования Сторонами финансовых и других обязательств, оговоренных настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий договор по следующим основаниям:

- если Проектировщик по своей вине не приступает к выполнению работ свыше 5 рабочих  дней с момента, предусмотренного п. 3.1.2  договора;

- несоблюдения Проектировщиком требований по качеству работ, если исправление некачественно выполненных работ влечет задержку этапа работ более чем на 1 месяц;

- аннулирования свидетельства СРО на проектную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Проектировщика права на производство работ;

-  прекращение потребности в выполняемых работах.

9. Дополнительные условия

9.1. Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

9.2. Проектировщик не вправе удерживать разработанную проектно-сметную документацию при неисполнении (ненадлежащим исполнении) Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ.

9.3.Заказчик вправе без согласования с Проектировщиком использовать полученную проектно-сметную документацию на цели, не связанные с настоящим договором, для чего вправе передавать проектно-сметную документацию без согласия Проектировщика третьим лицам.

9.4. Стороны не вправе уступать права требования по обязательствам, возникшим из исполнения условий настоящего договора без обоюдного согласия.

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Настоящий договор содержит следующие приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора:

Приложение № 2 Техническое задание на проектирование;

Приложение № 3 Смета на разработку проектно – сметной документации.

9.9. Для  решения текущих вопросов по Договору от Проектировщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________

контактный тел.: _______________.

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:                                                                            Проектировщик:

МБДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад № 137» г. Перми.

ИНН/КПП  5908015811/590801001

_________________/_______________ /			         ____________/_____________/