**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Бравин

14 марта 2012 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Петрова /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Никитина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Т.В. Гнатюк/

г. Пермь, 2012 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о заказчике** | | | |
| Наименование | | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» | |
| Место нахождения | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Почтовый адрес | | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 | |
| Адрес электронной почты | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) | |
| Контактный телефон | | телефон (342) 2501578, факс (342) 2501561 | |
| Контактное лицо | | Гнатюк Татьяна Владимировна | |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет контракта | | Выполнение работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми**.** | |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | | 534 844 рубля 89 копеек. | |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | Локальный ресурсный сметный расчет (приложение №2 к документации об аукционе в электронной форме). | |
| Объем работ | | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) | |
| Требования к выполняемым работам | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) | |
| Место выполнения работ | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район.  Местонахождение– приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме | |
| Сроки выполнения работ | | В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. | |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в контракт. | |
| Источник финансирования заказа | | Бюджет города Перми. | |
| Порядок формирования цены контракта | | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. | |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | | Рубль РФ | |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного контракта | | Не применяется | |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:** | | | |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  Согласие участника размещения заказа на выполнения работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполенения работ , оказание услуг. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | 5% начальной (максимальной) цены контракта - 26742 рубля 24 копейки.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. | |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 22 марта 2012 г.  9:00 (время местное) | |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | 23 марта 2012г. | |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | 26 марта 2012г. | |
| **VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**Техническое задание на выполнение работ**

**по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми**

**1. Наименование, объемы работ:**

-формовочная обрезка деревьев высотой более 5м – 196 шт.

-вырезка скелетных ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм - 40 шт.

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения-41 т.

**2. Местонахождение объектов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение** | **Объём, ед.** |
|  | **Деревья, подлежащие формовочной обрезке:** |  |
| 1 | ул. Липатова от Кировоградской до М.Рыбалко | 40 |
| 2 | ул. Капитанская от Волгодонской до Калинина | 26 |
| 3 | ул.Химградская, 1 | 10 |
| 4 | ул. Кировоградская,71 | 2 |
| 5 | ул. М.Рыбалко,32 | 3 |
| 6 | ул. Ушакова,55 | 3 |
| 7 | ул. Заборная, 26 | 1 |
| 8 | ул. Закамская,37 | 107 |
| 9 | ул. Новоржевская | 2 |
| 10 | ул. Сокольская | 2 |
|  | **Всего:** | **196** |
|  | **Вырезка ветвей деревьев:** |  |
| 11 | ул. Капитанская от Волгодонской до Калинина | **40** |

**3. Состав работ:**

**3.1. Состав работ по формовочной обрезке деревьев:**

- опиливание ствола, скелетных ветвей на высоте 5,5-6,0 м от уровня земли (по согласованию с заказчиком);

- обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи длиной до 2м;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка кряжей, сучьев, веток в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения.

**3.2. Состав работ по вырезке ветвей деревьев:**

- обрезка скелетных ветвей деревьев;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения.

**4. Требования к выполнению работ:**

**4.1. Общие требования:**

4.1.1. Работы по обрезке деревьев, удалению поросли должны производиться с соблюдениемправил техники безопасности.

4.1.2. При выполнении работ опасная зона должна быть ограждена предупредительными и запрещающими знаками.

4.1.3. Запрещено приступать к выполнению работ при неблагоприятных метеорологических условиях: дождь, снегопад, гроза, гололедица, туман и при ветре более 6 м/с.

4.1.4. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.

После уборки с применением специализированной техники должна производиться ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

Вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов на полигон ТБО для захоронения.

4.1.5. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем порубочных остатков на полигон ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.

**4.2.Требования к выполнению работ по формовочной обрезке деревьев (тополей, кленов) высотой более 5м:**

4.2.1. Работы выполняются с применением специализированной техники: автогидроподъемник высотой подъема до 30-35м.

4.2.2. В процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны, удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви, все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом на высоту 3м по рубец коры у основания ветви. Места срезов тщательно защищаются.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

**4.3.Требования к выполнению работ по вырезке сухих ветвей у лиственных пород деревьев:**

4.3.1. Работы выполняются с применением автовышки.

4.3.2. В процессе выполнения работ удаляются сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся ветви и сучья с очисткой «заподлицо» со стволом по рубец коры у основания ветви. Должны отсутствовать задиры.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

5. **Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ заказчику:**

**5.1.**  Предоставление на согласование заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ.

5.2. Предоставление заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя подрядчика.

5.3. Фотофиксация в цифровом формате объектов до начала производства работ и после их окончания в присутствии представителя заказчика, представление заказчику перенесенных на бумажный носитель документов.

5.4. Согласование подрядчиком производства работ (при необходимости) с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми.

5.5. Согласование подрядчиком в установленном порядке производства работ (при необходимости) с балансодержателями воздушных сетей, подготовка и направление в Уполномоченный орган заявления на отключение сетей, вызов представителя балансодержателя на место.

5.6. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

5.7. Составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по - улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ.

5.8. Предоставление заказчику по факту выполненного объема исполнительной документации, в состав которой входит:

- схемы производства работ с привязкой к местности;  
- журнал производства работ;

- фото объектов на бумажном носителе до - и после производства работ с привязкой к местности.

**6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| 2 | СНиП 2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 5 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 6 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 7 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

**7. Срок выполнения работ:**

В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ ПРОЧИСТКЕ ВДОЛЬ ДОРОГ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ**

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Санпрочистка вдоль дорог Кировского района г.Перми

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 534844,89руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 105037,78 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2012 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **ФЕРр68-2-2** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 196 | 17,51 | 17,51 |  |  | 3431,96 | 3431,96 |  |  | 2,07 | 405,72 | 1,86 | 364,56 |  |
| 2 | **ФСЭМ-031050** *Пр.Минрегиона №633 от 29.12.11* | Вышка телескопическая до 35 м | маш.-ч | 364,56 *а.б* | 142,7 |  | 142,7 | 13,5 | 52022,71 |  | 52022,71 | 4921,56 |  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕРр68-5-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 40 | 4,48 | 4,48 |  |  | 179,2 | 179,2 |  |  | 0,53 | 21,2 |  |  |  |
| 4 | **ФССЦпг01-01-01-009** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1);  ПЗ=4,3* | 1 т груза | 41 | 60,83 |  | 14,15 |  | 2494,03 |  | 580,15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1);  ПЗ=4,3* | 1 т груза | 41 *в* | 93,09 |  | 21,65 |  | 3816,69 |  | 887,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 61944,59 | 3611,16 | 53490,51 | 4921,56 |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 312438,33 | 44453,38 | 263142 | 60584,4 |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,3 (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 250493,74 | 40842,22 | 209651,5 | 55662,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 105037,78) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 105037,78) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 433223,32 |  |  |  |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 2494,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 3816,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 439534,04 |  |  |  |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 263142,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 105037,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на утилизацию мусора | | | | | | | | | 13724,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **453258,38** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 81586,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **534844,89** |  |  |  |  | **426,92** |  | **364,56** |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ**

**АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Обязанности Заказчика**

2.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

1. присутствовать на объекте производства работ;
2. производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;
3. отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
4. принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;
5. производить проверку журнала производства работ
6. осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

**2.2. Права Заказчика:**

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 5 к настоящему контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;  
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.3. Обязанности Подрядчика:**

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести журнал производства работ.

2.3.4. Предоставлять заказчику фотодокументацию объектов, до и после производства работ с привязкой к местности.

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.8. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.9. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.10. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.11. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.12. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.13. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.14. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ.

2.3.16. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.17. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.18. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.19. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.4. Права Подрядчика:**

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.**

3.1. Общая стоимость работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2012 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт контрольной проверки ( приложение №5);

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 6);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 7);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных днейс даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_.

3.8. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.**

4.1. Срок выполнения работ – в течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

**КАЧЕСТВО РАБОТ.**

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

- снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

Заказчик: Подрядчик:

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 года.  м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание на выполнение работ**

**по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми**

**1. Наименование, объемы работ:**

-формовочная обрезка деревьев высотой более 5м – 196 шт.

-вырезка скелетных ветвей до 5 шт. у лиственных пород деревьев диаметром до 350 мм - 40 шт.

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения-41 т.

**2. Местонахождение объектов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Местонахождение** | **Объём, ед.** |
|  | **Деревья, подлежащие формовочной обрезке:** |  |
| 1 | ул. Липатова от Кировоградской до М.Рыбалко | 40 |
| 2 | ул. Капитанская от Волгодонской до Калинина | 26 |
| 3 | ул.Химградская, 1 | 10 |
| 4 | ул. Кировоградская,71 | 2 |
| 5 | ул. М.Рыбалко,32 | 3 |
| 6 | ул. Ушакова,55 | 3 |
| 7 | ул. Заборная, 26 | 1 |
| 8 | ул. Закамская,37 | 107 |
| 9 | ул. Новоржевская | 2 |
| 10 | ул. Сокольская | 2 |
|  | **Всего:** | **196** |
|  | **Вырезка ветвей деревьев:** |  |
| 11 | ул. Капитанская от Волгодонской до Калинина | **40** |

**3. Состав работ:**

**3.1. Состав работ по формовочной обрезке деревьев:**

- опиливание ствола, скелетных ветвей на высоте 5,5-6,0 м от уровня земли (по согласованию с заказчиком);

- обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи длиной до 2м;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка кряжей, сучьев, веток в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения.

**3.2. Состав работ по вырезке ветвей деревьев:**

- обрезка скелетных ветвей деревьев;

- антисептирование спилов;

- выноска на расстояние до 100 м и укладка в штабель и кучи;

- погрузка, транспортировка порубочных остатков на полигон ТБО для захоронения.

**4. Требования к выполнению работ:**

**4.1. Общие требования:**

4.1.1. Работы по обрезке деревьев, удалению поросли должны производиться с соблюдениемправил техники безопасности.

4.1.2. При выполнении работ опасная зона должна быть ограждена предупредительными и запрещающими знаками.

4.1.3. Запрещено приступать к выполнению работ при неблагоприятных метеорологических условиях: дождь, снегопад, гроза, гололедица, туман и при ветре более 6 м/с.

4.1.4. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.

После уборки с применением специализированной техники должна производиться ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

Вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов на полигон ТБО для захоронения.

4.1.5. Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением оригинала справки, подтверждающей вывезенный объем порубочных остатков на полигон ТБО, выписанную на организацию, выполняющую данные виды работ.

**4.2.Требования к выполнению работ по формовочной обрезке деревьев (тополей, кленов) высотой более 5м:**

4.2.1. Работы выполняются с применением специализированной техники: автогидроподъемник высотой подъема до 30-35м.

4.2.2. В процессе выполнения работ удаляются все ветви сверх заданного размера кроны, удаляются больные, усыхающие и надломленные ветви, все порослевые побеги (прикорневые и приствольные) с очисткой «заподлицо» со стволом на высоту 3м по рубец коры у основания ветви. Места срезов тщательно защищаются.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

**4.3.Требования к выполнению работ по вырезке сухих ветвей у лиственных пород деревьев:**

4.3.1. Работы выполняются с применением автовышки.

4.3.2. В процессе выполнения работ удаляются сухие, сломанные, засыхающие, больные, обломанные, мешающие и перекрещивающиеся ветви и сучья с очисткой «заподлицо» со стволом по рубец коры у основания ветви. Должны отсутствовать задиры.

Срезы покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной оливе (антисептик) нейтрального цвета по согласованию с Заказчиком.

5. **Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ заказчику:**

**5.1.**  Предоставление на согласование заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ.

5.2. Предоставление заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя подрядчика.

5.3. Фотофиксация в цифровом формате объектов до начала производства работ и после их окончания в присутствии представителя заказчика, представление заказчику перенесенных на бумажный носитель документов.

5.4. Согласование подрядчиком производства работ (при необходимости) с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми.

5.5. Согласование подрядчиком в установленном порядке производства работ (при необходимости) с балансодержателями воздушных сетей, подготовка и направление в Уполномоченный орган заявления на отключение сетей, вызов представителя балансодержателя на место.

5.6. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

5.7. Составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по - улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ.

5.8. Предоставление заказчику по факту выполненного объема исполнительной документации, в состав которой входит:

- схемы производства работ с привязкой к местности;  
- журнал производства работ;

- фото объектов на бумажном носителе до - и после производства работ с привязкой к местности.

**6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| 2 | СНиП 2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 3 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 4 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 5 | [ВСН 8-89](javascript:navigate('nd=1200006727&prevdoc=1200032208',%20'mark=3VSPGEJ000002K0000PQT3OR0RO02C4SF1616ORT6J2G0LFVB347E5UN')). | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 6 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 7 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |

**7. Срок выполнения работ:**

В течение 10 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Заказчик: Подрядчик:

Приложение № 2

к МК № \_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО САНИТАРНОЙ ПРОЧИСТКЕ ВДОЛЬ ДОРОГ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ**

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Санпрочистка вдоль дорог Кировского района г.Перми

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 534844,89руб.

Средства на оплату труда\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 105037,78 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01 кв 2012 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |  |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | **ФЕРр68-2-2** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 196 | 17,51 | 17,51 |  |  | 3431,96 | 3431,96 |  |  | 2,07 | 405,72 | 1,86 | 364,56 |  |
| 2 | **ФСЭМ-031050** *Пр.Минрегиона №633 от 29.12.11* | Вышка телескопическая до 35 м | маш.-ч | 364,56 *а.б* | 142,7 |  | 142,7 | 13,5 | 52022,71 |  | 52022,71 | 4921,56 |  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕРр68-5-1** *В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ* | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 | 1 дерево | 40 | 4,48 | 4,48 |  |  | 179,2 | 179,2 |  |  | 0,53 | 21,2 |  |  |  |
| 4 | **ФССЦпг01-01-01-009** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1);  ПЗ=4,3* | 1 т груза | 41 | 60,83 |  | 14,15 |  | 2494,03 |  | 580,15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1);  ПЗ=4,3* | 1 т груза | 41 *в* | 93,09 |  | 21,65 |  | 3816,69 |  | 887,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 61944,59 | 3611,16 | 53490,51 | 4921,56 |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 312438,33 | 44453,38 | 263142 | 60584,4 |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,3 (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 250493,74 | 40842,22 | 209651,5 | 55662,84 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 105037,78) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 105037,78) (Поз. 1-3) | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 433223,32 |  |  |  |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 2494,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | | | | 3816,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | | | | | | 439534,04 |  |  |  |  | 426,92 |  | 364,56 |  |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 263142,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 105037,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 85080,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 42015,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на утилизацию мусора | | | | | | | | | 13724,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого с учетом доп. затрат в тек ценах** | | | | | | | | | **453258,38** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 81586,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **534844,89** |  |  |  |  | **426,92** |  | **364,56** |  |

**Понижающий коэффициент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к МК

от\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ**

**по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г. Перми.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Критерии оценки качества работ | % снижение стоимости |
| 1 | Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
|  | - нарушение технологии ведения работ | 30000 руб. за каждое предписание |
|  | - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 30000 руб. за каждое предписание |
|  | - несвоевременное ведение исполнительной документации | 30000 руб. за каждое предписание |
|  | - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 30000 руб. за каждое предписание |
| 2 | Наличие на срезанных ветвях шипов, сучков, отходящих от ствола, работы выполнены не под основание коры | -10% |
| 3 | Имеются задиры коры | -10% |
| 4 | Порубочные остатки не вывезены в течение периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 10% |
| 5 | Присутствуют побеги по стволу, поросль у корневой шейки. | -20% |
| 6 | Не обработаны срезы антисептирующим материалом. | -20% |
| 7 | Наличие сухостойных, зависших и поврежденных ветвей | -30% |
| 8 | Не произведена ручная уборка порубочных остатков после производства работ | -30% |

Заказчик Подрядчик

Приложение № 4 к МК

№ \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5 к МК

№ \_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**А К Т**

**контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

Проверка произведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 6 к МК

# №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  | |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  | |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  | |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин | |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины | |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

Приложение № 7 к МК

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |