УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 80» г.Перми

_______________ / Зверева Т.А./

«____» _______________ 2012 года

Изменения в

ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора

на текущий ремонт (замена оконных блоков) 
в Муниципальном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении

«Детский сад № 80» г.Перми

Внести следующие изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме:

1.  Изложить раздел II в новой редакции:

| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |
| --- | --- |
| Предмет договора | Текущий ремонт (замена оконных блоков) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 80» г.Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора | 3 110 582,68 руб. (Три миллиона сто десять тысяч пятьсот восемьдесят руб. 00 коп) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет (приложение №2), являющийся неотъемлемой частью аукционной документации. |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2.), являющихся неотъемлемой частью аукционной документации |
| Требования к выполняемым работам | В соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение №2), и условиями договора (приложение №3), эскизами с конфигурацией и размерами оконных блоков (Приложение № 4) являющихся неотъемлемой частью аукционной документации. |
| Место выполнения работ | 614111, г.Пермь, ул. Моторостроителей, 4 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ | Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе (приложение 1, 2, 3, 4) Работы должны быть выполнены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента передачи объекта в работу. Начало выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу, но не позднее 01 июня 2012 года. В случае, если подрядчик не представил по истечении 3-х дней подписанный акт приема – передачи объекта в работу, заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего договора. Окончание выполнения работ считается дата, указанная в акте приема – передачи объекта в эксплуатацию, но не позднее 01 июля 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ. Подрядчик обязан: - в срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока; - осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету на счет подрядчика, указанного в настоящем договоре. Оплата по настоящему договору третьим лицам не допускается. Оплата результата выполненных работ производится заказчиком в течение 20 (Двадцать) банковских дней после предоставления подрядчиком заказчику следующих документов: - формы №КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», - формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», - счета-фактуры на материалы, При этом оплата за результат выполненных подрядчиком работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и договору, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 10 (десяти) знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договора, на полученный понижающий коэффициент. Начальная цена договора 1 000 000,00 руб. и цене договора, предложенной победителем аукциона 895 550,00 расчетный коэффициент снижения составит 0,89555 следовательно понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащих оплате (с учетом понижающего коэффициента). В течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000,00 руб. в соответствии со с метой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550,00 руб. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора | Цена настоящего договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, заключение технического надзора и других обязательных платежей. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Обоснованием цены настоящего договора является локально- сметный расчет представленный Заказчиком. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком к оплате не подлежат. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |