ИЗМЕНЕНИЯ от 23.03.2012 года

В ИЗВЕЩЕНИЕ №1 от «20» марта 2012 года

И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
(ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от 23.03.2012 года)

по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания

в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами

| Способ закупки | Открытый конкурс |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми |
| Место нахождения | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Почтовый адрес | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А |
| Адрес электронной почты | info@asp.perm.ru |
| Контактный телефон | +7 (342) 241 62 21 |
| Контактное лицо | Михалева Наталья Валерьевна |
| Предмет договора | Устройство и эксплуатация фестивального городка «Белые ночи» |
| Количество товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). Рабочие чертежи предоставляется в электронном виде по запросу. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 614088, г. Пермь, эспланада (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания |
| Срок предоставления конкурсной документации | «20» марта 2012 г. до 10 апреля 2012 г. |
| Место предоставления конкурсной документации | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Порядок предоставления конкурсной документации в электронном виде | При условии предоставления электронного носителя заинтересованным лицом. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации электронном виде | Не взимается. |
| Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация | http://www.gorodperm.ru |
| Дата, время окончания подачи заявок на участие в закупке, место подачи заявок на участие в закупке | «10» апреля 2012 г. , 10:00 (время местное), 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | «10» апреля 2012 г. |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10:00 (время местное) |
| Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | « 10 » апреля 2012 г. |
| Место оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе | 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А, каб. №10 |
| Дата оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе | «10» апреля 2012 г. |
| Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов | До « 07» апреля 2012 г. |

В ИЗВЕЩЕНИИ о проведении открытого конкурса:

- Начальная (максимальная) цена договора;  размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке о конкурсе читать в новой редакции:

| Начальная (максимальная) цена договора | 23 023 476,47 (Двадцать три миллиона двадцать три тысячи четыреста семьдесят шесть ) рублей 47 копеек. |
| --- | --- |
| Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением); | 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 151 173,82 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча сто семьдесят три) рубля 82 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «10» апреля 2012г. 10-00 (время местное). (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Заказчика. Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе вносятся путём безналичного перечисления по следующим реквизитам: Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 08925000094, ДопКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по устройству инфраструктуры городка». |

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:

1.Раздел II. Сведения о предмете открытого конкурса: читать в новой редакции:

| Предмет конкурса | Право заключить договор по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). |
| --- | --- |
| Предмет договора | Устройство и эксплуатация фестивального городка «Белые ночи» |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) | 23 023 476,47 (Двадцать три миллиона двадцать три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 47 копеек. |
| Объем выполняемых услуг | В соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). Рабочие чертежи предоставляется в электронном виде по запросу. |
| Требования к выполняемым услугам | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническими требованиями и действующим законодательством, с требованиями конкурсной документации и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг | - Срок гарантии качества на оказанные услуги устанавливается 1 месяц со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, и распространяется на весь объем услуг и составляет 100%. |
| Место оказания услуг | 614088, г. Пермь, эспланада (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг | Начало оказания услуг: 19 апреля 2012 г. Исполнителю предусмотреть следующую этапность оказания услуг в графике по оказанию услуг. Срок оказания услуг: 1 этап: с 19.04.2012г. до 25.05.2012г. (37 календарных дней) устройство инфраструктуры городка, в т.ч. подготовка территории и обеспечение электроснабжения в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации); 2 этап: с 26.05.2012г. до 26.06.2012г. (31 календарный день) эксплуатация инфраструктуры городка; 3 этап: с 27.06.2012г. до 10.07.2012г. (14 календарных дней) демонтаж инфраструктуры городка. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты услуг: 1. Авансирование не предусматривается. 2. Оплата производится по факту оказанных услуг по этапам согласно утвержденному графику оказания услуг в течение 5 рабочих дней на основании актов оказанных услуг согласованных рабочей комиссией Заказчика. 3. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. |
| Источник финансирования заказа | Субсидия, выданная Муниципальному автономному учреждению «Агентство социокультурных проектов» города Перми на иные цели, определенные правовыми актами г. Перми и предусмотренные в бюджете г. Перми на реализацию основной задачи – участие в проекте «Пермь - культурная столица». |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | - В соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации). Методика определения начальной (максимальной) цены договора при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденная МАУ «АСП». |
| Порядок формирования цены договора | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема услуг, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение услуг, а также расходы на комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием, монтажные, пуско-наладочные и иные услуги, неразрывно связанные с выполнением услуг на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. В стоимость цены договора включены 10% непредвиденных расходов, которые оплачиваются по факту выявления и согласования таковых с заказчиком. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, Исполнителями) | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора | Не применяется |
| Сведения о возможности изменения предусмотренных договором объем услуг и сроков оказания услуг | - По усмотрению Заказчика в договор могут быть внесены дополнения и изменения. - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости оказания услуг, не предусмотренных техническим заданием, эскизными проектами и рабочими чертежами, но связанных с услугами, предусмотренными договором, исполнитель должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок оказания и стоимость дополнительных услуг. Стоимость дополнительных услуг не может превышать 10% от общей стоимости услуг и оплачивается из непредвиденных расходов. - Дополнительные услуги, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. - Указанные в договоре сроки оказания услуг могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема услуг и по усмотрению заказчика. - В случае отсутствия дополнительных услуг стоимость, заявленная участником открытого конкурса, оплачивается за вычетом 10% непредвиденных расходов. |

2.Раздел V.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе читать в новой редакции:

| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 151 173,82 (Один миллион сто пятьдесят одна тысяча сто семьдесят три) рубля 82 копейки. |
| --- | --- |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «10» апреля 2012г. 10-00 (время местное). (дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе) Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 08925000094, ДоПКИ 20 000 «Обеспечение заявки для участия в конкурсе по устройству инфраструктуры городка». |

3.Раздел XIII. Обеспечение исполнения договора читать в новой редакции:

| Размер обеспечения исполнения договора | - 20% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 604 695,29 (четыре миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей, 29 копеек. |
| --- | --- |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора | - В срок, установленный для подписания договора участником конкурса, с которым заключается договор до «19» апреля 2012г. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора | Договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), - в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником конкурса самостоятельно. - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника открытого конкурса по договору. |
| Залог денежных средств | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми. ИНН; 5903091745. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; л/с 082925000094, ДопКИ 20 000 «Обеспечение исполнения договора по устройству инфраструктуры фестивального городка».. С участником открытого конкурса заключается договор залога.. |

- 4. Приложение №1 Техническое задание на устройство инфраструктуры «Белого города» в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» в 2012г. читать в новой редакции.

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объём | Виды работ и техническая характеристика* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка территории | В границах площадки устройства инфраструктуры | В целях обеспечения оказания услуг по устройству инфраструктуры фестивального городка произвести подготовку территории, в т.ч. обеспечить установку и снятие временного ограждения в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства г.Перми и перенос воздушной линии электропередачи с демонтажем и монтажом опор электропередачи по согласованию с заказчиком; |
| 2 | Электроснабжение | 400 кВт | 1. Обеспечить электроснабжение инфраструктуры городка из существующей точки подключения; - обеспечить электроснабжение с помощью дополнительных источников (аренда генераторов за свой счёт); 2. Обеспечить на возмездной основе подключение к источнику электроснабжения с оплатой потреблённых услуг участников фестиваля; |
|  |  | 200 кВт |  |
| 3 | Устройство, установка фундаментных блоков | Рабочий чертёж | Усиление конструкций бетонными блоками (сцена №1 и №2) согласно рабочим чертежам; |
| 4 | Пляжная зона | Рабочий чертёж | 1. устройство двух бассейнов (в соответствии с рабочими чертежами); - взрослый: Ø10м, h-1,5м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка, согласно СанПин (2.1.2.1188-03) ; - детский: Ø5м, h-0,8м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка согласно СанПин (2.1.2.1188-03) - чаши бассейнов вмонтированы в деревянный настил, имитирующем «волну»; Предусмотреть возможность эксплуатации двух бассейнов с подачей и отведением воды в автономном режиме. 2. устройство песчаного пляжа в границах указанных в рабочих чертежах; - материал – среднезернистый кварцевый просушенный песок (согласно всех норм СанПина) укладывать по грунту толщиной 0,2м на прослойку из нетканого материала; ограждение песка – деревянные борта высотой 0,25м, - согласовать с заказчиком и архитектором проекта цвет песка; - обеспечить пляж песком в полном объёме (согласно п.2) в течение всего периода работы фестивального городка; обеспечить чистку и состояние пляжа согласно всем нормам СанПина; 3. устройство улицы «Солнца» - устройство вертикальной конструкции «подсолнух» согласно рабочим чертежам: h-6м, количество – 12шт, материал – дерево; - устройство уличного солярия: арочные металлические конструкции с навесом из поликарбоната, оборудованные лампами для уличного солярия; обеспечить тех.обслуживание согласно нормам и правилам СанПина в течение всего периода действия городка; 4. устройство улицы «Дождя» согласно рабочим чертежам: - устройство деревянного настила (арки h-4м, ширина – 2,6м, под арками – лотки шириной 0,3м для сбора воды) с шутихами; при движении под арками на посетителя неожиданно льётся вода в виде тонких струй; струи включаются ежечасно на 5мин. - провести монтаж системы подачи воды и водоотведения в ливнёвую канализацию; - выполнить устройство пульта управления подачи воды в систему водораспределения воды на улице «Дождя» в декоративном виде («камень», «доска») - предусмотреть возможность работы «улицы Дождя» с подачей и отведением воды в автономном режиме; - обеспечить тех.обслуживание и уход согласно нормам и правилам СанПина в течение всего периода действия городка; |
| 5 | входная зона | Эскиз | 1. разработать технологию устройства металлической конструкции в виде буквы «П», обтянутой баннерной тканью (с внутренними помещениями) на подиуме с «Красной дорожкой» согласно эскиза; установка конструкции согласно утверждённой технологии; - металлический конструктив покрыть антикоррозийной грунтовкой; - обеспечить: вход – открывание двери вовнутрь помещения; 2. h-18м, ширина 16м, глубина 8м; 3. устройство «Красной дорожки» (со стороны ул.Попова, через входную группу в виде буквы «П» на территорию фестивального городка): покрытие – ковролин для уличного использования; предусмотреть защиту коврового покрытия на период выпадения атмосферных осадков (чехол или возможность сворачивать в рулон); дощатый настил под ковролином покрасить красной краской; цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; |
| 6 | ограждение | По периметру площадки устройства инфраструктуры | 1. установка металлических столбов с шагом 3,5м согласно рабочим чертежам; металлический конструктив покрыть антикоррозийной грунтовкой; 2. материал – баннерная сетка с двусторонней печатью рисунка; эскиз рисунка предоставляется заказчиком; обеспечить полную натяжку баннерной ткани, без провисания; 3. предусмотреть боковые выходы – внахлёст (ширма) с возможностью демонтажа на случай проезда спец.техники в местах указанных в рабочем чертеже; |
| 7 | смотровые башни | 4 шт. | Устройство трёхуровневой металлоконструкции с облицовкой из доски со встроенными морскими 40-футовыми контейнерами согласно рабочим чертежам; контейнеры предоставляет заказчик; 1. h - 8м; - облицовка: необрезная окрашенная доска, внахлёст; цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; - по наружной стороне: металлическая лестница с деревянными ступенями, ограждением и поручнями; 3. первый и второй уровень – металлические контейнеры 12х2,48м 4. третий уровень – смотровая площадка с арт-объектом; нагрузка на площадку - до 500 кг; предусмотреть ограждение; 5. по окончании эксплуатации контейнеры вывезти на склад по указанию заказчика; |
| 8 | дорожки | Эскиз, рабочие чертежи | Устройство дорожек, технических проездов согласно рабочим чертежам; 1. ширина - 1,00м, 2,00м, 4,00м; 2. цвет покрытия согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; 3. пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 4. высота над уровнем земли 0,25м; 5. основание – деревянные лаги, столбики; 6. обеспечить безопасность нахождения посетителей на дорожках; 7. устройство технических проездов для спец.техники; устройство навигации в местах технических проездов; 8. устройство пандусов; в местах перепада высот устанавливаются сигнальные флажки; 9. устройство технических проездов к сцене №2, №3: - пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); - цвет покрытия согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; - ограничение грузоподъёмности до 3т; - ширина настила – 4,0м, высота – на уровне «0» отметки; |
| 9 | деревянный мост с перилами | Эскиз | Разработать технологию деревянного моста согласно эскиза; установка деревянного моста согласно утверждённой технологии; 1. h – 2,50м; ширина – 1,2м, длинна с учётом лестничных пролётов – 14м; 2. материал – дерево; предусмотреть отсутствие видимых металлических элементов; цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; 3. предусмотреть озеленение конструкции (навесные кашпо, съёмные композиции и пр.) 4. обеспечить безопасность нахождения посетителей на мосту; |
| 10 | устройство деревянного основания под павильоны, зрительные площадки перед сценами | Эскиз, рабочие чертежи | 1.пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 2. цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; 3. Зрительная площадка перед сценой №3 - партер на 100 чел. 4. зрительная площадка №2 - партер на 100 чел., размер: 6,40х15,00м 5. сцена №1 - партер на 380чел. 6. площадка кинопавильона: 20,00х20,00м; высота – 0,4м; 7. площадка фестивального клуба: 15,00х15,00м; высота – 0,4м; 8. площадки треугольной формы в количестве 4 шт. у динамического подиума (длинна двух сторон по 6м, высота 0,25м) 9. площадка под выставочный зал: 25,00х12м) |
| 11 | устройство микросцен | 8шт. | - разработать технологию устройства микросцен согласно эскиза; установка микросцен согласно утверждённой технологии; пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; длинна двух сторон по 2м, высота – 0,5м |
| 12 | устройство флагштоков и флажных групп | Эскиз | 1. разработать технологию устройства и крепления флагштоков на динамическом подиуме: согласно эскиза; установка флагштоков на динамическом подиуме согласно утверждённой технологии; - материал – металл; - h от 6,00м до 10,00м; количество 10шт. 2. разработать технологию устройства и крепления флагштоков перед входной группой со стороны ул.Попова согласно эскиза; установка флагштоков перед входной группой со стороны ул.Попова согласно утверждённой технологии; - 16 шт.-16,00м, 14 шт.-15,00м; 3. разработать технологию устройства и крепления мачт с «парусами» на растяжках перед входной группой согласно эскиза; установка мачт с «парусами» на растяжках перед входной группой согласно утверждённой технологии; - 16шт., h-10м. материал – металл, баннерная сетка; 4. обеспечить устойчивость конструкций с учётом ветровой нагрузки; |
| 13 | устройство кинопавильона | 1 шт. | Устройство металлической лайерной конструкции, обтянутой баннерной сеткой с печатью рисунка; эскиз рисунка предоставляется заказчиком; 1. высота по стене -7м, по коньку – 12м; 2. обеспечить предоставление мебели (стулья – 250шт., кресло-пуфик – 70шт., чайные столики – 10шт., кресла -20шт.), дверей (на 2 входа, шириной 1,80м), кондиционеров сроком на 1месяц. |
| 14 | устройство фестивального клуба | 1 шт. | 1. предоставление и установка павильона 15,00х15,00м; h-4м; 2. обеспечить предоставление мебели (столик чайный – 21шт., стулья – 42шт.), световой и звуковой аппаратуры сроком на 1месяц. |
| 15 | устройство административно-хозяйственных площадей | 4 шт. | 1. установка контейнеров предоставляемых заказчиком на площадке городка согласно эскизу; 2. обеспечить вывоз контейнеров на площадку заказчика и обратно на склад по указанию заказчика по окончанию срока эксплуатации; 3. количество – 4шт. |
| 16 | устройство площади мастеров и ярмарочной площади | Эскиз | 1. аренда павильонов (размер согласно эскизу, предоставленному заказчиком) с их доставкой и вывозом; 2. срок аренды – 1 месяц. 3. цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта; |
| 17 | пожарная безопасность | В границах площадки устройства инфраструктуры | При устройстве городка предусмотреть исполнение мер противопожарной безопасности для дальнейшей работы фестивального городка, в т.ч. обработка огнезащитным составом деревянных настилов под павильоны, щитов, предусмотреть вызов пожарной охраны сигналом по рации. |
| 18 | демонтаж городка и восстановление покрытия | В границах площадки устройства инфраструктуры | Произвести демонтаж инфраструктуры в течение 10 дней с момента закрытия фестивального городка; Восстановление территории после демонтажа провести согласно правилам благоустройства; |
| 19 | обеспечение безопасности | В границах площадки устройства инфраструктуры | 1. при разработке технологий предусмотреть соблюдение условий безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры для здоровья и жизни посетителей городка в соответствии с действующим законодательство РФ; 2. при устройстве инфраструктуры предусмотреть соблюдение условий безопасной эксплуатации объектов инфраструктуры для здоровья и жизни посетителей городка в соответствии с действующим законодательство РФ; |

- Приложение №4 Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, читать в новой редакции.

- Предложение о качестве услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить услуги на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на выполнение услуг по устройству фестивального городка «Белый город» в соответствии с техническим заданием, эскизным проектом и рабочими чертежами (Приложение № 1 к конкурсной документации), и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| Цена договора | Рублей |

Качество выполняемых услуг будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

_________________________		____________________		________________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

Приложение №8 ДОГОВОР №_____ по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания читать в новой редакции.

ДОГОВОР №_____

по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Михалевой Натальи Валерьевны, действующей  на основании  Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на основании ___________________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола _______________ МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми от «___» ________2012 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  оказать услуги  по устройству и эксплуатации инфраструктуры фестивального городка «Белый город» на Пермской городской эспланаде (квартал 68) в границах улиц Попова, Ленина, Петропавловской и здания Законодательного собрания сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти услуги.

1.2. Оказание услуг осуществляется  в соответствии с техническим заданием на основании эскизных проектов и рабочих чертежей, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору (цена договора) составляет 23 023 476,47 (Двадцать три миллиона двадцать три тысячи четыреста семьдесят шесть) рублей 47 копеек.

2.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема оказываемых услуг и иных условий исполнения договора.

2.4. Цена договора включает все расходы на оказание услуг, а также расходы на комплектацию объекта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение  услуг по устройству, включая монтажные, пуско-наладочные и иные услуги, неразрывно связанные с выполнением услуг на объекте, согласование со службами, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора.

- 2.5. В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости оказания услуг, не предусмотренных техническим заданием, эскизными проектами и рабочими чертежами, но связанных с  услугами, предусмотренными договором, исполнитель должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок оказания дополнительных услуг.

2.6. Дополнительные услуги, оказанные Исполнителем, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. Указанные в договоре сроки оказание услуг могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема услуг и по усмотрению заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. При выполнении настоящего договора Исполнитель обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график оказания услуг с указанием последовательности оказания услуг, в календарных днях который будет являться (Приложение № 2), и неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 услуги с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить услугу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для оказания услуг по настоящему договору; обеспечить согласование присоединения оборудования  к коммуникациям водоснабжения и водоотведения с собственниками сетей и соответствующими службами.

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения услуг;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану собственного имущества и имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока оказания услуг (действия настоящего договора);

3.1.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.8. извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Исполнителя. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Исполнителя считаются направленными надлежащим образом.

3.1.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  оказанных услуг. Представитель Исполнителя обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.10. в течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки услуг.

3.2. В случае если от имени Исполнителя на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Исполнителя лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости оказание услуг, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с услугами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных услуг.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. передать  или обеспечить передачу Исполнителю в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2. указать Исполнителю точки временного присоединения оборудования для производства услуг коммуникациям водоснабжения и водоотведения;

4.1.3. в течение 10 дней принять услуги выполненные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке, предусмотренном настоящим договора;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Исполнителя Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц) и рабочую комиссию уведомив об этом Исполнителя.

4.2.2. Оценивать и проверять ход оказания Исполнителем услуг на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Назначить рабочую комиссию, осуществляющую авторский надзор и контроль за объемами и качеством оказываемых услуг по настоящему договору, в составе:

Представителя Заказчика;

Представителя Комитета по культуре Администрации города Перми;

Автора проекта;

Коменданта фестивального городка;

Представителя администрации Ленинского района г. Перми.

5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. Срок оказания услуг: с 19  апреля  2012г. по 10  июля  2012г.

5.1.1. Началом оказание услуг  считается 19 апреля 2012г.

5.1.2. Окончанием оказания услуг считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта Заказчику, и актом об окончании эксплуатации объекта при условии  предоставления:

- документации, определенной расчётами, действующими нормативами в сфере оказания услуг по настоящему договору и условиями договора.

5.2.Сроки завершения отдельных этапов услуг (промежуточные сроки) определены в «Графике производства услуг» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты услуг:

6.2.1. Авансирование не предусматривается.

6.2.2. Оплата производится по факту оказанных услуг, по этапам согласно утвержденному графику оказания услуг. Расчеты за выполненные услуги производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 5 рабочих дней с подписания акта приема – сдачи этапа оказанных услуг.

7. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

7.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями эскизного проекта и рабочими чертежами (рабочей документацией), СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2. Услуги должны оказываться в соответствии с графиком оказания услуг, который оформляется Исполнителем в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта в услугу по акту приема-передачи объекта в услугу.

7.3. Исполнитель письменно информирует Заказчика и рабочую комиссию, осуществляющую контроль со стороны Заказчика о необходимости приемки этапа  услуг по мере его завершения.

7.4. При оказании  услуг и их приемке, а также при контроле за выполнением услуг, проверке представленных Исполнителем актов приемки оказанных услуг, составленных в соответствии с утвержденной рабочей документацией, а также в  проверке соответствия используемых Исполнителем материалов условиям договора, участвует рабочая комиссия.

7.5. Исполнитель в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядок оказания услуг на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Исполнителя.

7.6. Исполнитель гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. Исполнитель письменно информирует Заказчика и рабочую комиссию о необходимости приемки скрытых услуг по мере их готовности. Исполнитель приступает к выполнению последующих услуг только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал оказания услуг.

7.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в оказанных услугах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Исполнитель устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Исполнителем обнаруженных дефектов или недостатков в оказанных услугах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Исполнителя.

7.9. Исполнитель  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз мусора с объекта в период оказания услуг.

7.10. Заказчик привлекает рабочую комиссию для осуществления авторского надзора и контроля на объекте по данному договору.

7.11. Заказчик с участием рабочей комиссии вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем  услуг.

8. ПРИЕМКА УСЛУГ И РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГ

8.1. Приемка результата оказанных услуг осуществляется Заказчиком после уведомления Исполнителем о поэтапном оказании услуг или оказания услуг в целом.

8.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и рабочей комиссии письменного извещения от Исполнителя о готовности к сдаче результата оказанных услуг по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе рабочей комиссией при условии оформленных в установленном порядке актов и счетов-фактур на оказанные услуги.

8.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем споров по поводу обнаруженных при производстве услуг недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.4. Исполнитель не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Исполнитель обязуется устранить недостатки в оказанных услугах в срок, Установленный Заказчиком.

9. ГАРАНТИИ

9.1. Исполнитель гарантирует качество оказания всех услуг в соответствии с рабочей документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на оказанные услуги устанавливается 1 месяц со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного объекта и распространяется на весь объем оказанных услуг.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки услуг и в период гарантийного срока.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Исполнитель не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2. Исполнитель осуществляет оплату коммунальный услуг за весь период действия договора по отдельному договору с заказчиком (балансодержателем).

10.3. Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг являются собственностью Исполнителя.

10.4. Исполнитель обязуется обеспечить эксплуатацию инфраструктуры городка на весь период срока действия договора.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае невыполнения, некачественного выполнения услуг, а также нарушения сроков оказание услуг, сроков устранения недостатков и дефектов оказанных услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцать) % от общей стоимости услуг по настоящему договору, указанной в п. 2.1. настоящего договора. Факт нарушения сроков оказания услуг фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.3. Взыскание неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.4. Исполнитель несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Исполнителем начала услуг более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида услуг, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя права на производство услуг;

12.2.3. Нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, когда срок окончания услуг, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение Исполнителем  сроков любого из этапов оказание услуг в соответствии с графиком производства услуг более чем на 10 дней.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5. При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  20% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 604 695,29 (четыре миллиона шестьсот четыре тысячи шестьсот девяносто пять) рублей, 29 копеек.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является __________________________

______________________________________________________________________________.

13.3. В случае, если способом обеспечения Исполнителем выбран залог денежных средств, то между Заказчиком и Исполнителем заключается договор залога, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 3).

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Исполнителя) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: _______________________________ тел. _____________________ , консультант Заказчика-представитель _________________________________________

от Исполнителя: _____________________________тел. _____________________

14.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1     Техническое задание

Приложение № 2     График оказания услуг.

Приложение № 3   	Проект договора залога.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» города Перми 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д.11А ИНН 5903091745 КПП 590401001 ОГРН 1085903007662 УФК по Пермскому краю р/с 40701810300003000001 Департамент финансов администрации города Перми (л/с 08925000094, л/с 09925000094) в РКЦ г.Перми БИК 045744000 ______________________ Н.В. Михалева |  |