ИЗВЕЩЕНИЕ № 4

от «27 » марта 2012 года

о внесении изменений в извещение №1  от 01 марта 2012года

и в конкурсную документацию

на выполнение работ по текущему ремонту

здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 196»   г. Перми

| Муниципальный заказчик | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад №196»г. Перми |
| --- | --- |
| Место нахождения | 614066,Пермский край, г.Пермь, ул. Стахановская,51А |
| Почтовый адрес | 614066, г.Пермь, ул. Стахановская,51А |
| Адрес электронной почты | mdou196@mail.ru |
| Контактный телефон | 227-78-75 |
| Контактное лицо | Захарова Валентина Михайловна |
| Предмет договора | Исполнение функций подрядчика по текущему ремонту здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 196» г. Перми |

В ИЗВЕЩЕНИИ о проведении открытого конкурса:

- Сроки предоставления документации и информации о конкурсе читать в новой редакции:

| Срок предоставления конкурсной документации |  | С 01 марта 2012 года до11 апреля 2012 года, с 09.00 до 17.00 в рабочие дни Обеденный перерыв с 12-30 до 13-30 12 апреля 2012 с 9.00 до 10.00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, место подачи заявок на участие в открытом конкурсе |  |  | 12 апреля 2012 года, 10-00 (время местное) г. Пермь, ул. Стахановская. 51а, кабинет заведующего, 2этаж |  |  |  |  |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе | 12 апреля 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| Дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе | 16 апреля 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| Дата оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе | 18 апреля 2012 года |  |  |  |  |  |  |
| Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов |  |  |  | 27 марта 2012года |  |  |  |

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:

1.Раздел III. «Требования к участникам  открытого конкурса» в части «обязательные требования к участникам открытого конкурса» читать в новой редакции

|  | Соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса, обладание лицензией МЧС на выполнение следующих видов работ: -монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах; - производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к работам в случае, если работы, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному лицензированию; обладание свидетельством СРО на выполнение следующих видов работ: -устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций - работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования |
| --- | --- |

2.Раздел IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе» в части «требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению»  читать в новой редакции:

| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. | Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до _10_часов _00 минут «12» апреля 2012 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в открытом конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3). В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| --- | --- |

3. Раздел V «Обеспечение заявки на участие в конкурсе» в частях «размер обеспечения заявки на участие в конкурсе» в части «срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе» и в части «дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе» читать в новой редакции

| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «16» апреля 2012г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| --- | --- |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе | «12» апреля 2012г. |

4. Раздел VII «Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки» в части «срок отзыва заявок на участие в конкурсе» читать в новой редакции

| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе | В любое время до 10-00 «12» апреля 2012г. непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| --- | --- |

5. Раздел VIII «Предоставление участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации» в части «дата окончания предоставления разъяснений» читать в новой редакции

| Дата окончания предоставления разъяснений | «01» апреля 2012г. |
| --- | --- |

6. Раздел IX «Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе» в части «дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» читать в новой редакции

| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | «12» апреля 2012г. |
| --- | --- |

7. Приложение №8 к конкурсной документации (Проект договора на выполнение текущего ремонта здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 196» г. Перми) читать в новой редакции:

ДОГОВОР №_____

На выполнение текущего ремонта здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 196» г. Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 196» г.Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Захаровой Валентины Михайловны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола _______________ МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 196 » г.Перми от ___ _______2012 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется  выполнить  работы по текущему ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 196 »  г.Перми,  произвести строительно-монтажные работы на объекте и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется  в соответствии с техническим заданием (локально- сметными расчетами), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет                             (__________) руб.

2.2 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4 Цена договора включает все расходы на выполнение  работ в соответствии с локально - сметной документацией, а также расходы  на комплектацию объекта при проведении текущего ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение  работ по текущего ремонту, включая монтажные, пуско-наладочные  и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора).

- 2.5. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (локально-сметным расчетом), но связанных с  работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

2.6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика.

3.ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего договора  Подрядчик обязан:

3.1.1. в течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу;

3.1.3. выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 работы с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

3.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель  Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени  Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных  Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчиком Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом  Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных  Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и СанПиНов;

4.2.3. Назначить уполномоченной организацию, осуществляющую строительный контроль  над выполнением ремонтных работ, МКУ «Управление строительства» города Перми.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ:  ____________дней.

5.1.1.Начало выполнения работ: 12 мая 2012 года.

5.1.2.Окончанием выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в эксплуатацию при условии  предоставления:

- исполнительной документации, определенной действующими нормативами в строительстве и условиями   договора.

5.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика

6.2. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ:

6.2.1. Авансирование не предусматривается.

6.2.2.  1 этап. Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25 % от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 25% от стоимости договора.

6.2.3.  2 этап. Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 20% от стоимости договора по I этапу).

6.2.4. 3 этап. Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления:

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной действующими нормативами в строительстве и условиями договора.

6.3. Оплата осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2.  Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, который оформляется Подрядчиком в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта в работу по акту приема-передачи объекта в работу.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию, осуществляющую строительный контроль со стороны Заказчика (далее – МКУ «УС»)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также при контроле за выполнением работ,  проверке представленных  Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также в  проверке соответствия используемым Подрядчиком материалов условиям договора, участвует МКУ «УС».

7.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью  Подрядчика.

7.2.6.  Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.2.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.2.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик  устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.2.9.Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ.

7.2.10.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления строительного контроля на объекте по данному договору.

7.2.11. Заказчик с участием МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых  Подрядчиком  работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.2.1. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком после уведомления Подрядчиком о поэтапном выполнении работ или выполнении работ в целом.

8.2.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика законченных текущим ремонтом элементов здания. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС» при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.2.3.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.2.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием (локально-сметными расчетами) и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта и распространяется на весь объем работ.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

10.2.Подрядчик осуществляет оплату коммунальных услуг за весь период действия договора по отдельному договору с заказчиком (балансодержателем).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

12.2.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение Подрядчиком  сроков любого из этапов выполнения работ в соответствии с графиком производства работ более чем на 10 дней.

12.3.Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4.Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5.При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком работ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим договором предусмотрено обеспечение исполнения договора в размере  528981,75 рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения договора является: ________________________________________.

13.3. В случае, если способом обеспечения Подрядчиком выбран залог денежных средств, то между Заказчиком и Подрядчиком заключается договор залога, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ________________________ тел. __________________ , консультант Заказчика – представитель МКУ «АХССО» города Перми____________________________,

тел.____________________

от Подрядчика: Куропаткина Ольга Юрьевна тел. 227-78-75

14.6.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1       Техническое задание (локально-сметный расчет)

Приложение № 2       График производства работ.

Приложение № 3       Договор залога (в случае необходимости)

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка- детский сад № 196» г.Перми ул. Стахановская, 51 а, г. Пермь, 614066, Россия тел. (342)227-78-75 E-mail: mdou196@mail.ru ОКПО 43062112 ОГРН 1025901210906 ИНН/КПП 5905006872/590501001 |  |

Заказчик __________  /______________/         Подрядчик___________/_______________/