- Утверждаю

- Директор МБОУ «СОШ № 136» г.Перми - ______________А.Н.Удников - «_____» _____________2012г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по замене оконных блоков

МБОУ «СОШ № 136» г.Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми |
| Место нахождения |  |  | 614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37 |
| Почтовый адрес |  |  | 614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37 |
| Адрес электронной почты |  |  | Letana136@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 228-10-86, 223-94-89 |
| Контактное лицо |  |  | Удников Александр Николаевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Выполнение работ по замене оконных блоков МБОУ «СОШ № 136» г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 5 288 309,18 (пять миллионов двести восемьдесят восемь тысяч триста девять) руб. 18 коп. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | В соответствии с техническим заданием - локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием - локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией объекта, на котором выполнялись работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме |
| Место выполнения работ |  |  | 614065, г. Пермь, ул. Милиционера Власова, 37 |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием - локальными сметными расчетами (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора. |
| Условия и сроки (период) выполнения работ |  |  | Условия выполнения работ: участник размещения заказа в случае признания его победителем должен выполнить весь комплекс работ, предусмотренных документацией об аукционе (приложение 1, 2) Работы должны быть выполнены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента передачи объекта в работу. Начало выполнения работ считается дата, указанная в акте приема-передачи объекта в работу. В случае, если подрядчик не представил по истечении 3-х дней подписанный акт приема – передачи объекта в работу, заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего договора. Окончание выполнения работ считается дата, указанная в акте приема – передачи объекта в эксплуатацию, но не позднее 20 июля 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ. Подрядчик обязан: - в срок, установленный заказчиком, устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока; - осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Заказчик осуществляет перечисление денежных средств в течении 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта на основании документов: 1. подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и затрат (форма КС-2), 2. справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-З), 3. счета-фактуры, счета; Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет подрядчика, указанный в таком договоре. При этом оплата осуществляется в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в смете заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии со сметой заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, являющейся приложением к документации об аукционе и договору, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент - 0,8955 и итоговая сумма, 11 подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена настоящего договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, заключение технического надзора и других обязательных платежей. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Обоснованием цены настоящего договора является локально- сметный расчет представленный Заказчиком. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком к оплате не подлежат. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |  |
|  |  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 264 415,46 (двести шестьдесят четыре тысячи четыреста пятнадцать) руб. 46 коп. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 28.04.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 04.05.2012г. |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | 10.05.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | 30 % что составляет 1 586 492,75 (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто два) руб. 75 коп. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Договор поручительства |  |  | - В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «СОШ № 136» г.Перми, л/с 06930002325). ИНН; 5905006505. КПП; 590501001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа: Доп КИ 20000 Обеспечение исполнения договора, извещение № ___ от _______________ 2012 г.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (локально-сметные расчеты) на выполнение работ

по замене оконных блоков МБОУ «СОШ № 136» г. Перми

Локально-сметные расчеты  размещены отдельными файлами в электронном виде, в формате Excel/

В случае если в локально-сметных расчетах содержатся указания на торговые марки, товарные знаки читать такие торговые марки, товарные знаки в редакции «…. Или Эквивалент».

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №_____

на выполнение работ по замене оконных блоков

МБОУ «СОШ № 136» г.Перми

г. Пермь                                                                                                                      «__» __________ 2012г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 136» г. Перми, в лице  директора Удникова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ________________________________ в лице ________________________________________, действующей на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, на основании решения комиссии по результатам проведения открытого аукциона, протокол от « __ »   ______  2012 г. №______, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, заключили  договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по замене оконных блоков (далее – работы) в МБОУ «СОШ № 136» г.Перми (далее - объект),  расположенного по адресу:  г. Пермь ул. Милиционера Власова, 37 и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с локально-сметными расчетами, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1) .

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор  действует с момента подписания всеми сторонами, до полного исполнения всех обязательств, в соответствии со сроками выполнения, утвержденными Заказчиком.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему  договору составляет ____________________________(       ______________________________), в том числе НДС 18 %

3.2. Коэффициент снижения по результатам аукциона составляет ___________________.

3.3. Цена настоящего договора включает в себя все расходы по выполнению работ, в том числе расходы на приобретение, погрузку, перевозку, доставку и разгрузку материалов, командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей

3.4. Цена настоящего договора  является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.5.Дополнительные работы выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком к оплате не подлежат.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1.В течение 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ  с указанием последовательности выполнения  работ, в календарных днях;

4.1.2.принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема - передачи объекта в работу

4.1.3. еженедельно представлять Заказчику и МКУ «Управление строительства города Перми»  отчет о ходе выполнения работ на объекте;

4.1.4. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.5. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, по охране окружающей среды, а также сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

4.1.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

4.1.8. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в сметной документации (Приложение №1), в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе:

- СНиП, СанПиН 2.1.3.1375-03,

- ГОСТ 30971-2002,

- "МДС 12-30.2006. Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ";

- "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений",

- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании",

- "РДС 10-231-93*. Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве" (далее по тексту «СНиП, СанПиН, ГОСТ, рекомендации»).

- СНиП 3.0401-87. Изоляционные и отделочные покрытия

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»

- СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

4.1.9. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ

4.1.10. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных настоящим договором

4.1.11. извещать Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми»  в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика, считаются направленными надлежащим образом; 4.1.13.  в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ;

4.1.12. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью и представителем МКУ «Управление строительства города Перми»  для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

4.1.13.  В трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ

4.1.14. в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и представителем МКУ «Управление строительства города Перми»,  обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5. ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА

5.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик  обязан:

5.1.1.совместно принять и произвести оплату  выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором;

5.1.2.выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

5.1.3.оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ,  САНПиН;

5.1.4.оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания акта передачи объекта в работу.

6.1.1. начало выполнения работ «___» ______ 2012 года;

6.1.2. окончание выполнения работ «20» июля 2012 года.

6.2. Начало выполнения работ подтверждается актом передачи объекта в работу.

6.3. окончание выполнения работ подтверждается актом передачи объекта в эксплуатацию.

6.4. В случае, если подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема – передачи объекта в работу, заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего договора.

### 7. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата  выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней после предоставления  Подрядчиком  Заказчику и  МКУ «Управление строительства города Перми» и подписанных  сторонами:

- Справка о стоимости выполненных работ (формы №КС-3)

- Акт о приемке выполненных работ и затрат (формы № КС-2)

- счета-фактуры, счета.

Оплата за фактически выполненные подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего  договора, с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора,  предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора.

7.2.Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанного в настоящем договоре. Оплата по настоящему договору третьим лицам не допускается.

8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 8.1. Ремонтно-строительные работы производятся на основании локального сметного расчета,  представленного Заказчиком.

8.2. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.3. Представитель МКУ «Управление строительства города Перми»  осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ в соответствии с постановлением администрации города Перми №111 от 20.02.2008 г., участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.4. Представитель  МКУ «Управление строительства города Перми»  осуществляет проверку (согласование) выполненных Подрядчиком ремонтных работ на объекте Заказчика:

- по оформлению первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- по объемам и стоимости работ в соответствии с локальным сметным расчетом и фактически выполненными работами;

8.5. При наличии замечаний представителя МКУ «Управление строительства города Перми»  отклоняет согласование выполненных Подрядчиком работ и в течение 3 рабочих дней направляет Подрядчику представленные документы с одновременным уведомлением Заказчика.

8.6. Подрядчик, в случае необходимости, проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

8.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик.

8.8. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.9. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми»  о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.  Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик обязан в 5-дневный срок своими силами и за свой счет переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в отведенный срок  не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.11. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.12.Заказчик не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с управлением муниципального заказа департамента экономики и инвестиций администрации г. Перми.

8.13. Заказчик и МКУ «Управление строительства города Перми»  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ПРИЕМКА  РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором

9.2. Приемка результата работ производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом.

9.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.  ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

10.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами;

10.1.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

10.1.4. строительные конструкции после монтажа будут иметь:

- удовлетворительный внешний вид с наружной стороны и изнутри помещений;

- функциональную пригодность во время эксплуатации, т.е. открывание – закрывание, эксплуатационный комфорт, невозможность проникновения дождевой воды в помещения, отвод конденсата наружу, отсутствие воздушных потоков (сквозняков) между створками и рамой  при закрытом положении створок, акустический комфорт (т.е. шум, воспринимаемый людьми, должен иметь уровень, при котором обеспечиваются удовлетворительные условия  для работы, дневного сна и отдыха;

- герметичность заделки конструкций во избежание конденсации насыщенного влагой воздуха на конструкциях с низкой температурой с образованием влаги и льда;

- при монтаже строительных конструкций зазор между рамой и стеной будет заложен изоляционной плитой (ЭППС) толщиной не менее 15-20 мм и шириной 140 – 150 мм.

- заполняющие монтажные пены: -  будут  применяться только для изоляции, а не для крепления конструкций; - не должны выделять вредные вещества или содержать битумосодержащие добавки.

- деревянные подкладки пропитаны антисептиком.

10.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев, начинает исчисляться со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.3. При возникновении между Заказчиком  и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.4.  Подрядчик обязан:

10.4.1. в срок, установленный Заказчиком, устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока;

10.4.2. осуществлять регулировку окон по требованию заказчика в течение всего гарантийного срока.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения настоящего договора  несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора  право (требование)

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Нарушением сроков выполнения работ считается не согласованное с Заказчиком  отклонение от сроков выполнения более чем на 1 день. При этом отклонении от сроков считается нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

12.3. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим  договором срока исполнения обязательств.

12.4. За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных настоящим  договором, а также за выполнение работ,  не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренных настоящим  договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены настоящего договора. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

12.5. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.6. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика . и  о применении штрафных  санкций к Подрядчику.

12.7. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо от устранения нарушений.

12.8. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13. УСЛОВИЯ  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда Пермского края, в соответствии с действующим   законодательством Р.Ф.

13.2. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия,  споры разрешаются в Арбитражном суде Пермского края, в соответствии с действующим   законодательством Р.Ф.

13.3. настоящий договор считается расторгнутым по соглашению Сторон  только при условии урегулирования Сторонами финансовых и других обязательств, оговоренных настоящим договором.

13.4. При расторжении настоящего договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в срок, указанный в разделе 7 настоящего договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.После подписания настоящего договора, все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

14.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.3.Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.5.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по настоящему договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________  контактный  телефон: _________________________.

14.6. Лицо, ответственное за осуществление приёмки работ в соответствии с условиями настоящего  договора ___________________________ контактный телефон:_________________

14.7. К настоящему договору   прилагаются:

Приложение №1        Техническое задание (локально-сметные расчеты)

Приложение № 2       График производства работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Департамент финансов администрации города Перми (МБОУ «СОШ № 136» г. Перми, л/с 06930002325) 614065, г.Пермь, ул.Милиционера Власова, 37 ИНН / КПП 5905006505 / 590501001 ОКАТО 57401000000 ОГРН 1025901220036 ОКПО 43055945 ОКВЭД 80.21.2 Банк: РКЦ Пермь г.Пермь р/с 40701810300003000001 БИК 045744000 Директор школы ________________/__________________/ | От подрядчика ________________/__________________/ |