ИЗМЕНЕНИЯ от 11.04.2012 года

В ИЗВЕЩЕНИЕ №1 от «05» апреля 2012 года

И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
(ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от 05.04.2012 года)

на право заключить договор на перепланировку и переустройство пищеблока в здании МАОУ «СОШ№16», по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 71 и приобретение, установку оборудования

| Способ закупки | Открытый конкурс |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | МАОУ «СОШ № 16» г. Перми |
| Место нахождения | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71 |
| Почтовый адрес | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71 |
| Адрес электронной почты | E-mail: MOOschool16@yandex.ru |
| Контактный телефон | тел. 8(342)275 25 61 |
| Контактное лицо | Филипович Валентина Викторовна |
| Предмет договора | выполнить работы по перепланировке и переустройству пищеблока в здании МАОУ «СОШ№16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретению, установке оборудования |
| Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с проектной документацией, локально-сметными расчетами и ведомостями объемов работ (Приложение №1 к Конкурсной документации) |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71 |
| Начальная (максимальная) цена договора | 3 709 420 рублей |
| Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением) | 5 %, что составляет 185 471 руб. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе вносятся путём безналичного перечисления по следующим реквизитам: Получатель; МАОУ «СОШ № 16» Г. ПЕРМИ. ИНН; 5907013321. КПП; 590701001. Р/с; 40703810700106501200. Банк; ЗАО АКИБ «Почтобанк». БИК; 045773705. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на перепланировку и переустройство пищеблока в здании МАОУ «СОШ №16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретение, установку оборудования, извещение № 1 от 05.04.2012 г.. |
| Срок предоставления конкурсной документации | С «06» апреля 2012 года до «25» апреля 2012 года с 10.00 до 16.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00). |
| Место предоставления конкурсной документации | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71, 2 этаж, кабинет директора |
| Порядок предоставления конкурсной документации | На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации | Не взимается. |
| Официальный сайт, на котором размещается конкурсная документация | http:// www.gorodperm.ru |
| Дата, время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место подачи заявок на участие в конкурсе | «26» апреля 2012 года, 11:00 (время местное), 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71, 2 этаж, кабинет директора |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71, 2 этаж, кабинет директора |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | «26» апреля 2012 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 11 часов 00 минут (время местное) |
| Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71, 2 этаж, кабинет директора |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | «28» апреля 2012 года |
| Время рассмотрения заявок на участие в конкурсе | - 14 часов 00 минут (время местное) |
| Место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71, 2 этаж, кабинет директора |
| Дата оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе | «02» мая 2012 года |
| Время оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 12 часов 00 минут (местное время) |
| Срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения торгов | Не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте (www.gorodperm.ru) в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. |

В ИЗВЕЩЕНИИ о проведении открытого конкурса:

- Контактный телефон; размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением) читать в новой редакции:

| Контактный телефон | тел. 8(342)275 26 15 |
| --- | --- |
| Размер, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (если требование о внесении обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Положением); | 5 %, что составляет 185 471 руб. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе вносятся путём безналичного перечисления по следующим реквизитам: Получатель; МАОУ «СОШ № 16» Г. ПЕРМИ. ИНН; 5907013321. КПП; 590701001. Р/с; 40703810400106501200. Банк; ЗАО АКИБ «Почтобанк». БИК; 045773705. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на перепланировку и переустройство пищеблока в здании МАОУ «СОШ №16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретение, установку оборудования, извещение № 1 от 05.04.2012 г.. |

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ:

1.Раздел I. Сведения о муниципальном заказчике:

Наименование; место нахождения; почтовый адрес; адрес электронной почты; контактный телефон; контактное лицо: читать в новой редакции:

| Наименование | - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя - общеобразовательная школа № 16» г. Перми |
| --- | --- |
| Место нахождения | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71 |
| Почтовый адрес | 614038, г.Пермь, ул.Академика Веденеева, 71 |
| Адрес электронной почты | E-mail: MOOschool16@yandex.ru |
| Контактный телефон | тел. 8(342)275 26 15 |
| Контактное лицо | Филипович Валентина Викторовна |

2.Раздел II. Сведения о предмете открытого конкурса:

Форма, сроки и порядок оплаты работ; порядок формирования цены договора: читать в новой редакции:

| Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: 1. Авансирование не предусматривается. 2. Этап 1 оплаты: Оплачиваются выполненные работы в объеме не менее 25 % от стоимости договора в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) на сумму не менее 25% от стоимости договора. 3. Этап 2 оплаты: Предусматривается промежуточная оплата выполненных работ (в объеме не более 65% от стоимости договора) на основании подписанных актов выполненных работ (КС-2, КС-3) в течение 30 банковских дней с момента их подписания (при условии выполнения работ не менее 25% от стоимости договора по I этапу). 4. Этап 3оплаты: Окончательная оплата в размере 10% от суммы договора Заказчик осуществляет в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления: - подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС -3), - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-11), - счета-фактуры, счета; - исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями договора. 5. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. 6. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем конкурса на начальную (максимальную) цену договора. |
| --- | --- |
| Порядок формирования цены договора | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы на работы по перепланировке и переустройству пищеблока в здании МАОУ «СОШ№16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретению, установке оборудования, включая иные работы, неразрывно связанные с выполнением данных работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора, за исключением расходов на осуществление строительного контроля (технического надзора) |

3.Раздел V. Обеспечение заявки на участие в конкурсе:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: читать в новой редакции:

| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе | Получатель; МАОУ «СОШ № 16» Г. ПЕРМИ. ИНН; 5907013321. КПП; 590701001. Р/с; 40703810400106501200. Банк; ЗАО АКИБ «Почтобанк». БИК; 045773705. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключить договор на перепланировку и переустройство пищеблока в здании МАОУ «СОШ №16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретение, установку оборудования, извещение № 1 от 05.04.2012 г.. |
| --- | --- |

- 4. Раздел XII. Обеспечение исполнения договора:

- Залог денежных средств: читать в новой редакции.

| Залог денежных средств | - Залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником конкурса, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; МАОУ «СОШ № 16» Г. ПЕРМИ. ИНН; 5907013321. КПП; 590701001. Р/с; 40703810400106501200. Банк; ЗАО АКИБ «Почтобанк». БИК; 045773705. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора на перепланировку и переустройство пищеблока в здании МАОУ «СОШ№16», по адресу: г.Пермь, ул. Академика Веденеева,71 и приобретение, установку оборудования. |
| --- | --- |