УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми ___________________ /Н.В.Минеева/ «12» апреля 2012 года

разъяснения № 1

положений документации об ОТКРЫТОМ конкурсе

| Сведения об открытом конкурсе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого конкурса | На право заключить договор на исполнение функций подрядчика по текущему ремонту наружного ограждения МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 3 от «02» апреля 2012 года |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Исх. № 4 от 10.04.2012г. Исх. № 5 от 10.04.2012г. |  |
| 2. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» г.Перми |  |
| Место нахождения | г.Пермь |  |
| Почтовый адрес | 641046, г.Пермь, ул.В. Каменского, д.8 |  |
| Адрес электронной почты | ds55@inbox.ru |  |
| Контактный телефон | 222-66-70, 222-60-58 |  |
| Контактное лицо | Заведующий Минеева Надежда Викторовна |  |
| 3. Положения конкурсной документации, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника конкурса |  | Ответ Заказчика |
| 1.Просим Вас пояснить п.5 раздела IV Конкурсной документации: Какая именно форма акта приемки объекта в эксплуатацию требуется? Прошу указать наименование формы акта. Так, Вы, как Заказчик предусматриваете при приемке работ подписание актов форм КС-2, КС-3 ( п. 3.1.12 проекта договора, приложения к конкурсной документации). |  | В акте приемки объекта в эксплуатацию должно быть отражено: - дата составления акта; - состав комиссии (представители Заказчика, Подрядчика, строительного надзора); - объект; - сроки (периоды) выполнения работы по договору; - сроки (периоды) выполнения работ фактические; - стоимость работ по договору; - фактическая стоимость работ; - наличие претензий по выполнению работ; - подписи членов комиссии. Документ должен быть скреплен печатями (Заказчика, Подрядчика, строительного надзора). В п.8.2.2 проекта договора (Приложение № 8 к конкурсной документации) предусматривается: «Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика законченных работ по текущему ремонту». |
| 2.Просим указать ГОСТы, которым должны соответствовать материалы, указанные в техническом задании, а именно: 1. Стальная бесшовная труба диаметром 76 мм 2. Шар стальной цельный диаметром 62 мм 3. Труба стальная 40х20 мм имеет толщину стенки 3 мм 4. Стальные цельные прямые трубы 20х20 мм 5. Выполнен рисунок из стальной цельной трубы 10х10 мм 6. Стальной лентой 70х30 мм и толщиной 5 мм |  | Конструкции стальные могут быть любой марки и ГОСТов, но они не должны превышать стоимость единичной расценки локально-сметного расчета. |