ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

(ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ)

Раздел 1.

Наименование услуг: выполнение работ по перемещению самовольно установленных объектов некапитального типа (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми на 2012-2014 годы п.1.1.1.»).

Перечень, характеристика, объем, сроки и место проведения оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ (услуг) /место выполнения /оказания/ /сроки выполнения/ оказания/ /количество объектов/ | Характеристики (услуг); требования, предъявляемые к работам (услугам): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перемещение самовольных установленных объектов некапитального типа /территория Ленинского района г.Перми/ /с момента заключения контракта до 24 декабря 2012 г./ /70 ед. / | 1. Исполнитель обязан представить Заказчику локальный сметный расчет– в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта на согласование. 2.Исполнитель контракта обязан согласовать, утвердить Заказчиком перечень демонтируемых объектов некапитального типа и график их перемещения в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта. 3.Предоставить документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования демонтируемых объектов некапитального типа и имущества, находящегося в них (на момент подписания контракта). 4.Произвести демонтаж самовольно установленных объектов некапитального типа. 4.1.Произвести вскрытие объектов некапитального типа (по мере необходимости) с оформлением акта и описи обнаруженного имущества. 5.Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя демонтируемых объектов некапитального типа. 6. Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя, имущества, находящегося в демонтируемых объектах некапитального типа. 6.1.Составить опись и акт перемещаемого имущества. 7.Обеспечеить транспортировку (транспортом Исполнителя) демонтируемых объектов некапитального типа и имущества, находящегося в них к месту хранения (место хранения Исполнителя). 8.Обеспечить выполнение законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности и охраны труда при выполнении работ. 9.Обеспечить исполнение решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 г. № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» (в ред.от 29.06.2010 г.) в части содержания территории ранее занятой демонтируемыми объектами некапитального типа. 10.Обеспечить сохранность демонтируемых объектов некапитального типа и имущества, находящего в нем в течение трех лет с момента демонтажа. 11. Представить финансовый отчет (акт сдачи - приемки оказанных услуг, чеки, счет-фактура и др.) в течение 10 календарных дней, с момента выполнения работ (в соответствии с техническим заданием). |

Раздел 2.

Требования к качеству оказанных услуг.

условия/критерии, регламентирующие вопросы оценки качества и оплаты за  выполненные работы по перемещению самовольно установленных объектов некапитального типа (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми на 2012-2014 годы п.1.1.1.»).

Сроки оказания услуг: до 24 декабря 2012 года.

| № п/п | Критерии оценки оказания услуг | Оценка, % снижения от суммы муниципального контракта |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Выполнение работ в срок, установленный техническим заданием. 1.2.Представление финансового отчета в срок, установленный техническим заданием. | Отлично, 0% |
| 2. | 1.1.Выполнение работ с нарушением срока, установленного техническим заданием, до 2 дней. 1.2.Представление финансового отчета с нарушением срока, установленного техническим заданием, до 2 дней. | Удовлетворительно -3% |
| 3. | 1.1.Выполнение работ с нарушением срока, установленного техническим заданием, свыше 2 дней. 1.2.Представление финансового отчета с нарушением срока, установленного техническим заданием, свыше 2 дней. | Плохо -5% |

1.2. Снижение оценки оказанных услуг будет производиться при не выполнении хотя бы одного из подпунктов критериев оценки. Процент снижения при нарушении двух и более подпунктов критериев не суммируется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                           				                      ИСПОЛНИТЕЛЬ