Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ

1. Основные требования к ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

1.1. Перечень объектов, а также исходная информация представлена в техническом задании.

1.2. Выполняемые работы производятся в соответствии с ОДН 218.0.006-2002, Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи № ОС-441-р от 17.05.2002 г, ГОСТ Р 50597-93

1.3. Согласно п. 4.1.9. ОДН 218.0.006-2002 работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог должны выполнять специализированные организации, оснащенные соответствующими передвижными лабораториями, приборами и оборудованием. Все приборы и оборудование для проведения диагностики должны иметь необходимое метрологическое обеспечение.

2. Состав работ

2.1. Подготовительные работы:

- Изучение документации по перечню объектов.

- Подготовка дорожной лаборатории к выполнению работ с приведением её в транспортное и рабочее состояние.

2.2. Полевые работы:

- Визуальная регистрация дефектов, колейности дорожного покрытия;

- Натурные обследования с замером размеров повреждений и дефектов.

- Фоторегистрация выявленных в ходе обследования дефектов с привязкой к пикетажному положению;

- Предварительное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта дорожного покрытия. Окончательное определение адресов участков автодорог, требующих ремонта или устранения выявленных дефектов определяют по результатам камеральных работ.

Все привязки должны быть выполнены в адресах дороги или улицы (пикетажное положение).

2.3. Камеральные работы:

- Обработка результатов полевых работ;

- Определение объёмов работ по каждому объекту;

- Составление дефектной ведомости с приложением фоторегистрации выявленных дефектов;

- Составление локальных смет по видам работ ресурсным способом по ГЭСН-2001 (в редакции 2009 года) с использованием информационно-справочной литературы разработанной ФАУ «ФЦЦС» по Пермскому краю;

Сметная стоимость работ определяется в текущих ценах на дату проведения обследования.

2.4. Составление отчета:

- Разработка предложений по назначению ремонтных работ дорожного покрытия дорог и улиц с привязкой к пикетажному положению. Дефекты, расположенные на близком расстоянии друг к другу (до 10 метров) следует объединять в один адресный участок ремонта;

- Разработка рекомендаций по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия;

3. Порядок отчетности

3.1. По результатам работ Подрядчик передает Заказчику техническое заключение по каждому объекту, в состав которого входит:

- Пояснительная записка;

- Дефектная ведомость;

- Сводная ведомость выполняемых работ;

- Перечень рекомендаций и предложений по устранению выявленных в ходе обследования дефектов дорожного покрытия;

- Локальные сметные расчеты по видам работ;

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1 Сроки выполнения работ:

- начало производства работ: со дня заключения муниципального контракта.

- окончание производства работ: 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

5.ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  объекта | Участок | | | | Площадь проезжей части, м2 |
| от | | до | |
| Орджоникидзевский | | | | | | |
| 1 | Ул.Янаульская | ул.Писарева | | ул.Янаульской,38 | | 9940 |
| 2 | Ул.Черняховского | ул.Лянгасова | | ул.Черняховского,76 | | 12050 |
| 3 | Ул.Корсуньская | ул.Бумажников | | ул.Корсуньской,31 | | 6700 |
| 4 | Ул.Молдавская | ул.Уссурийской | | ул.Ракитной | | 5600 |
| Итого | | | | | | 34290 |
| Дзержинский | | | | | | |
| 5 | Ул.Зои Космодемьянской | ул.Василия Каменского | | ул.Подлесной | | 8800 |
| 6 | Ул.Подлесная | ул.Куфонина | | ул.Зои Космодемьянской | | 21600 |
| 7 | Ул.Папанинцев | ул.Барамзиной | | ул.Василия Каменского | | 3200 |
| Итого | | | | | | 33600 |
| Свердловский | | | | | | |
| 8 | Ул.Куйбышева (и перекресток с ул.Обвинской) | | ул.Белинского | ул.Пушкина | 16877 | |
| 9 | Ул.Революции | | площади ЦКР | ул.Сибирской | 15948 | |
| 10 | Ул. Солдатова | | ул.Куйбышева | ул.Яблочкова | 22773 | |
| 11 | Комсомольский проспект | | Комсомольской площади | ул.Чкалова | 19441 | |
| 12 | Ул.Героев Хасана | | ул.Хлебозаводской | ул.Героев Хасана,105б | 12240 | |
| Итого | | | | | 87279 | |
| Ленинский | | | | | | |
| 13 | Ул.Николая Островского | ул.Ленина | | ул.Фонтанной | | 23420 |
| 14 | Ул.Крисанова | ул.Ленина | | ул.Луначарского | | 7336 |
| 15 | Ул.Газеты «Звезда» | ул.Советской | | ул.Монастырской | | 2110 |
| 16 | Ул.Пушкина (тротуары) | ул.25 Октября | | Комсомольского проспекта | | 6150 |
| 17 | Ул.Тополевый переулок (тротуары) | ул.Петропавловской | | ул.Советской | | 1100 |
| 18 | Ул.Сибирская | ул.Ленина | | ул.Революции | | 10830 |
| Итого | | | | | | 50946 |
| Индустриальный | | | | | | |
| 19 | Ул.Архитектора Свиязева | ул.Карпинского | | ул. Леонова | | 14418 |
| 20 | Ул.Рязанская | ул.Карпинского | | ул.Леонова | | 19225 |
| 21 | Ул.Братьев Игнатовых | шоссе Космонавтов | | ул.Мира | | 6318 |
| 22 | Ул.Стахановская | шоссе Космонавтов | | ул.Стахановской,29 | | 9600 |
| Итого | | | | | | 49561 |
| Мотовилихинский | | | | | | |
| 23 | Ул.Юрша | ул.Пушкарской | | ул.Уинской | | 12757 |
| 24 | Ул.Тургенева | ул.Ким | | ул.Макаренко | | 17800 |
| 25 | Дорога Дружбы | ул.Верхнекурьин-ской | | границы ремонта 2010 г. | | 26317 |
| 26 | Ул.Ким | ул.Крупской | | ул.Циолковского | | 21267 |
| Итого | | | | | | 78141 |
| Кировский | | | | | | |
| 27 | Ул.Калинина (Нижняя Курья) | развязки с ул.Светлогорской | | а/д Курья-Краснокамск | | 3240 |
| 28 | Ул.Кировоградская | ул.Сысольской | | ул.Липатова | | 6646 |
| 29 | Ул.Калинина (Нижняя Курья) | ул.Кировоградской | | развязки Ушакова-Калинина | | 16500 |
| Итого | | | | | | 26386 |
| Итого | | | | | | 360203 |

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Организация должна обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, иметь допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.