ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» апреля 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

(ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ)

Раздел 1.

Наименование услуг: Демонтаж, перемещение и хранение несанкционированных автостоянок открытого типа и самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми на 2012-2014 годы» п.8.1.1; п..8.2.1.).

Перечень, характеристика, объем, сроки и место проведения оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование работ (услуг) /место выполнения /оказания/ /сроки выполнения/ оказания/ /количество объектов/ | Характеристики (услуг); требования, предъявляемые к работам (услугам): |
| --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж, перемещение и хранение несанкционированных автостоянок открытого типа /территория Ленинского района города Перми/ /10.05.- 20.06. 2012 г./ /3 / | 1. Исполнитель обязан представить Заказчику локальный сметный расчет– в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта на согласование и утверждение. 2.Исполнитель контракта обязан согласовать и утвердить Заказчиком перечень и график выполнения работ по демонтажу и перемещению несанкционированных автостоянок открытого типа– в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта. 3.Предоставить документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования демонтируемых объектов (на момент подписания контракта). 4.Произвести демонтаж несанкционированных автостоянок открытого типа. 4.1.Произвести отключение демонтируемого объекта от источника электроснабжения (по мере необходимости). 4.2.Обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации источника электроснабжения. 5.Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя демонтируемых объектов. 6.Обеспечеить транспортировку (транспортом Исполнителя) демонтируемых объектов к месту хранения (место хранения Исполнителя). 7.Обеспечить выполнение законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности и охраны труда при выполнении работ. 8.Обеспечить исполнение решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 г. № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» (в ред.от 29.06.2010 г.) в части содержания территории ранее занятой демонтируемыми объектами, в течение 3-х календарных дней с момента демонтажа. 9.Обеспечить сохранность демонтируемых объектов некапитального типа в течение трех месяцев с момента демонтажа. 10. Представить финансовый отчет (акт сдачи - приемки оказанных услуг, чеки, счет-фактура и др.) в течение 10 календарных дней, с момента выполнения работ (в соответствии с техническим заданием). |
| 2. | Демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов /территория Ленинского района города Перми/ /10.05.- 20.06. 2012 г./ /3 (павильон, лоток, палатка)/ | 1. Исполнитель обязан представить Заказчику локальный сметный расчет– в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта на согласование и утверждение. 2.Исполнитель контракта обязан согласовать и утвердить Заказчиком перечень и график выполнения работ по демонтажу и перемещению, самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов – в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Муниципального контракта. 3.Предоставить документальное подтверждение наличия охраняемого земельного участка (базы) для складирования демонтируемых объектов (на момент подписания контракта). 4.Произвести демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. 4.1.Произвести отключение демонтируемого объекта от источника электроснабжения (по мере необходимости). 4.2.Обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации источника электроснабжения. 5.Произвести погрузку на транспортное средство исполнителя демонтируемых объектов. 6.Обеспечить транспортировку (транспортом Исполнителя) демонтируемых объектов к месту хранения (место хранения Исполнителя). 7.Обеспечить выполнение законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности и охраны труда при выполнении работ. 8.Обеспечить исполнение решения Пермской городской Думы от 29.01.2008 г. № 4 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территории в городе Перми» (в ред.от 29.06.2010 г.) в части содержания территории ранее занятой демонтируемыми объектами, в течение 3-х календарных дней с момента демонтажа. 9.Обеспечить сохранность демонтируемых объектов некапитального типа в течение трех месяцев с момента демонтажа. 10. Представить финансовый отчет (акт сдачи - приемки оказанных услуг, чеки, счет-фактура и др.) в течение 10 календарных дней, с момента выполнения работ (в соответствии с техническим заданием). |

Раздел 2.

Требования к качеству оказанных услуг.

условия/критерии, регламентирующие вопросы оценки качества и оплаты за выполнение работ по  демонтажу, перемещению и хранению несанкционированных автостоянок открытого типа и самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие Ленинского района города Перми на 2012-2014 годы» п.8.1.1; п..8.2.1.).

Сроки оказания услуг:  10.05.-20.06.2012 г.

| № п/п | Критерии оценки оказания услуг | Оценка, % снижения от суммы муниципального контракта |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1.Выполнение работ в срок, установленный техническим заданием и утвержденным графиком выполнения работ. 1.2.Представление финансового отчета в срок, установленный техническим заданием и графиком выполнения работ. | Отлично, 0% |
| 2. | 1.1.Выполнение работ с нарушением сроков, установленных техническим заданием и утвержденным графиком выполнения работ, до 2 дней. 1.2.Представление финансового отчета с нарушением срока, установленного техническим заданием и графиком выполнения работ, до 2 дней. | Удовлетворительно -3% |
| 3. | 1.1.Выполнение работ с нарушением сроков, установленных техническим заданием и утвержденным графиком выполнения работ, свыше 2 дней. 1.2.Представление финансового отчета с нарушением срока, установленного техническим заданием и графиком выполнения работ, свыше 2 дней. | Плохо -5% |

1.2. Снижение оценки оказанных услуг будет производиться при не выполнении хотя бы одного из подпунктов критериев оценки. Процент снижения при нарушении двух и более подпунктов критериев не суммируется.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК                           				                      ИСПОЛНИТЕЛЬ