УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ

по ремонту прочих элементов автомобильных дорог:

газон по ул.Уральской

в границах улично-дорожной сети

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- 2.Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… .....10-11

- 2.2. Локальный сметный расчет………………………………………см. на отдельном листе

- 2.2. Проект Контракта…………………………………………..….………………..……12-33

- 2.3. Договор залога…………….……………………………………………………………35

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Ремонт прочих элементов автомобильных дорог: газон по ул. Уральской в границах улично-дорожной сети |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 544 461 рубль 10 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 30.10.2012 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 10 889 рублей 22 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «02» мая 2012 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» мая 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «10» мая 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 163 338 рублей 33 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Контракта поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если Контракт поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По Контракту залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком Контракт залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту прочих элементов автомобильных дорог: газон по ул.Уральской

в границах улично-дорожной сети

Срок выполнения работ:

- устройство художественно-ландшафтного оформления дороги с момента заключения контракта до 8 июня 2012 года;

- устройство ограждающих элементов газона с момента заключения контракта до 8 июня 2012 года;

- уходные работы за зелеными насаждениями с момента выполнения работ по художественно-ландшафтному оформлению дороги до 30 сентября 2012 года.

- укрытие древесно-кустарниковых насаждений на зиму до 30 октября 2012 года

Стоимость выполнения работ: 544 461 рубль 10 копеек.

I. Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги ул.Уральская на участке от ул.Уральской, д.111 до ул.Уральской, д.95 Состав работ: 1.Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев хвойных пород (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) с комом земли 0,7*0,7*0,5м, с добавление растительной земли 100% - 6 ям. Ямы и траншеи для посадки деревьев должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются. 2.Доставка посадочного материала (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) на объект – 6 деревьев. - саженцы деревьев должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются; - саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №1 «Паспорт растений». 3.Посадочный материал ( Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) - 6 деревьев. Высота не менее - 1,5 м и не более - 1,8 м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5 м. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом - ГОСТ 25769-83 (с изм. от 01.01.1989г) «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород», саженцы четвертой группы. Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку, в которой указываются: порода; группа; товарный сорт; количество растений. Характеристика посадочного материала ( Туи западной «Смарагд» или посадочного материала с аналогичным характеристиками): конический сорт, характеризующийся умеренным ростом. Ветви нежные, изумрудно-зеленого цвета, не коричневеют зимой. Образует плотную, многоствольную крону. Высокая зимостойкость. Теневынослива. Посадочный материал должен иметь плотную, симметричную, прямую, коническую, крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. Здоровую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а так же признаков повреждения вредителями и болезнями. 4.Посадка деревьев с комом земли 0,7*0,7*0,5 м – 6 деревьев (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками). При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: - саженцы должны быть с комом земли, упакованным в плотную тару; - пересадка осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч); - глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляться вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их рост; - корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно; - после посадки обязательно нужно установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась; - дерево обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков; - первые удобрения вносить — через 2 недели. 5. Уход за деревьями (полив, обмывка хвои, прополка, рыхление, внесение удобрений, осенняя подготовка почвы и укрытие на зиму) – 6 деревьев (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками). - полив должен быть регулярным, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Влажность почвы должна составлять 60% от полной влагоемкости почвы. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и хвои, т.е. в мае и июне, а так же осенью (под зиму). После полива почву необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см; - приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии; - для смыва осевшей на хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев, особенно в жаркие дни, из расчета 2 - 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств, не содержащих отбеливающих компонентов, в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" или эквиваленты). Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 ) или вечером (после 20 ч). Кратность обработки 4 раза за сезон; -подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из среднего расчета 1 грамм действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунок: для хвойных пород удобрения - г/м2: Азотные(N) - 12,5; Фосфорные(P2O5) – 50; Калийные(K2O) - 10 - внесение стимуляторов роста производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе). Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы согласно МДС 13-5.2000; - укрытие на зиму: утеплить корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпать грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см. Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует произвести в конце октября с устройством деревянных каркасов, натяжкой укрывного нетканого материала весом 1 м2 материала не менее 30 г – лутрасил или эквивалент. 6. Подготовка стандартных посадочных мест вручную для саженцев лиственных кустарников для вертикального озеленения (Девичий виноград пятилисточковый) с комом земли 0,3*0,3 м с добавление растительной земли 100% от объема посадочного места -72 ям. Ямы и траншеи для посадки кустарников должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются. 7. Доставка посадочного материала на объект (Девичий виноград пятилисточковый)– 72 лианы. - ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку в питомнике растений. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются. - саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №1 «Паспорт растений». 8. Посадочный материал (Девичий виноград пятилисточковый) – 72 лианы. Должен отвечать требованиям по качеству и параметрам установленным государственным стандартом - ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников», а именно - первого товарного сорта: длина побегов – свыше 50см; количество скелетных ветвей – не менее 3 шт; длина корневой системы не менее 25 см. На саженцах не должно быть механических повреждений, а так же признаков повреждения вредителями и болезнями. 9. Посадка кустарников с комом земли 0,3*0,3 м – 72 лианы (Девичий виноград пятилисточковый). Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста. Характеристика - Девичий виноград пятилисточковый, вьющаяся лиана. Молодые побеги красноватые, позднее темно-зеленые, усики с 3-8 разветвлениями, оканчивающимися овальными утолщениями. Листья сложные, пальчатые. Листочки черешчатые, до 10 см, яйцевидные или продолговатые, с заостренной верхушкой, сверху темно-зеленые, снизу светлее, сизоватые. Растет быстро, теневынослив. Весьма морозостоек, хорошо переносит условия города. Долговечен. 10. Уход за лиственными кустарниками для вертикального озеленения (полив, опрыскивание, прополка, рыхление, внесение удобрений, подвязывание лиан, осенняя подготовка почвы и укрытие на зиму) – 72 лианы. Для предотвращения вымерзания перед зимой необходимо снимать растение с опор и раскладывать по земле. 11. Установка подвесных цветочных кашпо в стационарные декоративные металлические корзины. Декоративные металлические корзины – 6 шт. Габариты: диаметр - 1,5 м, высота борта корзины - 0,6 м, высота ручки - 2,0 м находятся на объекте. - устанавливаются цветочные кашпо (индивидуальные цветочные горшки с взрослыми растениями - Калибрахоа) в стационарные декоративные металлические корзины – 72 цветочных кашпо. - цветочные кашпо крепятся металлическим хомутом на болтах в декоративной корзине из расчета - 12 кашпо на одну стационарную корзину. 12. Одно цветочное кашпо должно включать в себя: - горшок индивидуальный пластиковый с пристегивающимся поддоном, цвет «Коричневый», диаметр не менее 25 см и не более 30 см, высота не менее 20 см и не более 30 см – 1шт; - дренажный материал (керамзит) насыпается толщиной 2 см на дно горшка, фракцией 10-15 мм; - гидрогель из расчета - 50 мл на одно растение Калибрахоа; - плодородная растительная почва – 5 литров отвечающая агробиологическим требованиям растения - Калибрахоа. ( Кислотность почвы должна быть 5-6рН); - растение Калибрахоа -1 шт. 13. Растение - Калибрахоа должно отвечать следующим параметрам: - стебли древовидные поникающие (ампельные) и поднимающиеся вверх не менее 20 см; - цветки Калибрахоа должны быть 5-3 см в диаметре; - обеспечено пышное, непрерывное цветение - растение должно полностью утопать в цветах; - цвести огромным количеством цветков на протяжении всего лета; - сорт, цветовая гамма растений Калибрахоа согласовывается с Заказчиком; - преобладающим цветом в композиции должен быть – розовый; - иметь паспорт растения (Приложение №1). 14. Восстановление недостающих, сломанных цветочных горшков (того же образца) на протяжении действия контракта до 30.09.2012г в течение 12 часов после фиксации недостачи. 15. Замена увядших, болезненных, отсутствующих растений в течение 12 часов на протяжении действия контракта до 30.09.2012г. Растение заменяется вместе с цветочным горшком. Калибрахоа не должна отличаться от основных растений, находящихся в данной стационарной корзине: ни по объему цветения, ни по длине побегов, ни по цвету. 16. Уходные работы должны обеспечивать непрерывное цветение растений Калибрахоа -72 шт, а именно, состоять из комплекса мероприятий, обеспечивающих данное требование: - полив, прополка, рыхление; - удаление отцветших, сухих соцветий; - восстановление отпада цветов; - регулярное прищипывание верхушек стеблей, чтобы растение лучше кустилось; - регулярное удаление увядших цветков, подрезка стеблей, если они станут слишком длинными; - в жаркие дни растения поливают два раза в день; - опрыскивание стимуляторами роста («Эпин» или эквивалент); - подкормка комплексными удобрениями раз в две недели; 17. Художественно-ландшафтное оформления дороги – должно соответствовать приложению №5 (Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями) с момента сдачи актов выполненных работ до 30.09.2012г. 18. Демонтаж цветочных кашпо – 72 горшка. (Земля и цветочный горшок доставляются на место по заданию Заказчика). 19. Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

II. Устройство ограждающих элементов газонов по ул. Уральской на участке от ул. Индустриализации до ул. Работницы Состав работ: - разборка асфальтобетона, бурение ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 153 шт; - установка металлических стоек (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115) на основание из ПГС– 153 стойки; - бетонирование стоек - 153 стойки, бетон В15 (М200) -6,2м3; - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115) – 154 секции; - восстановление нарушенного благоустройства – 80 м2 (устройство газона с внесением растительной земли слоем 5см, посев травосмеси газонной); - окраска сварных соединении краской ПФ-115 (черный цвет); - погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 6,5 м3. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 0,8 м, заглубление 0,5 м) должны быть окрашены перед монтажом; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, должны быть окрашены перед монтажом; марка стали Ст 3сп; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №2.

Все материалы, указанные в техническом задании, согласуются с Заказчиком до начала проведения работ в письменной форме.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №3. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схема расположения ограждающих элементов газонов;

- используемые материалы (цветовая гамма и сорт Калибрахоа; вид, породу, сорт деревьев, кустарники-лианы, индивидуальные цветочные горшки, плодородный субстрат, вид гидрогеля, дренажный материал, удобрения, стимуляторы роста, газонную травосмесь).

с Владельцами подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций. Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №4 к техническому заданию) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборке мусора.

3. Растительная земля, почва должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

4. Посадка растений осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч).

5.При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

7.Содержание цветов осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, не допущение появления сорняков. Замена растений (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется под корень. Систематически производятся удаление отцветших соцветий, рыхление, прополка. Осенью до наступления заморозков необходимо убрать растения. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» или эквивалент - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2.

8. Ограждение: стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом в заводских условиях не на улице. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №1 «Паспорт растения».

10.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

11.Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №6«Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости»

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ:

- устройство цветочных кашпо до 30.09.2012г;

- посадка древесно-кустарниковых насаждений - 24 месяца;

- установка ограждающих элементов газона - 24 месяца.

Приложение №1

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Приложение №2

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение № 3

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г |  | «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  |  | «Саженцы декоративных кустарников» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |

Приложение №4

График контрольных точек

| № п/п | Наименование работ | 29.05.2012 | 01.06.2012 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 01.06 – 20.07 -20.08 -30.09.2012 | 01.10-30.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников-лиан |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Установка оформленных цветочных кашпо в металлические декоративные корзины |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Установка ограждения |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Сопутствующие – уходные работы |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Демонтаж цветочных кашпо, укрытие древесно-кустарниковых насаждений на зиму |  |  |  |  |  | Х |

Приложение №5

Общий вид декоративной металлической корзины

в композиции с растениями

Приложение №6

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

I.Критерии оценки качества работ

| №п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенки и дно ям для посадки деревьев и кустарников не выравнены и не зачищены | -40% |
| 2 | Размер ямы не соответствует техническому заданию | -100% |
| 3 | Деревья перевозятся не вертикальном положении | -40% |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у деревьев и кустарников | -80% |
| 5 | Параметры деревьев - Туя западная и кустарников – лиан не соответствует заданным параметрам технического задания: высоте, диаметру кроны, породе, виду, сорту. | -100% |
| 6 | На деревьях присутствуют механические повреждения побегов | -60% |
| 7 | На деревьях присутствуют признаки болезней | -100% |
| 8 | Ком древесно-кустарниковых растений на 2 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -40% |
| 9 | Ком древесно-кустарниковых растений на 4 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -80% |
| 10 | Ком древесно-кустарниковых растений на 5 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -100% |
| 11 | Пересадка древесно-кустарниковых растений выполняется в период с (9 часов до 19 часов) | -80% |
| 12 | Не оголена корневая шейка у деревьев | -100% |
| 13 | Не промульчирована почва у древесно-кустарниковых растений | -40% |
| 14 | Параметры растения Калибрахоа не соответствует заданным параметрам технического задания. | -100% |
| 15 | Параметры индивидуального цветочного горшка не соответствует заданным параметрам технического задания. | -100% |
| 1 | Отсутствие растения или индивидуального цветочного горшка в стационарной декоративной корзине | -100% (от стоимости содержания за месяц) |
| 2 | Не соответствие, общего вида декоративной металлической корзины в композиции с растениями приложения №5 выполненным работам на объекте | -100% (от общей стоимости работ по устройству художественно-ландшафтного оформления дороги) |

| №п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| Ограждающие конструкции |  |  |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах. | -10% |
| 2 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30% |
| 3 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50% |
| 4 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70% |
| 5 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, не прямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80% |
| 6 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии конструкции | -80% |
| 7 | Окраска секций и стоек производится на объекте | - 80% |
| 8 | Ограждение без согласования с Заказчиком план - схемы | -100% |
| 9 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100% |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

II. Критерии оценки качества уходных работ

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры в течение - 12 часов Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Произведена подкормка удобрениями согласно агротехнологии растений. Растения подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение - суток. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки взрыхлены и не прополоты. Растения подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение -2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Почва в цветочных кашпо, покрыта коркой. Растения не подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение – проистечению 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Присутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Растения не подвязаны. Не соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями Приложение№5. Не проведена подкормка, не политы растения, не увлажнена почва. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Не проведены рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы не подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20°. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм. |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Расчет стоимости работ по месяцам

| № пп | Наименование объекта | Стоимость выполнения работ всего, руб | в том числе по месяцам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газон по ул. Уральской в границах улично-дорожной сети | 544 461,10 | 507 456,00 | 10 725,00 | 10 725,00 | 10 725,00 | 4 830,10 |

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по ремонту прочих элементов автодорог:

газон по ул. Уральской в границах улично-дорожной сети

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту прочих элементов автодорог: газон по ул. Уральской в границах улично-дорожной сети (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ;

Приложение № 2 - График контрольных точек;

Приложение № 3 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Паспорт растений (форма);

Приложение № 5 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 6 – Эскиз ограждающих конструкций;

Приложение № 7 - Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с

растениями;

Приложение № 8 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 9 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложения № 10 - Стоимость выполнения работ по месяцам;

Приложение №11 -  Акт  контрольной  проверки (форма);

Приложение № 12 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 13 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №5).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 30.10.2012.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки (Приложение № 11), Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №5).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ:

- устройство цветочных кашпо до 30.09.2012г;

- посадка древесно-кустарниковых насаждений - 24 месяца;

- установка ограждающих элементов газона - 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств в срок, указанный в п. 2.1.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика, а также исполнять предписания.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- Контракта поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

I. Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги ул.Уральская на участке от ул.Уральской, д.111 до ул.Уральской, д.95 Состав работ: 1.Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев хвойных пород (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) с комом земли 0,7*0,7*0,5м, с добавление растительной земли 100% - 6 ям. Ямы и траншеи для посадки деревьев должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются. 2.Доставка посадочного материала (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) на объект – 6 деревьев. - саженцы деревьев должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются; - саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №1 «Паспорт растений». 3.Посадочный материал ( Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками) - 6 деревьев. Высота не менее - 1,5 м и не более - 1,8 м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5 м. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом - ГОСТ 25769-83 (с изм. от 01.01.1989г) «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород», саженцы четвертой группы. Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку, в которой указываются: порода; группа; товарный сорт; количество растений. Характеристика посадочного материала ( Туи западной «Смарагд» или посадочного материала с аналогичным характеристиками): конический сорт, характеризующийся умеренным ростом. Ветви нежные, изумрудно-зеленого цвета, не коричневеют зимой. Образует плотную, многоствольную крону. Высокая зимостойкость. Теневынослива. Посадочный материал должен иметь плотную, симметричную, прямую, коническую, крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. Здоровую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а так же признаков повреждения вредителями и болезнями. 4.Посадка деревьев с комом земли 0,7*0,7*0,5 м – 6 деревьев (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками). При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: - саженцы должны быть с комом земли, упакованным в плотную тару; - пересадка осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч); - глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляться вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их рост; - корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно; - после посадки обязательно нужно установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась. - дерево обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков; - первые удобрения вносить — через 2 недели. 5. Уход за деверьями (полив, обмывка хвои, прополка, рыхление, внесение удобрений, осенняя подготовка почвы и укрытие на зиму) – 6 деревьев (Туя западная «Смарагд» или посадочный материал с аналогичным характеристиками). - полив должен быть регулярным, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Влажность почвы должна составлять 60% от полной влагоемкости почвы. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и хвои, т.е. в мае и июне, а так же осенью (под зиму). После полива почву необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см; - приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии; - для смыва осевшей на хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев, особенно в жаркие дни, из расчета 2 - 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств, не содержащих отбеливающих компонентов, в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал" или эквиваленты). Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 ) или вечером (после 20 ч). Кратность обработки 4 раза за сезон; -подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву минеральных удобрений из среднего расчета 1 грамм действующего вещества на 1 кв. м приствольной лунок: для хвойных пород удобрения - г/м2: Азотные(N) - 12,5; Фосфорные(P2O5) – 50; Калийные(K2O) - 10 - внесение стимуляторов роста производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе). Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот. При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы согласно МДС 13-5.2000; - укрытие на зиму: утеплить корневую систему от вымерзания - приствольные лунки засыпать грубым парниковым перегноем, торфом, компостом слоем 10-15 см. Защиту от солнечных ожогов и утепление стволов следует произвести в конце октября с устройством деревянных каркасов, натяжкой укрывного нетканого материала весом 1 м2 материала не менее 30 г – лутрасил или эквивалент. 6. Подготовка стандартных посадочных мест вручную для саженцев лиственных кустарников для вертикального озеленения (Девичий виноград пятилисточковый) с комом земли 0,3*0,3 м с добавление растительной земли 100% от объема посадочного места -72 ям. Ямы и траншеи для посадки кустарников должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются. 7. Доставка посадочного материала на объект (Девичий виноград пятилисточковый)– 72 лианы. - ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку в питомнике растений. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются. - саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №1 «Паспорт растений». 8. Посадочный материал (Девичий виноград пятилисточковый) – 72 лианы. Должен отвечать требованиям по качеству и параметрам установленным государственным стандартом - ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников», а именно - первого товарного сорта: длина побегов – свыше 50см; количество скелетных ветвей – не менее 3 шт; длина корневой системы не менее 25 см. На саженцах не должно быть механических повреждений, а так же признаков повреждения вредителями и болезнями. 9. Посадка кустарников с комом земли 0,3*0,3 м – 72 лианы (Девичий виноград пятилисточковый). Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3-0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста. Характеристика - Девичий виноград пятилисточковый, вьющаяся лиана. Молодые побеги красноватые, позднее темно-зеленые, усики с 3-8 разветвлениями, оканчивающимися овальными утолщениями. Листья сложные, пальчатые. Листочки черешчатые, до 10 см, яйцевидные или продолговатые, с заостренной верхушкой, сверху темно-зеленые, снизу светлее, сизоватые. Растет быстро, теневынослив. Весьма морозостоек, хорошо переносит условия города. Долговечен. 10. Уход за лиственными кустарниками для вертикального озеленения (полив, опрыскивание, прополка, рыхление, внесение удобрений, подвязывание лиан, осенняя подготовка почвы и укрытие на зиму) – 72 лианы. Для предотвращения вымерзания перед зимой необходимо снимать растение с опор и раскладывать по земле. 11. Установка подвесных цветочных кашпо в стационарные декоративные металлические корзины. Декоративные металлические корзины – 6 шт. Габариты: диаметр - 1,5 м, высота борта корзины - 0,6 м, высота ручки - 2,0 м находятся на объекте. - устанавливаются цветочные кашпо (индивидуальные цветочные горшки с взрослыми растениями - Калибрахоа) в стационарные декоративные металлические корзины – 72 цветочных кашпо. - цветочные кашпо крепятся металлическим хомутом на болтах в декоративной корзине из расчета - 12 кашпо на одну стационарную корзину. 12. Одно цветочное кашпо должно включать в себя: - горшок индивидуальный пластиковый с пристегивающимся поддоном, цвет «Коричневый», диаметр не менее 25 см и не более 30 см, высота не менее 20 см и не более 30 см – 1шт; - дренажный материал (керамзит) насыпается толщиной 2 см на дно горшка, фракцией 10-15 мм; - гидрогель из расчета - 50 мл на одно растение Калибрахоа; - плодородная растительная почва – 5 литров отвечающая агробиологическим требованиям растения - Калибрахоа. ( Кислотность почвы должна быть 5-6рН); - растение Калибрахоа -1 шт. 13. Растение - Калибрахоа должно отвечать следующим параметрам: - стебли древовидные поникающие (ампельные) и поднимающиеся вверх не менее 20 см; - цветки Калибрахоа должны быть 5-3 см в диаметре; - обеспечено пышное, непрерывное цветение - растение должно полностью утопать в цветах; - цвести огромным количеством цветков на протяжении всего лета; - сорт, цветовая гамма растений Калибрахоа согласовывается с Заказчиком; - преобладающим цветом в композиции должен быть – розовый; - иметь паспорт растения (Приложение №1). 14. Восстановление недостающих, сломанных цветочных горшков (того же образца) на протяжении действия контракта до 30.09.2012г в течение 12 часов после фиксации недостачи. 15. Замена увядших, болезненных, отсутствующих растений в течение 12 часов на протяжении действия контракта до 30.09.2012г. Растение заменяется вместе с цветочным горшком. Калибрахоа не должна отличаться от основных растений, находящихся в данной стационарной корзине: ни по объему цветения, ни по длине побегов, ни по цвету. 16. Уходные работы должны обеспечивать непрерывное цветение растений Калибрахоа -72 шт, а именно, состоять из комплекса мероприятий, обеспечивающих данное требование: - полив, прополка, рыхление; - удаление отцветших, сухих соцветий; - восстановление отпада цветов; - регулярное прищипывание верхушек стеблей, чтобы растение лучше кустилось; - регулярное удаление увядших цветков, подрезка стеблей, если они станут слишком длинными; - в жаркие дни растения поливают два раза в день; - опрыскивание стимуляторами роста (Эпин или эквивалент); - подкормка комплексными удобрениями раз в две недели; 17. Художественно-ландшафтное оформления дороги – должно соответствовать приложению №5 (Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями) с момента сдачи актов выполненных работ до 30.09.2012г. 18. Демонтаж цветочных кашпо – 72 горшка. (Земля и цветочный горшок доставляются на место по заданию Заказчика). 19. Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

II. Устройство ограждающих элементов газонов по ул. Уральской на участке от ул. Индустриализации до ул. Работницы Состав работ: - разборка асфальтобетона, бурение ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 153 шт; - установка металлических стоек (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115) на основание из ПГС– 153 стойки; - бетонирование стоек - 153 стойки, бетон В15 (М200) -6,2м3; - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных – грунтовкой ГФ-021, окрашенных на 2 раза – краской ПФ-115) – 154 секции; - восстановление нарушенного благоустройства – 80 м2 (устройство газона с внесением растительной земли слоем 5см, посев травосмеси газонной); - окраска сварных соединении краской ПФ-115 (черный цвет); - погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 6,5 м3. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 0,8 м, заглубление 0,5 м) должны быть окрашены перед монтажом; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, должны быть окрашены перед монтажом; марка стали Ст 3сп; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №2.

Все материалы, указанные в техническом задании, согласуются с Заказчиком до начала проведения работ в письменной форме.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

График контрольных точек

| № п/п | Наименование работ | 29.05.2012 | 01.06.2012 | 04.06.2012 | 08.06.2012 | 01.06 – 20.07 -20.08 -30.09.2012 | 01.10-30.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |  |
| 3 | Посадка деревьев, кустарников-лиан |  |  | Х |  |  |  |
| 4 | Установка оформленных цветочных кашпо в металлические декоративные корзины |  |  |  | Х |  |  |
| 5 | Установка ограждения |  |  |  | Х |  |  |
| 6 | Сопутствующие – уходные работы |  |  |  |  | Х |  |
| 7 | Демонтаж цветочных кашпо, укрытие древесно-кустарниковых насаждений на зиму |  |  |  |  |  | Х |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №3. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схема расположения ограждающих элементов газонов;

- используемые материалы (цветовая гамма и сорт Калибрахоа; вид, породу, сорт деревьев, кустарники-лианы, индивидуальные цветочные горшки, плодородный субстрат, вид гидрогеля, дренажный материал, удобрения, стимуляторы роста, газонную травосмесь).

с Владельцами подземных коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций. Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №4 к техническому заданию) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборке мусора.

3. Растительная земля, почва должна иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

4. Посадка растений осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч).

5.При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

7.Содержание цветов осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий, не допущение появления сорняков. Замена растений (больных, увядших, отсутствующих растений). Поливка осуществляется под корень. Систематически производятся удаление отцветших соцветий, рыхление, прополка. Осенью до наступления заморозков необходимо убрать растения. Полив осуществляется с добавлением регулятора роста и защиты – типа «Эпин» или эквивалент - не менее 1 мл/5 л воды, комплексные удобрения – не менее 25 г/ 1 м2.

8. Ограждение: стойки и секции должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом в заводских условиях не на улице. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №1 «Паспорт растения».

10.Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

11.Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №6«Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости»

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ:

- устройство цветочных кашпо до 30.09.2012г;

- посадка древесно-кустарниковых насаждений - 24 месяца;

- установка ограждающих элементов газона - 24 месяца.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г |  | «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  |  | «Саженцы декоративных кустарников» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Эскиз ограждающих конструкций

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Общий вид декоративной металлической корзины

в композиции с растениями

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 8

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

- Критерии оценки качества ремонтных работ

| №п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенки и дно ям для посадки деревьев и кустарников не выравнены и не зачищены | -40% |
| 2 | Размер ямы не соответствует техническому заданию | -100% |
| 3 | Деревья перевозятся не вертикальном положении | -40% |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у деревьев и кустарников | -80% |
| 5 | Параметры деревьев - Туя западная и кустарников – лиан не соответствует заданным параметрам технического задания: высоте, диаметру кроны, породе, виду, сорту. | -100% |
| 6 | На деревьях присутствуют механические повреждения побегов | -60% |
| 7 | На деревьях присутствуют признаки болезней | -100% |
| 8 | Ком древесно-кустарниковых растений на 2 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -40% |
| 9 | Ком древесно-кустарниковых растений на 4 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -80% |
| 10 | Ком древесно-кустарниковых растений на 5 см меньше кома заданного параметрами технического задания | -100% |
| 11 | Пересадка древесно-кустарниковых растений выполняется в период с (9 часов до 19 часов) | -80% |
| 12 | Не оголена корневая шейка у деревьев | -100% |
| 13 | Не промульчирована почва у древесно-кустарниковых растений | -40% |
| 14 | Параметры растения Калибрахоа не соответствует заданным параметрам технического задания. | -100% |
| 15 | Параметры индивидуального цветочного горшка не соответствует заданным параметрам технического задания. | -100% |
| 1 | Отсутствие растения или индивидуального цветочного горшка в стационарной декоративной корзине | -100% (от стоимости содержания за месяц) |
| 2 | Не соответствие, общего вида декоративной металлической корзины в композиции с растениями приложения №5 выполненным работам на объекте | -100% (от общей стоимости работ по устройству художественно-ландшафтного оформления дороги) |

| №п/п | Критерии оценки качества работ | % снижения от стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| Ограждающие конструкции |  |  |
| 1 | Не уплотнен дренирующий материал в ямах. | -10% |
| 2 | Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -30% |
| 3 | Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -50% |
| 4 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70% |
| 5 | Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, не прямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -80% |
| 6 | Присутствуют дефекты, сказывающиеся на эстетическом восприятии конструкции | -80% |
| 7 | Окраска секций и стоек производится на объекте | - 80% |
| 8 | Ограждение без согласования с Заказчиком план - схемы | -100% |
| 9 | Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -100% |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

II. Критерии оценки качества уходных работ

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры в течение - 12 часов Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки взрыхлены и прополоты. Произведена подкормка удобрениями согласно агротехнологии растений. Растения подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 4 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение - суток. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки взрыхлены и не прополоты. Растения подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 3 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение -2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Почва в цветочных кашпо, покрыта коркой. Растения не подвязаны. Соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями, ассортимент растений, согласованным с заказчиком документом. Проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Своевременное рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20° не допущено. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм не допущено. |
| 2 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции, древесно-кустарниковые и цветочные культуры и представлена заказчику в течение – проистечению 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников - лиан, не произведена коррекция формы кроны, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в весенний и осенний периоды (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Присутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Растения не подвязаны. Не соответствует: Общий вид декоративной металлической корзины в композиции с растениями Приложение№5. Не проведена подкормка, не политы растения, не увлажнена почва. Присутствуют сорняки, отцветшие и погибшие растения. Не проведены рыхление, уборка мусора. Кустарники-лианы не подвязаны. Ограждения окрашены. Отклонение столба (колонки) ограждения от вертикали свыше 20°. Отклонение в положении всего ограждения по горизонтали свыше 20 мм. |
| Заказчик Подрядчик Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ________(А.И.Власов) |  |  |

Приложение 9

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Локальные сметные расчеты предоставляет Подрядчик с учетом коэффициента пересчета по результатам проведенного аукциона.

Приложение № 10

к муниципальному контракту №  ________

от «______»__________________2012г.

Стоимость выполнения работ по месяцам

| № пп | Наименование объекта | Стоимость выполнения работ всего, руб | в том числе по месяцам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газон по ул. Уральской в границах улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Подрядчик Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» ___________________(А.И.Власов) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №11

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

А К Т

контрольной проверки

по________________________________

____________________________________

(наименование подрядной организации)

______________  2012 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |

Отметка об устранении замечаний__________________________________________________________________  (подпись Заказчика, дата)

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение 12

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 13

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |