Приложение № 2ТЗ

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу, перемещению  и хранению самовольно

установленных  рекламных конструкций, расположенных на территории

Дзержинского района г. Перми в 2012 году

Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 20.12.2012 года.

Требования к выполнению работ:

- выполнение работ по демонтажу, перемещению 24 (двадцати четырех) самовольно  и незаконно установленных рекламных конструкций в течении двух суток после получения заявки Заказчика и перемещение их к месту хранения, используя собственные силы и средства;

- отключение демонтируемых и перемещаемых объектов от источника электроснабжения (при необходимости) и обеспечение в дальнейшем безопасную эксплуатацию этого источника от иных инженерных коммуникаций, препятствующих демонтажу и перемещению;

- устранение нарушения правил содержания территории, ранее занятой демонтируемым и перемещенным  объектов в течении двух суток после демонтажа и перемещения

- выполнение необходимых требований безопасности и охраны труда при выполнении работ, связанных с демонтажем, перемещением и хранением рекламных конструкций, включая электробезопасность и пожаробезопасность;

- обеспечение учета и сохранности демонтированных и перемещенных рекламных конструкций в течение одного года с момента демонтаж и перемещения.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

подрядчик гарантирует выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранения самовольно и незаконно установленных рекламных конструкций в установленный срок, обеспечивает их хранение в течение одного года.

Источник финансирования: ВЦП «Развитие Дзержинского района на 2012-2014г»

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

На выполнение работ по демонтажу, перемещению и хранению

самовольно  установленных рекламных конструкций

Количество самовольно установленных рекламных конструкций   24  штуки

- ул. Ветлужская,99         	- 700,00 руб.;

- ул.Екатериненская,163 	- 700,00 руб.;

- ул.Екатериненская,163 	- 700,00 руб.;

- ул.Ш.Космонавтов,63   	- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,59         		- 1000,00 руб.;

- ул.Ленина,59            		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,83           		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,83            		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,83            		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,83            		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,90            		- 700,00 руб.;

- ул.Ленина,102          		- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,4            		- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,4            		- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,4            		- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,4             	- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,26            	- 700,00 руб.;

- ул.Малкова,26            	- 700,00 руб.;

- пр.Парковый,28а       	- 700,00 руб.;

- пр.Парковый,36        	- 3400,00 руб.;

- пр.Парковый,38        	- 3400,00 руб.;

- ул.Пожарского,3       	- 1000,00 руб.;

- ул.Трамвайная,35     	- 9700,00 руб.;

- ул.Трамвайная, 35       	- 3400,00 руб.;

Согласно Постановлению администрации г. Перми от 28 ноября 2011г.№ 781 «Об утверждении размера стоимости работ по демонтажу, перемещению и хранению самовольно и незаконно размещенных некапитальных объектов потребительского рынка на территории города Перми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»:

размер стоимости:

- Стела                    3400,00 руб. 	– 3 шт.;

- Световой короб   1000,00 руб. 	– 2 шт.;

- Вывеска                700,00 руб. 	– 18 шт.;

- Щит                       9700,00 руб.	– 1 шт.;

Итого начальная (максимальная) цена контракта: 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.