Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме, далее

Приложение № 1 к муниципальному контракту

от__________ №_________

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на выполнение работ по внесению изменений в проект на строительство

кладбища «Восточное» с крематорием

| 1 | Основание для проведения работ | Постановление Администрации г. Перми от 13.11.2009 N 862 (ред. от 22.11.2011) "Об утверждении инвестиционного проекта "Строительство кладбища "Восточное" с крематорием" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение и местоположение объекта | Строительство кладбища «Восточное» с крематорием в Мотовилихинском районе г. Перми |
| 4 | Заказчик | ###### Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Перми |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация, разработанная ООО ПСФ «Пермь-СИТИ» и ООО ПСК «УРАЛВИАС» в 2004г. |
| 6 | Стадийность проектирования | Сметная и рабочая документация |
| 7 | Перечень выполняемых работ | - Выполнить инженерно-геодезические изыскания на объекте с целью определения объемов выполненных строительно-монтажных работ. Материалы инженерно-геодезических изысканий представить в составе проекта отдельным томом. - Выполнить инженерно-геологические изыскания на объекте. Материалы инженерно-геологических изысканий представить в составе проекта отдельным томом. - На основании выполненных инженерно-геодезических изысканий выполнить корректировку проектно-сметной документации с учетом выполненных строительно-монтажных работ на строительство: - Кладбища площадью 50,9 га, в том числе на прокладку сетей наружного освещения и телефонизации. - Общественного туалета площадью 30,65 м2. - Административно-бытового корпуса площадью 415,84 м2. - Резервуаров для воды – 2 шт по 120 м2. - Насосной станции на водозаборной скважине производительностью 0,5 м3/ч. Состав и оформление проектной документации выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. и ГОСТ 21.1101-2009. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы, разработанной Некоммерческим партнёрством «Строители Урала» в программном комплексе «Гранд Смета». - Выполнить согласование документации со всеми заинтересованными организациями. - Получить положительное заключение государственной экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. |
| 8 | Требования к результатам работ | ##### Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 9 | Срок выполнения работ | В течение 75 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком проектную документацию не менее 36 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| 11 | Дополнительные требования и рекомендации | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. |