Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

от «25» января 2012 года  №0856300000212000022

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «____»__________2012 г. №________________)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков

на улично-дорожной сети города Перми

- Общие требования

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50597-93, СНиП и других регламентирующих документов.

  - Техническое обслуживание дорожных знаков включает в себя:

- установку дорожных знаков на существующие опоры, выносные кронштейны, перетяжки;

- изготовление или приобретение выносных кронштейнов для установки на них дорожных знаков;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке дорожных знаков, опор (стоек) дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек и т.п., включая их утилизацию;

- устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, нарушений формы и дефектов крепления дорожных знаков;

- обрезку веток зеленых насаждений, ограничивающих видимость дорожных знаков, с вывозом на полигон твердых бытовых отходов;

- приведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки) дорожных знаков в том числе бетонирование;

- покраску опор (стоек), кронштейнов и креплений дорожных знаков.

  - Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию дорожных знаков расположенных на существующих опорах дорожных знаков, световых опорах, опорах светофорных объектов, выносных кронштейнах, перетяжках над проезжей частью.

  - В случае необходимости Подрядчик согласовывает установку дорожных знаков с собственниками световых опор, опор светофорных объектов, перетяжек.

  - Подрядчик должен получить в установленном порядке разрешения на производство земляных работ, на обрезку ветвей зеленых насаждений для обеспечения видимости дорожных знаков, согласование проведения работ с владельцами подземных коммуникаций.

  - Подрядчик обеспечивает транспортировку, хранение и учет дорожных знаков, предоставленных Заказчиком.

  - Подрядчик ведет журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по настоящему контракту.

  - Выполняемые работы не должны ухудшать технические характеристики дорожных знаков, элементов их крепления, опор (стоек).

  - Применяемые при выполнении работ материалы должны соответствовать установленным государственным стандартам.

- Требования к качеству оказания услуг

по техническому обслуживанию дорожных знаков

  - Подрядчик выполняет все мероприятия, необходимые для приведения дорожных знаков и элементов крепления дорожных знаков в нормативное состояние по заданиям из заявки: очистка, ремонт, восстановление, замена, покраска, укрепление и др. В случае невозможности восстановления дорожных знаков допускается установка новых знаков предоставленных Заказчиком.

  - В случае несоответствия размера и изображения на дорожных знаках, их фото- и калориметрических характеристик ГОСТ Р 52290-2004 (типоразмер II) дорожные знаки следует заменить на новые, предоставленные Заказчиком.

  - Оборотная сторона дорожных знаков и все элементы крепления дорожных знаков должны быть окрашены в серый цвет (за исключением оцинкованных поверхностей), без признаков коррозии.

  - Дорожные знаки, крепления дорожных знаков должны быть в чистом состоянии (отсутствие пыли, грязи, снега, краски), без посторонних надписей, предметов, объявлений, рекламы, граффити.

  - Дорожные знаки и элементы крепления должны:

- находится в надлежащем конструктивном состоянии;

- быть надежно закрепленными в соответствующем вертикальном положении;

- быть без нарушений целостности,  деформаций и нарушений геометрии.

  - Положение дорожных знаков на опоре, стойке, подвесе, кронштейне должно соответствовать ГОСТ Р 52289-2004, обеспечивать наилучшую видимость информационной поверхности дорожного знака участниками дорожного движения.

  - В случае несоответствия высоты установки дорожных знаков требованиям ГОСТ Р 52289 – 2004 и невозможности крепления знаков непосредственно на опоре на допустимом от земли расстоянии, Подрядчик изготавливает и устанавливает выносной кронштейн для крепления знаков.