Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

от «25» апреля 2012 года  №0856300000212000022

Проект

Муниципальный контракт №____________

на выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков

на улично-дорожной сети города Перми

г. Пермь	         «___»__________ 2012г.

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 08.04.2011 №СЭД-12-01-05-10, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) по итогам проведения запроса котировок (Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок  №___ от «____»________ 2012 г.) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. 	В целях исполнения мероприятия «Установка, содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения», предусмотренного ведомственной целевой программой «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города Перми в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту) и заявками Заказчика (форма – приложение №2 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в установленном настоящим контрактом порядке.

1.2.	Техническое обслуживание дорожных знаков включает в себя следующие объемы по видам работ:

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн без применения спецтехники – 250 единиц;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн с применением спецтехники – 5 единиц;

- установка дорожного знака на растяжке – 10 единиц;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна без применения спецтехники – 20 единиц;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна с применением спецтехники – 10 единиц;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек без применения спецтехники – 60 единиц;

- демонтаж  опор (стоек) с обрезкой сваркой – 5 единиц;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек с применением спецтехники – 10 единиц;

- демонтаж дорожных знаков на растяжке – 10 единиц;

- устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, устранение нарушений формы и дефектов крепления, покраска опор (стоек), кронштейнов и креплений дорожных знаков – 210 единиц;

- обрезка веток зеленых насаждений – 5 единиц;

- приведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки), в том числе бетонирование – 15 единиц.

1.3.	Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 50597-93, СНиП и других регламентирующих документов.

- Период выполнения работ по контракту

  - Начало выполнения работ – с момента заключения контракта.

  - Окончание выполнения работ – 31 августа 2012 года.

  - Срок выполнения работ по каждому пункту заявки определяется Заказчиком, указывается в заявке и составляет не более 3 (Трех) календарных дней.

- Стоимость работ, порядок оплаты

  - Общая стоимость работ по техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города Перми согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных заявок  №___ от «____»________ 2012 г. составляет _____________ рублей ____ копеек, (в т.ч. НДС/без НДС).

  - Стоимость отдельных видов работ (за 1 единицу работы), входящих в предмет настоящего контракта, с учетом коэффициентов снижения составляет:

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн без применения спецтехники ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн с применением спецтехники ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- установка дорожного знака на растяжке ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна без применения спецтехники______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного  кронштейна с применением спецтехники _______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке, опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек без применения спецтехники ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- демонтаж  опор (стоек) с обрезкой сваркой ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- демонтаж установленных в ненадлежащем порядке, опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек с применением спецтехники ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- демонтаж дорожных знаков на растяжке ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, устранение нарушений формы и дефектов крепления, покраска опор (стоек), кронштейнов и креплений дорожных знаков______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- обрезка веток зеленых насаждений ______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС;

- проведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки), в том числе бетонирование______ (___________________) руб., включая НДС/без НДС.

  - Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной Подрядчиком на начальную (максимальную) цену контракта составляет: ______.

3.4.	Стоимость работ включает в себя все расходы по настоящему контракту, в том числе и расходы на изготовление элементов крепления, перевозку, хранение, утилизацию дорожных знаков, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же иные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего контракта.

3.5.	Отчетным периодом является один календарный месяц.

3.6.	Основанием для приемки и последующей оплаты работ с учетом выявленных в отчетном периоде нарушений требований контракта являются Акты контрольных проверок (форма акта контрольной проверки – Приложение №3), Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период работ (форма акта – Приложение №4), Акт расхода дорожных знаков в отчетном периоде (форма акта – Приложение №5) счет на оплату и счет-фактура (при наличии).

3.7. 	Оплата выполненных в отчетном периоде работ производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, предоставления Подрядчиком Акта расхода дорожных знаков в отчетном периоде, счета на оплату и счет-фактуры (при наличии) на выполненные за отчетный период работы.

3.8.	Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.9.	Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета города Перми и может быть приостановлено, в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика.

- Порядок выполнения и приемки работ

4.1.	Заявки на выполнение работ по настоящему контракту направляются представителем Заказчика по электронной почте и, по возможности, сопровождаются схемами из проектов организации дорожного движения.

Адрес электронной почты Заказчика: ________________________

Адрес электронной почты Подрядчика: _________________________

4.2.	По истечению указанного в заявке срока для выполнения пунктов Заказчик осуществляет контрольную проверку качества выполняемых Подрядчиком работ. Контроль осуществляется Заказчиком без привлечения представителя Подрядчика.

4.3.	В случае если работы не выполнены или выполнены Подрядчиком с нарушениями или отступлениями от требований контракта, Технического задания (некачественное выполнение работ) работы не принимаются.

4.4.	Выявленные в ходе контроля нарушения, сроки установленные заявкой для их устранения, дата фактического устранения и прочие замечания по порядку и качеству выполнения работ Подрядчиком фиксируются в актах контрольных проверок. Подписанный представителем Заказчика акт контрольной проверки направляется Подрядчику не позднее двух рабочих дней с момента составления по электронной почте или факсом, а также заказным письмом с уведомлением в адрес Подрядчика или курьером с проставлением отметки о получении. Составленный в одностороннем порядке акт контрольной проверки является обязательным для исполнения Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке. Ответственность за неисполнение акта контрольной проверки предусмотрена п.п. 8.2, 8.3 настоящего контракта.

4.5.	В срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период и Акт расхода дорожных знаков в отчетном периоде. Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период составляется Подрядчиком на основании данных, зафиксированных в актах контрольных проверок за отчетный период, содержит сумму начисленных в отчетном периоде в порядке п.п. 8.2, 8.3 контракта неустоек (пени, штрафы), стоимость работ, подлежащую выплате, иные сведения.

4.6.	Акты сдачи-приемки выполненных работ подписываются Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех недостатков по актам контрольных проверок составленных в отчетном периоде.

- Гарантийные обязательства

  - Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы не менее 1  (Одного) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - В случае появления дефектов и недостатков в выполненной работе, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения соответствующих требований Заказчика.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан:

    - обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, с соблюдением требований нормативной документации, в том числе СНиП, ГОСТ, указанной в Техническом задании;

    - до начала выполнения работ направить Заказчику заверенную копию приказа, иного документа о назначении уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в контрольных проверках, сдаче-приемке выполненных работ за отчетный период, подписания актов контрольных проверок, актов сдачи-приемки выполненных работ и иной документации, связанной с исполнением настоящего контракта, решения иных вопросов по настоящему контракту, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Подрядчика. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа;

    - разработать типовую схему организации дорожного движения в местах выполнения работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми;

    - получить в установленном порядке разрешения на производство земляных работ, на обрезку ветвей зеленых насаждений для обеспечения видимости дорожных знаков, согласование проведения работ с владельцами подземных коммуникаций;

    - обеспечить при производстве работ безопасность движения транспортных средств, соблюдение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – фирменное наименование организации Подрядчика;

    - устранить выявленные нарушения условий настоящего контракта, в сроки указанные в актах контрольных проверок;

    - вести журнал учета всех мероприятий, проводимых в рамках выполнения работ по техническому обслуживанию дорожных знаков и предоставлять его по требованию Заказчика для ознакомления;

    - по требованию Заказчика в сроки, указанные в его письменном заявлении, предоставить фотодокументацию по выполнению работ, содержащихся в заявке.

Фотодокументацией является снимок, выполненный в цифровом формате с указанием местоположения знака, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

    - принимать дорожные знаки от Заказчика для выполнения работ по контракту по актам приема-передачи дорожных знаков, направляемых Заказчиком вместе с дорожными знаками;

    - во время исполнения контракта вторично использовать ранее демонтированные дорожные знаки, находящиеся в удовлетворительном состоянии;

    - по окончании каждого отчетного периода представлять Заказчику Акт расхода дорожных знаков в отчетном периоде в электронном и бумажном виде с указанием номеров дорожных знаков, их количества на начало и конец отчетного периода, а также количество поступивших от Заказчика дорожных знаков во время отчетного периода и количество  демонтированных дорожных знаках в течение отчетного периода, находящиеся в удовлетворительном состоянии;

    - обеспечить сохранность и учет дорожных знаков предоставленных Заказчиком для замены и восстановления в надлежащем состоянии и нести ответственность за их утрату, недостачу или повреждение независимо от своей вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы;

    - восстановить за свой счет дорожные знаки, переданные Заказчиком для исполнения настоящего контракта, если их повреждение произошло после передачи их Подрядчику;

    - по окончании работ по контракту передать Заказчику все оставшиеся дорожные знаки;

    - в первоочередном порядке выполнять переданные Заказчиком предписания уполномоченных должностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Перми в установленные в них сроки;

    - за свой счет возместить ущерб третьим лицам, возникший в результате некачественного и несвоевременного выполнения работ по техническому обслуживанию дорожных знаков, исполнения предписаний должностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Перми, актов контрольных проверок с нарушением установленных в них сроков;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ представителя Заказчика;

    - в течение одних суток проинформировать Заказчика о приостановлении выполнении работ, происходящем не по инициативе Заказчика и заблаговременно уведомить его о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

    - по окончании выполнения работ по контракту на основании Актов расхода дорожных знаков провести сверку предоставленных Заказчиком и реализованных дорожных знаков за весь период действия контракта.

  - Подрядчик имеет право:

    - участвовать в контрольных проверках, проводимых Заказчиком;

    - организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика в случае несогласия с претензиями Заказчика;

    - требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Права и обязанности Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - предоставить Подрядчику дорожные знаки для замены и восстановления;

    - для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя (представителей), имеющего право:

- проводить контрольные проверки качества выполняемых работ;

- составлять и подписывать акты контрольной проверки;

- присутствовать на месте выполнения работ;

- осуществлять приемку выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим контрактом.

    - принять и своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

    - направлять претензии по ненадлежащему исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту в письменной форме.

    - по окончании Подрядчиком выполнения работ по контракту на основании Актов расхода дорожных знаков провести сверку предоставленных Подрядчику и реализованных дорожных знаков за весь период действия контракта.

  - Заказчик вправе:

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством проведения контрольных проверок;

    - запрашивать у Подрядчика фото- и иную документацию по выполняемым работам;

    - требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За не выполнение каждого пункта заявки в срок, установленный данной заявкой, Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 300 (триста) рублей по каждому выявленному и зафиксированному в акте контрольных проверок нарушению за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, установленным для окончания устранения нарушений до дня фактического устранения.

  - За нарушение срока выполнения переданного Заказчиком предписания Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Заказчик удерживает с Подрядчика пени в размере 1000 (одна тысяча) рублей по каждому выявленному и зафиксированному в акте контрольных проверок случаю за каждый день просрочки до дня фактического устранения.

  - В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 6.1.14, 6.1.15 настоящего контракта, Заказчик удерживает при расчетах с Подрядчиком штраф в следующих размерах:

- за повреждение маски одного дорожного знака – 300 (триста) рублей;

- за повреждение основы одного дорожного знака, в том числе в случае, если она не подлежит восстановлению – 800 (восемьсот) рублей.

  - Обязательство по перечислению неустоек (пени, штрафы) по контракту в бюджет города Перми исполняет Заказчик.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.

  - Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны контракта.

  - Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за причинение вреда личности или имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц, вызванного ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, с возмещением причиненного вреда в полном объеме.

  - Подрядчик несет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством в случае нарушения требований ГОСТ к нормативному состоянию дорожных знаков, СНиП, указанных в техническом задании, а также за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица) ГИБДД об устранении нарушений законодательства о нормативном состоянии дорожных знаков, полученного от органов ГИБДД либо Заказчика.

  - Уплата неустойки (пеней, штрафов), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности: наводнением, пожаром, землетрясением, иными стихийными бедствиями, военными действиями и т.д.

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием их характера.

  - При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий контракта.

- Срок действия и расторжения контракта

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 августа 2012 года включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

  - Расторжение настоящего контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

  - Заказчик  имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случае неисполнения Подрядчиком актов контрольной проверки по устранению выявленных нарушений в течение двух отчетных периодов подряд более чем на 10 (десять) календарных дней в течение каждого отчетного периода.

  - В случае расторжения контракта неустойка (пени, штрафы) начисляется до момента расторжения контракта.

  - При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 15 % от общей стоимости работ по техническому обслуживанию знаков, указанной в п. 3.1 настоящего контракта.

- Разрешение споров между Сторонами

  - Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней с момента ее получения.

  - При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Заключительные положения

  - Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Все дополнения и изменения к настоящему контракту оформляются в письменном виде и подписываются Сторонами.

  - Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой Стороне.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.

  - К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание (Приложение № 1);

- форма заявки (Приложение № 2);

- форма акта контрольной проверки (Приложение № 3);

- форма акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 4);

- форма акта расхода дорожных знаков (Приложение № 5).

  - Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 2а, тел./факс 212-47-51 В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892) Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Заказчик: ______________/М.Л. Кис/ Подрядчик: _______________/____________/ м.п. м.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от «___» ____________ 2012 года № ___

АКТ № ____

контрольной проверки

по муниципальному контракту от ________ № _______

«___» ___________ 201_г.

Проверка качества выполняемых работ произведена представителями Заказчика в составе:

_______________________________________________________________________________

(фио, должность)

_______________________________________________________________________________

(фио, должность)

| № п/п | Номер задания из заявки (предписания) | Место выявления нарушения | Нарушение | Срок для устранения нарушения (сутки) | Дата фактического устранения нарушения | Количество дней просрочки | Сумма неустойки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об участии в проверке представителя Подрядчика:

____________________________________________________________________________________________

(фио, должность)

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, даты и времени снимка.

Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Представитель Заказчика  				_____________/ ________________

Представитель Подрядчика  				_____________/ ________________

| ЗАКАЗЧИК: _________________/ М.Л. Кис м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________ /_______________ м.п. |
| --- | --- |