version 1

- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 0856300000212000021 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | Выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города Перми |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

- Заказчик

| Наименование: | муниципальное казенное учреждение "Пермская дирекция дорожного движения" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Кирова, д.2а, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Кирова, д.2а, - |

- Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Кирова, д.2а, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | mku-permddd@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2124862 |
| Факс: | +7 (342) 2124751 |
| Контактное лицо: | Ширинкина Ксения Валерьевна |

- Предмет контракта

| Предмет контракта: | Выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-дорожной сети города Перми |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 249 889,63 Российский рубль |
| Обоснование максимальной цены контракта: | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является калькуляция затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Перми (Приложение № 4 к извещению). |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Стоимость работ включает в себя все расходы по контракту, в том числе и расходы на изготовление элементов крепления, перевозку, хранение, утилизацию дорожных знаков, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а так же иные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением контракта. Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия контракта. |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540380 Обустройство дорог |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического задания и условиям муниципального контракта – приложения №1 и №3 к настоящему извещению. Техническое обслуживание дорожных знаков включает в себя следующие объемы по видам работ: - установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн без применения спецтехники – 250 единиц; - установка дорожного знака на существующую опору (стойку), кронштейн с применением спецтехники – 5 единиц; - установка дорожного знака на растяжке – 10 единиц; - установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного кронштейна без применения спецтехники – 20 единиц; - установка дорожного знака на существующую опору (стойку) с применением выносного кронштейна с применением спецтехники – 10 единиц; - демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек без применения спецтехники – 60 единиц; - демонтаж опор (стоек) с обрезкой сваркой – 5 единиц; - демонтаж установленных в ненадлежащем порядке опор (стоек), дорожных знаков, информационных или рекламных табличек, щитов, растяжек с применением спецтехники – 10 единиц; - демонтаж дорожных знаков на растяжке – 10 единиц; - устранение загрязнений и ненадлежащих изображений с поверхности дорожных знаков, устранение нарушений формы и дефектов крепления, покраска опор (стоек), кронштейнов и креплений дорожных знаков – 210 единиц; - обрезка веток зеленых насаждений – 5 единиц; - приведение в надлежащее конструктивное состояние опоры (стойки), в том числе бетонирование – 15 единиц. |
| Иная информация: | В календаре рабочие и выходные дни в первые две недели мая представлены следующим образом: 1 мая - выходной день; 2, 3, 4, 5 мая - рабочие дни; 6, 7, 8, 9 мая - выходные дни; 10, 11, 12 мая - рабочие дни. |

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, Пермский край, улично-дорожная сеть г. Перми: места производства работ указываются Заказчиком в заявках, передаваемых Подрядчику в период действия контракта. |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Начало выполнения работ – с момента заключения контракта. Окончание выполнения работ – 31 августа 2012 года. Срок выполнения работ по каждому пункту заявки определяется Заказчиком, указывается в заявке и составляет не более 3 (Трех) календарных дней. |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Основанием для приемки и последующей оплаты работ с учетом выявленных в отчетном периоде нарушений требований контракта являются Акты контрольных проверок (форма акта контрольной проверки – Приложение №3), Акт сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период работ (форма акта – Приложение №4), Акт расхода дорожных знаков в отчетном периоде (форма акта – Приложение №5) счет на оплату и счет-фактура (при наличии). Оплата выполненных в отчетном периоде работ производится в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, предоставления Подрядчиком Акта расхода дорожных знаков в отчетном периоде, счета на оплату и счет-фактуры (при наличии) на выполненные за отчетный период работы. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |

- Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

- Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 945 0409 7960602 244 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет города Перми |

- Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614000, Пермский край, Пермь г, ул.Кирова, д.2а, каб. 24 |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 26.04.2012 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 03.05.2012 16:00 |
| Форма котировочной заявки: | Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной подписью, признается электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи. |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 8 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 25.04.2012 |
| --- | --- |