Приложение №1 к аукционной документации

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по реконструкции парка культуры и отдыха им.А.П.Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми

г. Пермь	«_____»______________20__ г.

Комитет по культуре администрации города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя председателя комитета Хузина Евгения Ильдусовича действующий на основании Положения о комитете, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 года № 223, и приказа председателя комитета по культуре от 27.02.2012 № СЭД-09-01-16-20, с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________,  действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с результатами открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции парка культуры и отдыха им. А.П. Чехова в Орджоникидзевском районе города Перми (Далее - Объект) Подрядчик обязуется выполнить подрядные работы (далее - Работы) на Объекте в объемах согласно утвержденным рабочей документации (шифр 3-10) и сметной документации (далее – проектно-сметной документации) в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и сетевым графиком производства работ, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым работам, указанным в п.1.1. настоящего Контракта отражены в Техническом задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту), сметной документации (Приложение № 2 к настоящему Контракту), Графике производства работ (Приложение №3 к настоящему Контракту), рабочей документации (шифр 3-10) (Приложение №4 к настоящему Контракту)

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том числе НДС - ___________ % ____________________ (___________________) рублей. Лимит финансирования на 2012 год составляет 37000000,00 (Тридцать семь миллионов) рублей.

- 2.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и  законодательством Российской Федерации.

- 2.3. Цена контракта включает все подлежащие выплате налоги и сборы, косвенные расходы, а так же другие платежи, связанные с исполнением Работ.

- 2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ -  не позднее 10 дней со дня  подписания контракта.

3.2. Окончание выполнения работ – 01 октября 2013 года.

3.3. окончание I этапа работ: до «20» ноября  2012 года; II  этапа работ:  до «01» октября 2013 года.

3.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с приложением №3 к настоящему Контракту.

3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом после согласования с Заказчиком, при этом он не вправе требовать повышения цены.

3.5. В случае приостановки Работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Подрядчик должен в течение 2-х рабочих дней уведомить об этом Заказчика в письменном виде. Подрядчик также должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления обстоятельства, препятствующего нормальному выполнению Работ.

4. Права и обязанности сторон.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. качественно выполнить все работы на условиях настоящего Контракта  в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту, в объеме, определенном приложениями №2, №3 к настоящему Контракту, в сроки, предусмотренные приложением №3, №4 к настоящему Контракту.

4.1.2. поставить на Объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные машины и механизмы надлежащего качества.

4.1.3. в случае привлечения к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков, Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля, обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими сроков согласно приложения № 3 к настоящему Контракту;

4.1.4. обеспечить на строительной площадке: соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства;

4.1.5. восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

4.1.6. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы (в том числе путем заключения договоров со специализированной организацией по вывозу мусора) с соблюдением правил и норм технической, пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта;

4.1.7. принять по Акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту производства работ на Объекте выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность;

4.1.8.	обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, поставленного на строительную площадку;

4.1.9. вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ последнего этапа за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор;

4.1.10. осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключений в рамках стоимости Контракта в соответствии с проектом производства работ и техническими условиями;

4.1.11.	 В течение 2-х (двух) рабочих дней известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

4.1.12. Известить Заказчика и лицо, уполномоченное от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ, за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ в письменном виде.

4.1.13. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки скрытых работ и составления актов их освидетельствования Заказчиком или лицом от имени Заказчика, уполномоченным выполнять функции строительного контроля за ходом выполнения Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или лицом, уполномоченным выполнять функции строительного контроля за ходом выполнения Работ в случае, когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить за свой счет.

4.1.14. При готовности Объекта или этапа Работ к сдаче рабочей комиссии, созданной Заказчиком, в течение 7 дней известить об этом Заказчика.

4.1.15. Нести расходы по содержанию Объекта до его сдачи рабочей комиссии;

4.1.16.	 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта.

4.1.17. Риск повреждений и ущерба любых работ, объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта рабочей комиссии, лежит на Подрядчике.

4.1.18. До начала выполнения Работ по настоящему Контракту, назначить уполномоченного представителя на весь период Работ надлежащим образом оформленной доверенностью, которую представитель Подрядчика обязан представить, передать Заказчику и лицу, уполномоченному от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ,  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Контракта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

4.1.19. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочей документации и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

4.1.20. Заключить договор комплексного страхования строительных рисков в соответствии с разделом 13 настоящего Контракта, получить в безвозмездное срочное пользование земельный участок, сформированный под Объект, для целей - под строительство (реконструкцию).

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать надлежащего выполнения Заказчиком условий настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-2) и акта о приемке выполненных работ (унифицированной формы № КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты: счет, счет-фактуру и другие документы (в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ») осуществить приемку выполненных работ, рассмотреть и подписать представленные Подрядчиком документы с отметкой о подтверждении стоимости, объемов выполненных работ, проверенных и согласованных лицом, уполномоченным от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом Работ  или направить обоснованный отказ;

4.3.2. предъявлять претензии и/или исковые требования к Подрядчику при неисполнении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту;

4.3.3. оплатить выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

4.3.4. в течение 5 дней с момента подписания настоящего Контракта, передать Подрядчику по акту строительную площадку, пригодную для выполнения Работ, и проектно-сметную документацию;

4.3.4.1. до начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места временного подключения к инженерным сетям для выполнения специальных работ;

4.3.5.2. обеспечить осуществление строительного контроля, а также контроля за объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных актов в области строительства;

4.3.5.3. производить проверку выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. для оказания услуг по осуществлению функций строительного контроля и авторского надзора, за ходом выполнения Работ привлекать специализированные организации;

4.4.2. вести аналитический учет в разрезе Объекта;

4.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком сроков в соответствии с приложением № 3 к настоящему Контракту;

4.4.4. Создать рабочую комиссию.

5. Обеспечение материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение материалами и оборудованием для выполнения Работ осуществляется Подрядчиком.

5.2. Все поставляемые Подрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику или лицу, уполномоченному от имени Заказчика осуществлять функции строительного контроля за ходом выполнения Работ за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.

6. Порядок выполнения работ.

Контроль и надзор за исполнением Контракта

6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1.2. настоящего Контракта, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Контракту.

6.2.	  Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет общий контроль за ходом выполнения Работ согласно приложению № 3 к настоящему Контракту и лицо, уполномоченное от имени Заказчика осуществлять функции строительного контроля за ходом выполнения Работ.

Уполномоченный представитель Заказчика и лицо, уполномоченное от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля и лицо, осуществляющее авторский надзор за ходом выполнения Работ, имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ.

Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика и лицу, уполномоченному от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля  и лицу, осуществляющему функции авторского надзора за ходом выполнения Работ, помещение для работы.

Функции строительного контроля (технический надзор), включающий проверку качества, объемов и стоимости результатов работ, соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации выполняет специализированная организация по отдельному договору с Заказчиком.

6.3.	 В случае обнаружения Заказчиком или лицом, уполномоченным от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ, недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. После подписания двухстороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае письменного отказа Подрядчика подписать двусторонний акт без указания причины отказа или уклонения от его подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика, акт считается вступившим в силу. При этом Контракт подлежит расторжению в судебном порядке с включением сведений о Подрядчике в Реестр недобросовестных поставщиков.

6.4. Подрядчик ведет общий журнал работ (формы КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях лица, уполномоченного от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ  и Подрядчика.

Лица, уполномоченные от имени Заказчика  по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения работ и лицо, осуществляющее функции надзора, проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале и в случае необходимости, включают в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков.

7. Сдача и порядок приемки выполненных работ.

7.1. Сдача и приемка работ осуществляется в следующем порядке:

7.1.1. Подрядчик направляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3), акт о приемке выполненных работ (унифицированной формы № КС-2).

Указанные в настоящем пункте документы Подрядчик направляет с письмом, на котором Заказчик ставит отметку о получении, а именно: дату поступления документов, наименование организации, подпись принявшего документы, либо отметку в виде штампа и даты приема документов.

7.1.2. заказчик в течении 3-х рабочих дней направляет для проверки и подтверждения объемов, качества и стоимости выполненных работ лицу, уполномоченному от имени Заказчика по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ.

7.1.3. уполномоченное от имени Заказчика лицо по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ в течение 6 (шести) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, подтверждает представленные документы или направляет обоснованный отказ в адрес Заказчика.

7.1.4. после рассмотрения и согласования указанных документов уполномоченное от имени Заказчика лицо, по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ направляет их для подписания Заказчику с отметкой о согласовании на указанных документах и направляет их Заказчику для подписания и оплаты.

7.2. Уполномоченное от имени Заказчика лицо по осуществлению функций строительного контроля за ходом выполнения Работ вправе отказаться от согласования форм справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-2) и акт о приемке выполненных работ (унифицированной формы № КС-3) в случаях:

7.2.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком;

7.2.2. неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к Работе;

7.2.3. существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и которые не были устранены по истечении установленного срока;

7.2.4. по другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

8. Порядок оплаты выполненных работ

8.1. Оплата выполненных работ по Контракту осуществляется в пределах финансовых средств, предусмотренных на выполнение Работ в бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый период. В 2012 году Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы на сумму не более лимита финансирования, определенного в п.2.1. настоящего Контракта. Оплата выполненных работ осуществляется по сметной стоимости Заказчика с учетом понижающего коэффициента _______________ (понижающий коэффициент рассчитывается как частное от деления цены контракта, предложенной Подрядчиком, на начальную (максимальную цену) контракта 85259381,96 рублей).

8.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), с отметкой о проверенных объемах и расценок службой строительного контроля за ходом выполнения Работ, расчетно-платежных документов (счетов, счетов-фактур). Оплата осуществляется: за I этап: в течение 20 банковских дней со дня завершения работ по этапу и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ I этапа по реконструкции Объекта рабочей комиссии, сдачи исполнительной документации Заказчику;

за II этап (2013 год): в течение 20 банковских дней со дня завершения работ по этапу и подписания акта приемки-сдачи выполненных работ II этапа по реконструкции Объекта рабочей комиссии, сдачи исполнительной  документации, технических и кадастровых паспортов Заказчику.

8.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленным в установленном порядке, оплате не подлежат.

8.4. При расчетах за выполнение работ расходование средств на непредвиденные работы и затраты, указанные в Приложении № 2, ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в Приложении № 1 и необходимых для выполнения, но в пределах размера средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Приложением № 2.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1.	 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10. Гарантии качества

10.1.	Подрядчик гарантирует:

10.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями,

10.1.2. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

10.1.3. возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2.  Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки-сдачи рабочей комиссии выполненных работ II этапа.

10.3.	 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

10.4. 	При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 10.3 настоящего Контракта, Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 7 (семи) дней после получения от Подрядчика уведомления об обнаруженных недостатках объекта, стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок либо устранить недостатки самостоятельно, взыскав в последствии произведенные затраты с Подрядчика.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

11. Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. в случае нарушений сроков исполнения контракта согласно приложению №3, сроков сдачи объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,2 % от цены настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика.

11.3.За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора Подрядчик выплачивает пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине либо по вине субподрядной организации при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

11.6. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ в сроки, установленные актом, указанным в разделе 10 настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику  неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства.

11.7. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих обязательств.

11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки у Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.9. В случае несвоевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока и зафиксированных в Акте, Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % от Цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. При этом уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить выявленные недостатки и дефекты.

11.10. В случае выявления отклонений от проектно-сметной документации Подрядчик уплачивает штраф в размере 1 % от Цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. При этом уплата штрафа не освобождает Подрядчика от обязанности устранить выявленные отклонения.

11.11. В случае выявления отклонений от проектно-сметной документации, делающих невозможным ввод Объекта в эксплуатацию, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с восстановлением  Объекта  с целью приемки-сдачи его в эксплуатацию.

12. Охрана строительной площадки и содержание Объекта

12.1. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до сдачи его приемной комиссии и содержание данного Объекта в соответствии с существующими нормативами.

12.2. Стоимость охраны и содержания Объекта включена в цену контракта в соответствии с существующими нормативами по оплате данных видов услуг.

13. Страхование объекта строительства

13.1.	Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте, на страховую сумму не менее 1 000 000,0 рублей.

13.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

13.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.

13.4. При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

13.5. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13.6. В случае ликвидации в установленном законом порядке страховой компании, в которой застрахованы строительные риски, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней заключить новый договор комплексного страхования строительных рисков на период строительства и представить его соответственно Заказчику.

14.Порядок урегулирования споров

14.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

14.2.  В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

14.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Пермского края.

14.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

15. Срок действия и порядок расторжения Контракта

15.1.	Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

15.2.	Настоящий Контракт расторгается на основании письменного соглашения сторон или решения суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в том числе по решению суда, Подрядчик в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены контракта.

16. Особые условия.

16.1.	 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой стороны.

16.2.	Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

16.3.  Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала.

16.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. К настоящему Контракту прилагаются:

- Приложение №1 – Техническое задание Заказчика;

- Приложение №2 – Сметная документация;

- Приложение №3 - График производства работ;

- Приложение № 4 - Рабочая документация, шифр 3-10.

- Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

16.1.	Реквизиты Заказчика: Комитет по культуре администрации города Перми, адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,27, ИНН 5902293146, КПП 590201001, УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, Комитет по культуре администрации города Перми, л.с. 02925017241), р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ г. Перми.

_________________________________________ Е.И.Хузин

  - Реквизиты Подрядчика:

________________________________________________________

Приложение № 1 к муниципальному контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ п\п | Перечень основных данных | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соблюдение требований законодательства | 1. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства"; 2. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135 -2003. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда; 3. СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" 4. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"; 5. СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; 6. СНиП 21-01-99 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" 7. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313. 8. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1999 г. № 98. ПБ 10-382-00 9.СНиП III-10-75 "Благоустройство территории" 10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 11. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 12. Решение Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4. «Об утверждении правил благоустройства и содержание территории в городе Перми» (приложение) и иными техническими нормами в области градостроительства и безопасности, действующими на территории Российской Федерации |
| 2. | Требования к безопасности работ | Подрядчику должен обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение строительно-монтажных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: качественного выполнения работ и принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта: в том числе требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135 -2003. Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда". |
| 3. | Требования к применяемым строительным материалам и оборудованию | Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющих качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией. |
| 15. | Особые условия | 1. Подрядчик предоставляет Заказчику проект производства работ (далее - Проект), выполненный в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных и иных нормативных актов, в частности техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. 2. Подрядчик своими силами и в рамках цены Контракта согласовывает Проект во всех необходимых инстанциях и организациях; получает и согласовывает технические условия на временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе справок о выполнении технических условий; получает все разрешительные документы на проведение раскопок и иных земляных работ. |
|  |  | 3. Подрядчик формирует, согласовывает с МКУ "Управление строительства города Перми" и с иными организациями и органами в установленном порядке и сдает Заказчику исполнительную документацию, кадастровые и технические паспорта на Объект. 4. Подрядчик подает заявление и иные необходимые документы в департамент земельных отношений администрации города Перми о предоставлении земельного участка в безвозмездное срочное пользование под строительство (реконструкцию) Объекта, сформированного под парк им. А.П. Чехова и обеспечивает осуществление дальнейшей процедуры по предоставлению земельного участка. |

Приложение № 2 к муниципальному контракту

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол № _____ от «___» ________ 2012) сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта в размере ________ руб.__ коп. (сумма прописью) без учета НДС/ с учетом НДС (определяется по итогам открытого аукциона). Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов: (проводится расчет коэффициента).

Приложение № 3 к муниципальному контракту

УТВЕРЖДАЮ:

(Заказчик)

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Реконструкция парка культуры и отдыха им. А.П. Чехова

| № п/п по паспорту | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция парка им. А.П. Чехова 1 этап | Сроки выполнения работ, не более (кол-во календарных дней со дня начала работ по контракту) |
| 1.1. | Подготовительные работы | 10 |
| 1.2. | Демонтажные работы | 10 |
| 1.3. | Выполнение работ по устройству колоннады | 150 |
| 1.4. | Выполнение работ по устройству мостов (7 шт) | 60 |
| 1.5. | Выполнение работ по устройству смотрового балкона, смотровой площадки. | 60 |
| 1.6. | Выполнение работ по устройству сооружений фонтана и наружных сетей водоснабжения и канализации, сетей хозяйственно-питьевого водопровода, сетей опорожнения фонтана | 150 |
| 1.7. | Подготовка, согласование и сдача исполнительной документации Заказчику. | 160, но не позднее 20.11.2012 |
| 2. | Реконструкция парка им. А.П. Чехова – 2 этап | Сроки выполнения работ, не более (кол-во календарных дней с 01.01.2013) |
| 2.1. | Выполнение работ по устройству системы освещения и электроснабжения | 120 |
| 2.2. | Устройство ограждения по периметру парка (демонтаж существующего и монтаж проектного ограждения) | 150 |
| 2.3. | Выполнение работ по скульптурной композиции «Чайка» | 60 |
| 2.4. | Выполнение пуско-наладочных работ системы освещения и работы фонтана | 120 |
| 2.5. | Выполнение работ по благоустройство территории: организация рельефа, дорожки, тротуары, площадки, клумбы | 180 |
| 2.6. | Выполнение работ по озеленению | 60 |
| 2.7. | Получение от Заказчика скульптурных композиций Чеховских героев. | 30 |
| 2.8. | Перевозка, установка малых архитектурных форм (в том числе и лавки, урны, скульптурных композиций Чеховских героев) | 60 |
| 2.9. | Подготовка и сдача исполнительной документации Заказчику, согласованную со службой строительного контроля за ходом выполненных работ. | 240 |
| 2.10. | Подготовка и сдача Заказчику кадастровых и тех-нических паспортов на электроснабжение и осве-щение, фонтан с учетом инженерных коммуникаций, технического паспорта на объект зеленых насаждений парка культуры и отдыха им. А.П. Чехова (после капитального ремонта). | 270 |

Подписи:

Подрядчик:

Заказчик: