УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

____________А.Н. Бравин

- 16 мая  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию газона по  ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова Кировского района г.Перми.

.

- _________________/Е.В. Петрова /

- _________________/Ю.В. Никитина/

- _________________/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |  |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Почтовый адрес |  | 614113,РФ,Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | телефон (342) 2501578, факс (342) 2501561 |  |
| Контактное лицо |  | Беленко Татьяна Валентиновна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту и содержанию газона по ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова Кировского района г. Перми. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 057 998(Один миллион пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 48 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ по ремонту и содержанию газона по ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова Кировского района г. Перми (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем работ |  | 696 м2 Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район. Местонахождение – ул.Ласьвинская- Генерала Панфилова Кировского района г.Перми. |  |
| Сроки выполнения работ |  | В соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 21 159 рублей 97 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» мая 2012 г. 9:00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «31» мая 2012г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «04» июня 2012г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта- не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ГАЗОНОВ ПО УЛ. ЛАСЬВИНСКАЯ – ГЕНЕРАЛА ПАНФИЛОВА КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ

1. Состав, объёмы работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Снос деревьев и кустарников с корчеванием пней | шт | 10 |
| 2 | Очистка участка от мусора (остатков бетонных плит, арматуры, комьев земли): - погрузка мусора механизмами; - вывоз мусора на полигон- 6 тн; - разравнивание вручную участка после очистки. | м2 | 100 |
| 3 | Выемка грунта частичная с удалением старой дернины и поросли газона: - срезка грунта с поверхности газонов с удалением старой дернины и поросли; - доработка грунта вручную с зачисткой и планировкой основания газона; - погрузка и вывоз срезанного грунта | м3 | 30 |
| 4 | Выравнивание рельефа: засыпка ПГС | м3 | 60 |
| 5 | Планировка поверхности газона: -планировка поверхности со срезкой неровностей; -засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности; - разравнивание грунта и планировка основной площадки полотна. | 100м² | 6,96 |
| 6 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки: -завоз растительного грунта насыпка высотой не менее 15 см. | 100м² | 6,96 |
| 7 | Планировка растительного грунта: ручным способом - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 100м² | 6,96 |
| 8 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: газона и прилегающей территории стелы - посев газонов семенами смеси газонных трав (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100 м2 | 5,96 |
| 9 | Устройство клумбы : - монтаж камня декоративного средним размером 300*300 по периметру цветника; - досыпка грунта растительного- устройство цветника; - посадка однолетних цветников при густоте посадки 40 шт. цветов на 1 м2- 70м2; - посадка многолетних цветников при густоте посадки 40 шт. цветов на 1 м2- 30м2; - устройство подстилающих декоративных слоев фр.10-20мм, площадью 16 м2 по периметру нижней клумбы; | м2 | 100 |
| 10 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 1: - Фигурный (расположение 4х консолей вокруг центральной стойки) Высота 2500 мм Ширина 1000 мм Количество чаш – 5 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 3 |
| 11 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 2: - Конструкция цветника Высота 2000 мм Ширина 1500 мм Количество чаш – 5 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 2 |
| 12 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 3: - Конструкция цветника Высота 1800 мм Ширина 1500 мм Количество чаш – 4 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 2 |
| 13 | Устройство подстилающих декоративных слоев фр.10-20мм (вокруг конструкций вертикального озеленения) | м2 | 16 |

Тип1

Тип2

Тип 3

|  | Раздел 2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 1,5 |
| 14 | Разборка бортовых камней на бетонном основании - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м | 0,3 |
| 15 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 10 см. - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м3 конструк-ций | 0,03 |
| 16 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотнен-ного грунта | 0,036 |
| 18 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 8 см; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 | 1 м3 основания | 5 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 | 100 м бортового камня | 1,54 |
| 20 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 или БНД 90/130, сорт I | 1 т | 0,075 |
| 21 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б . | 100 м2 | 1,0 |

2. Состав работ:

2.1.Монтаж стоек с бетонированием , тротуарной плитки, кронштейнов для установки цветочных чаш на стойке.

2.2. Устройство цветников в вазонах  из однолетних растений.

2.3. Монтаж цветочных чаш на кронштейны.

2.4. Содержание цветников в вазонах  в летний период.

3. Технические характеристики цветочных конструкций:

Цвет вазонов-чаш – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

Вазоны должны быть устойчивы к температуре, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Вазоны должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления. Конструкции должны иметь сертификаты соответствия, подтверждающие данные параметры.

4. Устройство  цветников из однолетних растений в контейнерах и  вазонах-чашах:

4.1. Заправка контейнеров и вазонов-чаш водой, дренажем и растительной землей с добавлением минеральных удобрений.

4.2. Посадка цветов: 10 шт. на  1 чашу (петуния ампельная, махровая (крупнолиственная).

Цветовая гамма цветов: красный, розовый, голубой, белый, синий.

4.3. Полив.

4.4. Качество посадочного материала:

- посадка должна быть выполнена из  растений с закрытой корневой системой, в период цветения;

-высота растений должна быть одинаковой, растения должны быть между собой сомкнуты, количество цветов на момент посадки - не менее 5;

- ампельность растений должна составлять не менее 2/3 высоты вазона;

- побеги растений должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, не должны быть вытянутыми и переплетенными между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями;

- не прижившиеся  растения  подлежат замене в течение 24 часов после обнаружения.

5. Содержание газона, цветников в вазонах–чашах:

5.1. полив в вечерние и утренние часы (почва в цветниках должна быть влажной  в течение всего вегетационного периода);

5.2. прополка от сорной растительности с удалением камней, рыхление почвы, прополка инертного материала в рокариях в течение всего вегетационного периода;

5.3. подкормка минеральными удобрениями в быстро усвояемой для растений форме;

5.4.  замена высохших, замёрзших, больных растений в течение 24 часов после обнаружения во время всего периода содержания.

5.5. очистка от стеблей и цветов, уборка вазонов  с очисткой от земли и дренажа и перевозка на место хранения (октябрь)

5.6. Погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов;

5.7. кошение газонов производится  при превышении травостоя  на газоне 15 см;

5.8. комплексная уборка газонов производится в сроки, определённые  заказчиком, путём сгребания листвы (мусора) граблями;

5.9. сбор мусора производится в мешки, вывоз мусора в мешках в течение суток после сбора.

6. Требования к качеству выполняемых работ:

6.1. Работы по содержанию объектов озеленения  должны выполняться в соответствии «Правилам благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего технического задания.

6.2. Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

7. Условия выполнения работ и технология производства работ:

7.1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- разбивочный чертеж установки модулей вертикального озеленения, устройства цветника, камней, декоративных слоев;

- график производства работ;

- конструктивные элементы – кронштейны, хомуты, камень и пр.материал.

7.2. До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями  сетей,  направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место.

7.3. При необходимости  до начала   производства работ  подрядчик производит согласование   схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми.

7.4. Посадка цветочных культур должна  производиться  однолетними декоративными цветочными культурами с закрытой корневой системой в плодородном субстрате согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал и грунт должны иметь сертификаты соответствия.

7.5. Выполненные работы по устройству цветников предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов на бумажном носителе, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Примечание: Подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния объектов озеленения в течении всего вегетационного периода, выявленные нарушения устраняет самостоятельно без напоминания Заказчика.

Нарушение вышеуказанные условий является основанием для отказа в приёмке выполненных работ,  наложении штрафа и снижения стоимости работ в порядке, предусмотренном условиями муниципального контракта, заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

8. Сроки выполнения работ:

текущий ремонт - с момента заключения муниципального контракта  по 30 июня 2012г.;

содержание  – с 01 июля по 14 октября 2012г.

9.  Гарантии:

гарантийный срок на выполненные работы по ремонту  - 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

10.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 7 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 12 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 13 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 14 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 15 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 16 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 17 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 21 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 22 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 24 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 25 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 26 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 27 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 28 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 29 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 30 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 31 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 33 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 36 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 37 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 38 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 39 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 40 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 41 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 42 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 46 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 47 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 48 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 49 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 50 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 57 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ГАЗОНА ПО УЛ.ЛАСЬВИНСКАЯ-ГЕНЕРАЛА ПАНФИЛОВА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ .

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту и содержанию газона по  ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова Кировского района г.Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 1057998,48 руб.

Средства на оплату труда________________________________    94447,17 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп |  | Обосно- вание |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕРр68-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 16 см |  |  |  | 1 дерево |  |  | 10 | 59,11 | 46,44 | 12,67 |  | 591,1 | 464,4 | 126,7 |  | 5,12 | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР01-02-111-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Корчевка вручную пней |  |  |  | 100 пней |  |  | 0,1 | 25,74 | 25,74 |  |  | 2,57 | 2,57 |  |  | 3,3 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Очистка участка от мусора (остатков бетонных плит, арматуры, комьев земли) |  |  |  | 100 м2 |  |  | 1 | 30,5 | 30,5 |  |  | 30,5 | 30,5 |  |  | 3,91 | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой механизмами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); ПЗ=4,32 |  |  |  | 1 т груза |  |  | 6 | 16,39 |  | 3,8 |  | 98,34 |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  |  | 1 т груза |  |  | 6 | 21,65 |  | 21,65 |  | 129,9 |  | 129,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕР01-01-013-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 |  | Выемка грунта частичная с удалением старой дернины и поросли газона с погрузкой на автомобили-самосвалы , группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,03 | 3894,54 | 89 | 3801,2 | 453,66 | 116,84 | 2,67 | 114,04 | 13,61 | 11,41 | 0,34 | 33,09 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  | Перевозка срезанного грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  |  | 1 т груза |  |  | 42 | 4,25 |  | 4,25 |  | 178,5 |  | 178,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Выравнивание рельефа: засыпка ПГС |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,6 | 729 | 729 |  |  | 437,4 | 437,4 |  |  | 97,2 | 58,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Смесь песчано-гравийная природная |  |  |  | м3 |  |  | 60 | 48,56 |  |  |  | 2913,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Планировка поверхности газона механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  | 0,696 | 106,5 |  | 106,5 | 15,46 | 74,12 |  | 74,12 | 10,76 |  |  | 1,1 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Насыпка растительного грунта, группа грунтов: 1 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,044 | 663,75 | 663,75 |  |  | 692,96 | 692,96 |  |  | 88,5 | 92,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФССЦ-407-0013 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Земля растительная механизированной заготовки |  |  |  | м3 |  |  | 104,4 | 131,9 |  |  |  | 13770,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР01-02-027-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Планировка растительного грунта: ручным способом, группа грунтов 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  | 0,696 | 511,8 | 511,8 |  |  | 356,21 | 356,21 |  |  | 60 | 41,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 3987,12 | 302,05 | 1796,34 | 189,41 | 5,99 | 35,7 | 2,74 | 16,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР47-01-052-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство клумбы: монтаж камня декоративного, посадка цветов |  |  |  | 100 м2 альпинариев или рокариев |  |  | 1 | 1130,92 | 881,38 | 245,88 | 27,17 | 1130,92 | 881,38 | 245,88 | 27,17 | 107,88 | 107,88 | 2,63 | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФССЦ-412-1714 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 |  | Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 300-300 мм |  |  |  | кг |  |  | 8800 | 3,45 |  |  |  | 30360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Сб."Пермстройцена",№4 |  | Однолетние цветы, 40 шт/м2 |  |  |  | 1 шт |  |  | 2800 | 16,95 |  |  |  | 47460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Сб."Пермстройцена",№4 |  | Многолетние цветы, 40 шт/м2 |  |  |  | 1 шт |  |  | 1200 | 84,75 |  |  |  | 101700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство подстилающих декоративных слоев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  | 0,16 | 150,84 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 24,13 | 10,32 | 13,81 | 1,48 | 7,7 | 1,23 | 0,88 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Прайс-лист Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камень декоративный фр.10-20 мм |  |  |  | кг |  |  | 1305,6 | 4,42 |  |  |  | 5770,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка конструкций вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ФЕРр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м |  |  |  | 100 ям |  |  | 0,07 | 4367,06 | 4367,06 |  |  | 305,69 | 305,69 |  |  | 554,9 | 38,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  | 0,00175 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 31,09 | 3,3 | 1,43 | 0,14 | 230,84 | 0,4 | 8,06 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство бетонного фундамента |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0105 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 615,14 | 14,74 | 16,7 | 2,55 | 180 | 1,89 | 18 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР09-03-038-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Монтаж конструкций вертикального озеленения, 7 шт |  |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,34 | 708,07 | 157,73 | 346,92 | 27,26 | 240,74 | 53,63 | 117,95 | 9,27 | 15,9 | 5,41 | 1,98 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ФЕР27-07-003-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Монтаж плитки с заполнением швов: цементным раствором |  |  |  | 100 м2 тротуара |  |  | 0,0448 | 894,68 | 407,85 | 462,53 | 5,54 | 40,08 | 18,27 | 20,72 | 0,25 | 49,92 | 2,24 | 0,41 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ФЕР47-01-049-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Подготовка почвы под цветники в вазонах толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  | 100 м2 цветников |  |  | 0,066 | 3008,8 | 370,8 |  |  | 198,58 | 24,47 |  |  | 46,7 | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ФЕР47-01-049-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 |  |  |  | 100 м2 цветников |  |  | 0,066 | 702,53 | 43,03 |  |  | 46,37 | 2,84 |  |  | 5,42 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ФЕР47-01-054-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Посадка цветов в вазоны: 10 шт/1 чашу |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,33 | 99,14 | 93,15 | 5,5 | 0,58 | 32,72 | 30,74 | 1,82 | 0,19 | 9 | 2,97 | 0,05 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Сб."Пермстройцена",№4 |  | Цветы петуния ампельная, махровая |  |  |  | шт |  |  | 330 | 30,51 |  |  |  | 10068,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФЕР47-01-070-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Уход: за цветниками в вазонах |  |  |  | 100 м2 цветников и газонов |  |  | 0,066 | 1473,19 | 740,69 | 677,6 | 71,46 | 97,23 | 48,89 | 44,72 | 4,72 | 90,66 | 5,98 | 6,16 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство подстилающих декоративных слоев: фр.10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  | 0,16 | 150,84 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 24,13 | 10,32 | 13,81 | 1,48 | 7,7 | 1,23 | 0,88 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Прайс-лист Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Камень декоративный фр.10-20 мм |  |  |  | кг |  |  | 1305,6 | 4,42 |  |  |  | 5770,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газона с 01.07.12 по 14.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Кошение газонов |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 872,97 | 872,97 |  |  | 5202,9 | 5202,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Комплексная уборка газонов в осенний период, 1 раз |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 219,13 | 219,13 |  |  | 1306,01 | 1306,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Очистка газонов от мусора и листвы |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 114 | 114 |  |  | 679,44 | 679,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание цветников с 01.07.12 по 14.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Содержание цветника из однолетних растений |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,7 | 8721,83 | 8721,83 |  |  | 6105,28 | 6105,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Содержание цветника из многолетних растений |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,3 | 6303,74 | 6303,74 |  |  | 1891,12 | 1891,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  | Удаление отцветших цветов в цветниках |  |  |  | 100 м2 |  |  | 1 | 382,75 | 382,75 |  |  | 382,75 | 382,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена борта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ФЕР27-06-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 м шва |  |  | 1,5 | 3545,46 | 214,61 | 3330,85 | 197,38 | 5318,19 | 321,92 | 4996,27 | 296,07 | 26,27 | 39,41 | 15,42 | 23,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 | 738,16 | 738,16 |  |  | 221,45 | 221,45 |  |  | 92,04 | 27,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 м3 конструкций |  |  | 0,03 | 7473,74 | 1792,97 | 5680,77 | 557,41 | 224,21 | 53,79 | 170,42 | 16,72 | 215,76 | 6,47 | 54,76 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); ПЗ=4,32 |  |  |  | 1 т груза |  |  | 8,4 | 204,24 | 47,28 |  |  | 1715,62 | 397,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  |  | 1 т груза |  |  | 8,4 | 21,65 |  | 21,65 |  | 181,86 |  | 181,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Разработка грунта вручную под установку бортового камня, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,036 | 1441,44 | 1441,44 |  |  | 51,89 | 51,89 |  |  | 184,8 | 6,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 0,036 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 15,03 | 3,85 | 11,18 | 1,1 | 12,53 | 0,45 | 3,04 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  | 0,05 | 18308,69 | 2263,15 | 977,94 | 97,3 | 915,43 | 113,16 | 48,9 | 4,87 | 277,01 | 13,85 | 9,67 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 м бортового камня |  |  | 1,54 | 4557,99 | 772,37 | 95,57 | 11,02 | 7019,3 | 1189,45 | 147,18 | 16,97 | 91,3 | 140,6 | 0,82 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 |  | Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  | шт. |  |  | 154 | 97,99 |  |  |  | 15090,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 1 т |  |  | 0,075 | 3096,4 |  | 47,52 | 9,19 | 232,23 |  | 3,56 | 0,69 |  |  | 0,79 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  | 100 т смеси |  |  | 0,12 | 60534,64 | 718,5 | 2785,58 | 358,19 | 7264,16 | 86,22 | 334,27 | 42,98 | 74,69 | 8,96 | 26,95 | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281113,47 | 21699,73 | 8812,88 | 640,43 |  | 699,46 |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641464,14 | 86563,48 | 42261,15 | 7883,69 |  | 699,46 |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 10, 13, 3, 12, 14-16, 26-28, 30, 6, 45, 8-9, 11, 44, 48, 19, 31, 21-22, 46, 23-25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358723,01 | 64863,75 | 33448,27 | 7243,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 5, 7, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 3763,04) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 19102,54) (Поз. 2, 10, 13, 8-9, 11, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12989,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 774,3) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 261,34) (Поз. 6, 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 5716,76) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 212,84) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 1495,29) (Поз. 22, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 18986,45) (Поз. 3, 12, 14-18, 20, 26-30, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18606,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 290,52) (Поз. 19, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 27879,44) (Поз. 25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33734,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41311,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 3763,04) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19102,54) (Поз. 2, 10, 13, 8-9, 11, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5921,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 261,34) (Поз. 6, 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5716,76) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2744,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 212,84) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 290,52) (Поз. 19, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1495,29) (Поз. 22, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 774,3) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 18986,45) (Поз. 3, 12, 14-18, 20, 26-30, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11581,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 27879,44) (Поз. 25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18121,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14128,85 |  |  |  |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9292,95 |  |  |  |  | 42,09 |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443066,93 |  |  |  |  | 159,88 |  | 19,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1813,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,23 |  |  |  |  | 0,79 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106739,01 |  |  |  |  | 157,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,23 |  |  |  |  | 2,46 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7526,08 |  |  |  |  | 38,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7268,24 |  |  |  |  | 14,25 |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070,11 |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2597,55 |  |  |  |  | 5,41 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158773,82 |  |  |  |  | 225,29 |  | 29,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758252,88 |  |  |  |  | 699,46 |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509617,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42261,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94447,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41311,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция вертикального озеленения: 7 шт с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896608,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057998,48 |  |  |  |  | 699,46 |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                                                                                                                               Подрядчик:

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Пермь                                                                                                                                 __________2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по ремонту и содержанию газона по ул.Ласьвинская –Генерала Панфилова Кировского района г. Перми  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – порядок расчёта баллов и размера снижения стоимости работ за некачественно выполненные работы;

- Приложение № 5 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 6 – образец  акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 7 – образец  предписания;

- Приложение № 8 – образец  акта контрольной проверки;

- Приложение № 9 – образец акта о применение санкций при  выполнении работ на объектах.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ по форме согласно Приложению № 8 к настоящему контракту.

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.  Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, журнал составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию предусмотренную техническим заданием Заказчика (приложение №1).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по ремонту и содержанию газона по ул.Ласьвинская- Генерала Панфилова Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2012 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет ________________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме, и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложениям № 3,4 к настоящему контракту.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 10);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 11);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика,  составляет  ________.

3.8. Работы по настоящему  контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:

текущий ремонт - с момента заключения муниципального контракта  по 30 июня 2012г.;

содержание  – с 01 июля по 14 октября 2012г.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим контрактом.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложениями № 3,4 настоящего контракта, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту и содержанию газона ул.Ласьвинская-Генерала Панфилова Кировского района г. Перми составляет 24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ « » _________________2012 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №___ от ________

Техническое задание

на ремонт и содержание  газона по  ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова

Кировского района г. Перми

1. Состав, объёмы работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Снос деревьев и кустарников с корчеванием пней | шт | 10 |
| 2 | Очистка участка от мусора (остатков бетонных плит, арматуры, комьев земли): - погрузка мусора механизмами; - вывоз мусора на полигон- 6 тн; - разравнивание вручную участка после очистки. | м2 | 100 |
| 3 | Выемка грунта частичная с удалением старой дернины и поросли газона: - срезка грунта с поверхности газонов с удалением старой дернины и поросли; - доработка грунта вручную с зачисткой и планировкой основания газона; - погрузка и вывоз срезанного грунта | м3 | 30 |
| 4 | Выравнивание рельефа: засыпка ПГС | м3 | 60 |
| 5 | Планировка поверхности газона: -планировка поверхности со срезкой неровностей; -засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности; - разравнивание грунта и планировка основной площадки полотна. | 100м² | 6,96 |
| 6 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки: -завоз растительного грунта насыпка высотой не менее 15 см. | 100м² | 6,96 |
| 7 | Планировка растительного грунта: ручным способом - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 100м² | 6,96 |
| 8 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: газона и прилегающей территории стелы - посев газонов семенами смеси газонных трав (мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100 м2 | 5,96 |
| 9 | Устройство клумбы : - монтаж камня декоративного средним размером 300*300 по периметру цветника; - досыпка грунта растительного- устройство цветника; - посадка однолетних цветников при густоте посадки 40 шт. цветов на 1 м2- 70м2; - посадка многолетних цветников при густоте посадки 40 шт. цветов на 1 м2- 30м2; - устройство подстилающих декоративных слоев фр.10-20мм, площадью 16 м2 по периметру нижней клумбы; | м2 | 100 |
| 10 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 1: - Фигурный (расположение 4х консолей вокруг центральной стойки) Высота 2500 мм Ширина 1000 мм Количество чаш – 5 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 3 |
| 11 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 2: - Конструкция цветника Высота 2000 мм Ширина 1500 мм Количество чаш – 5 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 2 |
| 12 | Установка конструкций вертикального озеленения, тип 3: - Конструкция цветника Высота 1800 мм Ширина 1500 мм Количество чаш – 4 шт Диаметр чаш – 500 мм Тротуарная плитка 400*400– 4 шт | шт | 2 |
| 13 | Устройство подстилающих декоративных слоев фр.10-20мм (вокруг конструкций вертикального озеленения) | м2 | 16 |

Тип1

Тип2

Тип 3

|  | Раздел 2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 1,5 |
| 14 | Разборка бортовых камней на бетонном основании - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м | 0,3 |
| 15 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 10 см. - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м3 конструк-ций | 0,03 |
| 16 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,036 |
| 17 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотнен-ного грунта | 0,036 |
| 18 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением – 8 см; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 | 1 м3 основания | 5 |
| 19 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 | 100 м бортового камня | 1,54 |
| 20 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 или БНД 90/130, сорт I | 1 т | 0,075 |
| 21 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б . | 100 м2 | 1,0 |

2. Состав работ:

2.1.Монтаж стоек с бетонированием , тротуарной плитки, кронштейнов для установки цветочных чаш на стойке.

2.2. Устройство цветников в вазонах  из однолетних растений.

2.3. Монтаж цветочных чаш на кронштейны.

2.4. Содержание цветников в вазонах  в летний период.

3. Технические характеристики цветочных конструкций:

Цвет вазонов-чаш – зеленый, материал – полиэтилен высокого давления.

Вазоны должны быть устойчивы к температуре, к ударам и деформации, ультрафиолетовым лучам, антивандальные, термоизолированные с двойными стенками и отверстиями для дренажа, запаса воды. Вазоны должны быть оборудованы технологическими отверстиями для обслуживания и крепления. Конструкции должны иметь сертификаты соответствия, подтверждающие данные параметры.

4. Устройство  цветников из однолетних растений в контейнерах и  вазонах-чашах:

4.1. Заправка контейнеров и вазонов-чаш водой, дренажем и растительной землей с добавлением минеральных удобрений.

4.2. Посадка цветов: 10 шт. на  1 чашу (петуния ампельная, махровая (крупнолиственная).

Цветовая гамма цветов: красный, розовый, голубой, белый, синий.

4.3. Полив.

4.4. Качество посадочного материала:

- посадка должна быть выполнена из  растений с закрытой корневой системой, в период цветения;

- высота растений должна быть одинаковой, растения должны быть между собой сомкнуты, количество цветов на момент посадки - не менее 5;

- ампельность растений должна составлять не менее 2/3 высоты вазона;

- побеги растений должны быть симметрично развитыми и равномерно облиственными, не должны быть вытянутыми и переплетенными между собой, без признаков поражения болезнями и вредителями;

- не прижившиеся  растения  подлежат замене в течение 24 часов после обнаружения.

5. Содержание газона, цветников в вазонах–чашах:

5.1. полив в вечерние и утренние часы (почва в цветниках должна быть влажной  в течение всего вегетационного периода);

5.2. прополка от сорной растительности с удалением камней, рыхление почвы, прополка инертного материала в рокариях в течение всего вегетационного периода;

5.3. подкормка минеральными удобрениями в быстро усвояемой для растений форме;

5.4.  замена высохших, замёрзших, больных растений в течение 24 часов после обнаружения во время всего периода содержания.

5.5. очистка от стеблей и цветов, уборка вазонов  с очисткой от земли и дренажа и перевозка на место хранения (октябрь)

5.6. Погрузка и вывоз сорной растительности, отцветших и погибших цветов;

5.7. кошение газонов производится  при превышении травостоя  на газоне 15 см;

5.8. комплексная уборка газонов производится в сроки, определённые  заказчиком, путём сгребания листвы (мусора) граблями;

5.9. сбор мусора производится в мешки, вывоз мусора в мешках в течение суток после сбора.

6. Требования к качеству выполняемых работ:

6.1. Работы по содержанию объектов озеленения  должны выполняться в соответствии «Правилам благоустройства и содержания территории в городе Перми» и требованиям настоящего технического задания.

6.2. Оценка качества работ, выполненных подрядчиком, производится на основании актов контрольных проверок.

7. Условия выполнения работ и технология производства работ:

7.1. Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком:

- разбивочный чертеж установки модулей вертикального озеленения, устройства цветника, камней, декоративных слоев;

- график производства работ;

- конструктивные элементы – кронштейны, хомуты, камень и пр.материал.

7.2. До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями  сетей,  направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место.

7.3. При необходимости  до начала   производства работ  подрядчик производит согласование   схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми.

7.4. Посадка цветочных культур должна  производиться  однолетними декоративными цветочными культурами с закрытой корневой системой в плодородном субстрате согласно требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000 «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» и другим нормативным документам. Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми. Посадочный материал и грунт должны иметь сертификаты соответствия.

7.5. Выполненные работы по устройству цветников предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов на бумажном носителе, схем, общих журналов работ, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

Примечание: Подрядчик должен осуществлять мониторинг состояния объектов озеленения в течении всего вегетационного периода, выявленные нарушения устраняет самостоятельно без напоминания Заказчика.

Нарушение вышеуказанные условий является основанием для отказа в приёмке выполненных работ,  наложении штрафа и снижения стоимости работ в порядке, предусмотренном условиями муниципального контракта, заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.

8. Сроки выполнения работ:

текущий ремонт - с момента заключения муниципального контракта  по 30 июня 2012г.;

содержание  – с 01 июля по 14 октября 2012г.

9.  Гарантии:

гарантийный срок на выполненные работы по ремонту  - 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

10.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 7 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 12 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 13 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 14 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 15 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 16 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 17 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 21 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 22 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 23 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 24 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 25 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 26 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 27 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 28 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 29 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 30 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 31 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 33 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 36 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 37 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 38 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 39 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 40 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 41 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 42 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 46 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 47 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 48 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 49 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 50 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 51 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 52 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 53 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 54 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 55 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 56 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 57 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Заказчик :                                                                                                        Подрядчик:

Приложение № 2

к МК №___ от ________

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ГАЗОНА ПО УЛ.ЛАСЬВИНСКАЯ-ГЕНЕРАЛА ПАНФИЛОВА КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ .

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту и содержанию газона по  ул. Ласьвинская – Генерала Панфилова Кировского района г.Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 1057998,48 руб.

Средства на оплату труда________________________________    94447,17 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  |  |  |  | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. на ед. |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Устройство газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-33-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород при диаметре ствола: до 16 см |  |  | 1 дерево |  |  |  |  | 10 | 59,11 | 46,44 | 12,67 |  | 591,1 | 464,4 | 126,7 |  | 5,12 | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-111-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Корчевка вручную пней |  |  | 100 пней |  |  |  |  | 0,1 | 25,74 | 25,74 |  |  | 2,57 | 2,57 |  |  | 3,3 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Очистка участка от мусора (остатков бетонных плит, арматуры, комьев земли) |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 1 | 30,5 | 30,5 |  |  | 30,5 | 30,5 |  |  | 3,91 | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой механизмами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); ПЗ=4,32 |  |  | 1 т груза |  |  |  |  | 6 | 16,39 |  | 3,8 |  | 98,34 |  | 22,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  | 1 т груза |  |  |  |  | 6 | 21,65 |  | 21,65 |  | 129,9 |  | 129,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-01-013-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 |  |  | Выемка грунта частичная с удалением старой дернины и поросли газона с погрузкой на автомобили-самосвалы , группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 грунта |  |  |  |  | 0,03 | 3894,54 | 89 | 3801,2 | 453,66 | 116,84 | 2,67 | 114,04 | 13,61 | 11,41 | 0,34 |  | 33,09 |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  | Перевозка срезанного грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  | 1 т груза |  |  |  |  | 42 | 4,25 |  | 4,25 |  | 178,5 |  | 178,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-061-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Выравнивание рельефа: засыпка ПГС |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  | 0,6 | 729 | 729 |  |  | 437,4 | 437,4 |  |  | 97,2 | 58,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  |  |  | 60 | 48,56 |  |  |  | 2913,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-027-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Планировка поверхности газона механизированным способом, группа грунтов 2 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  | 0,696 | 106,5 |  | 106,5 | 15,46 | 74,12 |  | 74,12 | 10,76 |  |  |  | 1,1 |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Насыпка растительного грунта, группа грунтов: 1 |  |  | 100 м3 грунта |  |  |  |  | 1,044 | 663,75 | 663,75 |  |  | 692,96 | 692,96 |  |  | 88,5 | 92,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-407-0013 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  | Земля растительная механизированной заготовки |  |  | м3 |  |  |  |  | 104,4 | 131,9 |  |  |  | 13770,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР01-02-027-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Планировка растительного грунта: ручным способом, группа грунтов 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.180 Планировка насыпных грунтов вручную ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  |  |  | 0,696 | 511,8 | 511,8 |  |  | 356,21 | 356,21 |  |  | 60 | 41,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  |  |  | 5,96 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 3987,12 | 302,05 | 1796,34 | 189,41 | 5,99 | 35,7 |  | 2,74 |  | 16,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР47-01-052-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство клумбы: монтаж камня декоративного, посадка цветов |  |  | 100 м2 альпинариев или рокариев |  |  |  |  | 1 | 1130,92 | 881,38 | 245,88 | 27,17 | 1130,92 | 881,38 | 245,88 | 27,17 | 107,88 | 107,88 |  | 2,63 |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-412-1714 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 |  |  | Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 300-300 мм |  |  | кг |  |  |  |  | 8800 | 3,45 |  |  |  | 30360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сб."Пермстройцена",№4 |  |  | Однолетние цветы, 40 шт/м2 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 2800 | 16,95 |  |  |  | 47460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сб."Пермстройцена",№4 |  |  | Многолетние цветы, 40 шт/м2 |  |  | 1 шт |  |  |  |  | 1200 | 84,75 |  |  |  | 101700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство подстилающих декоративных слоев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  |  |  | 0,16 | 150,84 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 24,13 | 10,32 | 13,81 | 1,48 | 7,7 | 1,23 |  | 0,88 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Прайс-лист Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  | Камень декоративный фр.10-20 мм |  |  | кг |  |  |  |  | 1305,6 | 4,42 |  |  |  | 5770,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка конструкций вертикального озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр51-4-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ |  |  | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м |  |  |  |  | 100 ям |  |  | 0,07 | 4367,06 | 4367,06 |  |  | 305,69 | 305,69 |  |  | 554,9 |  | 38,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство подстилающих слоев щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  | 0,00175 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 31,09 | 3,3 | 1,43 | 0,14 | 230,84 |  | 0,4 |  | 8,06 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство бетонного фундамента |  |  |  |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  | 0,0105 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 615,14 | 14,74 | 16,7 | 2,55 | 180 |  | 1,89 |  | 18 |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР09-03-038-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Монтаж конструкций вертикального озеленения, 7 шт |  |  |  |  | 1 т конструкций |  |  | 0,34 | 708,07 | 157,73 | 346,92 | 27,26 | 240,74 | 53,63 | 117,95 | 9,27 | 15,9 |  | 5,41 |  | 1,98 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР27-07-003-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Монтаж плитки с заполнением швов: цементным раствором |  |  |  |  | 100 м2 тротуара |  |  | 0,0448 | 894,68 | 407,85 | 462,53 | 5,54 | 40,08 | 18,27 | 20,72 | 0,25 | 49,92 |  | 2,24 |  | 0,41 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР47-01-049-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Подготовка почвы под цветники в вазонах толщиной слоя насыпки 20 см |  |  |  |  | 100 м2 цветников |  |  | 0,066 | 3008,8 | 370,8 |  |  | 198,58 | 24,47 |  |  | 46,7 |  | 3,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР47-01-049-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 |  |  |  |  | 100 м2 цветников |  |  | 0,066 | 702,53 | 43,03 |  |  | 46,37 | 2,84 |  |  | 5,42 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР47-01-054-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Посадка цветов в вазоны: 10 шт/1 чашу |  |  |  |  | 1000 шт. |  |  | 0,33 | 99,14 | 93,15 | 5,5 | 0,58 | 32,72 | 30,74 | 1,82 | 0,19 | 9 |  | 2,97 |  | 0,05 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сб."Пермстройцена",№4 |  |  | Цветы петуния ампельная, махровая |  |  |  |  | шт |  |  | 330 | 30,51 |  |  |  | 10068,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР47-01-070-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Уход: за цветниками в вазонах |  |  |  |  | 100 м2 цветников и газонов |  |  | 0,066 | 1473,19 | 740,69 | 677,6 | 71,46 | 97,23 | 48,89 | 44,72 | 4,72 | 90,66 |  | 5,98 |  | 6,16 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство подстилающих декоративных слоев: фр.10-20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  |  |  | 100 м2 площади уплотнения |  |  | 0,16 | 150,84 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 24,13 | 10,32 | 13,81 | 1,48 | 7,7 |  | 1,23 |  | 0,88 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Прайс-лист Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  | Камень декоративный фр.10-20 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 1305,6 | 4,42 |  |  |  | 5770,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газона с 01.07.12 по 14.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Кошение газонов |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 872,97 | 872,97 |  |  | 5202,9 | 5202,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Комплексная уборка газонов в осенний период, 1 раз |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 219,13 | 219,13 |  |  | 1306,01 | 1306,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Очистка газонов от мусора и листвы |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,96 | 114 | 114 |  |  | 679,44 | 679,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание цветников с 01.07.12 по 14.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Содержание цветника из однолетних растений |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,7 | 8721,83 | 8721,83 |  |  | 6105,28 | 6105,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Содержание цветника из многолетних растений |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,3 | 6303,74 | 6303,74 |  |  | 1891,12 | 1891,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Постановление адм.г.Перми №378 от 27.07.2011 |  |  | Удаление отцветших цветов в цветниках |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 1 | 382,75 | 382,75 |  |  | 382,75 | 382,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена борта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР27-06-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Нарезка шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 м шва |  |  | 1,5 | 3545,46 | 214,61 | 3330,85 | 197,38 | 5318,19 | 321,92 | 4996,27 | 296,07 | 26,27 |  | 39,41 |  | 15,42 |  | 23,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,3 | 738,16 | 738,16 |  |  | 221,45 | 221,45 |  |  | 92,04 |  | 27,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 м3 конструкций |  |  | 0,03 | 7473,74 | 1792,97 | 5680,77 | 557,41 | 224,21 | 53,79 | 170,42 | 16,72 | 215,76 |  | 6,47 |  | 54,76 |  | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1); ПЗ=4,32 |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | 8,4 | 204,24 | 47,28 |  |  | 1715,62 | 397,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  |  |  |  | 1 т груза |  |  | 8,4 | 21,65 |  | 21,65 |  | 181,86 |  | 181,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Разработка грунта вручную под установку бортового камня, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.191 Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 |  |  |  |  | 100 м3 грунта |  |  | 0,036 | 1441,44 | 1441,44 |  |  | 51,89 | 51,89 |  |  | 184,8 |  | 6,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 0,036 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 15,03 | 3,85 | 11,18 | 1,1 | 12,53 |  | 0,45 |  | 3,04 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.3 Работы, выполняемые на одной половине проезжей части дороги при систематическом движении автомобильного или трамвайного транспорта по другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 м3 подушки |  |  | 0,05 | 18308,69 | 2263,15 | 977,94 | 97,3 | 915,43 | 113,16 | 48,9 | 4,87 | 277,01 |  | 13,85 |  | 9,67 |  | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 м бортового камня |  |  | 1,54 | 4557,99 | 772,37 | 95,57 | 11,02 | 7019,3 | 1189,45 | 147,18 | 16,97 | 91,3 |  | 140,6 |  | 0,82 |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  | шт. |  |  | 154 | 97,99 |  |  |  | 15090,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Розлив вяжущих материалов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 1 т |  |  | 0,075 | 3096,4 |  | 47,52 | 9,19 | 232,23 |  | 3,56 | 0,69 |  |  |  |  | 0,79 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |  |  |  |  | 100 т смеси |  |  | 0,12 | 60534,64 | 718,5 | 2785,58 | 358,19 | 7264,16 | 86,22 | 334,27 | 42,98 | 74,69 |  | 8,96 |  | 26,95 |  | 3,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281113,47 | 21699,73 | 8812,88 | 640,43 |  |  | 699,46 |  |  |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641464,14 | 86563,48 | 42261,15 | 7883,69 |  |  | 699,46 |  |  |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 10, 13, 3, 12, 14-16, 26-28, 30, 6, 45, 8-9, 11, 44, 48, 19, 31, 21-22, 46, 23-25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358723,01 | 64863,75 | 33448,27 | 7243,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 5, 7, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1627,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 3763,04) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2408,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 19102,54) (Поз. 2, 10, 13, 8-9, 11, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12989,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 774,3) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 261,34) (Поз. 6, 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 5716,76) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 212,84) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 1495,29) (Поз. 22, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1405,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 18986,45) (Поз. 3, 12, 14-18, 20, 26-30, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18606,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 290,52) (Поз. 19, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 27879,44) (Поз. 25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33734,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41311,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 3763,04) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 19102,54) (Поз. 2, 10, 13, 8-9, 11, 44, 48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5921,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 261,34) (Поз. 6, 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 5716,76) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2744,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 212,84) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 290,52) (Поз. 19, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1495,29) (Поз. 22, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 774,3) (Поз. 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 18986,45) (Поз. 3, 12, 14-18, 20, 26-30, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11581,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 27879,44) (Поз. 25, 39-41, 47, 49-50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18121,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14128,85 |  |  |  |  |  | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9292,95 |  |  |  |  |  | 42,09 |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443066,93 |  |  |  |  |  | 159,88 |  |  |  | 19,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1813,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011,23 |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106739,01 |  |  |  |  |  | 157,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,23 |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7526,08 |  |  |  |  |  | 38,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7268,24 |  |  |  |  |  | 14,25 |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3070,11 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2597,55 |  |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158773,82 |  |  |  |  |  | 225,29 |  |  |  | 29,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758252,88 |  |  |  |  |  | 699,46 |  |  |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509617,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42261,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94447,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75477,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41311,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция вертикального озеленения: 7 шт с доставкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896608,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161389,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1057998,48 |  |  |  |  |  | 699,46 |  |  |  | 52,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Заказчик __________________                                                                                                          Подрядчик___________________

Приложение № 3    к  МК

от_______№______

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Критерии оценки качества работ по содержанию.

| Балл | Период содержания | Показатели оценки состояния благоустройства и содержания |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период содержания | Отсутствует мусор на газонах. Отсутствует мусор и листва после комплексной уборки. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 10% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности не допускается. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов, отсутствуют сорные, отцветшие и погибшие растения, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Выполнена подкормка цветов. Цветочные вазоны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на деревьях, опорах сетей. |
| 4 | летний период содержания | Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не допускается. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 15% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности не допускается. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 5 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 20 см. Выполнена подкормка удобрениями цветов. Цветочные вазоны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на деревьях, опорах сетей. |
| 3 | летний период содержания | Отсутствует мусор на газонах. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки не более 5 %. Высота травостоя на газонах не более 15 см, наличие сухих листьев не более 20% от всей площади газонов. Отсутствуют поврежденные (вытоптанные) участки газонов (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности не более 10%. Рисунок цветников соответствует утвержденным эскизам, выполнен из согласованных видов цветов. Наличие сорных, отцветших и погибших растений не более 10 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет не менее 10 см. Выполнена подкормка удобрениями цветов. Цветочные вазоны вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на деревьях, опорах сетей. |
| 2 | летний период содержания | На газонах наличие мусора. Наличие листвы и мусора на газонах после комплексной уборки более 5%. Высота травостоя на газонах более 15 см, наличие сухих листьев более 20% от всей площади газонов. Поврежденные (вытоптанные) участки газонов составляют более 10% (после ремонта). Наличие поросли и сорной растительности более 10%. Рисунок цветников выполнен с нарушениями, выполнен из согласованных видов цветов,. Наличие сорных, отцветших и погибших растений более 10 %, нет вредителей и болезней. Выполнено рыхление почвы в цветниках и полив, глубина увлажненного слоя почвы составляет менее 10 см. Выполнена подкормка удобрениями цветов. Цветочные вазоны не вымыты. Отсутствуют объявления, реклама на деревьях, опорах сетей. |

Заказчик :                                                                                              Подрядчик:

Приложение № 4                                                                                                                                                                                                                          к МК от________№_________

Порядок

расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные

работы по содержанию объектов  озеленения

1.  Баллы по содержанию объектов озеленения в Кировском районе города Перми, определяются согласно критериям (приложения № 3 к настоящему договору)

2. Итоговый балл по содержанию объектов озеленения определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

БСОО=∑СООi/y, где

БСОО – балл по содержанию объектов озеленения за ____месяц (с____ по____) 20____года,

∑СООi – суммарный балл по содержанию объектов озеленения по итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к настоящему договору.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СООi определяется по формуле (2):

СООi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество объектов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных объектов.

Примечание:

расчет баллов по формуле (1) производится при оценке работ по содержанию  в летний и зимний периоды.

3. Условия снижения стоимости работ по содержанию объектов озеленения.

Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БСОО), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,6 до 3 баллов – снижение от 80 до 70%

от 2,5 баллов и ниже - оплата не производится

Примечание:

Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

S= Sпл*((100-П)/100)

S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

Sпл- стоимость работ за отчетный период согласно Приложению № 2 к настоящему договору, руб.

П- процент снижения, %

Заказчик:                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 5 к МК

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании контракта №____ от «__»___________201_ г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________201_г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту ________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6  к МК

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________201_ г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании контракта №____ от «__»___________201_ г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по контракту подряда_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7  к МК

№ ______от _______________

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8 к МК

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                                                «___»_______________2012 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9

к МК  от_____№_____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ А.Н.Бравин

«___»_____________2012 г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ

по ремонту и содержанию газона ул.Ласьвинская- Генерала Панфилова Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 2012г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 10 к МК

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11 к МК

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |