##### С М Е Т А

Инженерно-геологические изыскания участка берегоукрепительных сооружений набережной р.Камы от причала №1 в сторону ОАО «Мотовилихинские заводы» в г.Перми.

| № п.-п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номера частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости (руб.) | Стоимость в ценах 1991г. ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | СБЦ 1999г., инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (уровень цен на 01.01.1991г.): - Полевые работы: 1) Плановая привязка точек с предварительной разбивкой при расстоянии 100-200м, I кат. сложн. (табл.93, пар.3), N=10,4 -привязка точек (6т.) -предварит. разбивка (6т.) 2) Мех. колонковое бурение (6 скв.) d до 160мм глубиной (табл.17, пар.1), глубина скв. – 10м, II катег.(ср.): N=38,4; К1=0,9 (табл.17, прим.1) 3) Гидрогеологические наблюдения при бурении скв. d до 160мм, при глубине скв. до 15м (табл.18, пар.1) N=1,6; К1=0,6 (гл.4 п.8). 4) Крепление скв. при бурении d до 160мм при глубине скв. до 15м (табл.18, пар.4) N=2,1. 5) Отбор монолитов из скв. при глубине до 10м (табл.57, пар.1) – 4шт. N=22,9 6) Устройство шурфов (10шт., глубина до2,5м, кат. сложн. - II) (Табл.27, пар.2) N=34,4; 6) Расходы по внутреннему транспорту (табл.4), N=8,75%. 7) Расходы по организации и ликвидации работ (ОУ п.13), N=6% ИТОГО полевых работ 9) Лабораторные работы: А) Влажность (табл.62, пар.1) N=4,0 Б) Грансостав ареометром и ситовым методом (табл.62, пар.23); N=17,6. Г) Консистенция при нарушенной структуре (табл.63, пар.3); N=18,2 Д) Полный комплекс физ.-мех. св-в с ускоренным сдвигом и компрессией нагрузкой до 0,6МПа (табл.63, пар.27) N=178,1 Е) Испытания глинистых грунтов, полный комплекс физ. св-в грунтов с включениями частиц >1мм (свыше 10%) (табл.63, пар.8); N=47,1 Ж) Химический анализ воды (табл.73, пар.2); N=67,3 ИТОГО лабораторных работ 10) Составление программы (табл.81, пар.2); N=500; 11) Составление отчета при стоимости камеральн. работ до 5 тыс.руб (табл.87, пар.1); N=18%, объем – 0,85 (в составе общего отчета) ВСЕГО по смете | 10,4х6 38,4х6х10х0,9 1,6х6х10х0,6 2,1х6х10 22,9х4 34,4х2х10 0,0875х3100 0,06х3371 4х4 17,6х4 18,2х4 178,1х3 47,1х4 1х67,3 500х1 0,18х1448х0,85 | 62 2074 58 126 92 688 271 202 3573 16 70 73 534 188 67 948 500 222 5243 |
| С учетом 38,29 – индекс на IVкв. 2011г. |  |  |  | 200 754 |
| ИТОГО с НДС 18% |  |  |  | 236 890 |