Приложение № 3 к извещению о проведении

запроса котировок №__1__ от _28 мая_____2012года

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение текущего ремонта по замене окон в

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41»

по адресу: г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, 9

г. Пермь							                           «      »                  2012 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Родионовой Капиталины Николаевны, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________________с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1.	Правовым основанием для заключения настоящего Договора является протокол от_________№________ заседания котировочной комиссии на размещение муниципального заказа на выполнение общестроительных работ в рамках текущего ремонта частичная замена окон МАОУ «СОШ № 41» г. Перми.

- 1.2.	Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  юридических лиц» от 18.07.2011 года и Положением о закупках, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения котировки и предложения об условиях исполнения Договора Подрядчика-Победителя.

Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Договора текущего ремонта по замене окон МАОУ «СОШ № 41» г. Перми и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3.	Перечень работ и требования к работам определены в Задании/Смете (Приложение № 1 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4.	Работы выполняются из средств и материалов Подрядчика, в соответствии с Заданием/Сметой  (приложение № 1 к договору).

1.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК ЕЕ ПОСТАВКИ И РАСЧЕТОВ

2.1.За выполнение работ Заказчик оплачивает по цене _______________________________________________________________________________ -

(цифрами и прописью)

указанной в котировочной заявке победителя и протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которая остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены Договора, предложенной победителем котировки на начальную максимальную цену Договора, составляет_____________

2.2. Цена включает в себя   таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

2.3. Оплата работ будет произведена в течение 20 банковских дней с момента подписания Сторонами  акта о приемке в эксплуатацию Объекта при условии подписания обеими сторонами, оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с учетом понижающего коэффициента.

2.4. Вся отчетность по выполнению работ (услуг)  в полном объеме должна быть предоставлена до конца действия настоящего Договора.

3.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: ___________________

Окончание работ: _______________

Началом работ считается Дата подписания акта приема-передачи объекта в работу. Акт приема – передачи объекта в работу подписывается в течении 3-х дней с даты заключения Договора.

Окончанием работ считается дата подписания акта приема–передачи сдачи объекта в эксплуатацию.

Общая продолжительность выполнения работ составляет ____________________дней.

3.2.	Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком.

4.	КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.	Работы, выполняемые по настоящему Договору должны соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим нормативно-техническим требованиям, требованиям Заказчика.

5.	ГАРАНТИИ

5.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором. Срок гарантии -  36 месяцев.

5.2.	Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

5.3.	Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания/Сметы и в сроки, предусмотренные Договором.

6.2.	Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет.

6.3.	В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Договору.

6.4.	Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и при завершении работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) определены Заданием/Сметой и настоящим Договором.

6.5.	Сдача и приемка результатов работ (этапов работ) проводятся в сроки, установленные в настоящем Договоре.

6.6.	Подрядчик в срок, не позднее 3 рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (этапа работ) с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренным Заданием/Сметой и настоящим Договором.

6.7.	Акт сдачи-приемки работ (этапов работ) подписывается Заказчиком в срок, не позднее 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления от Подрядчика, предусмотренного п. 6.6. настоящего Договора, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

6.8.	 При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки допущенные в выполненных работах недостатки. Акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.9.	Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.10.	Сдача - приемка результатов работ (этапов работ), выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком.

6.11.	В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ (этапов работ) Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы (этапы работ) по договорной цене.

6.12.	Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего Договора осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

6.13.	Датой выполнения работ (этапа работ) по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1.	 Заказчик вправе:

7.1.1.	В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2.	Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием/Сметой, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.3.	Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием/Сметой.

7.1.4.	Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

7.1.5.	Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

7.1.6.	В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

7.1.7.	Осуществлять приемку и оплату досрочно выполненных работ (этапов работ).

7.1.8.	Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	 Заказчик обязан:

7.2.1.	Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию, документацию.

7.2.2.	Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ.

7.2.3.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.

7.2.4.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик вправе:

8.1.1.	Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору.

8.1.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ или актом сдачи-приемки по этапу работ по настоящему Договору.

8.1.3.	Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.	 Подрядчик обязан:

8.2.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

8.2.2.	Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами.

8.2.3.	Обеспечить на месте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

8.2.4.	Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.2.5.	Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам  информацию и документацию Подрядчика и соисполнителей, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования денежных средств.

8.2.6.	Участвовать во всех проверках проводимых Заказчиком.

8.2.7.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора.

8.2.8.	Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2.9.	В случае изменения банковских реквизитов в 5-дневный срок письменно известить Заказчика.

8.2.10.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договора.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от окончательной цены Договора.

9.3.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Задании/Смете и в обязательных для сторон нормах и правилах.

9.4.	Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим Договором и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

9.5.	Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Подрядчик в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 1 процента от стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

9.6.	Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.7.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченного обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.9.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

9.10.	Если обстоятельства, указанные в п. 9.8. настоящего Договора, будут длиться более 90 дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

10.2.	В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3.	Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «____»_____________ 2012г., а в части исполнения принятых по настоящему Договору обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

11.2.	 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.	 Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

12.3.	Настоящий Договор составлен на 7 листах, в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу (один для Заказчика и один для Подрядчика).

12.4.	Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1.  Локальная смета.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 41»  г. Перми

Сокращенное наименование: МАОУ «СОШ № 41»  г. Перми

Юридический адрес: 614111, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9

Фактический адрес: 	614111, г. Пермь, ул. Серебрянский проезд, д. 9

ИНН 5904100625 КПП 590401001

ОКПО 24109724

ОГРН 	1025900907251

Банковские реквизиты:

Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ «СОШ № 41» г. Перми, л/с 08930000494)

в РКЦ г. Перми

Счет 40701810300003000001

БИК 045744000

Email:	school41perm@mail.ru

Телефон: (342) 242-60-58

Директор	___________________	 Родионова Капиталина Николаевна

Подрядчик:

Полное наименование: __________________________________________________

Сокращенное наименование: _____________________________________________

Юридический адрес: ____________________________________________________

Фактический адрес: 	____________________________________________________

ИНН ______________ КПП _________________

ОКПО ___________________

ОГРН ____________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________

р/с____________________________________________________________________

к/с____________________________________________________________________

БИК __________________________________________________________________

Email:_________________________________________________________________

Телефон:______________________________________________________________

Руководитель:

___________________________

должность, Ф.И.О.

___________________________

(подпись)

м.п.

«_____»_______________2012г.