- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 0356300126212000022 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ремонт пешеходного ограждения автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

- Заказчик

| Наименование: | муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |

- Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | mbubmr@mail.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2660892 |
| Факс: | +7 (342) 2660830 |
| Контактное лицо: | Святовец Ирина Павловна |

- Предмет контракта

| Предмет контракта: | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: ремонт пешеходного ограждения автомобильной дороги «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 233 086,32 Российский рубль |
| Обоснование максимальной цены контракта: | Смета прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В стоимость работ должны быть включены все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы Подрядчика |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540031 Устройство ограждений и оград [4540321] - [4540329] |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Ремонт пешеходного ограждения автомобильной дороги «Переход от ул.Стахановской до развязки на Восточном обходе» Состав работ: - разборка бетонных фундаментов из под старых стоек (глубина - 0,35м, диаметр 0,3м) – 29 шт - установка металлических стоек с шагом 3,0м, (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) – 29 стоек; - бетонирование стоек - 29 стоек, бетон В15 (М200); - монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) – 44 секции; - восстановление нарушенного благоустройства – 35м2 (устройство газона с внесением растительной земли слоем 5см, посев травосмеси газонной); - погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 1,089т. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): 1. Стойки: профили круглые стальные черные d=76 мм с металлическими заглушками, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 3,8 мм, (высота – 1м, заглубление 0,35м). 2. Секции: - профили круглые стальные черные d=48, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 2,5мм, - профили круглые стальные черные d=32, марка стали БСт2пс-БСт4пс, толщина стенки 2,5мм. 3. Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, 45*45*4 мм, длинной L=150 мм. 4. Болты с шестигранной головкой строительные с шайбами и гайками диаметром резьбы d=8 мм длинной L=30 мм. Цвет ограждения – серый. Эскиз ограждающих конструкций, Приложение №1. |

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | 30 дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки (Приложение № 7), Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным. |

- Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

- Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 933 0409 7963314 244 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет города Перми |

- Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 29.05.2012 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 04.06.2012 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 28.05.2012 |
| --- | --- |