- Извещение

- о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 0356300126212000021 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | выполнение работ по оформлению газона по ул. Уральской, 36 |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

- Заказчик

| Наименование: | муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |

- Контактная информация

Размещение заказа осуществляется заказчиком

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | mbubmr@mail.ru |
| Телефон: | +7 (342) 2660892 |
| Факс: | +7 (342) 2660830 |
| Контактное лицо: | Святовец Ирина Павловна |

- Предмет контракта

| Предмет контракта: | выполнение работ по оформлению газона по ул. Уральской, 36 |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 110 463,85 Российский рубль |
| Обоснование максимальной цены контракта: | Смета прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | В стоимость работ должны быть включены все выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и пошлины, а также иные расходы Подрядчика |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 4540032 Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников) [4540330] - [4540354] |
| Характеристики и количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Состав работ: 1.Подготовка почвы для устройства цветника – 60 м2: - прополка цветника – 60 м2; - штыковка цветника на глубину 40 см – 60 м2; - добавление гидрогеля – 60 м2; - добавление растительной земли (почвогрунт) – толщиной 5 см – 60 м2. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смесь: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок; 2.Планировка почвы под цветник– 60 м2; 3.Разбивка, нанесение рисунка - 60 м2; 4.Посадка однолетних сортовых цветочных культур – 60 м2. Ассортимент-вид однолетних сортовых цветочных культур: - кохия венечная - 2,0 м2 - 9 шт на 1 м2 Цвет зеленый – декоративно-лиственные растения. - тагетес «лимон» 12 м2 – 25 шт на 1 м2, Цвет соцветия желтый – ковровые однолетние растения. - сальвия блестящая 15 м2 - 40 шт на 1м2. Цвет соцветия красный – ковровые однолетние растения. - виола 12 м2 - 45 шт на 1 м2, Смесь цветов соцветия - фиолетовый, красный, желтый, белый – ковровые однолетние растения. - тагетес тонколистный 3,0 м2 - 60 шт – на 1 м2, Цвет соцветия желтый – ковровые однолетние растения. - алиссум морской 14 м2 – 50 шт на 1 м2, Цвет соцветия белый – ковровые однолетние растения. - капуста декоративная 2 м2 – 10 шт Цвет фиолетово-зеленый – декоративно-лиственные растения. 5.Обработка однолетников стимуляторами роста (типа Эпин» или эквивалент) – 60м2 |

- Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, срок и условия оплаты

| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Срок выполнения работ: - устройство цветника из однолетних цветочных культур с момента заключения контракта до 10 июня 2012 года; - уходные работы за однолетними цветочными культурами с момента выполнения работ по устройству цветника до 30 сентября 2012 года. |
| Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: | Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки (Приложение № 7), Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным. |

- Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

- Дополнительная информация о размещении заказа

| Код бюджетной классификации: | 933 0409 7963314 224 226 |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа: | Бюджет г.Перми |

- Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 614014, Пермский край, Пермь г, ул.Уральская, д.36, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 28.05.2012 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 01.06.2012 10:00 |
| Форма котировочной заявки: | прилагается в разделе "Сопроводительная документация" |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 25.05.2012 |
| --- | --- |