Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок

от 29.05.2012

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Выполнение работ по  текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2012 году.

.

г. Пермь                                                                                                                   «__» ______  2012 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны,  заключили настоящий договор, далее договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ____ 2012 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__»  2012 года № ______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2012 году», согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2012 году;

- Приложение № 2 – расчет стоимости на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе города Перми в 2012 году;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4- перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 5 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 6 – локальный сметный расчет (Предоставляется подрядчиком при заключении договора).

- Приложение № 7 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 8 – журнал производства работ (форма);

- Приложение №9 – предписание (форма).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия договора

2.1. Срок действия договора: с момента заключения настоящего договора до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

2.3. Срок окончания выполнения работ: 20 июля 2012 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет _____ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, журнал производства работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.6. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика и составляет __.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.10. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24  месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.3.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.4. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.4. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по договору в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1 Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. |  |  |

Приложение № 1

к Договору

№  от «__» _____ 2012 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений (пешеходные лестницы, мостики) в Дзержинском районе г.Перми в 2012 году

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

- Лестница по ул. Екатерининская, 220 (подъем к храму и МСЧ №5)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная стяжка высотой 30 мм бетоном тяжелым В20 (М250) с крупностью заполнителя 40 и более | м2 | 60 |
| 2 | Восстановление парапета бетонного (штукатурка) | м2 | 70 |
| 3 | Покраска парапета в темно - серый цвет (краска фасадная) | м2 | 70 |
| 4 | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм. Ширина доски 400 мм | м2 | 60 |
| 4.1 | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон | м2 | 120 |
| 4.2 | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 60 |
| 5 | Крепление настила к основанию (500 анкеров) | м2 | 60 |
| 6 | Покраска перильного ограждения в черный цвет | м2 | 13,48 |

- Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 (спуск на тротуар)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонная стяжка высотой 30 мм бетоном тяжелым В20 (М250) с крупностью заполнителя 40 и более | м2 | 24,6 |
| 2 | Установка плит размером 370*370, 22 шт. высотой 50 мм. | м2 м | 24,6 |
| 3 | Восстановление парапета (бетонных плит) 380*500 мм, высотой 30 мм, 12 шт. | м2 | 24,75 |

- Лестница по ул. Дзержинского,1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений | м | 29,9 |
| 1.1 | Копание отверстий ям в грунте Ø160 мм под ограждения Ø40 мм Глубина отверстий 0,5 м | шт. | 15 |
| 1.2 | Установка металлических стоек Ø40 мм с толщиной стенки 3,0 мм высота 1,1 м от уровня земли | шт. | 15 |
| 1.3 | Заливка бетоном B 20 (М-250) отверстий с трубами | м3 | 1.22 |
| 1.4 | Окраска установленного перильного ограждения | м2 | 0,8592 |

- Лестница по ул. Петропавловская, 95-97

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка от пыли и грязи | м2 | 16,7 |
| 2 | Затирка сколов, раковин, трещин бетоном тяжелым с крупностью заполнителя более 40 мм, класса B 20 (М-250) 10 шт. | м2 | 16,7 |
| 3 | Устройство настила деревянного обрезного с пазом высотой 50 мм Размер доски 3360мм×350×135 | м2 | 12 |
| 3.1 | Обработка настила деревянного антисептиком с двух сторон (80 анкеров) | м2 | 24 |
| 3.2 | Покраска настила деревянного морилкой для древесины. Цвет коричневый | м2 | 12 |
| 4 | Ремонт подходов к лестнице | м2 | 6,72 |
| 4.1 | Очистка от пыли и грязи | м2 | 6,72 |
| 4.2 | Розлив вяжущего материала 30% от площади | т | 0,001613 |
| 4.3 | Устройство выравнивающего слоя (тип Б марка 2) 30% от площади | т | 0,1512 |
| 4.4 | Розлив вяжущего материала на всю ширину | т | 0,002016 |
| 4.5 | Укладка покрытия из горячей а/б смеси толщиной 5 см (тип Б марка 2) | м2 | 6,72 |

- Лестница по ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я. Колоса)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 5,15 0,044 |
| 2 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 3,73 0,032 |
| 3 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 4,35 0,037 |
| 4 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,5 0,021 |
| 5 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,8 0,024 |
| 6 | Установка пандуса: Сварка швеллера №10 | м т | 2,65 0,023 |

- Установка урн с покраской

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующих урн | шт. | 13 |
| 2 | Установка новых урн | шт. | 13 |
| 3 | Копание ямы под установку урны, глубиной 15 см | шт. | 13 |
| 4 | Установка урны металлической перфорированной Цвет - фиолетовый | шт. | 13 |
| 5 | Заливка бетоном B20 (М-250) опорных стоек урны, толщиной 15 см | м3 | 0,1755 |

# Рис. 1. Урна «ПУ-95» (либо эквивалент)

Описание: переносная, на двух опорах
Материал: перфорированный металл

| Модель | Диаметр корзины, мм | Объем корзины, л | Высота стойки урны, мм | Высота корзины, мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ-95 | 430 | 95 | 400 | 700 | 9,7 |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                                               Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к Договору

№  от «__» ____ 2012 г

Расчет стоимости

на выполнение работ по текущему ремонту искусственных инженерных сооружений

в Дзержинском районе г. Перми

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Лестница по ул. Екатериненская, 220 (подъем к храму и МСЧ № 5) |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР06-01-013-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,6 | 13296,41 |
| 2 | ФЕР06-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,6 | 2612,98 |
| 3 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,836 | 5926,63 |
| 4 | ФЕР15-02-001-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7 | 20312,13 |
| 5 | ФЕРр62-26-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 6257,17 |
| 6 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,6 | 13616,52 |
| 7 | ФССЦ-101-2880 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Болты анкерные | шт. | 500 | 8194,51 |
| 8 | ФССЦ-102-0119 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 40 мм, толщиной 50 мм и более, I сорта (прим.) | м3 | 2,226 | 19489,49 |
| 9 | ФЕРр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2 | 1209,64 |
| 10 | ФЕР15-04-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покраска настила деревянного морилкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 | 999,63 |
| 11 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Морилка натуральная | т | 0,012 | 1977,95 |
| 12 | ФЕРр62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1348 | 2428,92 |
| Итого по разделу 1 Лестница по ул. Екатериненская, 220 (подъем к храму и МСЧ № 5) |  |  |  |  | 96321,98 |
| Раздел 2. Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 (спуск на тротуар) |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР06-01-013-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,246 | 3758,28 |
| 14 | ФЕР06-01-013-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,246 | 1071,19 |
| 15 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,7527 | 2429,74 |
| 16 | ФЕР07-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка плит, масса конструкций: до 0,5 т (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,22 | 11169,38 |
| 17 | ФССЦ-403-0116 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, толщина 50 мм | м2 | 24,6 | 21192,02 |
| 18 | ФЕР07-05-021-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бетонных плит массой: до 1 т (прим.) | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 | 15638,75 |
| 19 | ФССЦ-403-0124 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты бетонные, толщина 30 мм | м2 | 24,75 | 54957 |
| Итого по разделу 2 Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 (спуск на тротуар) |  |  |  |  | 110216,36 |
| Раздел 3. Лестница по ул. Дзержинского, 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,299 | 5356,35 |
| 21 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1,22 | 3938,20 |
| 22 | ФЕРр62-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008592 | 154,86 |
| Итого по разделу 3 Лестница по ул. Дзержинского, 1 |  |  |  |  | 9449,41 |
| Раздел 4. Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр59-5-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,1 | 2841,44 |
| 24 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,028 | 90,36 |
| 25 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство настила деревянного обрезного: толщиной 50 мм (прим.) | 100 м2 покрытия | 0,12 | 2723,16 |
| 26 | ФССЦ-101-2880 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Болты анкерные | шт. | 80 | 1311,12 |
| 27 | ФССЦ-102-0119 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 40 мм, толщиной 50 мм и более, I сорта (прим.) | м3 | 0,4452 | 3897,89 |
| 28 | ФЕРр69-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,24 | 242,00 |
| 29 | ФЕР15-04-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покраска настила деревянного морилкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 199,81 |
| 30 | ФССЦ-101-3563 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Морилка натуральная | т | 0,0024 | 395,57 |
| 31 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,001613 | 13,23 |
| 32 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,001512 | 73,74 |
| 33 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 0,1527 | 397,00 |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,002016 | 16,72 |
| 35 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,00672 | 261,65 |
| 36 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,00672 | 0,89 |
| 37 | ФССЦ-410-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 0,8118 | 2110,63 |
| Итого по разделу 4 Лестница по ул. Петропавловская, 95-97 |  |  |  |  | 14575,21 |
| Раздел 5. Лестница по ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я. Колоса) |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРр54-8-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Укладка швеллера и приваривание (прим.) | 1 т балок | 0,181 | 1625,50 |
| 39 | ФССЦ-101-3685 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Швеллеры: № 10 | т | 0,181 | 4500,13 |
| Итого по разделу 5 Лестница по ул. Плеханова (от ул. Петропавловская до ул. Я. Колоса) |  |  |  |  | 6125,63 |
| Раздел 6. Установка урн с покраской |  |  |  |  |  |
| Демонтаж урн |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРр68-13-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка бетонных и асфальтобетонных покрытий: вручную (прим.) | 1000 м2 | 0,00117 | 29,91 |
| 41 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,35815 | 106,72 |
| 42 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,35815 | 51,27 |
| Установка урн |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,13 | 7928,92 |
| 44 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,001755 | 133,98 |
| 45 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,179 | 577,82 |
| 46 | ФССЦ-116-0092 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Урна круглая металлическая | шт. | 13 | 101481,88 |
| 47 | ФЕР15-04-030-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12298 | 1791,15 |
| Итого по разделу 6 Установка урн с покраской |  |  |  |  | 112101,65 |
| ИТОГИ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 64% ФОТ (от 3359,71) (Поз. 43) |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 1127,1) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |
| 66% ФОТ (от 389,38) (Поз. 9, 28) |  |  |  |  |  |
| 68% ФОТ (от 2096,33) (Поз. 5, 12, 22) |  |  |  |  |  |
| 72% ФОТ (от 576,81) (Поз. 38-39) |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 10,74) (Поз. 40) |  |  |  |  |  |
| 89% ФОТ (от 13036,81) (Поз. 1-3, 13-15, 21, 44, 46, 4, 10-11, 29-30, 47) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 9,51) (Поз. 41) |  |  |  |  |  |
| 105% ФОТ (от 5254,84) (Поз. 6-8, 25-27) |  |  |  |  |  |
| 111% ФОТ (от 2621,48) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |
| 121% ФОТ (от 1604,77) (Поз. 17, 19-20, 24, 31-37, 45) |  |  |  |  |  |
| 132% ФОТ (от 3578,08) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 36% ФОТ (от 3359,71) (Поз. 43) |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 2485,71) (Поз. 5, 12, 22, 9, 28) |  |  |  |  |  |
| 44%*0.85 ФОТ (от 7341,57) (Поз. 4, 10-11, 29-30, 47) |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 1137,84) (Поз. 23, 40) |  |  |  |  |  |
| 52%*0.85 ФОТ (от 5695,24) (Поз. 1-3, 13-15, 21, 44, 46) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 9,51) (Поз. 41) |  |  |  |  |  |
| 60%*0.85 ФОТ (от 5254,84) (Поз. 6-8, 25-27) |  |  |  |  |  |
| 64% ФОТ (от 576,81) (Поз. 38-39) |  |  |  |  |  |
| 68%*0.85 ФОТ (от 2621,48) (Поз. 16) |  |  |  |  |  |
| 76%*0.85 ФОТ (от 1604,77) (Поз. 17, 19-20, 24, 31-37, 45) |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 ФОТ (от 3578,08) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 348790,24 |

Примечание:

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08) «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам»;

- Ежеквартальный бюллетень на 2 квартал 2012 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к Договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте лестниц | % снижения за качество выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота уложенного настила менее 50 мм | Работы не принимаются |  |
| 2 | Неоднородность, не прямолинейность ступеней по результатам визуального осмотра | 100% |  |
| 3 | Крепление настила без использования анкеров | 100% |  |
| 4 | Восстановление парапета произведено не полностью | 100% |  |
| 5 | Строительный мусор не вывезен в течение 1 суток | 10% за каждые сутки |  |
| 6 | Металлические стойки не окрашены | 50% за каждую стойку |  |
| 7 | Деревянные ступени не обработаны антисептиком | 100% |  |
| 8 | Не произведена покраска парапета | 100% |  |
| 9 | Несоблюдение прямолинейности контуров | 10% |  |
| 10 | Укладка бетона без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |  |
| 11 | Марка бетона ниже, указанной в техническом задании | Работы не принимаются |  |
| 12 | Урна установлена не вертикально | 20% за каждую урну |  |
| 13 | Урна имеет повреждения, вмятины, дефекты | 30% за каждую урну, переустановка некачественной урны |  |
| 14 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |  |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

К Договору №  от «» 2012 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 4 | ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 8240-89 | - Швеллеры стальные горячекатаные |
| 6 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 7 | СНиП III-10-75 | - Благоустройство территории |
| 8 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 9 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 10 | СНиП 35-01-2001 | Доступность зданий и сооружений для мало мобильных групп населения |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 5

К Договору №  от «» 2012 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6

к Договору №  от «» 2012 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение №7

к Договору №  от «» 2012 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

Срок окончания выполнения работ: 20 июля 2012 г.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 8

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

- журнал производства работ (форма)

______________________________________

(наименование объединения,

______________________________________

строительного (ремонтно-строительного)

______________________________________

управления)

- журнал производства работ

по строительству ________________________________________________________

(наименование объекта,

_________________________________________________________________________

пускового комплекса)

- Содержание журнала производства работ

Указания о порядке заполнения журнала производства работ

Раздел 1

1.1. Титульный лист

1.2. Основные показатели строящегося объекта

1.3. Субподрядные организации и выполняемые ими виды работ

1.4. Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

1.5. Изменения, вносимые в проектно-сметную документацию

1.6. Изменения, вносимые в состав пускового комплекса

1.7. Отметка об изменениях в записях на титульном листе

Раздел 2

2.1. Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

2.2. Примерный перечень работ, подлежащих освидетельствованию (скрытые работы)

2.3. Примерный перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке

2.4. Регистрация актов скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

Раздел 3

3.1. Ежедневные сведения о выполнении дорожно-строительных (мостовых) работ

3.2. Особые отметки

- Указания
о порядке заполнения журнала производства работ

1. Журнал производства работ является основным первичным производственным документом, отражающим последовательность, сроки и условия выполнения дорожно-строительных (мостовых) работ.

При ведении журнала производства работ допускается не заполнять специальные журналы работ:

укладки материалов, конструкций, изделий;

бетонирования стыков;

сварочных работ;

клепальных работ;

постановки высокопрочных болтов;

очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах;

антикоррозионной защиты сварных соединений и др.

2. Журнал производства работ ведется на строительстве (реконструкции) самостоятельного пускового комплекса. В журнал заносятся сведения о всех производимых на объекте работах, в том числе выполняемых субподрядными организациями.

Специализированные организации ведут специальные разделы журнала работ.

3. Титульный лист журнала работ заполняется до начала строительства генеральной подрядной организацией с участием заказчика и проектной организации.

В разделе 1 регистрируются все изменения, вносимые в проектно-сметную документацию в период строительства объекта с указанием органа, внесшего изменения, должности и фамилии лица, утвердившего изменения.

В соответствии с п.21 Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных Минтрансстроем СССР, в этом же разделе регистрируются изменения, вносимые в состав пускового комплекса.

4. В разделе 2 приводятся также два перечня работ, подлежащих освидетельствованию на стадии промежуточной приемки с составлением: акта скрытых работ (по перечню N 1) и акта промежуточной приемки ответственных конструкций (по перечню N 2). Оба перечня согласовываются с заказчиком и проектной организацией.

5. Журнал работ ведет старший производитель работ (начальник участка) и заполняет ежесменно с первого дня работы на объекте. По поручению старшего прораба и под его контролем записи в журнале могут вести начальники смен.

6. При передаче объекта другой строительной организации или замене на объекте одного производителя работ другим журнал работ передается по приемо-сдаточному акту с соответствующей записью в самом журнале.

7. По мере оформления актов промежуточной приемки (актов скрытых работ и ответственных конструкций) производят их регистрацию в разделе 2 журнала с получением разрешения от заказчика на дальнейшее производство работ.

8. В разделе 3 журнала запись о производстве выполненных работ является его основной частью, которая содержит ежесменные сведения о начале каждого вида работ и подробно отражает весь ход его выполнения. Описание работ должно производиться по всем конструктивным элементам по мере их выполнения со ссылкой на номера рабочих чертежей и другой документации, по применяемым конструкциям и материалам со ссылкой на номера специальных журналов, характеризующих их качество, а также на данные по метеорологическим условиям.

9. В разделе "Особые отметки" журнала работ указывается время аварий или несчастных случаев, дается краткое их описание, указывается время составления актов на аварии или несчастные случаи, имевшие место на объекте.

10. Замечания представителей технического надзора, заказчика, авторского надзора, руководителей подрядных организаций по качеству выполняемых работ и применяемых материалов заносятся в раздел 3 "Записи производства выполненных работ".

11. После исправления замечаний контролирующих лиц должна быть сделана запись о принятых мерах.

12. Журнал производства работ является одним из основных исполнительных документов, предъявляемых заказчиком Государственной приемочной комиссии при сдаче пускового комплекса (объекта) в эксплуатацию, и подлежит последующей передаче вместе с другой исполнительной документацией эксплуатационной организации.

13. Журнал производства работ, пронумерованный, прошнурованный и скрепленный печатями подрядчика, хранится непосредственно на объекте и должен предъявляться по первому требованию контролирующих лиц.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 9

к  договору

№ __ от «__» _____ 2012 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП