УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Пивнев

« ____ » ________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями вдоль УДС Ленинского района  г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская (Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями вдоль УДС Ленинского района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 588 820 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей 32 копейки |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | Г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | с момента заключения договора по 14 октября 2012г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Согласно условий муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5) заполненные с учетом актов оценки качества (приложение №7), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно в срок до 25 числа каждого текущего (отчетного) месяца. При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего муниципального контракта, и производится в объеме их стоимости, за исключением случаев, когда с Подрядчика были произведены удержания (наложены штрафные санкции), за несвоевременно выполненную работу или просрочку устранения недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В стоимость работ включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи. Общая стоимость выполненных по контракту работ может быть изменена в случаях: - уменьшения размеров оплаты в связи с невыполнением договорных объемов работ, либо некачественным выполнением работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 29441,02 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.06.2012г. 09:00 (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.06.2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 25.06.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 58882,03 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012г № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание                                                                                                                         на выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями вдоль УДС Ленинского района.

| № п/п | наименование работ | Сроки выполнения | количество раз за сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход за молодыми посадками деревьев (120 шт) по ул. Орджоникидзе, по ул. Попова (от ул.Окулова до ул. Орджоникидзе), по ул. Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. Горького), 96 м2 |  |  |  |
| 1 | Смена подвязок, установка недостающих кольев | июль, сентябрь - октябрь | 2 раза |
| 2 | Устройство приствольных лунок с перекопкой, разравниванием почвы и обвалкой их землёй | летний период | 1 раз |
| 3 | Рыхление почвы в приствольных лунках, прополка почвы в приствольных лунках | летний период | 5 раз |
| 4 | Полив деревьев (30 л/м2) | летний период | 20 раз |
| 5 | Внесение комплексных минеральных удобрений в приствольные лунки деревьев (50 г/м2 | летний период | 2 раза |
| Посадка кустарника (Т уя западная -4 шт.) и уход за ними на транспортной развязке «Сосновый бор» |  |  |  |
| 1 | Подготовка посадочных ям для кустарника (размер кома - 70 х 70 х 60 см) с внесением растительной земли не менее 70% |  |  |
| 2 | Посадка кустарника высотой 150 -200 см |  |  |
| 3 | Устройство приствольных лунок, полив |  |  |
| 4 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Внесение комплексных минеральных удобрений Прополка п рыхление почвы в приствольных лунках |  |  |
| 5 | Полив кустарника | летний период | 20 раз |
| Уход за кустарниками в ж/изгороди (не колюч.) на транспортной развязке «Сосновый бор» (84 п/м, 67 м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| 6 | Полив кустарника | летний период | 20 раз |
| Уход за кустарниками в однорядной ж/изгороди на транспортной развязке по ул. Поздеева. (1895 п/м, 1516 м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| Уход за кустарниками в ж/изгороди (2-х рядной) на придорожных газонах по ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Попова (69 п/м, 55 м2); на придорожном газоне Комсомольский проспект, 40 (16 п/м, 20м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| Корчевание пней на придорожных газонах Ленинского района |  |  |  |
| 1 | Корчевание пней , образовавшихся после удаления деревьев диаметром до 30 см |  | 20 шт. |
| 2 | Утилизация |  | 160 кг |
| 3 | Засыпка ям грунтом с разравниванием вручную |  | 12 м3 |
| 4 | засыпка растительной землёй слоем 5 см, с |  | 20 м2 |
| 5 | Посев газонных трав с заделкой семян вручную |  | 20 м2 |

Требования к качеству выполняемых работ

При посадке и кустарников:

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 25769 – 83).

Саженцы должны иметь компактную и симметричную крону, очищенную от сухих и повреждённых ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

При посадке  должны быть соблюдены размер посадочных ям,  глубина посадки саженцев, норма полива. Ямы для посадки  кустарника с комом должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место.

При обрезке кустарника:

При производстве работ и по окончании их не должно быть веток, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ.

Работы производить  в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 № 153). СНиП III-10-75 ч.3 (Правила производства и приёмки работ, гл.10»Благоустройство территорий»).

Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативными документами.(СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны, и содержания зелёных насаждений

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями вдоль УДС Ленинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ___________________________________________________________________________________ 588820,32 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________ 173482,02 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость ________________________________________________________________________________ 878,54 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Уход за молодыми посадками деревьев(120) шт. по ул Орджоникидзе, по ул. Попова (от ул. Окулова до ул. Орджоникидзе), по ул. Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. М. Горького) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-126-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство приствольных лунок для полива: деревьев и одиночных кустарников | 100 м2 | 0,96 96/100 | 73,87 | 73,87 |  |  | 70,92 | 70,92 |  |  |
| 2 | ФЕР47-01-085-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прополка и рыхление лунок или канавок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5 раз за сезон ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5) | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,96 96/100 | 257 | 257 |  |  | 246,72 | 246,72 |  |  |
| 3 | ФЕР47-01-084-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины (20 раз за сезон) | 1 м3 выливаемой воды | 57,6 | 32,36 | 3,52 | 26,4 | 2,78 | 1863,94 | 202,75 | 1520,64 | 160,13 |
| 4 | ФЕР47-01-123-02В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Внесение сухих удобрений в почву: минеральныхКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:2 раза за сезон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 | 0,9696/100 | 91,44 | 91,44 |  |  | 87,78 | 87,78 |  |  |
| 5 | ФССЦ-114-9010 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Удобрения: минеральные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 раза за сезон ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2) | кг | 4,8 | 0,22 |  |  |  | 1,06 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Уход за молодыми посадками деревьев(120) шт. по ул Орджоникидзе, по ул. Попова (от ул. Окулова до ул. Орджоникидзе), по ул. Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. М. Горького) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31359,27 |  |  |  |
| Раздел 2. Посадка кустарника (Туя западная-4шт.) и уход за ними на транспортной развязке "Сосновый бор" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР47-01-023-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную: с добавлением растительной земли до 75% | 10 ям | 0,4 4/10 | 252,97 | 64,35 |  |  | 101,19 | 25,74 |  |  |
| 7 | ФЕР47-01-025-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,7х0,6 м | 10 кустарников-саженцев | 0,4 4/10 | 34,6 | 21,62 | 12,1 | 1,28 | 13,84 | 8,65 | 4,84 | 0,51 |
| 8 | текущие цены | Туя западная, высота 150-200 мм | шт. | 4 | 1159,39 |  |  |  | 4637,56 |  |  |  |
| Уходные работы в летний период по октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР47-01-123-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 | 0,02 2/100 | 182,88 | 182,88 |  |  | 3,66 | 3,66 |  |  |
| 10 | ФССЦ-114-9010 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Удобрения: минеральные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | кг | 0,06 | 3,24 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |
| 11 | ФЕР47-01-085-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прополка и рыхление лунок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,02 2/100 | 205,6 | 205,6 |  |  | 4,11 | 4,11 |  |  |
| 12 | ФЕР47-01-084-01В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины (20 раз за сезон) | 1 м3 выливаемой воды | 2,4 | 32,36 | 3,52 | 26,4 | 2,78 | 77,66 | 8,45 | 63,36 | 6,67 |
| Итого по разделу 2 Посадка кустарника (Туя западная-4шт.) и уход за ними на транспортной развязке "Сосновый бор" |  |  |  |  |  |  |  |  | 20804 |  |  |  |
| Раздел 3. Уход за кустарниками в ж/изгороди на транспортной развязке "Сосновый бор" (84 п/м) в летний период по октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР47-01-119-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4 к расх.) | 100 м2 развернутой поверхности кроны | 1,596 159,6/100 | 127,76 | 127,76 |  |  | 203,91 | 203,91 |  |  |
| 14 | ФЕР47-01-085-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прополка и рыхление канавок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,67 67/100 | 205,6 | 205,6 |  |  | 137,75 | 137,75 |  |  |
| 15 | ФЕР47-01-123-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 | 0,67 67/100 | 182,88 | 182,88 |  |  | 122,53 | 122,53 |  |  |
| 16 | ФССЦ-114-9010 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Удобрения: минеральные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | кг | 2,01 | 0,44 |  |  |  | 0,88 |  |  |  |
| 17 | ФЕР47-01-084-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Полив зеленых насаждений: из шланга поливомоечной машины (20 раз за сезон) | 1 м3 выливаемой воды | 33,6 | 32,36 | 3,52 | 26,4 | 2,78 | 1087,3 | 118,27 | 887,04 | 93,41 |
| Итого по разделу 3 Уход за кустарниками в ж/изгороди на транспортной развязке "Сосновый бор" (84 п/м) в летний период по октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  | 25455,59 |  |  |  |
| Раздел 4. Уход за кустарниками в ж/изгородях на транспортной развязке по ул. Поздеева (1895 п/м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР47-01-119-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: с шипами и колючками КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 развернутой поверхности кроны | 36,005 3600,5/100 | 166,36 | 166,36 |  |  | 5989,79 | 5989,79 |  |  |
| 19 | ФЕР47-01-085-03В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прополка и рыхление канавокКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:4раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 площади лунок или канавок | 15,161516/100 | 205,6 | 205,6 |  |  | 3116,9 | 3116,9 |  |  |
| 20 | ФЕР47-01-123-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4 к расх.) | 100 м2 | 15,16 1516/100 | 182,88 | 182,88 |  |  | 2772,46 | 2772,46 |  |  |
| 21 | ФССЦ-114-9010 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Удобрения: минеральные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза засезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | кг | 56,85 | 0,44 |  |  |  | 25,01 |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Уход за кустарниками в ж/изгородях на транспортной развязке по ул. Поздеева (1895 п/м) |  |  |  |  |  |  |  |  | 373732,2 |  |  |  |
| Раздел 5. Уход за кустарниками в ж/изгородях на придорожных газонах по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР47-01-119-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Стрижка живых изгородей ручным способом пород: мягколиственных, твердолиственных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 развернутой поверхности кроны | 2,89 289/100 | 127,76 | 127,76 |  |  | 369,23 | 369,23 |  |  |
| 23 | ФЕР47-01-085-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прополка и рыхление канавок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 площади лунок или канавок | 0,75 75/100 | 205,6 | 205,6 |  |  | 154,2 | 154,2 |  |  |
| 24 | ФЕР47-01-123-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Внесение сухих удобрений в почву: минеральных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4) | 100 м2 | 0,75 75/100 | 182,88 | 182,88 |  |  | 137,16 | 137,16 |  |  |
| 25 | ФССЦ-114-9010 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Удобрения: минеральные КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 4 раза за сезон ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4; МАТ=4 к расх.) | кг | 2,52 | 0,44 |  |  |  | 1,11 |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Уход за кустарниками в ж/изгородях на придорожных газонах по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  | 20781,84 |  |  |  |
| Раздел 6. Корчевание пней на придорожных газонах Ленинского р-на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕРр68-1-2В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород | 1 пень | 20 | 69,23 | 38,7 | 2,62 |  | 1384,6 | 774 | 52,4 |  |
| 27 | ФСЦП311-01-106-1 | Лес круглый: погрузка | тонна | 0,16 | 7,58 | 2,12 | 5,46 | 0,72 | 1,21 | 0,34 | 0,87 | 0,12 |
| 28 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,16 | 16,78 |  | 16,78 |  | 2,68 |  | 2,68 |  |
| 29 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,2 20/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 459,22 | 63,52 |  |  |
| 30 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщина 5 см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ-ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.) | 100 м2 | -0,2 -20/100 | 1405,86 | 86,86 |  |  | -281,17 | -17,37 |  |  |
| 31 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,2 20/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 133,8 | 10,14 | 60,28 | 6,36 |
| Итого по разделу 6 Корчевание пней на придорожных газонах Ленинского р-на |  |  |  |  |  |  |  |  | 26867,42 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22927,2 | 14611,6 | 2592,11 | 267,2 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 207524,5 | 170368 | 14473,6 | 3114,27 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 168734,8 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 122741 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-25, 29-31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21538,71 | 13837,3 | 2536,16 | 267,08 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 195974,2 | 161343 | 14177,1 | 3114,15 |
| Накладные расходы 115%*0,85 ФОТ (от 164 456,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 160756,4 |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%*0,8 ФОТ (от 164 456,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118408,8 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 475139,5 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384,6 | 774 | 52,4 |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96" |  |  |  |  |  |  |  |  | 11528,23 | 9024,84 | 292,92 |  |
| Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 9 024,84) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7977,96 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 9 024,84) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4331,92 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 23838,11 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 | 0,34 | 0,87 | 0,12 |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,67" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 | 0,34 | 0,87 | 0,12 |
| Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 0,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 0,46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  | 2,68 |  |
| Всего с учетом "перевозка ПЗ=5,67" |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2 |  | 2,68 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 499000,3 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22664,98 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14473,6 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 173482 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 168734,8 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 122741 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 89820,05 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 588820,3 |  |  |  |
| Составил: ___________________________Мавлютова Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт №___

г. Пермь                                                                                   			   «__»  _________  2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего на основании _________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

      - Предмет договора

1.1. Во исполнение постановления администрации города Перми от 14.11.2012г. № 737 (мероприятие 3.1.1. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ» и мероприятие 3.1.2. «содержание автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ»), в соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «__»_________2012г. № ___ «О проведении электронного аукциона» и  решения аукционной комиссии (протокол № от «__»_______2012г., извещение №_________________), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями вдоль УДС Ленинского района  г. Перми  (корчевание пней, уход за молодыми посадками деревьев, посадка и уход за кустарниками в живых изгородях на придорожных газонах и транспортных развязках), в сроки установленные настоящим контрактом и графиком производства работ.

Полный перечень работ выполняемых на условиях настоящего муниципального контракта, их наименование, объемы, а также  местонахождение объектов производства работ отражены в техническом задании (приложение № 2), которое являются составной и неотъемлемой частью этого контракта.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального   контракта за счет собственных сил и средств. Производит работы в соответствии с графиком производства работ, требованиями технического задания, ГОСТ, СНиП, СанПИН и иных нормативных актов регламентирующих  работы с зелеными насаждениями в городской черте, а также в соответствии с  приложениями к настоящему контракту, в состав которых  входят:

Приложение № 1-локальный сметный расчет стоимости работ (оформляется

Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 2 -техническое задание ;

Приложение № 3- график производства работ  (оформляется Подрядчиком

и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 4 - критерии оценки качества выполненных работ и условия снижения их

стоимости

Приложение № 5 - образец  акта приемки работ выполненных за отчетный период;

Приложение № 6 - образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);

Приложение № 7-  образец акта оценки качества выполненных работ;

Приложение № 8 - образец акта контрольной проверки выполненных работ по устройству и

содержанию  зеленых насаждений

Приложение № 9 - образец предписания на устранение недостатков работ;

Приложение № 10 - образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика наделенного правом подписи актов приемки выполненных работ.

Приложение № 11- образец донесения о причинении ущерба.

1.3. Работы выполняются  с использованием технических средств и расходных материалов  Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему контракту.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ с момента заключения настоящего контракта.

2.2. Окончание: «14» октября 2012г. (Сроки и периодичность производства отдельных видов работ отображены в техническом задании).

2.3. Приемка и оплата работ выполненных Подрядчиком осуществляется в сроки, установленные графиком производства работ и разделом  3 настоящего муниципального контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего  муниципального контракта (его цена) составляет:   __________________________________________ с учетом (без учета) НДС, в соответствии с ценой контракта, определенной на аукционе, без дальнейшей индексации.

3.2. В стоимость работ  включены: стоимость расходных материалов, стоимость затрат на услуги техники, а также  подлежащие выплате налоги, сборы и др. обязательные платежи.

Общая стоимость выполненных по контракту работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения размеров  оплаты в связи с невыполнением договорных объемов работ, либо некачественным выполнением  работ и применением по этому основанию штрафных санкций к Подрядчику.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится по акту приемки, ежемесячно на 20 число каждого текущего месяца. Акт приемки выполненных работ составляется на основании актов контрольных проверок (приложение № 8). Заказчик производит приемку выполненных работ ориентируясь на соответствие сроков, объемов и качество работ – требованиям установленным к ним настоящим муниципальным контрактом.

Акты контрольных проверок составляются представителями Заказчика и Подрядчика по итогам каждой проверки

Периодичность контрольных проверок определяется Заказчиком и осуществляется не реже одного раза в декаду (10 дней). В актах фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указываются замечания по качеству выполненных работ. При необходимости выносится предписание  на устранение недостатков в работе Подрядчика (см. приложение № 9 к настоящему контракту).

Не выполнение условий предписания к указанному в нем сроку способствует применению штрафных санкций обозначенных в п. 7.3.3 настоящего контракта .

3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (приложение №5).

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 5) заполненные с учетом актов оценки качества (приложение №7), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику ежемесячно  в срок до 25 числа каждого текущего (отчетного) месяца.  При нарушении срока предоставления вышеуказанных документов Заказчику, срок оплаты работ смещается на отчетный период следующего месяца.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 10 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанного в п. 3.5. настоящего муниципального контракта, и производится в объеме их стоимости,  за исключением случаев,  когда с Подрядчика были  произведены удержания (наложены штрафные санкции), за несвоевременно выполненную работу или  просрочку устранения недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика.

3.8. Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения,  и несет материальную ответственность за ущерб причиненный третьим лицам, и за последствия связанные с нарушением санитарно-экологических требований по уборке  производственного мусора.

Качество работ определяется их соответствием требованиям муниципального контракта, требованиям нормативной документации, ГОСТ, СНиП, СанПИН, методических рекомендаций и инструкций по качеству выполняемых видов работ и по технологии их производства.

4.2. Подрядчик устанавливает на выполненные им работы гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяцев, отсчет которых начинается с момента приемки Заказчиком полного объема работ обозначенных содержанием настоящего контракта.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в предписаниях Заказчика, при этом  устранение недостатков в срок установленный Заказчиком является обязательным условием для Подрядчика. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания, и не производить приемку и оплату некачественно выполненной работы до полного устранения всех выявленных дефектов или недостатков.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков  на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. по факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или исследовании выявленных дефектов и недостатков работ на объекте;

- необоснованно отказывается от подписания предписания на устранение дефектов или недостатков работы;

- иными действиями или бездействиями саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание на устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков и направить указанный документ Подрядчику заказным письмом с уведомлением по почте или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет, в установленные Заказчиком сроки, устранить указанные в предписании дефекты и недостатки, выявленные на объекте производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков работ собственными средствами, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление данных дефектов и недостатков силами другой подрядной организации.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1.контракта и сдать выполненные работы в установленный графиком и контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.4.Обеспечить на объекте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный вред.

5.6. В течение всего срока действия настоящего контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал и график производства работ, сертификаты на расходные материалы, а также  иные документы  необходимые последнему для осуществления контроля за ходом и качеством работ на объекте.

5.7. Своевременно, к моменту сдачи-приемки выполненных работ, вывозить отходы производства (мусор) с места производства работ, к местам их легальной утилизации.

5.8. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных объемов работ.

5.9. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, а также в контрольных проверках проводимых Заказчиком на объектах работы, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты контрольных проверок и предписания Заказчика.

5.10. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.11. В сроки,  установленные п. 3.5. настоящего контракта, предъявлять Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты приемки выполненных работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).

5.12. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.13. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- во всякое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в

его деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с

указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических

средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

-принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение

выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их

устранение;

-производить проверку соблюдения графика производства работ, контроль качества и  учета по расходу материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему контракту.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их объему и качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения Подрядчиком.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических контрольных  проверок.

6.5. Отражать в предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Предписания на устранение недостатков подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания этого документа,  в предписании делается отметка об отказе, предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи. Замечания, отмеченные Заказчиком в предписании подлежит обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7. Наличие не устраненных недостатков отмеченных в предписаниях Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты.

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фото и видео фиксацию  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного исполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если ущерб возник вследствие недостатков выявленных после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП и др.).

При возникновении неблагоприятных последствий в связи с виновными действиями Подрядчика, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим  издержки и затраты Заказчика, выплатить компенсации и возместить причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик взыскивает (удерживает) с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1.  За просрочку сроков  выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1%  от стоимости не выполненного в срок  этапа (вида) работ за каждый день просрочки.

7.3.2. За просрочку конечного срока сдачи работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскан (удержан) штраф в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4. Заказчик за нарушение своих обязательств по контракту уплачивает Подрядчику неустойку. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Взыскание (удержание) штрафов или неустоек производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего муниципального контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций или вычеты из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по договору обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  муниципального контракта и его прекращение.

8.1.  Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр контракта  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2.Контракт   вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3.  При расторжении настоящего  контракта по решению суда при вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременно неустойку в размере 25% от общей цены, указанной в п.п. 3.1. настоящего муниципального контракта.

- Разрешение споров между сторонами.

9.1. Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения

обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. Подрядчик для заключения муниципального контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего муниципального контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает перечисленную Подрядчиком сумму:

- в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика  по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента прекращения обеспечения исполнения контракта  первоначальным способом -  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения муниципального контракта, установленное п.11.1. в размере аналогичном первоначальному;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение его исполнения в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик Подрядчик Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Кирова, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | ____________________________________________ Адрес: ______________________________________ тел._______________; факс ____________________ р/с_________________________________________ в _______________________________________________к/с ___________________БИК _______________ ИНН _______________ КПП __________________ ОКПО _______________ ОКВЭД ________________ |
| --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | ____________ _____________ (_____________) м.п. |

Приложение №2

к мун. контракту №__

от «__»__________2012г.

Техническое задание                                                                                                                         на выполнение работ по посадке и уходу за зелёными насаждениями вдоль УДС Ленинского района.

| № п/п | наименование работ | Сроки выполнения | количество раз за сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход за молодыми посадками деревьев (120 шт) по ул. Орджоникидзе, по ул. Попова (от ул.Окулова до ул. Орджоникидзе), по ул. Пушкина (от ул. 25 Октября до ул. Горького), 96 м2 |  |  |  |
| 1 | Смена подвязок, установка недостающих кольев | июль, сентябрь - октябрь | 2 раза |
| 2 | Устройство приствольных лунок с перекопкой, разравниванием почвы и обвалкой их землёй | летний период | 1 раз |
| 3 | Рыхление почвы в приствольных лунках, прополка почвы в приствольных лунках | летний период | 5 раз |
| 4 | Полив деревьев (30 л/м2) | летний период | 20 раз |
| 5 | Внесение комплексных минеральных удобрений в приствольные лунки деревьев (50 г/м2 | летний период | 2 раза |
| Посадка кустарника (Туя западная -4 шт.) и уход за ними на транспортной развязке «Сосновый бор» |  |  |  |
| 1 | Подготовка посадочных ям для кустарника (размер кома - 70 х 70 х 60 см) с внесением растительной земли не менее 70% |  |  |
| 2 | Посадка кустарника высотой 150 -200 см |  |  |
| 3 | Устройство приствольных лунок, полив |  |  |
| 4 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Внесение комплексных минеральных удобрений Прополка п рыхление почвы в приствольных лунках |  |  |
| 5 | Полив кустарника | летний период | 20 раз |
| Уход за кустарниками в ж/изгороди (не колюч.) на транспортной развязке «Сосновый бор» (84 п/м, 67 м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| 6 | Полив кустарника | летний период | 20 раз |
| Уход за кустарниками в однорядной ж/изгороди на транспортной развязке по ул. Поздеева. (1895 п/м, 1516 м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| Уход за кустарниками в ж/изгороди (2-х рядной) на придорожных газонах по ул. Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Попова (69 п/м, 55 м2); на придорожном газоне Комсомольский проспект, 40 (16 п/м, 20м2) |  |  |  |
| 1 | Уходные работы летний период по октябрь – 4 раза Стрижка ж/изгороди с вырезкой суши, поломанных, повреждённых ветвей Прополка и рыхление почвы в приствольных канавках Внесение комплексных минеральных удобрений |  |  |
| Корчевание пней на придорожных газонах Ленинского района |  |  |  |
| 1 | Корчевание пней , образовавшихся после удаления деревьев диаметром до 30 см |  | 20 шт. |
| 2 | Утилизация |  | 160 кг |
| 3 | Засыпка ям грунтом с разравниванием вручную |  | 12 м3 |
| 4 | засыпка растительной землёй слоем 5 см, с |  | 20 м2 |
| 5 | Посев газонных трав с заделкой семян вручную |  | 20 м2 |

Требования к качеству выполняемых работ

При посадке и кустарников:

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 25769 – 83).

Саженцы должны иметь компактную и симметричную крону, очищенную от сухих и повреждённых ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

При посадке  должны быть соблюдены размер посадочных ям,  глубина посадки саженцев, норма полива. Ямы для посадки  кустарника с комом должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место.

При обрезке кустарника:

При производстве работ и по окончании их не должно быть веток, мусора на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Подрядчик осуществляет ограждение места производства работ.

Работы производить  в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зелёных насаждений в городах РФ (утв. Приказом Госстроя РФ 15 декабря 1999 № 153). СНиП III-10-75 ч.3 (Правила производства и приёмки работ, гл.10»Благоустройство территорий»).

Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормативными документами. (СНиП, ГОСТ, Правилами создания, охраны, и содержания зелёных насаждений

Заказчик                                   ____________________________                         С.В. Пивнев

Подрядчик			____________________________                     ( _____________)

Приложение №4

к мун.контракту №__

от «__»________2012г.

Критерии качества и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Условия снижения стоимости работ при содержании деревьев и кустарников | % снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Деревья, кустарники в группах |  |
|  | Отсутствует сорная растительность в приствольном круге, произведен полив, подкормка согласно технологии. Колья и подвязки в нормативном состоянии Составлена и представлена в течение 3-х дней заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | 0 |
| 2 | Кустарники в ж/изгороди |  |
|  | Отсутствуют сухие ветви, отсутствует сорная растительность в приствольной канавке. Выполнен полив стрижка (для стриженых изгородей) и подкормка удобрениями согласно технологии. Представлен заказчику анализ почвы после проведения подкормки | 0 |
| 3 | Деревья, кустарники в группах |  |
|  | Сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев на 50% общей площади, нерегулярный полив. Составлена и представлена в течение недели заказчику дефектная ведомость при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | 40 |
| 4 | Кустарники в ж/изгороди |  |
|  | Наличие сухих ветвей до 20% от площади живой изгороди, присутствие сорной растительности в приствольной канавке на 50% площади. Не произведён полив не выполнена стрижка на 50% площади. (для стриженых изгородей) подкормка удобрениями произведена не в полном объеме. | 40 |
| 5 | Деревья, кустарники в группах |  |
|  | Наличие сорной растительности в приствольном круге, не произведен полив, подкормка согласно технологии. Не представлена заказчику дефектная ведомость заказчику при наличии сухих, сломанных ветвей, сухих, больных деревьев. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | 100 |
| 6 | Кустарники в ж/изгороди |  |
|  | Наличие сухих ветвей в кроне, сорной растительности в приствольной канавке, не выполнена стрижка или стрижка изгороди выполнена не по заданному профилю (для стриженых изгородей),подкормка удобрениями не произведена. Не представлен анализ почвы после проведения подкормки | 100 |
| Оценка качества содержания объекта определяется на основании ежедекадного обследования в присутствии представителя подрядной организации. Замечания отражаются в акте, который подписывается заказчиком и подрядчиком, или членами комиссии, с указанием сроков устранения замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте. За месяц составляется не менее 3-х актов, на основании которых Заказчиком производится оценка качества в соответствие с расчетом. Снижение за качество разовых работ по содержанию объекта, не соответствующее Условиям, нормативной и технической документации производится в третьей декаде месяца со снятием 100% стоимости за невыполненные работы. |  |  |

Заказчик                                   ____________________________                         С.В. Пивнев

Подрядчик			____________________________                     ( _____________)

Приложение №5

к мун.контракту №__

от «__»_______2012г.

Образец

АКТ

от ________________ № ______

о приемке выполненных работ за отчетный период

| № п/п | Наименование объекта работ, их перечень (виды) | Ед. изм. | Объем | Стоимость по договору, всего с НДС | Процент снижения ежемесячный |  | Принятая сумма к оплате с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС, |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения  _____________________________________________________

Принято к оплате:   ___________________________________________________________

Сдал:							 Принял

Подрядчик						 Заказчик

__________________________________               ____________________________________

(Должность)					                (Должность)

__________________________________		____________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

КС-3									  Приложение №6								                                               к  мун. контракту №__

от «___»__________2012г.

Образец справки стоимости выполненных работ

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                       │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

М.П.                                        (должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение № 7

к мун.контракту №___

от «__»_______2012г.

Образец

АКТ

оценки качества  выполненных работ

за ______________________ 2012г.

(месяц)

Подрядная организация   ___________________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование объекта работ | Процент снижения |  |  | Общий процент снятия стоимости выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объезд 1 1-я декада | Объезд 2 2-я декада | Объезд 3 3-я декада |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Представитель Заказчика:		________________                            ( ________________)

Представитель Подрядчика: 	________________                             (________________ )

Приложение № 8

к мун.контракту №__

от «__»_________2012г.

Образец

АКТ

от ________________ № ______

контрольной проверки выполненных работ

по посадке и уходу за зелеными насаждениями

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечания | Процент снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика:                  ________________                                          (________________)

Представитель Подрядчика: 	  ________________                                            (_________________ )

Приложение №9

к  мун.контракту №___

от «___»______2012г.

Образец

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение недостатков работ

от ________________________                                                                         № __________

Руководству        ___________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

На основании п.п.______ муниципального контракта № ____ от ______________ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения допущенные Вами при производстве работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями, согласно требований действующего законодательства РФ, правовых актов г. Перми, условий Муниципального контракта №__ от ____________  и технической документации к нему, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН. Выявленные в ходе проверки качества работ от «__»____________ 2012г.,  дефекты и недостатки Вам надлежит устранить в следующие сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении вышеуказанных сроков, о результатах устранения недостатков сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для сообщения информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по контракту №__ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2012г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: ___________________________________________________________________.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

## Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил

Представитель Заказчика:          				                    (___________________)

(подпись, печать)	                             Ф.И.О)

Приложение № 10

к муниципальному контракту №__

от «__»_________2012г.

Образец

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2012г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика наделенного правом подписи актов приемки выполненных работ».

В связи с заключением   муниципального контракта № ____ на выполнение работ по посадке и уходу за зелеными насаждениями вдоль УДС Ленинского района  г. Перми  (корчевание пней, уход за молодыми посадками деревьев, посадка и уход за кустарниками в живых изгородях на придорожных газонах и транспортных развязках), а так же в целях надлежащей и качественной реализации обязательств принятых по этому контракту.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ, с правом подписания нижеследующих документов:

- актов оценки качества и актов приемки выполненных работ;

- справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

- предписаний Заказчика  на устранение дефектов или недостатков и др. документов;

_______________                                  ____________________                      (_____________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( __________________ )

«___» ______________ 2012г.

Приложение № 11

к мун.контракту №___

от «__»________2012г

Образец

ДОНЕСЕНИЕ

о причинении ущерба

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик      _______________________________________              (_______________)

(должность и подпись)					         (расшифровка)