УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту прочих элементов автомобильных дорог: газоны по ул. Славянова на перекрестке с ул. Смирнова

в границах улично-дорожной сети

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… .....10-11

- 2.2. Локальный сметный расчет………………………………………см. на отдельном листе

- 2.2. Проект Контракта…………………………………………..….………………..……12-33

- 2.3. Договор залога…………….……………………………………………………………35

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Ремонт прочих элементов автомобильных дорог: газоны по ул. Славянова на перекрестке с ул.Смирнова в границах улично-дорожной сети |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 904 747 рублей 83 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта до 15.10.2012 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 18 094 рубля 96 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «13» июня 2012 года 09:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» июня 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «22» июня 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 271 424 рубля 35 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Контракта поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если Контракт поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту прочих элементов автомобильных дорог: газоны по ул. Славянова на перекрестке с ул. Смирнова

в границах улично-дорожной сети

Срок выполнения работ:

- устройство художественно-ландшафтного оформления дороги с момента заключения контракта до 17 июля 2012 года.

- обрезка древесно-кустарниковых насаждений с момента заключения контракта до 20 июля 2012 года.

- устройство плиточного покрытия и ограждающих элементов по ул.Славянова с момента заключения контракта до 20 июля 2012 года.

- уходные работы с момента выполнения работ по художественно-ландшафтному оформлению дороги до 15 октября 2012 года.

I. Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги по ул. Славянова на перекрестке с ул. Смирнова. Общий вид и схема конструкции художественно-ландшафтного оформления дороги должны соответствовать приложению №1, №2, №3. Состав работ по установке борта и устройству плиточного покрытия: - Разборка бортовых камней на бетонном основании – 54 п/м; - Разработка грунта вручную для устройства плиточного покрытия – 5,5 м3 - Погрузка перевозка строительного мусора – 7,93 м3 на полигон ТБО для захоронения; - Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм – 22 м2; - Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – 22 м2; - Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из песка природного для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм) – 22м2; - Уплотнение песочного основания пневматическими трамбовками – 22 м2; - Полив водой уплотняемого основания из щебня и песка – 22 м2; - Укладка плиточного покрытия на смесь пескоцементную - 22 м2; 9.1 песок природный для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм); 9.2 цемент марки ЦЕМ II/А3 32,5Н (ПЦ400Д20); 9.3 соотношение песка к цементу 8:1; - Плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры 40см*40см, толщиной 5 см – 22 м2; - Установка вибропрессованных бортовых камней БР 100.30.15 – 54 п/м; - Установка вибропрессованных бортовых камней БР 100.20.8 – 38 п/м. Состав работ по устройству композиции из инертного материала и рулонного газона: - Разборка грунта (снятие дернины) толщиной – 10 см, площадь – 190 м2; - Погрузка перевозка дерна, строительного мусора – 19 м3 на полигон ТБО для захоронения; - Устройство подпорной стенки: - разборка грунта под устройство фундамента глубиной – 0,35 м, шириной – 0,3 м, протяженность 12 п/м. - погрузка перевозка строительного мусора – 1,26 м3 на полигон ТБО для захоронения; - устройство основания под фундамент (толщиной 20 см в уплотненном состоянии) из песчано-гравийной смеси (далее ПГС) (размеры максимальной фракции не более 20мм) – 3,6 м2; - устройство армированного бетонного фундамента, толщиной 15 см (арматура - горячекатаная арматура сталь гладкая класс А-I, диаметром 8 мм, бетон - тяжелый, класс В7,5 М100) – 0,54 м3; - кладка подпорной стенки из блоков бетонных ФБС9.3.6.Т на цементный раствор марки М100 – 13 блоков; - наружная облицовка бетонной поверхности бетонными плитками на цементный раствор марки М100, плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры 30см*30см, толщиной 4 см -7,2 м2; 4. Устройство основания из песчано-гравийной смеси (ПГС) (размеры максимальной фракции не более 20мм), площадью – 100 м2, объемом 30 м3 в уплотненном состоянии; 5. Планировка основания из ПГС под уклоном – 100 м2 6. Разметка и нанесение рисунка – 190м2; 7. Устройство прослойки из нетканого материала типа лутрасил (80гр на 1 м2) или эквивалент, с закреплением краев проволочными шпильками – 100 м2; 8. Установка бордюрной ленты для стыковки, крепления инертного материала – 120 п/м; - бордюрная лента изготавливается из стали листовой оцинкованной толщиной 1,5 мм, ширина ленты 12 см, длинна детали по проекту; - крепится бордюрная лента шпилькой изготовленной из проволоки стальной оцинкованной диаметром 2,5 мм, крепление-щпилька фиксирует ленту через 0,5 м, длинна шпильки – 20 см; 9.Россыпь и разравнивание инертного материала – 100 м2, толщиной 5 см в уплотненном состоянии; - инертный материал - крошка мраморная: фракция 10 мм – 15 мм – 6,25м3; Цвет: белый, красный, голубой. - уплотнение инертного материала площадью - 100 м2. Поверхность инертного материала должна быть наклонной без ям и кочек. 10. Устройство рулонного газона – 90 м2; - устройство корыта, глубиной 10 см – 90 м2; - планировка участка под устройство рулонного газона, участок должен быть сформирована без кочек и ям, под уклоном – 90 м2; - уплотнение основания из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм), ранее отсыпанного - 90 м2; - раскладывание и прикатывание плодородного почвогрунта. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смесь: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок. Толщина плодородного слоя земли на объекте должна составлять – 10 см в уплотненном состоянии площадь - 90 м2; - пласты дерна – 110 м2 - внесение минеральных удобрений, согласно агробиологическим требованиям для произрастания рулонного газона. Минеральные удобрение типа нитрофоска, азофоска или другое комплексное удобрение норма внесения 20- 30 г/м2 в зависимости от типа удобрения – 90 м2. 11.Уходные работы (полив, кошение, удаление сорняков, аэрация) – 90 м2. Условия необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона: 1.Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины. 2.Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу. 3.Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом. 4.Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 15 л/м2. 5.Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности. 6.Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна. Параметры которым должен отвечать рулонный газон: Рулонный газон типа «Элитный» или эквивалент состоящий из мятлика – на 100%, 4-х сортов европейской селекции -90м2. Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной, 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены. Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника откуда его доставили со сроками его срезки в питомники. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов. II. Обрезка древесно-кустарниковых насаждений на газонах по ул.Славянова на перекрестке. Состав работ: 1.Санитарная прочистка древесных насаждений с формированием кроны (форма крона должна соответствовать породе дерева), с автовышки - 30 деревьев; 2. Омолаживающая обрезка (кронирование древесных насаждений) с автовышки - 8 деревьев; 3. Снос деревьев с автовышки - 5 деревьев; 4. Расчистка территории от порослевых деревьев – 400 м2; 5. Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки, семена) в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Условия выполнения работ: согласовать с балансодержателями воздушных сетей работы по обрезке древесных насаждений, которые находятся в охранной зоне электросетей (до начала производства работ); согласовать с ГИБДД УВД выполнения работ по обрезки деревьев (до начала производства работ); ограждение мест производства работ; перед началом работ выполнить фото фиксацию деревьев с привязкой к улице, зданию; согласовать с Заказчиком схемы древесных насаждений (по объектам и видам работ в количественном составе); работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей; согласования с Заказчиком производится в письменном виде; возмещение ущерба нанесенного при выполнение работ по обрезке насаждений; работы производить в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000. Работы выполняются по следующей технологии: опиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки; обрезка веток, очистка от сучьев; разделка на кряжи; удаление приствольной и стволовой поросли; антисептирование спилов более 5 см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева); укладка кряжей, сучьев, веток в кучи; вывозка в течение рабочей смены текущего дня.

III. Устройство ограждающих элементов художественно-ландшафтного оформления дороги по ул.Славянова Состав работ: 1. Разборка асфальтобетона, копание ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 36 шт; 2. Установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм)– 36 стоек; 3. Бетонирование стоек - 36 шт, бетон В15 (М200) – 1,4 м3; нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой). 4. Монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 36 секций; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом; 6. Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 0,8 м, заглубление 0,5 м; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, окраска на объекте не допускается; марка стали Ст 3сп; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям на объекте не допускается; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №4 IV. Устройство ограждающих элементов газона и устройство плиточного покрытия по ул. Славянова Состав работ по устройству ограждающих элементов газона: 1. Разборка асфальтобетона, копание ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,8м – 62 шт; 2. Установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм)– 62 стойки; 3. Бетонирование стоек (огрунтованных, окрашенных) - 62 шт, бетон В15 (М200) – 1,4 м3; 4. Монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 60 секций; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом; 6. Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,5 м; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, марка стали Ст 3сп; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям на объекте не допускается; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №5. Состав работ по устройству плиточного покрытия: 1.Разборка грунта вручную глубиной 25 см, площадью – 45 м2; 2.Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 11,25 м3; 3. Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм – 45 м2; 5.Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – 45 м2; 6.Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из песка природного для строительных работ, модуль крупности песка 2-5мм – 45 м2; 7.Уплотнение песчаного основания пневматическими трамбовками – 45 м2; 8.Полив водой уплотняемого основания из щебня и песка – 45 м2; 9.Укладка плиточного покрытия на смесь пескоцементную - 45 м2; 9.1 песок природный для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм); 9.2 цемент марки ЦЕМ II/А3 32,5Н (ПЦ400Д20); 9.3 соотношение песка к цементу 8:1; 10.Плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры плитки 50см*50см, толщиной 5 см – 45 м2.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №6. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

- Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схема расположения ограждающих элементов газонов, бортового камня, тротуарной плитки;

- рисунок, разбивочный чертеж художественно-ландшафтного оформления дороги;

- план-схему обрезки древесно-кустарниковых насаждений с нанесением насаждений;

- используемые материалы (цвет, форму, фактуру, фракцию и вид инертного материала, плодородный почвогрунт, удобрения, вид, состав рулонного газона, плитку, бортовой камень).

с Владельцами коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

- работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей.

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

Выше перечисленные документы согласования с Заказчиком в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №7 к техническому заданию) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу и удалении поросли, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных (чрезвычайных) метеорологических условиях. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с автовышки, при необходимости с лестницы. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на городской полигон ТБО для захоронения.

Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5 м. Обеспечивается формирования заданной Заказчиком формы кроны. Тополя ранее подверженные омоложению, но в данный момент долгое время нуждающиеся в обрезке подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются до основания ствола, где начинается развилка ветвей. Клен ясенелистный, если имеет наклон ствола относительно поверхности земли, подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются на высоту 5-7 м. Такие породы: как черемуха Маака, береза, липа, ясень, рябина, клен обыкновенный, яблони и другие особо ценные породы, подвергаются санитарной обрезке, у них формируется светопроницаемая крона, соответствующая форме породы дерева.

Омолаживающая обрезка (кронирование): при омолаживающей обрезке удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, если же второй порядок расположен выше 5-7 м от поверхности земли, то обрезка скелетных ветвей выполняется на уровне 5-7 м. При омоложение так же вырезаются пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Удаление поросли – расчистка территории: срезать ветви следует по рубец коры ствола, поверхности земли. К порослевым насаждениям относятся все деревья имеющие диаметр до шестнадцати сантиметров.

Работы по сносу деревьев выполняются строго по согласованию с Заказчиком, по согласованным схемам, с отметкой на местности. Снос производится после фото фиксации. Валка деревьев в городских условиях выполняется только с автовышки.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность, людей близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и.т.д.

3. При устройстве художественно-ландшафтного оформления на местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборки мусора.

4. Растительная земля, почвогрунт должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

5. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

7. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

8. Ограждение: Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвет. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

10. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

11. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №6«Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение №4

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение № 5

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение № 6

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 30 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 31 | ГОСТ 26804 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 32 | ГОСТ 19007-73 |  |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 33 | ГОСТ 30884-2003 |  |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 34 | ГОСТ 8292-85 |  |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 35 | ГОСТ 51692-2000 |  |  | Олифы. Общие технические условия |
| 36 | ГОСТ 7931-76 |  |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 37 | ГОСТ 5781-82 |  |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. (ред. от 01.12.1990) |
| 38 | ГОСТ 8736-93 |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 39 | ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 40 | ГОСТ 10178-85 | СТ СЭВ 5683-86 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. (ред. от 24.11.1998) |
| 41 | ГОСТ 31108-2003 |  |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |
| 43 | ГОСТ 8267-93 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 8269.0-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 45 | ГОСТ 8269.1-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 46 | ГОСТ 22856-89 |  |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 28013-98 |  |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 48 | ГОСТ 14918-80 |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. (ред. от 01.06.1986) |
| 49 | ГОСТ Р 52246-2004 |  |  | Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 6665-91 |  |  | .Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 51 | ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. |
| 52 | ГОСТ 6665-91 |  |  | .Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 53 | ВСН 8-89. |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |

Приложение №7

График контрольных точек

| № п/п | Наименование работ | 11.07.2012 | 13.07.2012 | 17.07.2012 | 20.07.2012 | 17.07 – 20.07 -20.08 -30.09.2012 15.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |
| 3 | Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги |  |  | Х |  |  |
| 4 | Обрезка древесно-кустарниковых насаждений |  |  |  | Х |  |
| 5 | Установка ограждения укладка плитки |  |  |  | Х |  |
| 6 | Сопутствующие – уходные работы |  |  |  |  | Х |

Приложение №8

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

I.Критерии оценки качества работ по текущему ремонту

| Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- |
| Твердое покрытие |  |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| Отклонение примыкания плиточного покрытия к бортовому камню до 1 см | -30 |
| Установка бортового камня без опалубки, заделки швов | -50 |
| Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| Не уплотнено основание, не имеет заданного уклона | -80 |
| Ровность покрытия плитки (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Инертный материал – цвет, форма, фактура, фракция, вид инертного материала –не согласован с Заказчиком в письменном виде | -100 |
| Инертный материал не уплотнен | -80 |
| Инертный материал ниже или выше бордюрной ленты на 1 см: - выше бордюрной ленты; - ниже бордюрной ленты до 1 см; - ниже бордюрной ленты ниже 1 см. | - 100 -50 -100 |
| Шаг закрепления бордюрной ленты шпильками более 60 см | - 60 |
| Шаг закрепления бордюрной ленты шпильками более 80 см | -100 |
| Траншея под фундамент для подпорной стенки не соответствует техническому заданию | - 100 |
| Блоки ФБС 9. 3. 6. Т имеют швы между собой более 2-х см | - 80 |
| Блоки ФБС 9. 3. 6. Т имеют швы между собой более 4-х см | -100 |
| Ограждение Установленные ограждение не соответствуют схеме | -100 |
| Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -20 |
| Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -20 |
| Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -30 |
| Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -50 |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -80 |
| Фундамент не соответствует заявленным требованиям | -80 |

| Критерии оценки качества работ по ремонту газонов | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- |
| Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены прикатывание и последующий полив – Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна – газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. | 0 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт. | - 25 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | - 50 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | -100 |
| Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | -100 |
| Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | - 30 |
| Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | -100 |
| Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | -60 |

II. Критерии оценки качества уходных работ

| балл | Вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции – 12 часов Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Высота травостоя не превышает 5 см. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки. Своевременная аэрация, уборка мусора. |
| 4 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение суток. Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. . Высота травостоя не превышает 5 см. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки. Присутствует единичный мусор, аэрация не произведена. |
| 3 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение 2-х суток. Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Имеются сухие и желтые очаги в газонном покрытии не более 10% от площади. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: не проведена подкормка. Ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы произведен. Отсутствуют сорняки. Не своевременная аэрация, уборка мусора. Присутствует мусор. |
| 2 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение 3-х суток. Присутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Имеются сухие и желтые очаги в газонном покрытии более 10% от площади. Не соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: не проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы не произведён. Присутствуют сорняки. Не своевременная аэрация, уборка мусора. Присутствует мусор. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по ремонту прочих элементов автодорог:

газоны по ул. Славянова на перекрестке с ул.Смирнова

в границах улично-дорожной сети

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от «___» ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту прочих элементов автодорог: газон по ул. Славянова на перекрестке с ул.Смирнова в границах улично-дорожной сети (далее – Объекта).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ;

Приложение № 2 – График контрольных точек;

Приложение № 3 – Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 – Эскиз ограждающих конструкций;

Приложение № 6 – Эскиз ограждающих конструкций;

Приложение № 7 – План конструкции художественно-ландшафтного оформления дороги

по ул.Славянова на перекрестке с ул. Смирнова (композиция из инертного материала и рулонного газона);

Приложение № 8 – Общий вид художественно-ландшафтного оформления дороги по ул.Славянова на перекрестке с ул. Смирнова (композиция из инертного материала и рулонного газона);

Приложение № 9 – Схема конструкции художественно-ландшафтного оформления дороги

по ул.Славянова на перекрестке с ул. Смирнова (композиция из инертного материала и рулонного газона);

Приложение № 10 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 11 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение №12 -  Акт  контрольной  проверки (форма);

Приложение № 13 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 14 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СниП, ГОСТ, Приложение №4).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  с момента заключения Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 15.10.2012.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки (Приложение № 12), Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, ежемесячно предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 10 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СниП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ – 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств в срок, указанный в п. 2.1.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СниП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика, а также исполнять предписания.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

  - Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.5. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СниП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ, а также промежуточных сроков, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- Контракта поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта – залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

I. Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги по ул. Славянова на перекрестке с ул. Смирнова. Общий вид и схема конструкции художественно-ландшафтного оформления дороги должны соответствовать приложению №1, №2, №3. Состав работ по установке борта и устройству плиточного покрытия: - Разборка бортовых камней на бетонном основании – 54 п/м; - Разработка грунта вручную для устройства плиточного покрытия – 5,5 м3; - Погрузка перевозка строительного мусора – 7,93 м3 на полигон ТБО для захоронения; - Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм – 22 м2; - Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – 22 м2; - Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из песка природного для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм) – 22м2; - Уплотнение песочного основания пневматическими трамбовками – 22 м2; - Полив водой уплотняемого основания из щебня и песка – 22 м2; - Укладка плиточного покрытия на смесь пескоцементную - 22 м2; 9.1 песок природный для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм); 9.2 цемент марки ЦЕМ II/А3 32,5Н (ПЦ400Д20); - соотношение песка к цементу 8:1; - Плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры 40см*40см, толщиной 5 см – 22 м2; - Установка вибропрессованных бортовых камней БР 100.30.15 – 54 п/м; - Установка вибропрессованных бортовых камней БР 100.20.8 – 38 п/м. Состав работ по устройству композиции из инертного материала и рулонного газона: - Разборка грунта (снятие дернины) толщиной – 10 см, площадь – 190 м2; - Погрузка перевозка дерна, строительного мусора – 19 м3 на полигон ТБО для захоронения; - Устройство подпорной стенки: - разборка грунта под устройство фундамента глубиной – 0,35 м, шириной – 0,3 м, протяженность 12 п/м. - погрузка перевозка строительного мусора – 1,26 м3 на полигон ТБО для захоронения; - устройство основания под фундамент (толщиной 20 см в уплотненном состоянии) из песчано-гравийной смеси (далее ПГС) (размеры максимальной фракции не более 20мм) – 3,6 м2; - устройство армированного бетонного фундамента, толщиной 15 см (арматура - горячекатаная арматура сталь гладкая класс А-I, диаметром 8 мм, бетон - тяжелый, класс В7,5 М100) – 0,54 м3; - кладка подпорной стенки из блоков бетонных ФБС9.3.6.Т на цементный раствор марки М100 – 13 блоков; - наружная облицовка бетонной поверхности бетонными плитками на цементный раствор марки М100, плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры 30см*30см, толщиной 4 см -7,2 м2; 4. Устройство основания из песчано-гравийной смеси (ПГС) (размеры максимальной фракции не более 20мм), площадью – 100 м2, объемом 30 м3 в уплотненном состоянии; 5. Планировка основания из ПГС под уклоном – 100 м2 6. Разметка и нанесение рисунка – 190м2; 7. Устройство прослойки из нетканого материала типа лутрасил (80гр на 1 м2) или эквивалент, с закреплением краев проволочными шпильками – 100 м2; 8. Установка бордюрной ленты для стыковки, крепления инертного материала – 120 п/м; - бордюрная лента изготавливается из стали листовой оцинкованной толщиной 1,5 мм, ширина ленты 12 см, длинна детали по проекту; - крепится бордюрная лента шпилькой изготовленной из проволоки стальной оцинкованной диаметром 2,5 мм, крепление-щпилька фиксирует ленту через 0,5 м, длинна шпильки – 20 см; 9.Россыпь и разравнивание инертного материала – 100 м2, толщиной 5 см в уплотненном состоянии; - инертный материал - крошка мраморная: фракция 10 мм – 15 мм – 6,25м3; Цвет: белый, красный, голубой. - уплотнение инертного материала площадью - 100 м2. Поверхность инертного материала должна быть наклонной без ям и кочек. 10. Устройство рулонного газона – 90 м2; - устройство корыта, глубиной 10 см – 90 м2; - планировка участка под устройство рулонного газона, участок должен быть сформирована без кочек и ям, под уклоном – 90 м2; - уплотнение основания из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм), ранее отсыпанного - 90 м2; - раскладывание и прикатывание плодородного почвогрунта. Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смесь: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок. Толщина плодородного слоя земли на объекте должна составлять – 10 см в уплотненном состоянии площадь - 90 м2; - пласты дерна – 110 м2 - внесение минеральных удобрений, согласно агробиологическим требованиям для произрастания рулонного газона. Минеральные удобрение типа нитрофоска, азофоска или другое комплексное удобрение норма внесения 20- 30 г/м2 в зависимости от типа удобрения – 90 м2. 11.Уходные работы (полив, кошение, удаление сорняков, аэрация) – 90 м2. Условия необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона: 1.Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины. 2.Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу. 3.Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом. 4.Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 15 л/м2. 5.Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности. 6.Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна. Параметры которым должен отвечать рулонный газон: Рулонный газон типа «Элитный» или эквивалент состоящий из мятлика – на 100%, 4-х сортов европейской селекции -90м2. Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной, 2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены. Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника откуда его доставили со сроками его срезки в питомники. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов. II. Обрезка древесно-кустарниковых насаждений на газонах по ул.Славянова на перекрестке. Состав работ: 1.Санитарная прочистка древесных насаждений с формированием кроны (форма крона должна соответствовать породе дерева), с автовышки - 30 деревьев; 2. Омолаживающая обрезка (кронирование древесных насаждений) с автовышки - 8 деревьев; 3. Снос деревьев с автовышки - 5 деревьев; 4. Расчистка территории от порослевых деревьев – 400 м2; 5. Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки, семена) в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Условия выполнения работ: согласовать с балансодержателями воздушных сетей работы по обрезке древесных насаждений, которые находятся в охранной зоне электросетей (до начала производства работ); согласовать с ГИБДД УВД выполнения работ по обрезки деревьев (до начала производства работ); ограждение мест производства работ; перед началом работ выполнить фото фиксацию деревьев с привязкой к улице, зданию; согласовать с Заказчиком схемы древесных насаждений (по объектам и видам работ в количественном составе); работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей; согласования с Заказчиком производится в письменном виде; возмещение ущерба нанесенного при выполнение работ по обрезке насаждений; работы производить в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000. Работы выполняются по следующей технологии: опиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки; обрезка веток, очистка от сучьев; разделка на кряжи; удаление приствольной и стволовой поросли; антисептирование спилов более 5 см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева); укладка кряжей, сучьев, веток в кучи; вывозка в течение рабочей смены текущего дня.

III. Устройство ограждающих элементов художественно-ландшафтного оформления дороги по ул.Славянова Состав работ: 1. Разборка асфальтобетона, копание ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 36 шт; 2. Установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм)– 36 стоек; 3. Бетонирование стоек - 36 шт, бетон В15 (М200) – 1,4 м3; нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой). 4. Монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 36 секций; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом; 6. Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 0,8 м, заглубление 0,5 м; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, окраска на объекте не допускается; марка стали Ст 3сп; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям на объекте не допускается; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №4 IV. Устройство ограждающих элементов газона и устройство плиточного покрытия по ул. Славянова Состав работ по устройству ограждающих элементов газона: 1. Разборка асфальтобетона, копание ям (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,8м – 62 шт; 2. Установка металлических стоек (огрунтованных, окрашенных) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции не более 20мм)– 62 стойки; 3. Бетонирование стоек (огрунтованных, окрашенных) - 62 шт, бетон В15 (М200) – 1,4 м3; 4. Монтаж стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 60 секций; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом; 6. Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения. Технические характеристики ограждения из стали на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0 мм; (высота – 1,0 м, заглубление 0,5 м; марка стали Ст 3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0 мм, марка стали Ст 3сп; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям на объекте не допускается; - цвет ограждения – черный; - эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №5. Состав работ по устройству плиточного покрытия: 1.Разборка грунта вручную глубиной 25 см, площадью – 45 м2; 2.Погрузка и перевозка строительного мусора, дернины, грунта, различных видов загрязнений в течение суток на полигон ТБО для захоронения – 11,25 м3; 3. Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракция 20-40 мм – 45 м2; 5.Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – 45 м2; 6.Устройство основания (толщиной 10 см в уплотненном состоянии) из песка природного для строительных работ, модуль крупности песка 2-5мм – 45 м2; 7.Уплотнение песчаного основания пневматическими трамбовками – 45 м2; 8.Полив водой уплотняемого основания из щебня и песка – 45 м2; 9.Укладка плиточного покрытия на смесь пескоцементную - 45 м2; 9.1 песок природный для строительных работ (модуль крупности песка 2 – 5мм); 9.2 цемент марки ЦЕМ II/А3 32,5Н (ПЦ400Д20); 9.3 соотношение песка к цементу 8:1; 10.Плиты тротуарные бетонные, цвет серый, класс бетона В22.5, размеры плитки 50см*50см, толщиной 5 см – 45 м2.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

График контрольных точек

| № п/п | Наименование работ | 11.07.2012 | 13.07.2012 | 17.07.2012 | 20.07.2012 | 17.07 – 20.07 -20.08 -30.09.2012 15.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ |  |  |  |  |
| 1 | Согласование документов | Х |  |  |  |  |
| 2 | Утверждение документов |  | Х |  |  |  |
| 3 | Устройство художественно-ландшафтного оформления дороги |  |  | Х |  |  |
| 4 | Обрезка древесно-кустарниковых насаждений |  |  |  | Х |  |
| 5 | Установка ограждения укладка плитки |  |  |  | Х |  |
| 6 | Сопутствующие – уходные работы |  |  |  |  | Х |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №4. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

- Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схема расположения ограждающих элементов газонов, бортового камня, тротуарной плитки;

- рисунок, разбивочный чертеж художественно-ландшафтного оформления дороги;

- план-схему обрезки древесно-кустарниковых насаждений с нанесением насаждений;

- используемые материалы (цвет, форму, фактуру, фракцию и вид инертного материала, плодородный почвогрунт, удобрения, вид, состав рулонного газона, плитку, бортовой камень).

с Владельцами коммуникаций:

- выполнение земляных работ проводимых на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

- работы по сносу, санитарной прочистке, омоложению древесных насаждений находящихся в охранной зоне с балансодержателями воздушных сетей в установленном порядке. Работы Подрядчик планирует и выполняет с учетом отключения электросетей.

Согласования с владельцами коммуникаций и сетей предоставляются Заказчику до начала производства работ.

Выше перечисленные документы согласования с Заказчиком в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ. При отклонении Подрядчика от графика контрольных точек (Приложение №2 к контракту) и утвержденного графика производства работ, Подрядчику направляются предписания, уведомления и взимаются штрафы в связи со срывами промежуточных и конечных сроков выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу и удалении поросли, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных (чрезвычайных) метеорологических условиях. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с автовышки, при необходимости с лестницы. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на городской полигон ТБО для захоронения.

Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5 м. Обеспечивается формирования заданной Заказчиком формы кроны. Тополя ранее подверженные омоложению, но в данный момент долгое время нуждающиеся в обрезке подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются до основания ствола, где начинается развилка ветвей. Клен ясенелистный, если имеет наклон ствола относительно поверхности земли, подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются на высоту 5-7 м. Такие породы: как черемуха Маака, береза, липа, ясень, рябина, клен обыкновенный, яблони и другие особо ценные породы, подвергаются санитарной обрезке, у них формируется светопроницаемая крона, соответствующая форме породы дерева.

Омолаживающая обрезка (кронирование): при омолаживающей обрезке удаляются скелетные ветви до второго порядка, на расстоянии 15-20 см до развилки, если же второй порядок расположен выше 5-7 м от поверхности земли, то обрезка скелетных ветвей выполняется на уровне 5-7 м. При омоложение так же вырезаются пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5 м.

Удаление поросли – расчистка территории: срезать ветви следует по рубец коры ствола, поверхности земли. К порослевым насаждениям относятся все деревья имеющие диаметр до шестнадцати сантиметров.

Работы по сносу деревьев выполняются строго по согласованию с Заказчиком, по согласованным схемам, с отметкой на местности. Снос производится после фото фиксации. Валка деревьев в городских условиях выполняется только с автовышки.

Работы производятся в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность, людей близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и.т.д.

3. При устройстве художественно-ландшафтного оформления на местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборки мусора.

4. Растительная земля, почвогрунт должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

5. При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6. Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение суток.

7. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

8. Ограждение: Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвет. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограды в плане и в профиле. Стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы оград и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».

10. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

11. Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №10 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости»

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Стандартные параметры для саженцев лиственных пород |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 30 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 31 | ГОСТ 26804 |  |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия |
| 32 | ГОСТ 19007-73 |  |  | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания |
| 33 | ГОСТ 30884-2003 |  |  | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия |
| 34 | ГОСТ 8292-85 |  |  | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия |
| 35 | ГОСТ 51692-2000 |  |  | Олифы. Общие технические условия |
| 36 | ГОСТ 7931-76 |  |  | Олифа натуральная. Технические условия |
| 37 | ГОСТ 5781-82 |  |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. (ред. от 01.12.1990) |
| 38 | ГОСТ 8736-93 |  |  | Песок для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 39 | ГОСТ 23735-79 |  |  | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. (ред. от 04.12.2000) |
| 40 | ГОСТ 10178-85 | СТ СЭВ 5683-86 |  | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. (ред. от 24.11.1998) |
| 41 | ГОСТ 31108-2003 |  |  | Цементы общестроительные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 30515-97 |  |  | Цементы. Общие технические условия |
| 43 | ГОСТ 8267-93 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 8269.0-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 45 | ГОСТ 8269.1-97 |  |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 46 | ГОСТ 22856-89 |  |  | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 28013-98 |  |  | Растворы строительные. Общие технические условия |
| 48 | ГОСТ 14918-80 |  |  | Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. (ред. от 01.06.1986) |
| 49 | ГОСТ Р 52246-2004 |  |  | Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 6665-91 |  |  | .Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 51 | ГОСТ 17608-91 |  |  | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия. |
| 52 | ГОСТ 6665-91 |  |  | .Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 53 | ВСН 8-89. |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Эскиз ограждающих конструкций

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Эскиз ограждающих конструкций

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

План конструкции художественно-ландшафтного оформления дороги

по ул.Славянова на перекрестке с ул. Смирнова

(композиция из инертного материала и рулонного газона)

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 8

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 9

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 10

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

I.Критерии оценки качества работ по текущему ремонту

| Критерии оценки качества работ по текущему ремонту | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- |
| Твердое покрытие |  |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | -30 |
| Отклонение примыкания плиточного покрытия к бортовому камню до 1 см | -30 |
| Установка бортового камня без опалубки, заделки швов | -50 |
| Установка борта без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | -100 |
| Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. | -100 |
| Не уплотнено основание, не имеет заданного уклона | -80 |
| Ровность покрытия плитки (просвет под рейкой, длинной 3м). Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100 |
| Инертный материал - цвет, форма, фактура, фракция, вид инертного материала –не согласован с Заказчиком в письменном виде | -100 |
| Инертный материал не уплотнен | -80 |
| Инертный материал ниже или выше бордюрной ленты на 1 см: - выше бордюрной ленты; - ниже бордюрной ленты до 1 см; - ниже бордюрной ленты ниже 1 см. | - 100 -50 -100 |
| Шаг закрепления бордюрной ленты шпильками более 60 см | - 60 |
| Шаг закрепления бордюрной ленты шпильками более 80 см | -100 |
| Траншея под фундамент для подпорной стенки не соответствует техническому заданию | - 100 |
| Блоки ФБС 9. 3. 6. Т имеют швы между собой более 2-х см | - 80 |
| Блоки ФБС 9. 3. 6. Т имеют швы между собой более 4-х см | -100 |
| Ограждение Установленные ограждение не соответствуют схеме | -100 |
| Поверхность металлических каркасов имеет неоднородную окраску | -20 |
| Имеются не проваренные и не зачищенные участки. | -20 |
| Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -30 |
| Сварочный шов имеет неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -50 |
| Отклонение в положении всей ограды и отдельных ее элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм. | -80 |
| Фундамент не соответствует заявленным требованиям | -80 |

| Критерии оценки качества работ по ремонту газонов | % снижения от стоимости вида работ по текущему ремонту |
| --- | --- |
| Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна - газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. | 0 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта).Не уплотнен почвогрунт | - 25 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | - 50 |
| Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). Не уплотнен почвогрунт | -100 |
| Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | -100 |
| Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | - 30 |
| Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | -100 |
| Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | -60 |

II. Критерии оценки качества уходных работ

| балл | вид | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 5 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции - 12 часов Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Высота травостоя не превышает 5 см. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки. Своевременная аэрация, уборка мусора. |
| 4 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение суток. Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. . Высота травостоя не превышает 5 см. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы. Отсутствуют сорняки. Присутствует единичный мусор, аэрация не произведена. |
| 3 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение 2-х суток. Отсутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Имеются сухие и желтые очаги в газонном покрытии не более 10% от площади. Соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: не проведена подкормка. Ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы произведен. Отсутствуют сорняки. Не своевременная аэрация, уборка мусора. Присутствует мусор. |
| 2 | летний период | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные элементы композиции в течение 3-х суток. Присутствует сорная растительность в газонном покрытии и в инертном материале. Имеются сухие и желтые очаги в газонном покрытии более 10% от площади. Не соответствует: Общий вид художественно-ландшафтному оформлению. Газон: не проведена подкормка, ежедневный полив согласно технологии в вечерние и утренние часы не произведён. Присутствуют сорняки. Не своевременная аэрация, уборка мусора. Присутствует мусор. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

Заказчик                                                                                                                                   Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»     ________(А.И.Власов)

Приложение 11

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Локальные сметные расчеты предоставляет Подрядчик с учетом коэффициента пересчета по результатам проведенного аукциона.

Приложение №12

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

А К Т

контрольной проверки

по________________________________

____________________________________

(наименование подрядной организации)

______________  2012 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование объекта | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |

Отметка об устранении замечаний__________________________________________________________________  (подпись Заказчика, дата)

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение 13

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 14

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |