**Утверждаю:**

**Директор МАОУ «Центр**

**образования» г.Перми**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Черняк**

**« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.**

**График проведения конкурсных процедур**

**МАОУ «Центр образования Индустриального района» г.Перми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ закупки | Сумма  руб. | Предмет закупки | Дата размещения на сайте | Дата вскрытия конвертов | Дата рассмотрения  заявок | Дата оценки заявок | Дата заключения МК | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| Конкурс | 1 256 268,53 | Ремонт здания МАОУ ЦО | 7.06.2012 | 28.06.2012 | 29.06.2012 | 02.07.2012 | 09.07.2012 | 10.07.2012 | 06.08.2012 |