|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | # на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети |
| Предмет муниципального контракта |  |  | # на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании сметы (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 199845 (Сто девяносто девять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 84 копейки. |
| Объем оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием и сметным расчетом (приложение №1, 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к оказываемым услугам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место оказания услуг |  |  | 614000,Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 14 |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  |  | 15 дней с момента подписания муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. Стоимость работ включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнения работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - -фирменное наименование (наименование), - -сведения об организационно-правовой форме, - - о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), - -фамилию, имя, отчество, -паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), - -номер контактного телефона, - -идентификационный номер налогоплательщика; - - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); - - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа; - - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме) 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9992 рубля 29 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «08» июня 2012 года 10:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «09» июня 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «13» июня 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети в здании.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

# Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту помещений,

# прокладке телефонной и локальной сети

Место, условия и сроки выполнения работ.

Г. Пермь, ул. Сибирская,14

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокладка телефонной и локальной сети должна завершаться итоговым тестированием и предоставлением полного пакета исполнительной документации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик  осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 15  дней с момента подписания муниципального  контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| # Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту помещений, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # прокладке телефонной и локальной сети |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт кабинета №1 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,094 |
| 2 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,094 |
| 3 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,092 |
| 4 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,092 |
| 5 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 6 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 |
| Окна |  |  |  |  |
| 7 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (2,0*0,9)*2*2,5/100 |
| 8 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 2. Ремонт кабинета №2 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,131 |
| 10 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,131 |
| 11 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 12 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 13 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 14 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,323 |
| Окна |  |  |  |  |
| 15 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (2,0*0,9)*2*2,5/100 |
| 16 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 3. Ремонт кабинета №3 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 17 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,163 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,163 |
| 19 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,152 |
| 20 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,152 |
| 21 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 22 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |
| Раздел 4. Ремонт кабинета №5 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 23 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,173 |
| 24 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,173 |
| 25 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,186 |
| 26 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,186 |
| 27 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 28 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| Раздел 5. Туалет ( установка водонагревателя ) |  |  |  |  |
| 29 |  | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0,1 |
| Раздел 6. Кабинет №10,11 (по техническому паспорту ) |  |  |  |  |
| Разборка перегородки |  |  |  |  |
| 30 |  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (разборка) | 100 м | 0,07 |
| 31 |  | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (разборка) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,026 |
| 32 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,042 |
| 33 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (разборка) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1176 |
| Ремонт помещений |  |  |  |  |
| 34 |  | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,054 |
| 35 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -5,562 |
| 36 |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 5,4 |
| 37 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,005 |
| 38 |  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,028 |
| 39 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| Раздел 7. Восстановление внутренних линий связи |  |  |  |  |
| 40 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,25 |
| 41 |  | Розетка 1х RJ - 12, одинарная | шт | 25 |
| 42 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 2 |
| 44 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 45 |  | Кабель КССВ 2х0,5 | м.п. | 306 300*1,02 |
| 46 |  | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 2,5 |
| Раздел 8. Монтаж многопарного кабеля для подключения |  |  |  |  |
| 47 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 0,8 |
| 48 |  | Кабель телефонный ТПП 30х2х05 | м.п. | 81,6 80*1,02 |
| 49 |  | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1 шт. | 1 |
| 50 |  | Патч-панель 19"/2U, 50 портов , кат.3,RJ45/8P8C,110/KRONE,USOC | м.п. | 1 |
| 51 |  | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 6 |
| 52 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 1 |
| 53 |  | Кросс на 30 пар KRONE | шт | 1 |
| 54 |  | Устройство: автоматического ввода программ | 1 устройство | 1 |
| 55 |  | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х2 | 10 концов кабеля | 6 |
| Прокладка локальной сети |  |  |  |  |
| 56 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (до серверной) | 100 м кабеля | 0,8 |
| 57 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 81,6 80*1,02 |
| 58 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (под потолоком) | 100 м кабеля | 1,25 |
| 59 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 127,5 125*1,02 |
| 60 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 |
| 61 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 255 250*1,02 |
| 62 |  | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 24 |
| 63 |  | Розетка внешняя RJ - 45 (UTR) 5е Krone, одинарная | шт | 24 |
| 64 |  | Коннектор RJ - 45 | шт | 24 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт №

# на выполнение работ по текущему ремонту помещений,

# прокладке телефонной и локальной сети

г. Пермь                    					               	                  							                                                    «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети в здании по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 14, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

  - Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на  материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

    - производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

    - обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение ______(______)  месяцев с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет, ведомость объемов работ – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |

# Приложение № 1

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

Техническое задание

# на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети

Место, условия и сроки выполнения работ.

Г. Пермь, ул. Сибирская,14

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О. паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокладка телефонной и локальной сети должна завершаться итоговым тестированием и предоставлением полного пакета исполнительной документации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик  осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 15  дней с момента подписания муниципального  контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

# Приложение № 2

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| на выполнение работ по текущему ремонту помещений, прокладке телефонной и локальной сети |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт кабинета №1 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 1 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,094 |
| 2 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,094 |
| 3 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,092 |
| 4 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,092 |
| 5 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 6 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 |
| Окна |  |  |  |  |
| 7 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (2,0*0,9)*2*2,5/100 |
| 8 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 2. Ремонт кабинета №2 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 9 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,131 |
| 10 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,131 |
| 11 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 12 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 13 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 14 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,323 |
| Окна |  |  |  |  |
| 15 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 (2,0*0,9)*2*2,5/100 |
| 16 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Раздел 3. Ремонт кабинета №3 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 17 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,163 |
| 18 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,163 |
| 19 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,152 |
| 20 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,152 |
| 21 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 22 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,41 |
| Раздел 4. Ремонт кабинета №5 ( по техническому паспорту) |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 23 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,173 |
| 24 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,173 |
| 25 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,186 |
| 26 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,186 |
| 27 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,09 |
| Стены |  |  |  |  |
| 28 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| Раздел 5. Туалет ( установка водонагревателя ) |  |  |  |  |
| 29 |  | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0,1 |
| Раздел 6. Кабинет №10,11 (по техническому паспорту ) |  |  |  |  |
| Разборка перегородки |  |  |  |  |
| 30 |  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (разборка) | 100 м | 0,07 |
| 31 |  | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (разборка) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,026 |
| 32 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,042 |
| 33 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих (разборка) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1176 |
| Ремонт помещений |  |  |  |  |
| 34 |  | Установка : подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,054 |
| 35 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» | м2 | -5,562 |
| 36 |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | м2 | 5,4 |
| 37 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,005 |
| 38 |  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,028 |
| 39 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 |
| Раздел 7. Восстановление внутренних линий связи |  |  |  |  |
| 40 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,25 |
| 41 |  | Розетка 1х RJ - 12, одинарная | шт | 25 |
| 42 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 2 |
| 44 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| 45 |  | Кабель КССВ 2х0,5 | м.п. | 306 300*1,02 |
| 46 |  | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 2,5 |
| Раздел 8. Монтаж многопарного кабеля для подключения |  |  |  |  |
| 47 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной | 100 м кабеля | 0,8 |
| 48 |  | Кабель телефонный ТПП 30х2х05 | м.п. | 81,6 80*1,02 |
| 49 |  | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | 1 шт. | 1 |
| 50 |  | Патч-панель 19"/2U, 50 портов , кат.3,RJ45/8P8C,110/KRONE,USOC | м.п. | 1 |
| 51 |  | Кроссировка в шкафу | 10 шт. (кроссировок) | 6 |
| 52 |  | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 1 |
| 53 |  | Кросс на 30 пар KRONE | шт | 1 |
| 54 |  | Устройство: автоматического ввода программ | 1 устройство | 1 |
| 55 |  | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 10х2 | 10 концов кабеля | 6 |
| Прокладка локальной сети |  |  |  |  |
| 56 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (до серверной) | 100 м кабеля | 0,8 |
| 57 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 81,6 80*1,02 |
| 58 |  | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене деревянной (под потолоком) | 100 м кабеля | 1,25 |
| 59 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 127,5 125*1,02 |
| 60 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,5 |
| 61 |  | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 255 250*1,02 |
| 62 |  | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 24 |
| 63 |  | Розетка внешняя RJ - 45 (UTR) 5е Krone, одинарная | шт | 24 |
| 64 |  | Коннектор RJ - 45 | шт | 24 |

__________________/А.А.Гагарин/                                ___________________/__________/

М.П.                                                                                      М.П.