МКУ «УЭАЗ»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на ремонт арок, ул. Ленина, 25; 27

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 35180,58 руб.

- Средства  на оплату труда 9316,38 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,995 | 162,24 | 162,24 | 0 0 | 0 | 161,43 | 161,43 |  |  | 20,8 20,7 |  |
| 2 | ФЕРр61-24-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | 5020,64 | 669,99 | 87,7 63,34 | 4262,95 | 50,21 | 6,70 | 0,88 0,63 | 42,63 | 62,91 0,63 | 6,21 0,06 |
| 3 | ФЕР15-04-006-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,995 | 64,37 | 63,01 | 1,18 0,12 | 0,18 | 64,05 | 62,70 | 1,17 0,12 | 0,18 | 6,55 6,52 | 0,01 0,01 |
| 4 | ФССЦ-101-2416 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 24,8 | 15,09 | 0 | 0 0 | 15,09 | 374,23 |  |  | 374,23 |  |  |
| 5 | ФЕРр62-27-1 Изм. Пр. Минрегиона №82 от 27.02.10 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,995 | 318,33 | 205,15 | 0,87 0 | 112,31 | 316,74 | 204,12 | 0,87 | 111,75 | 24,05 23,93 |  |
| 6 | ФЕР15-04-012-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,995 | 1631,34 | 130,52 | 10,87 0 | 1489,95 | 1623,18 | 129,87 | 10,82 | 1482,49 | 14,39 14,32 |  |
| Итого по разделу 1 ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24290,87 |  |  |  | 79,61 | 0,08 |
| Раздел 2. ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр61-24-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 | 5020,64 | 669,99 | 87,7 63,34 | 4262,95 | 25,10 | 3,35 | 0,44 0,32 | 21,31 | 62,91 0,31 | 6,21 0,03 |
| 8 | ФЕРр62-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 100 м2 обработанной поверхности | 0,70048 | 376,11 | 47,17 | 33,31 0 | 295,63 | 263,46 | 33,04 | 23,33 | 207,09 | 5,46 3,82 |  |
| 9 | ФЕРр62-26-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,70048 | 652,82 | 70,76 | 57,54 0 | 524,52 | 457,29 | 49,57 | 40,31 | 367,41 | 8,19 5,74 |  |
| Итого по разделу 2 ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4938,62 |  |  |  | 11,35 | 0,03 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. (индекс перевода цен на 2 кв. 2012 г. ОЗП -11,9; ЭМ – 5,62; ЗПМ – 11,9; М – 3,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3335,69 | 650,78 | 77,82 1,07 | 2607,09 | 75,97 | 0,1 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 3481,66 | 781,62 | 92,95 1,27 | 2607,09 | 90,97 | 0,11 |
| 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 5, 8-9, 2, 7, 3-4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,30 | 97,62 | 11,67 0,16 |  | 11,3955 | 0,015 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,67 | 33,22 | 3,45 0,04 |  | 3,5955 | 0,0025 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 18896,32 | 9301,27 | 522,38 15,11 | 9072,67 | 90,97 | 0,11 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6697,57 |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 150,53) (Поз. 2, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,86 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 6133,02) (Поз. 1, 5, 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4170,45 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3032,83) (Поз. 3-4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2426,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3635,57 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 6283,55) (Поз. 1, 5, 8-9, 2, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2513,42 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3032,83) (Поз. 3-4, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1122,15 |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15561,78 |  |  |  | 62,32 |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,68 |  |  |  | 1,08 | 0,1 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13138,00 |  |  |  | 27,57 | 0,01 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 29229,46 |  |  |  | 90,97 | 0,11 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9072,67 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,38 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9316,38 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6697,57 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3635,57 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,59 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 29814,05 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5366,53 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 35180,58 |  |  |  | 90,97 | 0,11 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)