УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального Казенного                                                                                      учреждения «Благоустройство Ленинского района»

_________________ С.В. Пивнев

« ____ » ________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по  текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Пермская,61 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Пермская(Кирова),61 |
| Адрес электронной почты |  |  |
| Контактный телефон |  | 235-28-24 |
| Контактное лицо |  | Хозяшева Нелли Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 430 361(четыреста тридцать тысяч триста шестьдесят один)рубль 21 копейка |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Расчет стоимости (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г.Пермь, Ленинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  | С момента заключения контракта по 31.08.2012г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Согласно условий муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ, выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры и документы подтверждающие вывоз скола и иных производственных отходов (строительного мусора), к местам их легальной утилизации. Документы должны быть предоставлены Заказчику в срок до 25 числа каждого отчетного месяца, и закрывать объемы работ выполненных Подрядчиком в период с 20-го числа предшествующего до 20-го числа текущего отчетного месяца. При неполном комплекте предоставленных Заказчику документов, срок оплаты работ приостанавливается до их восполнения Подрядчиком Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов работ осуществляется Заказчиком в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанных в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме стоимости выполненных работ, за исключением случаев, когда с Подрядчика подлежат удержанию: - проценты снижения оплаты за некачественно выполненную работу (применение условий приложения №7); - штрафные санкции за просрочку сроков выполнения работ, или несвоевременное устранение выявленных недостатков в работе (не выполнение условий предписаний Заказчика). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | В стоимость включены затраты Подрядчика на технику, оборудование, расходные материалы, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по настоящему контракту. Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях: - уменьшения суммы оплаты работ в связи с невыполнением (не полным выполнением) договорных объемов работ, (оплата по факту выполнения), или в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций (неустоек либо снижений % оплаты) за некачественное выполнение работ по контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 21 518,06 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.06.2012г 09:00 (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.07.2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06.07.2012г |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 43 036,12 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - При выборе в качестве обеспечения исполнения договора безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: - 1.Указание на безотзывность гарантии; - 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; - 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15(пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; - 5. Условие о предоставлении банковской гарантии в следующих размерах: - -размер обеспечения исполнения договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены договора; - 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Договором - Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г.Перми (МКУ «Благоустройство Ленинского района» л/сч 04931018352). ИНН; 5902293629. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012г № _. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 6 см., с вывозом скола и мусора | м2 | 345,47 |
| 2. | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 с вывозом скола и мусора | пог.м | 68 |
| 3. | Разборка тротуарной плитки. | м2 | 13 |
| 4. | Разборка ж/б конструкций, толщиной 15 см., с вывозом их на расстояние до 25 км. | м2 | 40 |
| 5. | Подготовка щебеночного основания под бортовой камень, щебень марки 600 фракции 20-40 мм. толщиной не менее 5 см в плотном теле. | м2 | 22,68 |
| 6. | Подсыпка щебня для восстановления ровности основания, марка 600, фракция 10-20 мм, толщиной не менее 5 см. | м2 | 345,47 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов, битум нефтяной | тн. | 0,94 |
| 8. | Устройство основания из щебня, марка 600, фракция 20-40, толщиной 15 см. | м2 | 45 |
| 9. | Устройство расклинивающего слоя основания, марка 600, фракция 5-10 мм, не менее 1 см. | м2 | 45 |
| 10. | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.20.8 на бетон. | пог.м | 266 |
| 11. | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 4 см. | м2 | 390,47 |
| 12. | Засыпка землей газонной части вдоль борта с обеих сторон вручную на ширину 0,5м., толщиной 10 см. | м2 | 133 |
| 13. | Засыпка землей газонной части, толщиной 10 см. | м2 | 108,5 |
| 14. | Посев газона | м2 | 241,5 |

Перечень объектов:

ул.Екатерининская от дома №33 до ул.М.Горького (нечетная сторона);

ул.Пушкина, 13 (ост. «ул.Сибирская»);

ул.Крисанова от ул.Ленина вдоль ж/д №19(нечетная сторона).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | - ________________ |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | - "______ " _______________2012 г. |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость ___________________________________________________________________________________430361,21руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда _____________________________________________________________________________57299,23руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная трудоемкость_________________________________________________________________________________ 589,36 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,207282 345,47*0,06/100 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 1290,98 | 309,71 | 981,27 | 96,28 |
| 2 | ФЕР27-03-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0,68 68/100 | 453,13 | 453,13 |  |  | 308,13 | 308,13 |  |  |
| 3 | ФЕРр68-12-18В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 площади разборки | 0,1313/100 | 5321,79 | 2309,05 | 2618,79 | 257,08 | 691,83 | 300,18 | 340,44 | 33,42 |
| 4 | ФЕРр68-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,4 40/100 | 142,34 | 142,34 |  |  | 56,94 | 56,94 |  |  |
| 5 | ФСЦП311-01-150-1 | Прочие материалы, детали (с использованием погрузчика): погрузка КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Погрузка ПЗ=7,4 (ОЗП=7,4; ЭМ-ЗПМ=7,4 к расх.; ЗПМ=7,4; МАТ=7,4 к расх.; ТЗ=7,4; ТЗМ=7,4) | тонна | 69,03 | 92,57 | 16,65 | 75,92 | 8,51 | 6390,11 | 1149,35 | 5240,76 | 587,45 |
| 6 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: перевозка ПЗ=5,43 (ОЗП=5,43; ЭМ=5,43 к расх.; ЗПМ=5,43; МАТ=5,43 к расх.; ТЗ=5,43; ТЗМ=5,43) | 1 тонна | 69,03 | 91,12 |  | 91,12 |  | 6290,01 |  | 6290,01 |  |
| 7 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (под бортовой камень) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01134 22,68*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 40,3 | 2,22 | 37,89 | 3,19 |
| 8 | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 1,134 22,68*0,05 | 108,6 |  |  |  | 123,15 |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,172735 345,47*0,05/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 613,91 | 33,8 | 577,16 | 48,54 |
| 10 | ФССЦ-408-0018 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм | м3 | 17,2735 345,47*0,05 | 118,6 |  |  |  | 2048,64 |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-026-01В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,94 | 1571,83 |  | 39,6 | 7,66 | 1477,52 |  | 37,22 | 7,2 |
| 12 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0675 45*0,15/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 239,9 | 13,21 | 225,54 | 18,97 |
| 13 | ФССЦ-408-0019 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм | м3 | 6,75 45*0,15 | 108,6 |  |  |  | 733,05 |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (расклинивающий слой) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0045 45*0,01/100 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 15,99 | 0,88 | 15,04 | 1,26 |
| 15 | ФССЦ-408-0017 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-10 мм | м3 | 0,45 45*0,01 | 145,8 |  |  |  | 65,61 |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2,66 266/100 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 11739,46 | 1712,08 | 211,84 | 24,42 |
| 17 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 266 | 22,36 |  |  |  | 5947,76 |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 003,10 = 54 732,40 - 96,6 x 535,50 | 1000 м2 покрытия | 0,39047 390,47/1000 | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 1172,62 | 143,87 | 931,75 | 102,51 |
| 19 | ФССЦ-410-0006Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б | т | 37,72 | 512,4 |  |  |  | 19327,73 |  |  |  |
| 20 | ФЕР47-01-046-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2,415 241,5/100 | 2296,1 | 317,6 |  |  | 5545,08 | 767 |  |  |
| 21 | ФЕР47-01-046-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -2,415 -241,5/100 | 702,93 | 43,43 |  |  | -1697,58 | -104,88 |  |  |
| 22 | ФЕР47-01-046-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 2,415 241,5/100 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 1615,59 | 122,39 | 727,88 | 76,75 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364712,9 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 64036,73 | 4814,88 | 15616,8 | 999,99 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 266009,2 | 50674,7 | 39606,1 | 6624,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63152,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35551,68 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2, 7-19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45144,75 | 2523,9 | 3017,71 | 302,37 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03" |  |  |  |  |  |  |  |  | 206504,1 | 30034,4 | 16869 | 3598,2 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2044 п. 4,7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 215226,5 | 34539,6 | 21086,3 | 4497,75 |
| Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 39 037,32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 47118,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 39 037,32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25218,11 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 287562,6 |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,77 | 357,12 | 340,44 | 33,42 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03" |  |  |  |  |  |  |  |  | 6359,17 | 4249,73 | 1903,06 | 397,7 |
| Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 4 647,43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4108,33 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 4 647,43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2230,77 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 12698,27 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (Письмо №СК-763/02 от 07.03.06): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6390,11 | 1149,35 | 5240,76 | 587,45 |
| Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 1 736,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1476,28 |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 1 736,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,66 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 8700,05 |  |  |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6290,01 |  | 6290,01 |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения (МДС81-33.2004 Прил.4 п.40, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.40, Прим.п.1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 20-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5463,09 | 784,51 | 727,88 | 76,75 |
| Всего с учетом "перевод в цены 2012 г. ОЗП=11,9; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,9; МАТ=4,03" |  |  |  |  |  |  |  |  | 29325,84 | 9335,67 | 4068,85 | 913,33 |
| Всего с учетом "МДС 81-35.2044 п. 4,7 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25" |  |  |  |  |  |  |  |  | 31743,4 | 10736 | 5086,06 | 1141,66 |
| Накладные расходы 115%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 11 877,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10449,39 |  |  |  |
| Сметная прибыль 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 11 877,68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7269,14 |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 49461,93 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 364712,9 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 175728,4 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39606,14 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57299,23 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63152,05 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35551,68 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 65648,32 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 430361,21 |  |  |  |
| Составил: ___________________________ Мавлютова Р.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ____

г. Пермь                                                                                         		    «__»  ________2012г.

Муниципальное  казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пивнева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт, о нижеследующем:

      - Предмет муниципального контракта

1.1. В соответствии с приказом директора МКУ «Благоустройство Ленинского района» от «__»________2012г. № __ «О проведении открытого аукциона в электронной форме» и  решения аукционной комиссии (протокол № __________от «__»_______2012г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми, в сроки установленные настоящим муниципальным контрактом.

1.2. Полный перечень работ,  их объемы, стоимость  и местонахождение отражены в техническом задании (приложение №1) и в локальном сметном  расчете (приложение №2), которые являются составной и неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего муниципального контракта за счет собственных сил и средств, без привлечения к работам субподрядных организаций.

Производство работ Подрядчик обязуется осуществить  в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ТУ и иных нормативных актов, а также  условий настоящего контракта и приложений к нему, в состав которых  входят:

Приложение № 1 - техническое задание;

Приложение № 2 -  локальный сметный расчет;

(оформляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение  № 3 - график производства работ

(оформляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком);

Приложение № 4 - образец акта приемки выполненных работ;

Приложение № 5 - образец справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3);

Приложение № 6 - образец акта контрольной проверки выполняемых  работ;

Приложение № 7 -  критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения их

стоимости;

Приложение № 8 - образец акта освидетельствования скрытых работ;

Приложение № 9 - образец предписания;

Приложение № 10-образец приказа о назначении  уполномоченного представителя

Подрядчика с правом подписи актов приемки выполненных работ,

предписаний  и др. рабочих документов.

1.4. Работы выполняются  с использованием технических средств  Подрядчика, стоимость которых заложена в стоимость работ по настоящему муниципальному контракту.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: ______________________

2.2. Окончание: ____________________________________

2.3. За Подрядчиком остается право на досрочное исполнение и сдачу работ.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению на условиях настоящего муниципального контракта (его цена) составляет: _________________________________, с учетом НДС, в соответствии с ценой определенной (установленной) на аукционе, без дальнейшей её индексации.

3.2. В цену муниципального контракта  включены затраты Подрядчика на технику, оборудование, расходные материалы, налоговые и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть у последнего при исполнении основных обязательств по настоящему  контракту.

Общая стоимость выполненных работ может быть изменена в случаях:

- уменьшения суммы  оплаты работ в связи с невыполнением (не полным выполнением)  договорных объемов работ, (оплата по факту выполнения), или в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций (неустоек либо снижений % оплаты) за некачественное выполнение работ по контракту.

3.3. Приемка выполненных объемов работ производится приемочной комиссией в день и час назначенный Заказчиком, после получения от Подрядчика информации о готовности выполненной работы к сдаче-приемке. При отсутствии у Заказчика претензий к качеству выполненной работы – стороны составляют и подписывают акт приемки выполненных работ,  а в случае выявления некачественно выполненной работы - составляется акт контрольной проверки (приложение № 6), в котором указываются недостатки выполненных Подрядчиком работ и процент снижения их стоимости. Дополнительно к акту контрольной проверки Заказчик выносит предписание на устранение  выявленных недостатков, с указанием сроков их исправления и направляет его Подрядчику посредством факсимильной связи либо нарочным с отметкой о вручении документа адресату.

3.4. Датой выполнения работ по настоящему муниципальному  контракту,  считается дата подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (приложение № 4), выполненных Подрядчиком в перечне и объеме установленном предметом муниципального контракта.

3.5. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты работ,  выполненных Подрядчиком, являются подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ (формы КС-3), счета-фактуры и документы подтверждающие вывоз скола и иных производственных отходов (строительного мусора), к местам их легальной утилизации.  Документы должны быть предоставлены Заказчику в срок до 25 числа каждого отчетного месяца, и закрывать объемы работ выполненных Подрядчиком в  период с 20-го числа предшествующего до 20-го числа текущего отчетного месяца. При неполном комплекте предоставленных Заказчику документов, срок оплаты работ приостанавливается до их восполнения Подрядчиком.

3.6. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.7. Оплата фактически выполненных и принятых по акту объемов  работ осуществляется Заказчиком  в течение 30 банковских дней с момента получения полного пакета документов указанных  в п. 3.5. настоящего контракта, и производится в объеме стоимости выполненных работ, за исключением случаев,  когда с Подрядчика подлежат удержанию:

- проценты снижения оплаты за некачественно выполненную работу (применение условий приложения №7);

-  штрафные санкции за просрочку сроков выполнения работ,  или несвоевременное устранение выявленных  недостатков в работе (не выполнение условий предписаний Заказчика).

3.8.  Работы по настоящему контракту финансируются за счет средств городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия связанные с не качественно выполненной работой.

Право на производство каждого последующего этапа работ по текущему ремонту объектов УДС (тротуаров) у Подрядчика возникает с момента подписания сторонами акта освидетельствования скрытых работ (приложение № 8), составленного  по результатам  работ выполненным в предыдущем отчетном периоде. О своей готовности к проведению освидетельствования скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика сообщением по факсимильной связи.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, ГОСТ, СНИП и др. действующих нормативных актов, устанавливающих критерии качества выполняемых работ и требования по технологии их производства.

4.2. На результат выполненных работ Подрядчиком устанавливается гарантийный срок в 24 (двадцать четыре) календарных месяца, которые исчисляется с момента приемки работ выполненных Подрядчиком в полном договорном объеме. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком эксплуатационного состояния объекта производства работ (отдельных его элементов), при выявления на нем дефектов и (или) недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

  - Обнаруженные  в период гарантийного срока недостатки или дефекты не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы Подрядчика, Подрядчик обязан устранить за счет собственных сил и средств. При этом гарантийный срок на результат работ выполненных Подрядчиком продлевается на период устранения  выявленных дефектов либо недостатков.

4.3. Претензии Заказчика по дефектам и недостаткам работ, выявленным в процессе их приемки, фиксируются в актах контрольных проверок и (или) предписаниях Заказчика.

4.4. Не выполнение предписания Заказчика в установленный им срок, дает последнему право наложить на Подрядчика штраф за невыполнение предписания и не производить оплату некачественно выполненной работы по её сметной стоимости.

4.5. Если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков на объекте производства работ, а именно:

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее чем за 12 часов), не принимает участия в процедурах осмотра или обследования выявленных дефектов или недостатков на объекте работ;

- по требованию Заказчика, (при уведомлении Подрядчика, в т.ч. посредством факсимильной связи не менее за чем 12 часов), отказывается от подписания предписания на устранение выявленных дефектов и недостатков, и не принимает участия в обсуждении реальных сроков исправления этих недостатков:

- иными действиями или бездействием саботирует (затрудняет) процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние;

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков на объекте производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчику и направить ему указанную документацию заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной связи.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить отмеченные в предписании дефекты и недостатки работ на объекте.

В случае отказа Подрядчика от исправления за собственный счет дефектов и (или) недостатков работ выявленных в процессе их приемки либо в период действия гарантийного срока, Заказчик вправе потребовать их исправления в принудительном (судебном) порядке, либо заявить требование по возмещению затрат понесенных на устранение этих дефектов и недостатков силами третьих лиц.

5. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан

5.1. В соответствии с условиями муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации, санитарных норм и правил обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта и сдать выполненные работы в установленный контрактом срок.

5.2. Вести журнал производства работ с момента их начала до завершения.

5.3. Обеспечить на объекте  производства работ выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности малых архитектурных форм (вазонов, урн, лавочек, информационных тумб)  и иных объектов городской  собственности.

Выполнение работ по настоящему контракту производить  работниками, одетыми в спецодежду с надписью (наименованием) предприятия Подрядчика.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда третьим лицам и нести перед ними прямую материальную ответственность за причиненный им вред.

5.5. В течение всего срока действия настоящего муниципального контракта, обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченному представителю Заказчика к месту производства работ, предоставлять к осмотру по его требованию журнал производства работ, сертификаты на применяемые в работе материалы, а также  иные документы  необходимые последнему для осуществления полноценного контроля за ходом и качеством выполняемых  работ.

5.6. Письменно, посредством факсимильной связи, извещать Заказчика о готовности к сдаче- приемке  выполненных объемов работ.

5.7. Принимать непосредственное участие в сдаче-приемке выполненных работ, подписывать акты приемки  выполненных работ, акты оценки качества и предписания Заказчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток уведомить об этом Заказчика. Своевременно информировать Заказчика о наступлении  иных событий, которые могут воспрепятствовать своевременному  исполнению обязательств по контракту.

5.9. По окончании работ предъявить Заказчику для оплаты счета-фактуры, акты сдачи-приемки работ, акты оценки качества,  справки о стоимости  выполненных работ и понесенных затратах и документы подтверждающие вывоз скола и  иного строительного мусора к местам их легальной утилизации.

5.10. Своевременно  и за свой счет устранять все недостатки, указанные в предписаниях Заказчика

5.11. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика по качеству выполненной работы, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование не принятых Заказчиком объемов работ (вторичную приемку),  с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях  и с привлечением представителя администрации Ленинского района г. Перми.

6.  Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает своего уполномоченного представителя, имеющего право:

- в любое время проверять ход и качество работы выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его

производственную деятельность.

- присутствовать на объектах производства работ;

- проводить контрольные проверки и иные мероприятия, обеспечивающие надзор за качеством

производства работ и сроками их выполнения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или  полной приостановке производства работ с

указанием причин приостановки работ, распоряжения о запрещении применения технических

средств и механизмов, не обеспечивающих надлежащий  уровень качества работ на объекте;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания на устранение

выявленных дефектов и (или) недостатков в проделанной работе, устанавливать сроки на их

устранение;

-производить проверку соблюдения технологии производства работ, качество и  учет расхода

материалов используемых Подрядчиком при производстве работ по настоящему договору.

Заказчик  обязан:

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты приемки выполненных работ при отсутствии замечаний по их качеству, и отказываться от приемки работ выполненных с дефектами или недостатками до их устранения.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ выполняемых Подрядчиком, посредством периодических  проверок.

6.5. Отражать в актах контрольных проверок и предписаниях дефекты и недостатки выявленные в работе Подрядчика, устанавливать сроки на их устранение.

6.6. Акты контрольных проверок, акты оценки качества работ и предписания на устранение недостатков подписываются представителями обеих сторон договора, при отказе Подрядчика от подписания данных документов,  в документах делается отметка об отказе, акт либо предписание подписывается Заказчиком единолично,  и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной связи.

Замечания, отмеченные Заказчиком в одностороннем акте или  предписании подлежат обязательному исполнению Подрядчиком,  и могут быть оспорены  (признаны недействительными) только в судебном порядке.

6.7.  Наличие не устраненных недостатков отмеченных в акте контрольной проверки или предписании Заказчика, служат основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ и их оплаты по сметной стоимости (оплата с применением условий приложения №7).

6.8. Заказчик, в целях документального закрепления обнаруженных недостатков или дефектов в работе Подрядчика, вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование  выявленных недостатков.

- Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет обязанность по возмещению ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту, иных нарушений его условий, требований действующего законодательства и нормативной документации (ГОСТ, СНиП, ТУ и др.). При возникновении неблагоприятных последствий в связи с ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим у Заказчика издержки и затраты, а также возместить ему причиненные убытки.

7.3. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему  муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.3.1. При некачественно выполненной работе или её отдельных видов, применяется снижение  стоимости работ на условиях приложения №7 к настоящему контракту.

7.3.2.  За просрочку общего срока  выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1%  от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

7.3.3. За несвоевременное устранение недостатков работ отмеченных в предписаниях Заказчика, с Подрядчика может быть взыскана (удержана) неустойка в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей по каждому случаю нарушения условий предписания.

7.4.Заказчик за нарушение своих обязательств по контракту уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ России начисляемой за каждый день просрочки.

7.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из городского бюджета.

7.6. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7. Удержание снижения стоимости работ, штрафов и (или) неустойки производится Заказчиком непосредственно при расчетах согласно  п. 3.7. настоящего контракта.

7.8. Уплата штрафных санкций, производство снижения оплаты или вычетов из стоимости работ не освобождает стороны от выполнения принятых по контракту обязательств.

7.9. Расторжение настоящего муниципального контракта  допускается лишь по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Срок действия  контракта  и его прекращение.

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых:

- первый экземпляр  передается  Подрядчику;

- второй экземпляр остается у Заказчика;

8.2. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых по нему обязательств, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть прекращено досрочно.

8.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда, по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25% от общей цены контракта, указанной в его п.п. 3.1.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1.Во всем ином, прямо не предусмотренным содержанием настоящего контракта, стороны руководствуются ГК РФ и иными действующими законами Российской Федерации.

9.2. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением обязательств по настоящему муниципальному контракту разрешаются Сторонами  путем переговоров. При не достижении соглашения, спор передается  на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10.   Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях форс-мажорное обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения контракта.

11.1. Подрядчик для заключения настоящего муниципального контракта обязан представить обеспечение  его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- или  передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта – внесение залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму залога, в том числе внесенную в форме вклада (депозита) победителем аукциона, с которым заключается контракт, в срок не позднее месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ и гарантийного срока.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1., на тех же условиях,   и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта  действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: Подрядчик: Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Ленинского района» Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Пермская, д. 61 Тел. 233-55-62 ИНН 5902293629/590201001 ОГРН 1085902009104 УФК по Пермскому краю Департамент финансов, л/счет 02931018352, р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю | _____________________________________________ Юрид.адрес: __________________________________ Почт. адр:_____________________________________ тел./факс _____________________________________ р/с _______________________________в ________________к/с ______________________ БИК ________________________________________ ИНН ______________ КПП __________________ ОГРН ______________ |  |
| --- | --- | --- |
| Директор __________________ С.В. Пивнев м.п. | ______________________ (________________) м.п. |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту №___

от «__» ___________ 2012г

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка старого слоя асфальтобетона, толщиной 6 см., с вывозом скола и мусора | м2 | 345,47 |
| 2. | Разборка бортового камня марки БР 100.20.8 с вывозом скола и мусора | пог.м | 68 |
| 3. | Разборка тротуарной плитки. | м2 | 13 |
| 4. | Разборка ж/б конструкций, толщиной 15 см., с вывозом их на расстояние до 25 км. | м2 | 40 |
| 5. | Подготовка щебеночного основания под бортовой камень, щебень марки 600 фракции 20-40 мм. толщиной не менее 5 см в плотном теле. | м2 | 22,68 |
| 6. | Подсыпка щебня для восстановления ровности основания, марка 600, фракция 10-20 мм, толщиной не менее 5 см. | м2 | 345,47 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов, битум нефтяной | тн. | 0,94 |
| 8. | Устройство основания из щебня, марка 600, фракция 20-40, толщиной 15 см. | м2 | 45 |
| 9. | Устройство расклинивающего слоя основания, марка 600, фракция 5-10 мм, не менее 1 см. | м2 | 45 |
| 10. | Установка вибропрессованного бортового камня марки БР 100.20.8 на бетон. | пог.м | 266 |
| 11. | Устройство асфальтобетонного покрытия, асфальтобетонная смесь марки 2, тип Б, толщиной в плотном теле не менее 4 см. | м2 | 390,47 |
| 12. | Засыпка землей газонной части вдоль борта с обеих сторон вручную на ширину 0,5м., толщиной 10 см. | м2 | 133 |
| 13. | Засыпка землей газонной части, толщиной 10 см. | м2 | 108,5 |
| 14. | Посев газона | м2 | 241,5 |

Перечень объектов:

ул.Екатерининская от дома №33 до ул.М.Горького (нечетная сторона);

ул.Пушкина, 13 (ост. «ул.Сибирская»);

ул.Крисанова от ул.Ленина вдоль ж/д №19(нечетная сторона).

Заказчик  ____________ С.В. Пивнев	    Подрядчик    ____________   (_____________)

Приложение №____

к муниципальному контракту №___

от «__» _________ 2012г

Образец

АКТ

о приемке выполненных работ

от ________________ № ______

| № п/п | Наименование объекта работ, их перечень (виды) | Ед. изм. | Объем | Стоимость по договору, всегос НДС | Процент снижения ежемесячный |  | Принятая сумма к оплате с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по акту с НДС, |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |

Общий процент снижения  _____________________________________________________

Принято к оплате:   ___________________________________________________________

Сдал:							 Принял

Подрядчик						 Заказчик

__________________________________               ____________________________________

(Должность)					                (Должность)

__________________________________		____________________________________	(подпись, расшифровка подписи)				(подпись, расшифровка подписи)

КС-3									  Приложение №5			                                           Образец			      к  муниципальному контракту №__ от «___ »____________ 2012г.

┌────────┐

Заказчик ______________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             │        │

├────────┤

Подрядчик _____________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)                    │        │

├────────┤

Объект работ___________________________________________ │        │

(наименование, адрес)                        ├────────┤

_______________________________________________________ │        │

├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

СПРАВКА      ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │                               │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

Итого │        │

├────────┤

Сумма НДС │        │

├────────┤

Всего с учетом НДС │        │

Заказчик        __________________ ____________ _____________________

(должность)                                        (подпись)                    (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик     _______________________     _______________        ____________________________

(должность)                             (подпись)                          (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение №___

к муниципальному контракту  №___

от «____» ________ 2012г.

Образец

АКТ

контрольной проверки выполненных работ

от ________________ № ______

Контрольная проверка выполненных работ произведена:

представителем со стороны Заказчика:  	_____________________________________________

представителем со стороны Подрядчика:	___________________________________________

| № п/п | Наименование объекта | Замечания по результатам работы | Отметка об устранении змечаний | % снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Подрядчику необходимо в срок до ____________  устранить следующие недостатки, выявленные в ходе проведения контрольной проверки:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

Представитель Заказчика:	________________                                          (________________)

Представитель Подрядчика:	 ________________                                        (_________________ )

# Приложение № __

# к муниципальному контракту  №___1

# от «____»   мая 2012г.

Критерии оценки качества выполняемых работ и условия снижения их стоимости

| № п/п | Критерии оценки | Процент снижения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 100 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 0 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 40 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 40 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 0 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 20 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 40 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 100 |
| 2.5. | Поперечн0е сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 40 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 40 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 40 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.8. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 20 |
|  | Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 40 |
|  | Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.9. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 |
| 2.10. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000м2 Водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого на 0,02 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
| 2.11. | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,02 | 100 |
| 2.12 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | 20 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 40 |
|  | На двух вырубках из трех на 7000 м2 трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2 МПа | 100 |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком и проектным институтом | 100 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97 | 100 |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям Гост 9128-97 | 100 |
|  | Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 |
| 3 | Укладка тротуарной плитки |  |
|  | Не выдержана ровность покрытия (продольная и поперечная); Не выдержана ровность швов между плиткой. | 30 |
|  | Не вывезен строительный мусор Уступы в стыках смежных плит превышают 2 мм более чем на 15% измерений | 50 |
|  | Не уплотнено основание из ПГС и пескоцементной смеси. Ширина швов более 8 мм на более чем 20% результатов измерений Уступы в стыках смежных плит превышают 5 мм более чем на 20% измерений | 100 |
|  | Уложенная плитка не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | 100 |

Заказчик: ________________ С.В. Пивнев                   Подрядчик: ____________ (____________)

Приложение №__

к муниципальному контракту №__

от «___»__________2012г.

Образец

АКТ

освидетельствования скрытых работ (форма)

№_____________________                                                                                        «___»_______________20__г.

Представитель заказчика_______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель подрядной организации  __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы)

произвели осмотр работ, выполненных____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы )

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы__________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по техническому заданию   __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

,

3. При выполнении работ применены_____________________________________________________________

(наименование строительных материалов,

_____________________________________________________________________________________________

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

____________________________________________________________________________________________

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.)

5. Даты: начала работ           «____»________________ 20___г.

окончания работ      «____»________________ 20___г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и требованиями их приемки

7. Разрешается производство последующих работ по _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(наименование работ,  конструкций)

Акт составлен в _______ экземплярах.

Подписи членов комиссии:

Представитель  заказчика:      __________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель подрядной организации:    _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: _______________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Заказчик: _____________________________________________________

Подрядчик: _________________________________________________

Приложение №___

к  муниципальному контракту №__

от «___»_________ 2012г.

Образец

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ муниципального контракта от __________ № __ Вам необходимо устранить дефекты, недостатки и нарушения работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе, согласно условий муниципального контракта от ________ № __ и технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ и СанПИН выявленные в ходе проверки качества работ от «__» ____________ 2012г., в нижеуказанные сроки:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений, о результатах их устранения сообщить в МКУ «Благоустройство Ленинского района» (Заказчику) в письменной форме и подтвердить факт устранения фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени его съемки.

Срок для предоставления информации об устранении выявленных дефектов, недостатков, и (или) прочих нарушений обязательств Подрядчика  по муниципальному контракту №__ от       __________ назначен на 9 часов «___» ________ 2012г.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка о фактическом устранении дефекта, недостатка, нарушения: _____________________________________________________________________________.

(указать дату и время получения информации, либо проведения повторной проверки)

Представитель Заказчика:             				            (___________________)

(подпись, печать)	                             Ф.И.О)

Приложение № __

к муниц. контракту № __

от «___»__________2012г.

Образец

_________________________________________

( Логотип предприятия, фирмы)

ПРИКАЗ № ________

г. Пермь 								      «___» _____________ 2012г.

«О назначении уполномоченного представителя

Подрядчика для проведения мероприятий

по сдаче-приемке выполненных работ и оформлению

необходимых документов»

В связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту прочих элементов автомобильных дорог (тротуаров) в Ленинском районе г. Перми,  и качественной реализации принятых по нему обязательств на 2012год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить уполномоченным представителем со стороны Подрядчика _________________ ________________________________________ и наделить его (её) полномочиями на участие в составе комиссий по проверке качества и приемке выполненных работ с правом подписания нижеследующих документов:

1. актов контрольных проверок;

2. актов приемки выполненных работ;

3. справок о стоимости выполненных работ и понесенных затрат (КС-3);

4. актов освидетельствования скрытых работ;

5. предписаний Заказчика  на устранение выявленных дефектов или недостатков;

Директор                                    ____________________                    (___________)

М.П.

« С содержанием приказа ознакомлен (на)

и согласен (на) _____________________ ( ______________)

«___» ______________ 2012г.