Приложение № 2

- к документации об аукционе

ДОГОВОР №_____

на выполнение общестроительных работ по адресу

г.Пермь, ул.Бушмакина, д.18

МБСКОУ «СКОШ для детей с ОВЗ № 152» г.Перми

| г. Пермь | «____»__________20__ г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ОВЗ № 152» г.Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________,  действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны», заключили на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ___ _______2012 г.  № ____ настоящий Договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить общестроительные работы по адресу г.Пермь, ул.Бушмакина, д.18 МБСКОУ «СКОШ для детей с ОВЗ № 152» г.Перми и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с Договором выполнение работ осуществляется подрядчиком в соответствии с локально-сметным расчетом, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору (цена Договора) составляет _________(__________________________________________) рублей., в т.ч НДС18%

2.2. Коэффициент снижения по результатам открытого аукциона в электронной форме  составляет ___________.

2.3. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании открытого аукциона в электронной форме.

2.4. Цена Договора  включает  все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, а также расходы по обеспечению всеми необходимыми материалами и оборудованием, выполнение работ по текущему ремонту, включая неразрывно связанные с выполнением текущего ремонта работы, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, за исключением расходов на осуществление технического надзора.

2.5. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.При выполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

3.1.1. в течении 3-х календарных дней согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. принять Объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-передачи Объекта в работу;

3.1.3. выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором и Приложением №1 с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим Договором.

3.1.4. за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Договору;

3.1.5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Договора);

3.1.7. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Договора.

3.1.8.извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.9. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2.В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

3.3. Согласовывать все необходимые изменения видов, объемов работ, только после согласования с Заказчиком (официальным представителем Заказчика).

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.передать  или обеспечить передачу Подрядчику через руководителя образовательного учреждения или через своего представителя в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего Договора по акту приема-передачи Объект в работу;

4.1.2.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. в течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора;

4.1.4. оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

4.1.5. при надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Договора, в течение 10 дней  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения Договора.

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчика Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение Договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему Договору.

5.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.     Срок выполнения работ: с момента передачи Объекта в работу  до 15.08.2012 года.

    - Началом выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи Объекта в работу.

    - В случае если Подрядчик отказывается или не предоставил по истечение 3-х дней подписанный акт приема-передачи Объекта в работу,  Заказчик исчисляет срок выполнения работ с момента подписания настоящего Договора.

    - Окончанием выполнения работ, считается дата, указанная в акте приема-передачи Объекта в эксплуатацию.

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в «Графике производства работ» (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора

6.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 40 банковских дней с момента приемки работ Заказчиком в установленном порядке.

6.2.  Оплата производится Заказчиком на основании документов:

- акта ввода объекта в эксплуатацию,

- подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета;

- исполнительной документации, определенной техническим заданием действующими нормативами в строительстве и условиями   Договора.

6.3. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата по Договору,  производится на счет Подрядчика.

6.4. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Договора.

7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Производство работ.

7.1.1. Работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующимим  отраслевыми стандартами и  другими нормативными документами.

7.1.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы выполнения.

7.1.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию осуществляющий технический надзор со стороны Заказчика – Муниципальное казенное учреждение «Управление строительством» (далее – МКУ «УС»)  о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.1.4. При производстве общестроительных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с локально-сметным расчетом, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора, участвует МКУ «УС», а также руководитель образовательного учреждения - Объекта.

7.1.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на Объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.1.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

7.1.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.1.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика , внесенного в журнал производства работ.

7.1.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

7.1.10. Подрядчик  обеспечивает уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с Объекта в период производства работ.

7.1.11.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления технического надзора на Объекте по данному Договору.

7.1.12. Заказчик с участием руководителя образовательного учреждения (Объекта) и  МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

8. ПРИЕМКА  РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ:

8.1.1. Приемка результата работ может осуществляться по усмотрению Заказчика  поэтапно или после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.1.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС», руководителем образовательного учреждения при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.1.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.1.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

9.2. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания актом о приемке в эксплуатацию.

9.3. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

11.3.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий Договора (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящим Договором предусмотрено обеспечение исполнения Договора в размере                            94335,02 рублей, что составляет 10% начальной (максимальной) цены Договора.

13.2. Способом обеспечения исполнения Договора является __________________________________________

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

14.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (один для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5.Для решения текущих вопросов по Договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

14.6.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1        Техническое задание (локально-сметный расчет).

Приложение № 2       График производства работ.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| МБСКОУ «СКОШ для детей с ОВЗ № 152» г.Перми Адрес: 614047, г.Пермь, ул.Бушмакина,18 Банковские реквизиты: Департамент финансов администрации города Перми (МБСКОУ «СКОШ для детей с ОВЗ № 152» г.Перми л/с 06930002977) в РКЦ г. Пермь. ИНН 5907016812. КПП 590701001. р/с 40701810300003000001. БИК 045744000. |  |

________________________/Соколова В.Р./             ____________________/_____________/

МП                                                                                  МП

Приложение 2

к муниципальному контракту

№____________от_________

План-график работ

| № | Наименование этапа работ | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |