Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту улицы Налимихинская

Кировского района г.Перми в 2012 году от 04.07.2012 г.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

Муниципальный контракт № ______

г. Пермь                                                                                                                     ____ ______ 2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ______________________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением единой комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту улицы Налимихинская Кировского района г.Перми в 2012 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2. Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию объекта после окончания производства работ, в т.ч. скрытых (документация должна содержать наименование объекта и срок ее предоставления).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования представителем Заказчика скрытых работ не допускается.

В случае предъявления выполненных работ без предварительной фиксации скрытых работ представителем Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости  по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

3. Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения контракта.

Начало:         _________ 2012г.

Окончание:   _________ 2012г.

5. Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. Дополнительные условия.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                         Подрядчик:

| МКУ «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Перми МКУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________/___________/ «__» ______________ 2012 года. м.п. | _________________/_________________/ «__» ________________ 2012 года. м.п. |

Приложение № 1

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЛИЦЫ

НАЛИМИХИНСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА  Г. ПЕРМИ В 2012 ГОДУ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прочистка водоотводной канавы до нижнего уровня труб с устройсвом откоса : -Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы. -Планировка поверхности откоса. -Вывоз грунта на расстояние 2 км | 1000 м3 грунта | 0,21 |
| 2 | Прочистка съездов, входных и выходных площадок труб, водоотводной канавы до нижнего уровня труб,: разработка грунта вручную - Прочистка канавы, съездов - Зачистка дна и поверхности стенок, откосов. - Погрузка на автомобили для вывозки. - Вывоз грунта на расстояние 2 км | 100 м3 грунта | 1,25 |
| 3 | Прочистка труб д.до 700мм от ила и грязи | труб | 10 |
| 4 | Засыпка промоины щебнем фр.40-70 М600: - Завоз и россыпь материала. - Планировка вручную- 20м2 | м3 | 18 |
| 5 | Уплотнение грунта откосов и дна канавы, откосов перекрестков пневматическими трамбовками после прочистки съездов и канавы, группа грунта 2 | 100 м3 грунта | 0,5 |

2. Условия выполнения работ:

2.1. При производстве работ по прочистке водоотводной канавы и съездов от грунта и ила: не нарушить откосы, задернованные травой.

2.2. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В состав исполнительной документации кроме общего журнала производства работ входят акты скрытых работ, исполнительные схемы и фото-документация на бумажном носителе после выполнения работ, в том числе скрытых.

Исполнительную документацию оформляет Подрядчик.

2.3. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.4. Приведение объекта после производства работ в нормативное состояние: уборка мусора, восстановление нарушенного благоустройства.

3. Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ.

4.  Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 12 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 14 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 15 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 18 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве , ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 19 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 20 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 21 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |

Заказчик: ________________//                                          Подрядчик:________________//

Приложение № 2

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |
| " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________2012 г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Выполнение работ по ремонту ул.Налимихинской Кировского района г.Перми в 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _____________________70157,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _________________________________18648,8 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-013-01 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Прочистка водоотводной канавы : разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1 |  | 1000 м3 грунта |  |  | 0,21 |  |  |  | 2145,48 |  |  |  | 49,92 |  |  | 2092,31 |  | 254,46 | 450,55 | 10,48 | 439,39 |  |  | 53,44 |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 1,34 | 18,56 | 3,9 |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Прочистка съездов, входных и выходных площадок труб: разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 100 м3 грунта |  |  | 1,25 |  |  |  | 920,4 |  |  |  | 920,4 |  |  |  |  |  | 1150,5 | 1150,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  |  | 147,5 |  |  |  |
| 4 | ФССЦпг01-01-01-039 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  | 1 т груза |  |  | 175 |  |  |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 822,5 |  | 822,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг03-21-01-002 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) |  | 1 т груза |  |  | 469 |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  | 1993,25 |  | 1993,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр66-25-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка труб диаметром до 700 мм от ила и грязи |  | 1 пролет |  |  | 10 |  |  |  | 21,08 |  |  |  | 21,08 |  |  |  |  |  | 210,8 | 210,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  | 25,8 |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-408-0020 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Засыпка промоины щебнем: щебень марка 600, фракция 40-70 мм |  | м3 |  |  | 18 |  |  |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1774,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР01-02-027-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000 м2 спланированной площади |  |  | 0,02 |  |  |  | 1049,19 |  |  |  | 1049,19 |  |  |  |  |  | 20,98 | 20,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  | 2,46 |  |  |  |
| 11 | ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Уплотнение грунта откосов и дна канавы, откосов перекрестков пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 100 м3 уплотненного грунта |  |  | 0,5 |  |  |  | 417,61 |  |  |  | 106,88 |  |  | 310,73 |  | 30,58 | 208,81 | 53,44 | 155,37 |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  | 12,53 |  |  | 6,27 | 3,04 | 1,52 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6632,19 | 1446,2 | 3410,51 |  |  | 68,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,37 |  | 5,42 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40628,49 | 17802,7 | 5807,39 |  |  | 846,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,37 |  | 5,42 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц.02 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1, 11, 2, 8-10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24648,01 | 16356,5 | 2396,88 |  |  | 777,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9348,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12763,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2594,95) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1634,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 14420,92) (Поз. 2, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9806,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 1632,93) (Поз. 1, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6063,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 14420,92) (Поз. 2, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4470,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2594,95) (Поз. 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1632,93) (Поз. 1, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5659,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,61 |  | 5,42 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28183,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,5 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3553,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8610,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5267,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7667,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительым) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59455,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,37 |  | 5,42 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7670,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5807,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18648,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12763,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6063,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10702,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70157,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,37 |  | 5,42 |  |

Понижающий коэффициент________________________________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента_______

Приложение № 3

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт (контракт) |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (контрактная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к МК № 01-03-___ от _____2012г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Муниципальный контракт(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |