Приложение  № 4 к муниципальному контракту

График выполнения работ

По объекту «Канализация для водоотведения жилых домов, мкрн. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г.Перми»

| № п/п | Наименование работ |  | август-сентябрь |  |  |  |  | октябрь - ноябрь |  |  |  |  | ноябрь - декабрь |  |  |  |  |  | декабрь-январь |  |  |  |  | январь-февраль |  |  |  |  | февраль-март |  |  |  |  |  | март-апрель |  |  |  |  |  | апрель-май |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 27 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 4 | 5 - 11 |  | 12 - 18 | 19 - 25 | 26 - 2 | 3 - 9 | 10 - 16 | 17 - 23 | 24 - 30 | 31 - 6 | 7 - 13 | 14 - 20 | 21 - 27 | 28 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 3 |  | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 |  | 25 - 31 | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 |  | 29 - 5 | 6 - 12 | 13 - 19 | 20 - 22 |
|  | Дни |  | 1 - 7 | 8 - 14 | 15 - 21 | 22 - 28 | 29 - 35 | 36 - 42 | 43 - 49 | 50 - 56 | 57 - 63 | 64 - 70 | 71 - 77 |  | 78 - 84 | 85 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 | 120 - 126 | 127 - 133 | 134 - 140 | 141 - 147 | 148 - 154 | 155 - 161 | 162 - 165 | 162 - 165 | 141 - 147 | 148 - 154 |  | 155 - 161 | 162 - 165 | 162 - 165 |  | 141 - 147 | 148 - 154 | 155 - 161 | 162 - 168 | 169 - 175 |  | 176 - 182 | 183 - 189 | 190 - 196 | 197 - 199 |
| 1 | Передача Подрядчику проектно-сметной документации и необходимых документов для получения разрешений и согласований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Передача объекта строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Получение разрешения на производство земляных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж перепадных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Сдача законченного строительством объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» Директор ______________С.А.Селиванов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |