График работы

| Дни | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1-5 | Снятие размеров |  |
| 5-25 | Изготовление конструкций |  |
| 26 | Туалет для персонала и для посетителей | 2 |
| 27 | Холл №1 | 2 |
| 28 | Холл №2 | 2 |
| 29 | Гардероб | 1 |
| 30 | Сдача работ Заказчику и представителю технического надзора, устранение замечаний |  |