УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту

объектов озеленения общего пользования:

газон по ул. Юрша на участке от ул. Лякишева до ул. Пушкарская

(четная сторона)

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа…………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..……………………………… ..…....10-11

- 2.2. Локальный сметный расчет стоимости…………………….см.на листе Excel…..

- 2.3.  Проект Контракта…………………………………………..….……………………12-33

- 2.4.  Контракт залога…………….…………………………………………………………...35

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Текущий ремонт объектов озеленения общего пользования: газон по ул. Юрша на участке от ул. Лякишева до ул. Пушкарская (четная сторона) |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 3 623 449 рублей 39 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – 30 дней с момента заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов контрольной проверки , освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций, освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев . приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 181 172 рубля 47 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «08» августа 2012 года 10:00 часов (время местное) |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «15» августа 2012 года |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «20» августа 2012 года |  |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 1 087 034 рубля 82 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Контракта поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контрактуу; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если Контракт поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По Контракту залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком Контракт залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования

газона по ул. Юрша на участке от ул. Лякишева до ул. Пушкарская (четная сторона)

Срок выполнения работ: 30 дней с момента заключения контракта.

Стоимость выполнения работ: 3 623 449 рублей 39 копеек

I. Замена бортового камня: 1. Разборка сломанных бортовых камней БР100.30.15 - 35пм; 2. Погрузка, перевозка, различного вида загрязнений, строительного мусора производится на полигон ТБО для захоронения - 4тн; 3. Устройство основания под бортовой камень из щебня для строительных работ, марка 800, фракции 20-40мм – 35пм; 4. Уплотнение щебеночного основания под борт - 35пм; 5. Установка бортовых камней БР100.30.15 (изготовленных по технологии вибропрессования) – 35пм; 6. Бетонирование бортового камня БР100.30.15, класс бетона В 15 (М200) – 35пм. Подготовительные работы: 1. Разборка грунта с применением ручных и механизированных работ, толщиной 5см, S=6044 м2; 2. Погрузка, перевозка, грунта, дерна, мусора производится на полигон ТБО для захоронения - 393тн; 3. Обустройство территории объекта: 3.1 заполнением просадок растительной землей (почвогрунт) с уплотнением,V=40м3; 3.2 планировка площади объекта с применением ручных и механизированных работ с перемещением излишнего грунта в просадки, формирование ровной поверхности с уклоном в сторону проезжей части S=6044 м2; III . Устройство тротуара: 1. Разработка грунта вручную для устройства твердого покрытия – V=24м3; 2. Погрузка перевозка строительного мусора на полигон ТБО для захоронения V=24м3; 3. Устройство основания (толщиной 15 см в уплотненном состоянии) из ПГС – V=28,8м3; 4. Уплотнение основания из ПГС пневматическими трамбовками – S=160 м2; 5. Устройство основания (толщиной 15 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракции 5-20мм – S=160 м2; 6. Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – S=160 м2; 7. Устройство асфальтобетонных покрытий (смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Г, марка 2, толщиной 5 см – S=160м2; 8. Установка бортовых камней БР100.20.8 (изготовленных по технологии вибропрессования) – 80пм; 9. Бетонирование бортового камня БР100.20.8, класс бетона В 15 (М200) – 80пм. IV. Устройство ограждающих элементов газона 1. Разборка грунта, асфальтобетона - копание ям V=3,82м3 (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 85 ям, грунт засыпается в просадки; 2. Установка 85 металлических стоек (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции ПГС не более 20 мм); 3. Бетонирование стоек - 85шт, бетон В15 (М200) – V=3,44м3; 4. Монтаж (сварка) стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 81шт; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом (грунтовка, покрывной слой); 6. Эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №1; Технические характеристики ограждения из стали (секции) на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0мм; (высота – 0,8м, заглубление 0,5м; марка стали Ст1сп - Ст3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0мм, марка стали Ст1сп - Ст3сп; - заглушки из стального листа толщиной не менее 2мм, марка стали Ст3пс; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям только в заводских условиях, на объекте не допускается; - покрывной слой - цвет черный. V. Устройство ландшафтной композиции: 1. Разборка грунта толщиной – 5см, площадь – S=220м2, V=11м3 2. Погрузка перевозка дерна, грунта строительного мусора производится на полигон ТБО для захоронения – 14,3тн; 3. Планировка площадей ручным способом – S=220м2; 4.Разбивка участка и нанесение рисунка – S=220м2; 5.Устройство прослойки из нетканого материала типа лутрасил (80гр на 1м2) или эквивалент, с закреплением краев проволочными шпильками – S=77м2; 6.Установка бордюрной ленты для стыковки, крепления инертного материала – 344пм; - бордюрная лента из стали листовой оцинкованной толщиной 1,5мм, ширина ленты 12см, вес 494кг; - проволочная шпилька изготовлена из проволоки стальной оцинкованной диаметром 2,5мм, шпилька фиксирует ленту через 0,4м, длинна шпильки – 20см; 7. Россыпь и разравнивание инертного материала – S=77м2, толщиной 5см в уплотненном состоянии; - инертный материал белого цвета - крошка мраморная фракции 10мм – 15мм, V=7,7м3; - уплотнение инертного материала площадью - S=77м2. Поверхность инертного материала должна быть без ям и кочек. VI. Посадка цветов: 1. Подготовка почвы под цветник из многолетников с добавлением растительной земли (почвогрунта) толщиной 20см в уплотненном состоянии – S=4м2; 2. Посадка многолетников - S=4м2: - Гипсофила ползучая. Цвет белый, цветки махровые, высота растений 10-15см – 20шт; - Золотарник канадский «Патио». Цвет желтый, соцветия 20см, высота растений 40-60см – 12шт. 3. Подготовка почвы под цветник для луковичных культур с добавлением растительной земли (почвогрунта) толщиной 20см в уплотненном состоянии – S=30м2; 11.Посадка луковичных растений – S=30м2: - Тюльпан Hybris «Барселона». Цвет ярко-розовый. Цветок бокаловидной формы, высотой – 8см. Высота растения 50см – 1500 луковиц. VII. Посадка деревьев и кустарников: 1. Разбивка участка для посадки древесно-кустарниковых растений – S=54,5м2; 2. Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников хвойных пород (Туя западная «Смарагд» и Туя западная «Голден Глоуб» ) с комом земли 0,5*0,5*0,4м, с добавление растительной земли 75% - 12 ям. 3. Посадочный материал - Туя западная «Смарагд» - 6 деревьев. Высотой не менее - 1,5м и не более - 1,8м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5м. 4. Посадочный материал - Туя западная «Голден Глоуб»» - 6 деревьев. Высотой не менее – 0,6м и не более – 0,8м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5м. 5. Посадка деревьев с комом земли 0,5*0,5*0,4м: - Туя западная «Смарагд» - 6 деревьев; - Туя западная «Голден Глоуб»» - 6 деревьев. 6. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы с заменой растительной земли 75% - 42 ямы. 7. Посадка кустарников с комом земли не менее 0,4*0,4м – 42 кустарника: - Можжевельник горизонтальный «Андорра Вариегата» высота не менее 0,3м, форма подушковидная, длинна наибольшей скелетной ветви стелющихся садовых хвойных форм растений не менее 0,6м - 12 кустарников; - Барбарис Тунберга «Atropurpurea» высота кустарника не менее 0,7м не более 0,9м, не менее 3-х скелетных ветвей – 6 кустарников. - Хоста гибридная «Wide Brim». Декоративный многолетник. Хоста должна соответствовать параметрам - высота растения 50-60см, диаметр куста не менее - 30см. Листья зеленые с белым окаймлением – 24 куста. 8. Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями (полив, обмывка хвои, прополка, рыхление, внесение удобрений, осенняя подготовка почвы и кустарника) – 54 кустарника. VIII. Ремонт газонного покрытия - устройство рулонного газона: 1. Устройство рулонного газона – S=5660м2; 2. Вскапывание и перекопка уплотненных средних почв вручную на глубину 15-20см – S=5660м2 3. Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев – S=5660м2. 4. Укладка растительной земли с разравниванием. Раскладывание и прикатывание растительной земли (почвогрунт). Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок. Толщина плодородного слоя земли на объекте должна составлять – 10см в уплотненном состоянии – S=5660м2. 5. Трамбование вручную грунта. Участок должен быть сформирован без кочек и ям, с сохранением существующего уклона – S=5660м2. 6. Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку. Внесение минеральных удобрений, согласно агробиологическим требованиям для произрастания рулонного газона. Минеральные удобрение типа нитрофоска, азофоска или другое комплексное удобрение норма внесения 20- 30г/м2 в зависимости от типа удобрения – S=5660м2. 7. Пласты рулонного газона – S=5660м2. 8. Раскладка и укладка захватками готовых рулонных газонов (пластов дернины) с подрезкой и закреплением – S=5660м2. 9. Прикатывание легкими ручными катками – S=5660м2. 10. Полив газонов поливомоечной машиной – S=5660м2. 11.Уборка мусора и отходов с площади - S=5660м2. 12. Уходные работы (полив, кошение, удаление сорняков, аэрация) – S=5660м2. IХ. Санитарная прочистка древесно-кустарниковых насаждений 1.Санитарная прочистка древесных насаждений с формированием кроны (форма крона должна соответствовать породе дерева), с автовышки – 17 деревьев; 2. Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки, семена) в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения - S=3,54м2; 3. Антисептирование спилов более 5см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева) - 17 деревьев; 4. Погрузка, перевозка порубочных остатков, мусора производится на полигон ТБО для захоронения – 3,54тн.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли (почвогрунта), подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

Технология производства работ и условия выполнения работ.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №3. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схему с нанесением элементов благоустройства подлежащих ремонту по техническому заданию (твердое покрытие, ограждение, ландшафтная композиция);

- план озеленения с нанесением древесно-кустарниковых саженцев, цветочных растений, инертного материала ландшафтной композиции в М 1:100.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу и удалении поросли, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных (чрезвычайных) метеорологических условиях. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

Работы по обрезке древесных насаждений, которые находятся в охранной зоне электросетей  согласовать с балансодержателями воздушных сетей до начала производства работ.

Перед началом работ выполнить фото фиксацию деревьев с привязкой к улице, зданию.

Работы производить в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с автовышки, при необходимости с лестницы. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения.

Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5м. Обеспечивается формирования заданной Заказчиком формы кроны. Тополя ранее подверженные омоложению, но в данный момент долгое время нуждающиеся в обрезке подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются до основания ствола, где начинается развилка ветвей. Клен ясенелистный, если имеет наклон ствола относительно поверхности земли, подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются на высоту 5-7м. Такие породы: как черемуха Маака, береза, липа, ясень, рябина, клен обыкновенный, яблони и другие особо ценные породы, подвергаются санитарной обрезке, у них формируется светопроницаемая крона, соответствующая форме породы дерева.

Работы выполняются по следующей технологии:

- опиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки;

-обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов более 5 см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева);

- укладка кряжей, сучьев, веток в кучи.

Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность, людей близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и т.д.

3. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборки мусора, планировки участка.

4. Растительная земля, почвогрунт должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

4. Посадка растений осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч).

5.При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

7.Стальные элементы ограждения (секции) изготавливаются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограждения в плане и в профиле стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы ограждения и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ (на объекте). На объекте производства работ разрешается только окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом.

Закрепление стоек ограждения разрешается только после их выверки положения в плане и в профиле. Бетон  омоноличивания стоек применять с крупностью заполнителя более 40мм.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №2 «Паспорт растений».

Многолетние цветочные растения должны отвечать следующим параметрам:

- иметь закрытую корневую систему;

- каждое растение должно находиться в отдельном контейнере;

- каждый вид многолетнего растения должен быть одной высоты, одного цвета и оттенка;

- не должно быть поврежденных, больных растений;

- иметь паспорт растений Приложение №2.

Внесение гидрогеля и удобрений производится в присутствие Заказчика.

Параметры и характеристики луковиц Тюльпанов:

- луковицы цветочных культур должны быть очищены от земли, отмирающих чешуй;

- посадочный материал цветочных культур должен быть здоровым. На луковицах не допускается наличие вредителей, признаков болезни и механических повреждений;

- внешний вид, окраска, форма луковиц должны соответствовать характерным признакам данного вида и сорта;

- луковицы тюльпанов должны иметь отношение наименьшего диаметра к наибольшему на уровне поперечного сечения для первого размерного ряда не менее 0,61;

- вес луковиц Тюльпанов должен составлять не менее 40 г;

- длина окружности в наибольшем поперечном сечение луковицы Тюльпана должна составлять не менее 13 см.

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам установленным государственным стандартом - ГОСТ 25769-83 (с изм. от 01.01.1989г) «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород», саженцы четвертой группы. Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку в которой указывается: порода; группа; товарный сорт; количество растений.

Характеристика - Туи западной «Смарагд», конический сорт. Ветви нежные, изумрудно-зеленого цвета, не коричневеют зимой. Образует плотную, многоствольную крону. Высокая зимостойкость. Теневынослива.

Посадочный материал должен иметь плотную, симметричную, прямую, коническую, крону очищенную от сухих и поврежденных ветвей. Здоровую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждения вредителями и болезнями.

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия.»

Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку, в которой указывается: порода; группа; товарный сорт; количество растений.

- Можжевельник горизонтальный «Андорра Вариегата» должен соответствовать таблице №4 ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия.».

- Барбарис Тунберга «Atropurpurea» должен соответствовать ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия».

- Хоста гибридная «Wide Brim» должен соответствовать ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия».

10. Ямы и траншеи для посадки деревьев должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются.

- Саженцы деревьев должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются;

- саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №2 «Паспорт растений».

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования:

- пересадка осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч);

- глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляется вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста;

-корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно;

-после посадки необходимо установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась;

-дерево обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков;

-первые удобрения вносить — через 2 недели.

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования:

- саженцы декоративных кустарников должны быть с комом земли, упакованным в плотную тару;

- ямы и траншеи для посадки кустарников должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются;

- саженцы кустарников должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются;

- саженцы должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного ботанического вида, прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему;

- на саженцах не допускается механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями;

- саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №2 «Паспорт растений»;

- пересадка в период вегетации осуществляется утром (не позднее 8 ч.) или вечером (после 20 ч.);

- глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы кустарник не накренился после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляется вручную. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста.

-корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Кустарник должен стоять вертикально, а яма - засыпана ровно;

- для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась;

-кустарники обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около кустарников в группе досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков;

-первые удобрения вносить — через 2 недели.

11.  Уходные работы - полив должен быть регулярен, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Влажность почвы должна составлять 60% от полной влагоемкости почвы. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и хвои.

После полива почву необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см.

- Приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии;

- для смыва осевшей на хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев из расчета 2 - 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал", или эквиваленты, не содержащие отбеливающих компонентов).  Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч.);

-подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву комплексных минеральных удобрений;

- внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе). Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот.

При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы согласно МДС 13-5.2000.

Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

12.  Условия, необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона:

- Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины.

- Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу.

- Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом.

- Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 15 л/м2.

- Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности.

- Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна.

Параметры, которым должен отвечать рулонный газон:

Рулонный газон типа «Элитный» или эквивалент,  состоящий из мятлика – на 100%.

Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной,  2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены.

Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника, откуда его доставили, со сроками его срезки в питомнике. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов.

10. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

11.Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- акта освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций - Приложение №4;

- акта освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев; рулонных газонов; луковиц тюльпанов; многолетних растений - Приложение №5;

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №6 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

12. Работы выполнять в соответствии  с Приложением №7 «Схема планировки объекта».

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Приложение №1

Эскиз ограждающих конструкций

Приложение №2

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Приложение № 3

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г |  | «Саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 28849-90 |  |  | «Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур. Технические условия» |
| 14.1 | ГОСТ 28055-89 |  |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 30 | ГОСТ 8267-93 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ВСН 8-89 |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 32 | ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 33 | ГОСТ 13015-2003 |  |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 34 | ГОСТ 30412-96 |  |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 35 | ГОСТ Р 50597-93 |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 36 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 37 | ГОСТ 9128-2009 |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 6665-91 |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 40 | СНиП 3.01.03-84 |  |  | Геодезические работы в строительстве. |
| 41 | СНиП 3.02.01-87 |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
| 42 | ВСН 1-94 |  |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |

Приложение №4

Акт

освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций

разрешающий выполнять работы по установке ограждения на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика___________________________________________________________________________

| №п/п | Наименование элемента | Количество | Дата: контроля проверки качества | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр элементов ограждающих конструкций производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа до планируемого освидетельствования.

Приложение №5

Акт

освидетельствования: древесно-кустарниковых саженцев,

рулонных газонов, луковиц тюльпанов, многолетних растений

разрешающий выполнять работы на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование | Количество | Дата: проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр древесно-кустарниковых саженцев производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа планируемого освидетельствования.

Приложение №6

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию : (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

- Критерии оценки качества работ по озеленению.

| №п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенки и дно ям для посадки деревьев и кустарников не выравнены и не зачищены | 40 |
| 2 | Размер ямы не соответствует техническому заданию | 100 |
| 3 | Деревья и кустарники перевозятся не вертикальном положении | 40 |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у деревьев и кустарников | 80 |
| 5 | Параметры деревьев - и кустарников – не соответствует заданным параметрам технического задания: высоте, породе, виду, сорту. | 100 |
| 6 | На деревьях присутствуют механические повреждения | 60 |
| 7 | На деревьях присутствуют признаки болезней | 100 |
| 8 | Ком древесно-кустарниковых растений на 2 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 40 |
| 9 | Ком древесно-кустарниковых растений на 4 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 80 |
| 10 | Ком древесно-кустарниковых растений на 5 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 100 |
| 11 | Пересадка древесно-кустарниковых растений выполняется в период с (9 часов до 19 часов) | 80 |
| 12 | Не оголена корневая шейка у деревьев | 100 |
| 13 | Не промульчирована почва у древесно-кустарниковых растений | 40 |

II. Критерии оценки качества ограждающих конструкций.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | 70 |
| 5 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | 80 |
| 6 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 8 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | 100 |
| 9 | Строительный мусор не вывезен в течение рабочей смены | 20 |
| 10 | Установленные ограждение не соответствуют план-схеме согласованной с Заказчиком | 100 |
| 11 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | 80 |

III. Критерии оценки качества устройства рулонного газона.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна - газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. | 0 |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | 25 |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | 50 |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | 100 |
| 5 | Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | 100 |
| 6 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | 30 |
| 7 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | 100 |
| 8 | Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | 60 |
| 9 | Не уплотнен почвогрунт | 50 |

IV. Критерии оценки качества работ по устройству цветников.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почва цветника перед посадкой растений имеет сорные травы | 40 |
| 2 | Толщина завезенного почвогрунта не соответствует заданной толщины в техническом задании | 100 |
| 3 | Не предоставлен анализ почвогрунта | 100 |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у растений | 80 |
| 5 | Параметры цветочных растений не соответствует заданным параметрам технического задания виду, сорт, цвету. | 100 |
| 6 | На растениях присутствуют механические повреждения побегов, признаки болезней | 100 |
|  | Внесение гидрогеля произведено без присутствия Заказчика | 80 |

V. Критерии оценки качества работ по текущему ремонту твердых покрытий.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | После прохода катка остаются следы на основании из щебня | 50 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1. | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 2.3. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.4. | Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном) |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.5. | Уплотнение покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | 0 |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.6. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.1.2 примечание 3. | 0 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | 50 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.7. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия | 2 |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | 10 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | 100 |
| 2.8. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | 10 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | 50 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. | 100 |
| 3. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |
| 4. | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | 100 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | 100 |
|  | Бортовой камень установлен без опалубки | 30 |
| 5. | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 6. | Инертный материал не уплотнен | 80 |
| 7. | Инертный материал ниже бордюрной ленты более 1см | 100 |
|  | Инертный материал ниже бордюрной ленты на 0.5 см но не более 1см | 50 |
|  | Инертный материал выше бордюрной ленты более 1см | 100 |
| 8. | Шаг крепления бордюрной ленты шпильками не соответствует техническому заданию | 100 |

VI. Критерии оценки качества работ по санитарной прочистке деревьев и удалению поросли.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от общей стоимости работ по контракту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, срезы выполнены не под основание коры. | 5 |
| 2 | Имеются задиры коры на деревьях | 10 |
| 3 | Не обработаны срезы, дупла, морозобойные трещины антисиптирующим материалом, цвет краски не соответствует цвету коры дерева | 10 |
| 4 | Имеются порослевые побеги на стволе и у ствола | 10 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависших и поврежденных ветвей | 30 |
| 6 | Работы проводятся без соблюдения технологии указанной в техническом задании | 50 |
| 7 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | 0,1 ( за каждый день) |
| 8 | Произведена не соответствующая обрезка дереву (не соответствует техническому заданию и технологией обрезки древесных насаждений МДС 13-5.2000) | 10 (за каждое дерево) |
| 9 | При санитарной прочистке не однородность кроны, не сформирована крона (не соответствует форме кроны породы дерева) | 10 (за каждое дерево) |
| 10 | После проведения работ по санитарной прочистке дерево потеряло свой эстетический вид | 10 ( за каждое дерево) |
| 11 | Не обеспечена видимость дорожных знаков и на перекрестках | 10 (за каждое дерево) |
| 12 | Работы выполняются без автовышки санитарной прочистке | 10 (за каждое дерево) |

VII. Критерии оценки качества уходных работ.

| Размер снижения от общей стоимости работ по контракту % | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- |
| 0 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - 12 часов. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветов. Почва взрыхлена и прополота. Произведена подкормка удобрениями согласно агротехнологии растений. Растения подвязаны. Почва увлажнена. Газон высотой не более 5 см. |
| 5 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - суток. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветников. Канавки взрыхлены и не прополоты. Растения подвязаны. Газон высотой не более 10 см. Имеются сорные растения. |
| 10 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Почва в цветочных покрыта сухой коркой. Растения не подвязаны. Почва не увлажнена. Высота травостоя превышает 10 см. Газоны имеют очаги высохшего травостоя, присутствуют сорняки. |
| 15 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы – по истечению 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (присутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Присутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Растения не подвязаны. Высота травостоя превышает 10 см. Газоны имеют очаги высохшего травостоя, присутствуют сорняки. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

Приложение №7

Схема планировки объекта

М 1:1000

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по текущему ремонту

объектов озеленения общего пользования:

газон по ул. Юрша на участке от ул. Лякишева до ул. Пушкарская

(четная сторона)

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по текущему ремонту объектов озеленения общего пользования: газон по ул.Юрша на участке от ул.Лякишева до ул.Пушкарская (четная сторона) (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ;

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Паспорт растений (форма);

Приложение № 4 – Эскиз ограждающих конструкций;

Приложение № 5 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 6 – Акт освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций;

Приложение № 7 – Акт освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев, рулонных  газонов, луковиц тюльпанов, многолетних растений;

Приложения № 8 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 9 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 10 -  Акт  контрольной  проверки (форма);

Приложение № 11 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 12 – Предписание (форма);

Приложение № 13 – Схема планировки объекта;

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №5).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Срок производства работ:  в течение 30 дней с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

  - Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания

их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт контрольной проверки (Приложение № 10), Акт освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций (Приложение №6), Акт освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев (Приложение №7), Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение 3-х дней по окончании работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 8 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №5).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после подписания Контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика, а также исполнять предписания.

5.11.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.4. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.5. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- Контракта поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001; Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского районаг.Перми» Адрес: 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/сч.02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч.02933018336) ИНН 5906085556 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 ЗАКАЗЧИК; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

I. Замена бортового камня: 1. Разборка сломанных бортовых камней БР100.30.15 - 35пм; 2. Погрузка, перевозка, различного вида загрязнений, строительного мусора производится на полигон ТБО для захоронения - 4тн; 3. Устройство основания под бортовой камень из щебня для строительных работ, марка 800, фракции 20-40мм – 35пм; 4. Уплотнение щебеночного основания под борт - 35пм; 5. Установка бортовых камней БР100.30.15 (изготовленных по технологии вибропрессования) – 35пм; 6. Бетонирование бортового камня БР100.30.15, класс бетона В 15 (М200) – 35пм. Подготовительные работы: 1. Разборка грунта с применением ручных и механизированных работ, толщиной 5см, S=6044 м2; 2. Погрузка, перевозка, грунта, дерна, мусора производится на полигон ТБО для захоронения - 393тн; 3. Обустройство территории объекта: 3.1 заполнением просадок растительной землей (почвогрунт) с уплотнением,V=40м3; 3.2 планировка площади объекта с применением ручных и механизированных работ с перемещением излишнего грунта в просадки, формирование ровной поверхности с уклоном в сторону проезжей части S=6044 м2; III . Устройство тротуара: 1. Разработка грунта вручную для устройства твердого покрытия – V=24м3; 2. Погрузка перевозка строительного мусора на полигон ТБО для захоронения V=24м3; 3. Устройство основания (толщиной 15 см в уплотненном состоянии) из ПГС – V=28,8м3; 4. Уплотнение основания из ПГС пневматическими трамбовками – S=160 м2; 5. Устройство основания (толщиной 15 см в уплотненном состоянии) из щебня для строительных работ, марка 800, фракции 5-20мм – S=160 м2; 6. Уплотнение щебеночного основания пневматическими трамбовками – S=160 м2; 7. Устройство асфальтобетонных покрытий (смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Г, марка 2, толщиной 5 см – S=160м2; 8. Установка бортовых камней БР100.20.8 (изготовленных по технологии вибропрессования) – 80пм; 9. Бетонирование бортового камня БР100.20.8, класс бетона В 15 (М200) – 80пм. IV. Устройство ограждающих элементов газона 1. Разборка грунта, асфальтобетона - копание ям V=3,82м3 (шаг стоек 1,5 м), глубина - 0,6м – 85 ям, грунт засыпается в просадки; 2. Установка 85 металлических стоек (огрунтованных, окрашенных в заводских условиях) на основание из ПГС (размеры максимальной фракции ПГС не более 20 мм); 3. Бетонирование стоек - 85шт, бетон В15 (М200) – V=3,44м3; 4. Монтаж (сварка) стальных элементов секций (огрунтованных, окрашенных) – 81шт; 5. Окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом (грунтовка, покрывной слой); 6. Эскиз ограждающих конструкций прилагается, Приложение №4; Технические характеристики ограждения из стали (секции) на опорных столбах (стойках): - стойки – профили квадратные стальные черные 40*40*2,0мм; (высота – 0,8м, заглубление 0,5м; марка стали Ст1сп - Ст3сп; - секции - профили квадратные стальные черные 25*25*2,0мм, марка стали Ст1сп - Ст3сп; - заглушки из стального листа толщиной не менее 2мм, марка стали Ст3пс; - нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по металлическим конструкциям только в заводских условиях, на объекте не допускается; - покрывной слой - цвет черный. V. Устройство ландшафтной композиции: 1. Разборка грунта толщиной – 5см, площадь – S=220м2, V=11м3 2. Погрузка перевозка дерна, грунта строительного мусора производится на полигон ТБО для захоронения – 14,3тн; 3. Планировка площадей ручным способом – S=220м2; 4.Разбивка участка и нанесение рисунка – S=220м2; 5.Устройство прослойки из нетканого материала типа лутрасил (80гр на 1м2) или эквивалент, с закреплением краев проволочными шпильками – S=77м2; 6.Установка бордюрной ленты для стыковки, крепления инертного материала – 344пм; - бордюрная лента из стали листовой оцинкованной толщиной 1,5мм, ширина ленты 12см, вес 494кг; - проволочная шпилька изготовлена из проволоки стальной оцинкованной диаметром 2,5мм, шпилька фиксирует ленту через 0,4м, длинна шпильки – 20см; 7. Россыпь и разравнивание инертного материала – S=77м2, толщиной 5см в уплотненном состоянии; - инертный материал белого цвета - крошка мраморная фракции 10мм – 15мм, V=7,7м3; - уплотнение инертного материала площадью - S=77м2. Поверхность инертного материала должна быть без ям и кочек. VI. Посадка цветов: 1. Подготовка почвы под цветник из многолетников с добавлением растительной земли (почвогрунта) толщиной 20см в уплотненном состоянии – S=4м2; 2. Посадка многолетников - S=4м2: - Гипсофила ползучая. Цвет белый, цветки махровые, высота растений 10-15см – 20шт; - Золотарник канадский «Патио». Цвет желтый, соцветия 20см, высота растений 40-60см – 12шт. 3. Подготовка почвы под цветник для луковичных культур с добавлением растительной земли (почвогрунта) толщиной 20см в уплотненном состоянии – S=30м2; 11.Посадка луковичных растений – S=30м2: - Тюльпан Hybris «Барселона». Цвет ярко-розовый. Цветок бокаловидной формы, высотой – 8см. Высота растения 50см – 1500 луковиц. VII. Посадка деревьев и кустарников: 1. Разбивка участка для посадки древесно-кустарниковых растений – S=54,5м2; 2. Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников хвойных пород (Туя западная «Смарагд» и Туя западная «Голден Глоуб» ) с комом земли 0,5*0,5*0,4м, с добавление растительной земли 75% - 12 ям. 3. Посадочный материал - Туя западная «Смарагд» - 6 деревьев. Высотой не менее - 1,5м и не более - 1,8м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5м. 4. Посадочный материал - Туя западная «Голден Глоуб»» - 6 деревьев. Высотой не менее – 0,6м и не более – 0,8м. Внешний диаметр кроны не менее - 0,5м. 5. Посадка деревьев с комом земли 0,5*0,5*0,4м: - Туя западная «Смарагд» - 6 деревьев; - Туя западная «Голден Глоуб»» - 6 деревьев. 6. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы с заменой растительной земли 75% - 42 ямы. 7. Посадка кустарников с комом земли не менее 0,4*0,4м – 42 кустарника: - Можжевельник горизонтальный «Андорра Вариегата» высота не менее 0,3м, форма подушковидная, длинна наибольшей скелетной ветви стелющихся садовых хвойных форм растений не менее 0,6м - 12 кустарников; - Барбарис Тунберга «Atropurpurea» высота кустарника не менее 0,7м не более 0,9м, не менее 3-х скелетных ветвей – 6 кустарников. - Хоста гибридная «Wide Brim». Декоративный многолетник. Хоста должна соответствовать параметрам - высота растения 50-60см, диаметр куста не менее - 30см. Листья зеленые с белым окаймлением – 24 куста. 8. Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями (полив, обмывка хвои, прополка, рыхление, внесение удобрений, осенняя подготовка почвы и кустарника) – 54 кустарника. VIII. Ремонт газонного покрытия - устройство рулонного газона: 1. Устройство рулонного газона – S=5660м2; 2. Вскапывание и перекопка уплотненных средних почв вручную на глубину 15-20см – S=5660м2 3. Разравнивание вскопанной почвы граблями с разбивкой комьев – S=5660м2. 4. Укладка растительной земли с разравниванием. Раскладывание и прикатывание растительной земли (почвогрунт). Почвогрунт плодородный должен состоять из трехкомпонентной почвенной смеси: 50% торф низовой, 35% пойменная земля, 15% песок. Толщина плодородного слоя земли на объекте должна составлять – 10см в уплотненном состоянии – S=5660м2. 5. Трамбование вручную грунта. Участок должен быть сформирован без кочек и ям, с сохранением существующего уклона – S=5660м2. 6. Подкормка газона сухими минеральными удобрениями с равномерным разбрасыванием по участку. Внесение минеральных удобрений, согласно агробиологическим требованиям для произрастания рулонного газона. Минеральные удобрение типа нитрофоска, азофоска или другое комплексное удобрение норма внесения 20- 30г/м2 в зависимости от типа удобрения – S=5660м2. 7. Пласты рулонного газона – S=5660м2. 8. Раскладка и укладка захватками готовых рулонных газонов (пластов дернины) с подрезкой и закреплением – S=5660м2. 9. Прикатывание легкими ручными катками – S=5660м2. 10. Полив газонов поливомоечной машиной – S=5660м2. 11.Уборка мусора и отходов с площади - S=5660м2. 12. Уходные работы (полив, кошение, удаление сорняков, аэрация) – S=5660м2. IХ. Санитарная прочистка древесно-кустарниковых насаждений 1.Санитарная прочистка древесных насаждений с формированием кроны (форма крона должна соответствовать породе дерева), с автовышки – 17 деревьев; 2. Погрузка и перевозка порубочных древесных остатков, различных видов загрязнений (опил, почки, ветки, семена) в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения - S=3,54м2; 3. Антисептирование спилов более 5см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева) - 17 деревьев; 4. Погрузка, перевозка порубочных остатков, мусора производится на полигон ТБО для захоронения – 3,54тн.

Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности растительной земли (почвогрунта), подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере.

Согласовать проведение земляных работ на объекте с владельцами подземных коммуникаций.

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение №2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно Приложению №5. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями ВСН 37-84, ГОСТ, СНиП и нормативных документов.

1.Перед началом производства работ Подрядчик согласовывает

с Заказчиком:

- план-схему с нанесением элементов благоустройства подлежащих ремонту по техническому заданию (твердое покрытие, ограждение, ландшафтная композиция);

- план озеленения с нанесением древесно-кустарниковых саженцев, цветочных растений, инертного материала ландшафтной композиции в М 1:100.

Выше перечисленные согласования с Заказчиком осуществляется в письменном виде.

После согласования и утверждения выше перечисленных документов, Подрядчик допускается до выполнения работ.

2. Работы по санитарной обрезке, омоложению деревьев, сносу и удалении поросли, далее – обрезка деревьев, в городских условиях должна обеспечивать безопасность рабочих и людей, живущих или находящихся вблизи опасной зоны, которую необходимо огородить предупредительными или запрещающими знаками. Данные работы не производить при неблагоприятных (чрезвычайных) метеорологических условиях. Схема организации движения при работе с выходом на проезжую часть должна быть согласована с ГИБДД УВД.

Работы по обрезке древесных насаждений, которые находятся в охранной зоне электросетей  согласовать с балансодержателями воздушных сетей до начала производства работ.

Перед началом работ выполнить фото фиксацию деревьев с привязкой к улице, зданию.

Работы производить в соответствии с технологией обрезки древесных насаждений - МДС 13-5.2000.

При выполнении работ по обрезке деревьев, места среза тщательно зачищаются. Срезы свыше 5 см покрываются садовой замазкой, варом или масляной краской на натуральной олифе - антисептируются. Работы производятся с автовышки, при необходимости с лестницы. Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов. Вывозка производится в течение рабочей смены на полигон ТБО для захоронения.

Санитарная обрезка: при санитарной обрезке формируется равномерная светопроницаемая крона, вырезаются больные, усыхающие и надломленные ветви, пеньки и шипы, порослевые и жировые побеги (без задиров), а также ветви, растущие внутрь кроны, сближенные с другими, отходящие от ствола под острым углом, растущие вертикально вверх или имеющие угрожающий наклон. Обеспечивается видимость дорожных знаков. Работы производятся с автовышки. Срезать ветви следует по рубец коры у основания ветви. Удаляются порослевые побеги (прикорневые и приствольные) - очистить «заподлицо» со стволом на высоту 5м. Обеспечивается формирования заданной Заказчиком формы кроны. Тополя ранее подверженные омоложению, но в данный момент долгое время нуждающиеся в обрезке подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются до основания ствола, где начинается развилка ветвей. Клен ясенелистный, если имеет наклон ствола относительно поверхности земли, подвергаются глубокой санитарной прочистке и обрезаются на высоту 5-7м. Такие породы: как черемуха Маака, береза, липа, ясень, рябина, клен обыкновенный, яблони и другие особо ценные породы, подвергаются санитарной обрезке, у них формируется светопроницаемая крона, соответствующая форме породы дерева.

Работы выполняются по следующей технологии:

- опиливание скелетных ветвей, ствола с автовышки;

-обрезка веток, очистка от сучьев;

- разделка на кряжи;

- удаление приствольной и стволовой поросли;

- антисептирование спилов более 5 см, дупел и морозобойных трещин масляной краской на натуральной олифе (цвет краски должен соответствовать цвету ствола дерева);

- укладка кряжей, сучьев, веток в кучи.

Работы по обрезке деревьев ведутся аккуратно, обеспечивая сохранность, людей близстоящих деревьев, зданий, киосков, автотранспорта, газонных и тротуарных покрытий, МАФ, контактных сетей, наружной рекламы и т.д.

3. На местности производятся работы по разбивке участка и подготовке территории, удалению сорняков, уборки мусора, планировки участка.

4. Растительная земля, почвогрунт должен иметь мелкокомковатую структуру, удобренную. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот. Подрядчик представляет лабораторный анализ состава и пригодности почвы, подтвержденный уполномоченными органами в данной сфере. Не допускается использование торфа при устройстве газона. При устройстве газона необходимо производить прокатку катком до и после посева, затем газон необходимо пролить водой. Содержание рулонного газона осуществляется по следующей технологии: ежедневная поливка в зависимости от погодных условий. Систематически производится рыхление, аэрация, прополка, кошение. Скошенную траву сгребают и вывозят в течение 4 часов.

4. Посадка растений осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч).

5.При нарушении целостности газонного покрытия, ограждения, бортового камня, древесных насаждений Подрядчик за свой счет восстанавливает нарушенное благоустройство. Складирование материалов на объекте  допускается исключительно в течение рабочей смены.

6.Вывозка собранного мусора и различных видов загрязнений производится на городской полигон ТБО для захоронения в течение рабочей смены. Складирование материалов допускается на объекте в течение рабочей смены.

7.Стальные элементы ограждения (секции) изготавливаются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно выполняться до монтажа металлических конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- несение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Верхняя часть стойки должна быть закрыта металлической заглушкой. Закрепление стоек следует производить после выверки положения ограждения в плане и в профиле стоек - по вертикали, верха секции - по горизонтали. Металлические элементы ограждения и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

Запрещается нанесение грунтовок и покрывных слоев на месте производства работ (на объекте). На объекте производства работ разрешается только окраска сварных соединении лакокрасочным защитным материалом.

Закрепление стоек ограждения разрешается только после их выверки положения в плане и в профиле. Бетон  омоноличивания стоек применять с крупностью заполнителя более 40мм.

9. Качество применяемых материалов должно отвечать по качеству и параметрам требованиям ГОСТа, соответствовать агробиологическим характеристикам растений, требованиям СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», МДС 13-5.2000. «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации». Посадочный материал должен иметь сертификат, паспорт соответствия - подтвержденный документами от уполномоченного органа в данной сфере Приложение №3 «Паспорт растений».

Многолетние цветочные растения должны отвечать следующим параметрам:

- иметь закрытую корневую систему;

- каждое растение должно находиться в отдельном контейнере;

- каждый вид многолетнего растения должен быть одной высоты, одного цвета и оттенка;

- не должно быть поврежденных, больных растений;

- иметь паспорт растений Приложение №3.

Внесение гидрогеля и удобрений производится в присутствие Заказчика.

Параметры и характеристики луковиц Тюльпанов:

- луковицы цветочных культур должны быть очищены от земли, отмирающих чешуй;

- посадочный материал цветочных культур должен быть здоровым. На луковицах не допускается наличие вредителей, признаков болезни и механических повреждений;

- внешний вид, окраска, форма луковиц должны соответствовать характерным признакам данного вида и сорта;

- луковицы тюльпанов должны иметь отношение наименьшего диаметра к наибольшему на уровне поперечного сечения для первого размерного ряда не менее 0,61;

- вес луковиц Тюльпанов должен составлять не менее 40 г;

- длина окружности в наибольшем поперечном сечение луковицы Тюльпана должна составлять не менее 13 см.

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам установленным государственным стандартом - ГОСТ 25769-83 (с изм. от 01.01.1989г) «Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород», саженцы четвертой группы. Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку в которой указывается: порода; группа; товарный сорт; количество растений.

Характеристика - Туи западной «Смарагд», конический сорт. Ветви нежные, изумрудно-зеленого цвета, не коричневеют зимой. Образует плотную, многоствольную крону. Высокая зимостойкость. Теневынослива.

Посадочный материал должен иметь плотную, симметричную, прямую, коническую, крону очищенную от сухих и поврежденных ветвей. Здоровую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждения вредителями и болезнями.

Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия.»

Каждый саженец должен иметь привязанную к стволу этикетку, в которой указывается: порода; группа; товарный сорт; количество растений.

- Можжевельник горизонтальный «Андорра Вариегата» должен соответствовать таблице №4 ГОСТ 28055-89 «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия.».

- Барбарис Тунберга «Atropurpurea» должен соответствовать ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия».

- Хоста гибридная «Wide Brim» должен соответствовать ГОСТ 26869-86 «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия».

10. Ямы и траншеи для посадки деревьев должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются.

- Саженцы деревьев должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются;

- саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №3 «Паспорт растений».

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования:

- пересадка осуществляется утром (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч);

- глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы дерево не накренилось после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляется вручную. Дерево с тяжелым комом не следует поднимать за ствол. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста;

-корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Дерево должно стоять вертикально, а яма засыпана ровно;

-после посадки необходимо установить специальные растяжки с фиксацией ствола, которые будут удерживать дерево от падения. Для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась;

-дерево обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около дерева досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков;

-первые удобрения вносить — через 2 недели.

При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования:

- саженцы декоративных кустарников должны быть с комом земли, упакованным в плотную тару;

- ямы и траншеи для посадки кустарников должны быть выкопаны заранее. После выкопки стенки и дно выравниваются и зачищаются;

- саженцы кустарников должны грузиться и перевозиться вертикально. Ком должен быть упакован в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а так же между комом и упаковкой не допускаются;

- саженцы должны иметь здоровую, нормально развитую, симметричную крону, типичную для данного ботанического вида, прямой штамб и хорошо сформированную корневую систему;

- на саженцах не допускается механических повреждений, а также внешних признаков повреждения вредителями и болезнями;

- саженцы принимаются партией одного ботанического вида и сорта, с документом из специализированного питомника растений, согласно Приложению №3 «Паспорт растений»;

- пересадка в период вегетации осуществляется утром (не позднее 8 ч.) или вечером (после 20 ч.);

- глубина посадочной ямы должна соответствовать размеру кома, чтобы кустарник не накренился после того, как земля утрамбуется и осядет. Посадка осуществляется вручную. Корни нужно расправить в яме по ходу их роста.

-корневая шейка должна быть оголена и приподнята над уровнем почвы. После проседания земли она уравнивается с верхним слоем почвы. Почву аккуратно трамбуют слоями, чтобы не было пустот между корнями. Кустарник должен стоять вертикально, а яма - засыпана ровно;

- для первого полива по краю посадочной ямы делают лунку и насыпают валик земли, чтобы вода не растекалась;

-кустарники обильно поливают, применяя стимуляторы роста. На следующий день после посадки почву около кустарников в группе досыпают до первоначального уровня и мульчируют (подсыпают подсушенное сено или солому, измельченную кору, щепу и т.п.) для препятствия испарению влаги и росту сорняков;

-первые удобрения вносить — через 2 недели.

11.  Уходные работы - полив должен быть регулярен, обеспечивать оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Влажность почвы должна составлять 60% от полной влагоемкости почвы. Особенно важны поливы в период усиленного роста активных всасывающих корней, побегов и хвои.

После полива почву необходимо разрыхлить на глубину 2 - 3 см.

- Приствольные лунки деревьев следует содержать без сорняков и в рыхлом состоянии;

- для смыва осевшей на хвое грязи и пыли необходимо проводить дождевание и обмыв крон деревьев из расчета 2 - 3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения. Обмыв крон производится с применением 0,1 - 0,2%-ных растворов различных моющих средств в воде (зеленое мыло, ОП-10, сульфонал "Универсал", или эквиваленты, не содержащие отбеливающих компонентов).  Дождевание и обмыв крон следует проводить в ранние утренние часы (не позднее 8 ч) или вечером (после 20 ч.);

-подкормку насаждений осуществляют путем внесения в почву комплексных минеральных удобрений;

- внесение стимуляторов производится одновременно с внесением минеральных удобрений (в одном рабочем растворе). Для повышения жизнедеятельности растений эффективно применение различных препаратов на основе гуминовых кислот.

При внекорневых обработках хвойных пород в растворы макроудобрений следует добавлять микроэлементы согласно МДС 13-5.2000.

Погрузка и перевозка дерна, грунта, мусора производится на полигон ТБО для захоронения.

12.  Условия, необходимые при выполнении работ по устройству рулонного газона:

- Пласты дерна в шахматном порядке раскатывают рядами. Края газонных рулонов должны быть плотно прижаты, не заходить друг на друга. Маленькие куски дернины располагаются внутри укладки, а не по краям. Каждый ряд должен заканчиваться пластом не менее половины его стандартной длины.

- Лишние фрагменты при устройстве рулонного газона отрезают аккуратно ножом. В ходе работы передвигаться следует по уложенному поверх настеленного газона дощатому настилу.

- Укатку рулонного газона необходимо делать сразу после раскатывания, обрезки и размещения элементов, ручным катком. Корни рулонного газона должны плотно соприкасаться с почвогрунтом.

- Швы между пластинами дерна засыпать смесью плодородной земли и песка. Затем готовый участок с задерненной поверхностью требуется обильно полить, так, чтобы увлажнились и сам газон, и земля под ним. Расход воды при первом поливе должен составлять 15 л/м2.

- Со второго дня устройство газонного покрытия полив осуществляют в течение семи дней, расходуя 5-10 литров воды на квадратный метр поверхности.

- Через неделю после устройства рулонного газона необходимо провести первый покос. Стрижку травы следует вести поперек направления укладки дерна.

Параметры, которым должен отвечать рулонный газон:

Рулонный газон типа «Элитный» или эквивалент,  состоящий из мятлика – на 100%.

Пласты дерна, доставляются на объект свернутыми в рулоны, должны иметь стандартный вес (18 кг) и размер (0,4 х 2 м). Толщина дерна должна быть равномерной,  2,0-2,5 см, высота травяного покрова – 4–5 см. Трава – однородного цвета у всех рулонов, сорняки должны отсутствовать. Если пласт рулонного газона встряхнуть, он не должен рваться. Корни должны быть густо переплетены.

Рулонный газон должен иметь документ из специализированного питомника, откуда его доставили, со сроками его срезки в питомнике. Время на доставку с момента заготовки не должно превышать 24 часов.

10. Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполненных работ, соответствующих данному техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств  стороны несут  имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением фотодокументов, схем-планов, журналов производства работ, актов на скрытые работы, документов, подтверждающих качество применяемых материалов.

11.Оплата выполненных работ осуществляется на основании:

- акта освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций - Приложение №6;

- акта освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев; рулонных газонов; луковиц тюльпанов; многолетних растений - Приложение №7;

- актов контрольных проверок качества работ. Оценка качества выполняемых работ и снижение стоимости производятся в соответствии с Приложением №8 «Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости по текущему ремонту»;

12. Работы выполнять в соответствии  с Приложением №13 «Схема планировки объекта».

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания акта выполненных работ на 24 месяца.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение №3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Эскиз ограждающих конструкций

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

Паспорт растений

| ПАСПОРТ Выдан_____________________________________________________________________________ Питомник, область, край, республика |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер партии | Назначение саженцев | Порода | Группа саженцев | Товарный сорт | Количество саженцев | Дата выкопки | Дата отправления |
| … | …. | …. | …. | … | …. | … | …. |

Документ выдан карантинной инспекцией на саженцы________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование инспекции, номер документа, дата

Руководитель хозяйства____________________________________________________________

Ответственный специалист_________________________________________________________

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ

| 1 | МДС 13-5.2000 |  |  | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 |  |  | Благоустройство территории |
| 3 | ГОСТ 25769-83 | с изм. от 01.01.1989г |  | «Саженцев деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия» |
| 4 | ГОСТ 26869-86 |  |  | «Саженцы декоративных кустарников. Технические условия» |
| 5 | ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 26213-91 |  |  | «Почвы» «Почва» Номенклатура показателей санитарного состояния «Почва» Методы определения органического вещества |
| 6 | ГОСТ 28329-89 |  |  | «Озеленение городов термины и определения» |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 9757-90 |  |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 12 | СНиП 12-03-99 |  |  | Безопасность труда в строительстве |
| 13 | ОДМ 218.011-98 |  |  | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог. |
| 14 | ГОСТ24909-81 | Изм. 01.01.1988г |  | Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 28849-90 |  |  | «Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур. Технические условия» |
| 14.1 | ГОСТ 28055-89 |  |  | «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия» |
| 15 | СНиП 2.07.01-89* |  |  | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
| 16 | СНиП III-4-80* |  |  | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 17 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 18 | ГОСТ 28915-91 |  | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 19 | ГОСТ 26388-84 |  | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |  |
| 20 | ГОСТ 15878-79 |  | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения |  |
| 21 | ГОСТ 14776-79 |  | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |  |
| 22 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация |  |
| 23 | РД 34 15.132-96 |  | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |  |
| 24 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |  |
| 25 | СНиП 35-01-2001 |  |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |
| 26 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 3.04.03-85 |  |  | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозий. |
| 28 | ГОСТ 8639-82 |  |  | Трубы стальные квадратные с изменениями №4. |
| 29 | ГОСТ 13663-86 |  |  | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 30 | ГОСТ 8267-93 |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ВСН 8-89 |  |  | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 32 | ГОСТ 28570-90 |  |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций. |
| 33 | ГОСТ 13015-2003 |  |  | Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортировки и хранения. |
| 34 | ГОСТ 30412-96 |  |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 35 | ГОСТ Р 50597-93 |  |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 36 | ВСН 37-84 |  |  | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 37 | ГОСТ 9128-2009 |  |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 6665-91 |  |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 7473-94 |  |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 40 | СНиП 3.01.03-84 |  |  | Геодезические работы в строительстве. |
| 41 | СНиП 3.02.01-87 |  |  | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
| 42 | ВСН 1-94 |  |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

Акт

освидетельствования металлических элементов ограждающих конструкций

разрешающий выполнять работы по установке ограждения на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика __________________________________________________________

Представитель  Подрядчика_________________________________________________________

| №п/п | Наименование элемента | Количество | Дата: контроля проверки качества | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр элементов ограждающих конструкций производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа до планируемого освидетельствования.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

(форма)

Акт

освидетельствования древесно-кустарниковых саженцев,

рулонных газонов, луковиц тюльпанов, многолетних растений

разрешающий выполнять работы на объекте

_______________ 20____г.

Представитель Заказчика ____________________________________________________________________________

Представитель Подрядчика__________________________________________________________________

| №п/п | Наименование | Количество | Дата: проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Подписи:

Заказчик

Подрядчик

Примечание: осмотр древесно-кустарниковых саженцев производится по согласованию с Заказчиком. Согласование времени и места Подрядчик производит в письменном виде не позднее, чем за 24 часа до планируемого освидетельствования.

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение 8

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по текущему ремонту в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию : (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

- Критерии оценки качества работ по озеленению.

| №п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенки и дно ям для посадки деревьев и кустарников не выравнены и не зачищены | 40 |
| 2 | Размер ямы не соответствует техническому заданию | 100 |
| 3 | Деревья и кустарники перевозятся не вертикальном положении | 40 |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у деревьев и кустарников | 80 |
| 5 | Параметры деревьев - и кустарников – не соответствует заданным параметрам технического задания: высоте, породе, виду, сорту. | 100 |
| 6 | На деревьях присутствуют механические повреждения | 60 |
| 7 | На деревьях присутствуют признаки болезней | 100 |
| 8 | Ком древесно-кустарниковых растений на 2 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 40 |
| 9 | Ком древесно-кустарниковых растений на 4 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 80 |
| 10 | Ком древесно-кустарниковых растений на 5 см меньше кома заданного параметрами технического задания | 100 |
| 11 | Пересадка древесно-кустарниковых растений выполняется в период с (9 часов до 19 часов) | 80 |
| 12 | Не оголена корневая шейка у деревьев | 100 |
| 13 | Не промульчирована почва у древесно-кустарниковых растений | 40 |

II. Критерии оценки качества ограждающих конструкций.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | 20 |
| 2 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | 50 |
| 3 | Места сварочных швов не зачищены и не окрашены | 50 |
| 4 | Имеются не проваренные участки в сварных соединениях | 70 |
| 5 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | 80 |
| 6 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | 100 |
| 7 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 8 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | 100 |
| 9 | Строительный мусор не вывезен в течение рабочей смены | 20 |
| 10 | Установленные ограждение не соответствуют план-схеме согласованной с Заказчиком | 100 |
| 11 | Фундамент не соответствует заявленным требованиям | 80 |

III. Критерии оценки качества устройства рулонного газона.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы выполнены в полном соответствии с требованиями технического задания: -Вид газонного покрытия согласован в письменном виде с Заказчиком. - Произведены прикатывание и последующий полив - Четко соблюдены и выполнены требуемые границы устроенного газона. На скрытые работы и качество использованных материалов в полном объеме имеется необходимая документация. Уплотнен почвогрунт. Швы между пластинами дерна - газона менее 0,5 см и не заходят друг на друга. | 0 |
| 2 | Толщина слоя растительного грунта меньше указанной в техническом задании на 2 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 5% от общей площади объекта). | 25 |
| 3 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 3 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (в пределах не более 10% от общей площади объекта). | 50 |
| 4 | Толщина слоя растительного грунта меньше проектной на 4 см, наличие в небольшом количестве нежелательных механических включений в составе грунта (камней, корней и т.д.), вскрытых при приемке (более 10% от общей площади объекта). | 100 |
| 5 | Рулонный газон не соответствует параметрам технического задания | 100 |
| 6 | Наличие земли на прилегающих территориях (тротуары или проезжая часть). | 30 |
| 7 | Устройство газона выполнено без соблюдения требований технического задания: поверхность не ровная, газон не пролит, не укатан не заделаны швы между пластами дерна. | 100 |
| 8 | Высота травяного покрова рулонного газона превышает 5 см | 60 |
| 9 | Не уплотнен почвогрунт | 50 |

IV. Критерии оценки качества работ по устройству цветников.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почва цветника перед посадкой растений имеет сорные травы | 40 |
| 2 | Толщина завезенного почвогрунта не соответствует заданной толщины в техническом задании | 100 |
| 3 | Не предоставлен анализ почвогрунта | 100 |
| 4 | Присутствуют пустоты в коме земли у растений | 80 |
| 5 | Параметры цветочных растений не соответствует заданным параметрам технического задания виду, сорт, цвету. | 100 |
| 6 | На растениях присутствуют механические повреждения побегов, признаки болезней | 100 |
|  | Внесение гидрогеля произведено без присутствия Заказчика | 80 |

V. Критерии оценки качества работ по текущему ремонту твердых покрытий.

| № п/п | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости по видам работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | После прохода катка остаются следы на основании из щебня | 50 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1. | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.2. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
| 2.3. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.4. | Продольное сопряжение (в том числе с обочиной и газоном) |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.5. | Уплотнение покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 (СНиП 3.06.03-85) | 0 |
|  | Коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 |
| 2.6. | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.1.2 примечание 3. | 0 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | 50 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.7. | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия | 2 |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | 10 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | 100 |
| 2.8. | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | 10 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | 50 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства асфальтобетонного покрытия не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
|  | Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание. | 100 |
| 3. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |
| 4. | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | 100 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | 50 |
|  | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | 100 |
|  | Бортовой камень установлен без опалубки | 30 |
| 5. | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | 100 |
| 6. | Инертный материал не уплотнен | 80 |
| 7. | Инертный материал ниже бордюрной ленты более 1см | 100 |
|  | Инертный материал ниже бордюрной ленты на 0.5 см но не более 1см | 50 |
|  | Инертный материал выше бордюрной ленты более 1см | 100 |
| 8. | Шаг крепления бордюрной ленты шпильками не соответствует техническому заданию | 100 |

VI. Критерии оценки качества работ по санитарной прочистке деревьев и удалению поросли.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения от общей стоимости работ по контракту % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срезанные ветви имеют шипы, сучки отходящие от ствола, срезы выполнены не под основание коры. | 5 |
| 2 | Имеются задиры коры на деревьях | 10 |
| 3 | Не обработаны срезы, дупла, морозобойные трещины антисиптирующим материалом, цвет краски не соответствует цвету коры дерева | 10 |
| 4 | Имеются порослевые побеги на стволе и у ствола | 10 |
| 5 | Наличие сухостойных, зависших и поврежденных ветвей | 30 |
| 6 | Работы проводятся без соблюдения технологии указанной в техническом задании | 50 |
| 7 | Не своевременная вывозка порубочных остатков | 0,1 ( за каждый день) |
| 8 | Произведена не соответствующая обрезка дереву (не соответствует техническому заданию и технологией обрезки древесных насаждений МДС 13-5.2000) | 10 (за каждое дерево) |
| 9 | При санитарной прочистке не однородность кроны, не сформирована крона (не соответствует форме кроны породы дерева) | 10 (за каждое дерево) |
| 10 | После проведения работ по санитарной прочистке дерево потеряло свой эстетический вид | 10 ( за каждое дерево) |
| 11 | Не обеспечена видимость дорожных знаков и на перекрестках | 10 (за каждое дерево) |
| 12 | Работы выполняются без автовышки санитарной прочистке | 10 (за каждое дерево) |

VII. Критерии оценки качества уходных работ.

| Размер снижения от общей стоимости работ по контракту % | Показатели оценки состояния благоустройства |
| --- | --- |
| 0 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - 12 часов. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников , произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветов. Почва взрыхлена и прополота. Произведена подкормка удобрениями согласно агротехнологии растений. Растения подвязаны. Почва увлажнена. Газон высотой не более 5 см. |
| 5 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - суток. Отсутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников , не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветников. Канавки взрыхлены и не прополоты. Растения подвязаны. Газон высотой не более 10 см. Имеются сорные растения. |
| 10 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы в течение - 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (отсутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Отсутствуют сухие ветви у деревьев и кустарников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Почва в цветочных покрыта сухой коркой. Растения не подвязаны. Почва не увлажнена. Высота травостоя превышает 10 см. Газоны имеют очаги высохшего травостоя, присутствуют сорняки. |
| 15 | Составлена дефектная ведомость на недостающие или утраченные древесно-кустарниковые растения, цветы – по истечению 2 суток. Присутствует сорная растительность в приствольном круге у молодых деревьев и кустарников, не произведена коррекция формы кроны, не произведен полив согласно технологии агротехнических характеристик растений. Не произведена санитарная прочистка древесно-кустарниковой растительности в осенний период (присутствуют сухие, больные, отцветшие, старые побеги). Присутствуют сухие ветви, сорная растительность в приствольной канавке у деревьев и кустарников, цветников. Канавки не взрыхлены и не прополоты. Растения не подвязаны. Высота травостоя превышает 10 см. Газоны имеют очаги высохшего травостоя, присутствуют сорняки. |

Методика оценки качества работ

Оценка качества и снижение стоимости работ осуществляется на основании обследования в присутствии представителя подрядной организации или комиссии. Замечания отражаются в акте контрольной проверки, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком или членами комиссии (если присутствие Подрядчика не обеспечено), с указанием замечаний. Отсутствие замечаний также отражается в акте контрольной проверки. Оплата выполненных работ осуществляется на основании актов контрольных проверок качества работ.

Заказчик 									Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 9

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Локальные сметные расчеты с коэффициентом пересчета по результатам проведенного аукциона.

Приложение №10

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

А К Т

контрольной проверки

по________________________________

____________________________________

(наименование подрядной организации)

______________  2012 г.

(дата)

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование работ | Замечания | % снижения |
| --- | --- | --- | --- |

Отметка об устранении замечаний__________________________________________________________________  (подпись Заказчика, дата)

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение 11

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение 12

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 13

к муниципальному контракту № __от «____» _______ 2012г

Схема планировки объекта

М 1:1000

Заказчик                                                                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

___________________(А.И.Власов)

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |