Муниципальный контракт  № ____________

на выполнение работ по переносу мультимедийного оборудования

г. Пермь	     «____» _______2012 год

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны и  _____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Настоящий контракт заключен по итогам проведения запроса котировок (протокол от _______  № _________).

1.2. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по переносу мультимедийного оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Исполнителем работы.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Периоды проведения работ по каждому этапу, сроки выполнения  устанавливаются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1). Точная дата начала выполнения работ по каждому этапу устанавливается Заказчиком и доводится до Исполнителя в письменной форме.

2.2. Приемка и оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Цена контракта, порядок приемки и оплаты

3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему контракту  составляет __________________________________.

3.2. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, в том числе НДС, сборы и иные обязательные платежи, таможенные пошлины, расходы на перевозку, страхование, монтажные и демонтажные работы, необходимые материалы и оборудование и прочие расходы Исполнителя, которые могут возникнуть при выполнении контракта, и подлежит изменению в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Оплата по настоящему контракту производится из средств ведомственной целевой программы «Создание условий для повышения эффективности деятельности администрации города Перми за счет применения информационных технологий на 2012-2014 годы в рамках мероприятия «Организация создания мультимедийного комплекса залов совещаний администрации города Перми» (п.1.8.1.).

3.3. 	Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Исполнителем работ, являются акты сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию выполнения работ по II-му этапу.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Исполнитель обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Исполнитель гарантирует качество результата работ по настоящему контракту в течение одного года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Исполнителем работоспособности объекта производства работ, в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением работоспособности объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены настоящим контрактом и Техническим заданием.

4.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам выполненных работ фиксируются в актах разногласий, являющихся основанием для:

- требований устранения дефектов и недостатков Исполнителем за свой счет;

- соразмерного снижения стоимости работ Исполнителя.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Исполнителю в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте разногласий.

5. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

5.1.	Выполнять работы в соответствии с письменным уведомлением Заказчика о дате начала выполнения работ по каждому этапу.

5.2.	Обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта.

5.3.	Осуществить выполнение работ собственными силами или с привлечением подрядной организации по согласованию с Заказчиком.

5.4.	Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

5.4.	Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.5.	В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение четырех часов проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. До приемки работ вывезти принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы.

5.7.	Исполнитель за свой счет и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах разногласий.

Исполнитель имеет право:

5.8. Требовать оплаты выполненных работ в соответствие с условиями настоящего Контракта.

6. Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:

6.1.	Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

- отдавать распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин;

- принимать выполненные работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

Заказчик обязан:

6.2.	Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акт сдачи-приемки выполненных работ.

6.3.	Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Осуществлять рассмотрение и подписание документации по сдаче и оплате выполненных Исполнителем работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной в Техническом задании документации от Исполнителя.

6.5.	Осуществлять проверку и подписание представленного Исполнителем акта выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.	Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующего законодательства.

7.3.	Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.4.	За нарушение Исполнителем срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать уплату пеней за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 2 (двух) процентов от стоимости Контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1.	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2.	Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1.	Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2.	В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2.	При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

10.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| 11.1. Заказчик: | 11.2. Исполнитель: |
| --- | --- |
| Администрация города Перми П/адрес: г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23 Юр/адрес: г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 23 телефоны 212-25-46, 212-84-59, ф.212-23-91 ИНН 5902290635, КПП 590201001 р/сч. 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02563000380) __________________/ ____________/ мп | _________________/ ____________/ мп |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№________________________от ____________

Техническое задание

на выполнение работ по переносу мультимедийного оборудования

Перенос аудио-видео комплекса оборудования установленного по адресу Пермь, ул.Ленина 23, из кабинета №300, 3-й этаж в кабинет №8, 1-й этаж.

I Этап. Период выполнения работ – с момента заключения контракта по 15.08.2012, длительность – не более 3х календарных дней.

- Составление существующей схемы аудио видео коммутации оборудования кабинета №300.

- Согласование схемы с управлением информационных технологий администрации города Перми.

- Демонтаж аудио-видео комплекса оборудования, установленного в кабинете №300.

- Перенос оборудования на склад (подвальное помещение).

II Этап. Период выполнения работ – с 15.08.2012 по 30.09.2012, длительность – не более 5-ти календарных дней.

- Согласование схемы установки оборудования с управлением информационных технологий администрации города Перми.

- Прокладка кабельной инфраструктуры для аудио-видео комплекса, распайка разъемов.

- Перенос оборудования со склада в кабинет №8.

- Монтаж оборудования кабинете №8.

- Выполнение пусконаладочных работ оборудования в кабинете №8 в соответствии с согласованной схемой (см. п.2 I Этапа).

- Акустическая настройка кабинета №8.

- Сдача объекта в эксплуатацию.

- Оформление и представление исполнительской документации на объект.

Точная дата начала выполнения работ по каждому этапу определяется Заказчиком.

В стоимость работ по переносу мультимедийного оборудования должны быть включены все необходимые расходные материалы – информационные и силовые кабели, разъемы, розетки, лампы, крепежные элементы и прочие расходные материалы. В процессе монтажа оборудования в кабинете №8 должны быть выполнены следующие дополнительные виды работ:

- в стол совещаний должны быть вмонтированы розетки электрические и розетки локальной сети для подключения ноутбуков участников совещаний в количестве десяти пар;

- в мультимедиа-проекторе Panasonic ET-LAD7700/L с должен быть заменен блок ламп.

В стоимость работ должны входить необходимые проектные работы с представлением исполнительской документации.

Перечень существующего оборудования и требования к переносу.

| № п.п. | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мультимедиа-проектор Panasonic ET-LAD7700/L в комплекте с потолочным креплением и объективом. | компл. | 1 | - Тип крепления - потолочное. - Место расположения проектора - должно обеспечивать проецирование на экран без использования функции коррекции трапецеидальных искажений. - Подключение – к скалеру (п.п. 3 настоящего перечня) разъемом D-sub. |
| 2 | Экран с электроприводом Projecta 4х3 м. | шт. | 1 | - Тип крепления – экран должен быть закреплен за поверхностью потолка «Армстронг». Для выхода полотна из за потолка должна быть вырезана щель по ширине полотна экрана, окантованная профилем «Армстронг». - Управление экраном – с помощью фирменного проводного пульта. Пульт должен быть закреплен на стене. Место крепления определяется Заказчиком. |
| 3 | Скалер Kramer VP-725DS | шт. | 1 | - Нет специальных требований. |
| 4 | DVD плеер Pioneer DV 380 | шт. | 1 | - Подключение – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) разъемом S-video 4pin. |
| 5 | Документ-камера ELMO-P-30 | шт. | 1 | - Подключение – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) разъемом D-sub. |
| 6 | Микрофонная база Sennheiser MZTX 31 | шт. | 16 | - Подключение – к автомикшеру (п.п. 9 настоящего перечня) разъемом XLR - Место установки – стол совещаний. |
| 7 | Микрофон Sennheizer MZH 3042 | шт. | 16 | - Подключение – к микрофонной базе (п.п. 6 настоящего перечня) разъемом XLR |
| 8 | Микрофон трибуны Sennheizer MZTX31 + MZH3042 + передатчик Sennheizer SKP500 | шт. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 9 | Автомикшер Shure SCM810 | шт. | 2 | - Подключение по выходу – звуковому процессору (п.п. 12 настоящего перечня) |
| 10 | Усилитель RCF UP1123 | шт. | 2 | - Подключение по выходам – к акустическим системам (п.п. 11 настоящего перечня) |
| 11 | Акустические системы RCF PL80/A | шт. | 12 | - Тип крепления – врезное в панели потолка «Армстронг» - Место расположение акустических систем – должно не допускать паразитной обратной акустической связи в кабинете, но обеспечивать ровный звук в местах расположения участников совещаний. |
| 12 | Звуковой процессор Shure DFR-22 | шт. | 1 | - Подключение по выходу – к усилителям звука (п.п. 10 настоящего перечня) - Звуковой процессор должен предотвращать паразитную обратную акустическую связь. |
| 13 | Микшер ART 416 | шт. | 1 | - Нет специальных требований. |
| 14 | Система записи M-Audio FireWire 1814 | шт. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 15 | Радиомикрофон Sennheizer EW100+SKM-100 | компл. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 16 | Петличная радиосистема Sennheizer EW300+SK500 | компл. | 1 | - Подключение – к микшеру (п.п. 13 настоящего перечня) |
| 17 | IP камера AXIS | шт. | 1 | - Подключение по выходу – к существующей системе трансляции видео из залов совещаний. |
| 18 | Источник бесперебойного питания APC BackUPS CS500 | шт. | 1 | - Подключение по выходу – ПК Оператора. |
| 19 | ПК Оператора с двумя мониторами, гироскопической мышью и клавиатурой Gyration | компл. | 1 | - Подключение по выходу – к скалеру (п.п.3 настоящего перечня) |