УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Лепешкин Ю.А._____________

«       »                              2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту

дорог частной застройки Мотовилихинского района

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа..………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1.  Техническое задание ………………………..…………………………………… ..10-29

- 2.2.  Локальный сметный расчет стоимости…………………….см.на листе Excel……30

- 2.3.  Проект Контракта…………………………………………..….………………..….31-61

- 2.4.  Договор залога…………….………………………………………………………….…62

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | 2-66-08-92, факс 2-66-08-30 |
| Контактное лицо |  |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Капитальный ремонт дорог частной застройки Мотовилихинского района |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 8 836 500 рублей 27 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – 21 день с момента заключения муниципального контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| 6. | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о - месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: - копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ( п.33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624). |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 176 730 рублей 01 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «16» августа 2012 года 10-00 |  |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» августа 2012 года |  |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «27» августа 2012 года |  |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 2 650 950 рублей 08 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контрактуу; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По Договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком Договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту

дорог частной застройки Мотовилихинского района

Срок выполнения работ: в течение 21 дня со дня заключения муниципального контракта

Стоимость работ: 8 836 500 рублей 27 копеек.

Объект выполнения работ по капитальному ремонту:

- ул. Проспект Октябрят на участке от ПК 0+00 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Висим») до ПК 6+15 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Костарево»);

Состав работ по капитальному ремонту:

I. Наращивание водопропускной трубы: ПК 3+01 (основная дорога): 1. Устройство котлована под фундамент наращивания труб (входного и выходного оголовков) экскаватором с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 20 м. (размеры котлована 4х4х0,4 м. - 2шт., 2х0,5х0,4 м. - 1шт.) – (13,2 м3.); 2. Устройство основания из щебня толщиной 20 см. под фундамент наращиваемых труб с каждой стороны с уплотнением: фр. 20-40 мм, марки М1000, (S=33 м2.) – (V=6,6 м3.); 3. Устройство арматурного каркаса фундамента на месте производства работ: - отдельные стержни из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм., длиной 25 см. в количестве 59 шт. (25 шт. с одной стороны, 34 шт. с другой) – (0,018 т.); - нижняя сетка (входной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 18 мм длиной по 3,94 м. (78 шт.) с шагом 10 см. – (0,61 т.); - нижняя сетка (выходной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 18 мм длиной по 3,94 м. (59 шт.), длиной 4,44 м. (19 шт.), длиной 1,94 м. (4 шт.) с шагом 10 см. – (0,65 т.); - верхняя сетка (входной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм. длиной по 3,94 м. (78 шт.) с шагом 10 см. – (0,37 т.); - верхняя сетка (выходной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм. длиной по 3,94 м. (59 шт.), длиной 4,44 м.(19 шт.), длиной 1,94 м. (4 шт.) с шагом 10 см. – (0,39 т.); 4. Устройство монолитного фундамента толщиной 20 см. из гидротехнического бетона класса В22,5, марки М300 (размеры фундамента 4х4х0,2 м. – 2 шт., 2х0,5х0,2 м. – 1 шт.) – (6,6 м3.); 5. Наращивание (удлинение) 2-х существующих водопропускных металлических круглых труб методом сварки: - слева по ходу пикетажа (со стороны входного оголовка) одной трубы на 2 п.м. (электросварная прямошовная труба, наружный диаметр трубы 1420 мм., толщина стенки – 16 мм.) – (2 п.м.); - справа по ходу пикетажа (со стороны выходного оголовка) одной трубы на 3,5 п.м., второй трубы на 3 п.м. (электросварные прямошовные трубы, наружный диаметр труб 1420 мм., толщина стенок – 16 мм.) – (6,5 п.м.); 6. Электросварка 3-х мест соединения существующих и наращиваемых труб металлическими листами марки ВСт3пс5: ширина листов - 200 мм., толщина листов - 8 мм., диаметры труб - 1420 мм., длина окружности трубы – 4,46 п.м. – (S=2,67 м2.); 7. Нанесение защитных материалов по металлическим поверхностям: - обваренных листов – грунтовка снаружи и изнутри – (S=5,34 м2.), покрывной слой изнутри – (S=2,67 м2.), двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75 снаружи. – (2,67 м2.); - наращенных труб – двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75. – (37,9 м2.); 8. Устройство арматурного каркаса оголовков на месте производства работ: - отдельные стержни из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 0,6 м. (24 шт. - по 6 шт. на каждую сторону труб). Стержни привариваются к телу трубы с загибанием концов на 10 см. – (0,013 т.); - армирующая сетка входного оголовка из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 3,94 м. (5 шт.), длиной 5 м. (1 шт.) – (0,03 т.); - армирующая сетка выходного оголовка из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 3,94 м. (5 шт.), длиной 5 м. (1 шт.) – (0,03 т.); 9. Устройство арматурного каркаса открылков на месте производства работ: - армирующая сетка открылков входного оголовка (2 шт.) из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 0,94 м. (5 шт.), длиной 0,9 м. (20 шт.), длиной 0,15 м. (10 шт.) – (0,03 т.); - армирующая сетка открылков выходного оголовка (2 шт.) из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 0,94 м. (5 шт.), длиной 0,9 м. (20 шт.), длиной 0,15 м. (10 шт.) – (0,03 т.); 10. Устройство монолитных оголовков с открылками из дорожного бетона класса В22,5, марки М300 толщиной 200 мм. – (4,32 м3); 11. Устройство котлована под забутовку экскаватором (размеры 6х4х0,4м) с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 20 м. – (19,2 м3); 12. Углубление входного и выходного русла экскаватором с приданием трапециевидной формы и с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 20 м. (размеры (20х(4+3)/2х0,4 м.)х2) – (56 м3); 13. Устройство каменной наброски на входном и выходном руслах из бутового камня марки М1000, фракции не менее 70-120 мм. (размеры – (20х(4+3)/2х0,2 м.) х2) – (28 м3). II. Устройство водопропускной трубы: ПК 3+33 (примыкающая дорога к основной): 1. Устройство котлована под фундамент трубы экскаватором с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 50 м. (размеры 5х1,5х1,5 м.) – (11,25 м3.); 2. Устройство подушки под фундамент трубы толщиной 30 см. из песчано-гравийной смеси – (2,25 м3.); 3. Устройство подушки под фундамент трубы толщиной 20 см. из щебня: щебень из природного камня марки М800, фракции 20-40 мм. – (1,5 м3.); 4. Установка лекальных блоков (2 шт.) модификации Ф20.1, с размерами 2000х1160х340 мм., Vбетона = 0,74 м3/шт. – (1,48 м3.); 5. Укладка одноочковой ж/б водопропускной трубы под насыпями автомобильных дорог до 1 м.: тип - ТБ 100.50-2, длина трубы - 5 п.м., диаметр трубы - 1000 мм., толщина стенки трубы - 100 мм. – (1,92 м3.); 6. Нанесение защитного материала по наружному поверхности трубы: двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75. – (17,3 м2.); 7. Обратная засыпка котлована вручную песчано-гравийной смесью – (1,72 м3.); 8. Ручная планировка и уплотнение ПГС пневматическими трамбовками – (7,5 м2.); 9. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси высотой 0,5 м. (длина - 6 м., ширина - 4 м.) – (12 м3.); 10. Устройство основания толщиной 10 см из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм – (24 м2.); 11. Розлив вяжущего материала по щебёночному основанию (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 12. Устройство слоя покрытия толщиной слоя 6 см. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона типа Б, I марки – (24 м2.); 13. Укрепление входного оголовка монолитным железобетоном толщиной 10 см.: сварная арматурная сетка 5 ВР-I (5,78 кг.) с ячейкой 100х100 мм., бетон дорожный класса В22.5, марки М300 (0,2 м3.) – (2 м2.); 14. Устройство гасителя (нижний бьеф) трапециевидной формы из бутового камня фракции 70-120 мм., марки М1000 (размеры – (5х(2+1)/2)х0,2 м.) – (7,5 м2. / 1,5 м3. / 2,73 т.) III. Устройство земляного полотна дороги: Участок №1: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Очистка основания от мусора – (1089 м2.); 2. Кирковка существующего основания шириной 9 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1089 м2.). Участок №2: ПК 1+21 – ПК 1+84, – устройство выемки. 1. Разработка выемки шириной 12 м. и глубиной 2 м. экскаватором (2-я группа грунтов) с перемещением грунта в кавальер бульдозером на расстояние до 50 м. – (1512 м3.); 2. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (630 м2.); 3. Устройство основания из ПГС шириной 10 м. и толщиной 20 см. с уплотнением – (126 м3.). Участок №3: ПК 1+84 – ПК 2+91. 1. Очистка основания от мусора – (1070 м2.); 2. Кирковка существующего основания шириной 10 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1070 м2.). Участок №4: ПК 2+91 – ПК 3+13, – устройство уширения насыпи. 1. Разрыхление откоса существующей насыпи с двух сторон (при высоте насыпи - 6 м.) – (295,2 м2.); 2. Нарезка уступов в откосах существующей насыпи земляного полотна для обеспечения устойчивости присыпной насыпи шириной полок до 1 м. с приданием поперечного уклона горизонтальным плоскостям в сторону оси дороги - 55-60° (для рыхлых грунтов), и высотой стенок до 1 м. – (132 м3.); 3. Уширение существующей насыпи земляного полотна с продольным перемещением грунта 2-й группы из кавальера в насыпь на расстояние до 50 м. и с послойным его уплотнением (толщиной слоя - 0,3 м., за 10 проходов) катками на пневматических шинах массой 25 т. и более, или самоходными вибрационными катками массой 16 т. и более: - слева по ходу пикетажа на ширину - 1 м., высотой - 6 м. – (132 м3.); - справа по ходу пикетажа на ширину - 3 м., высотой - 6 м. – (396 м3.). 4. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (264 м2.); 5. Устройство насыпи из ПГС высотой 1 м. (размеры 22х12х1 м.) – (264 м2./ 264 м3.). Участок №5: ПК 3+13 – ПК 3+36, – устройство насыпи. 1. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (161 м2.); 2. Очистка основания от мусора – (161 м2.); 3. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (161 м2.); 4. Устройство насыпи из ПГС высотой 0,5 м. (размеры 23х7х0,5 м.) – (161 м2./ 80,5 м3.). Участок №6: ПК 3+36 – ПК 3+86, – уширение выемки. 1. Расширение существующей выемки срезкой грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 3 м., глубиной 1 м. – (150 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (350 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (350 м2.). Участок №7: ПК 3+86 – ПК 4+24, – уширение выемки. 1. Расширение существующей выемки срезкой грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 2 м., глубиной 1 м. – (76 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (266 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (266 м2.). Участок №8: ПК 4+24 – ПК 6+15. 1. Срезка грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 3 м. и толщину 20 см. – (114,6 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (1337 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1337 м2.). IV. Устройство водоотвода: Участок №1: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Разработка грунта 2-й группы под устройство кювета глубиной 0,7 м. справа по ходу пикетажа с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы и транспортировкой, планировкой и уплотнением дна и откосов кювета – (75,9 м3.); 2. Одиночное мощение дна и откосов кюветов бутовым камнем марки М1000, фракции 70-130 мм. и щебнем из природного камня марки М800, фракции 10-20 мм., толщиной 15 см. – (153,4 м2. / 39,73 м3.); 3. Устройство асфальтобетонных покрытий лотка толщиной 5 см. из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси типа Г, II марки – (153,4 м2.); 4. Устройство основания толщиной 2 см., шириной 1 м. (по 0,5 м. с обеих сторон дороги) из щебня природного камня марки М1000, фракции 5-10 мм. под установку прикромочных лотков – (279 м2./5,58 м3.); 5. Устройство по обеим сторонам дороги дорожных прикромочных лотков Б1-20-50 с размерами 1000х500х200 мм. – (292-6-7=279 п.м.); 6. Устройство основания толщиной 10 см., шириной 1 м., длиной 3 м. из щебня природного камня марки М1000, фракции 20-40 мм., для устройства водосбросов (6 шт.) и установки бортовых камней – (S=18 м2., Vщебня = 1,8 м3.) 7. Установка направляющих бортовых камней марки БР 100.30.15 на подготовленные щебеночные основания вдоль водосбросов – (36 п.м.); 8. Устройство водосбросов с прикромочных лотков (6 шт. по 3 п.м.) в кювет с омоноличиванием входного бьефа (прикромочного лотка) и дна водосбросов толщиной 20 см. и шириной 0,5 м. из дорожного бетона класса В 30 марки М 400 (угол поворота относительно оси дороги - 30-450 – (13,5 м2. / 2,7 м3.); 9. Устройство гасителей (4 шт.) в виде каменной наброски из бутового камня марки М1000, фракции не менее 70-120 мм. (размеры 4х3х1 м.) – (48 м3.). Участок №2: ПК 3+36 – ПК 4+24. 1. Разработка грунта (3-я группа) под устройство кювета – (87,1 м2./43,1 м3.); 2. Одиночное мощение дна и откосов кюветов бутовым камнем марки М1000, фракции 70-120 мм. (Н=10 см. – 13,85 м3.) и щебнем из природного камня марки М800, фракции 10-20 мм. (Н=5 см. – 10,45 м3.), толщиной 15 см. – (87,1 м2. / 24,3 м3.); 3. Устройство асфальтобетонных покрытий лотка толщиной 5 см. из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси типа Г, II марки – (87,1 м2.). V. Устройство оснований и покрытий дороги: Участок: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 9 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (1089 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (968 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (968 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (968 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (968 м2.). Участок: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 8 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (1168 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (1168 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (1168 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (1168 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (1168 м2.). Участок: ПК 2+67 – ПК 3+13. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 9 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (414 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (368 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (368 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (368 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (368 м2.). Участок: ПК 3+13 – ПК 6+15. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 7 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (2114 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (1812 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 6 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (1812 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (1812 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 6 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (1812 м2.). VI. Устройство обочин: Участок №1: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (121-2=119 м2.). Участок №2: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 22 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (140 м2.). Участок №3: ПК 2+67 – ПК 2+91. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (24 м2.). Участок №4: ПК 2+91 – ПК 3+13. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 2 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (88 м2.). Участок №5: ПК 3+13 – ПК 6+15. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (302-12=290 м2.). VII. Устройство тротуара: Участок: ПК 0+00 – ПК 3+50, (ПК 0+00 соответствует ул. Грибоедова.) 1. Поднятие люка колодца добавочным кольцом КО на 7 см. с заменой плиты перекрытия марки 1ПП 15-1, бетон класса В30 (М400) – (1 шт.); 2. Установка бортовых камней марки БР 100.30.18 вдоль кромки проезжей части по ходу пикетажа с закруглением радиусов на перекрёстках – (350+24=374 п.м.); 3. Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 – (350 п.м.); 4. Устройство оснований толщиной 10 см. и шириной 1 м. из щебня фракции 10-20 мм., марки не ниже М800 – (350 м2.); 5. Устройство асфальтобетонных покрытия тротуара толщиной 5 см. и шириной 1 м. из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II. – (350 м2.). VIII. Обустройство съездов с дороги: Съезд влево на ПК 1+21. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 2+60. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 3+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания из ПГС толщиной 0,5 м. с разравниванием и уплотнением – (24 м2./12 м3.). 3. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 5. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд вправо на ПК 3+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания из ПГС толщиной 0,5 м. с разравниванием и уплотнением – (24 м2./12 м3.). 3. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 5. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 4+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 5+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). IX. Снос деревьев: 1. Срезка поросли средней густоты вручную. – (100 м2.); 2. Снос деревьев диаметром 32 см. – (4 шт.); 3. Корчёвка пней – (4 шт.); 4. Погрузка в автомобили-самосвалы с вывозкой на полигон ТБО на расстояние до 5 км. X. Укрепление откосов насыпи: Участок №1: ПК 2+91 – ПК 3+13. - Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала - георешетка объемная ГС 57 10 4 15 в комплекте с анкерами, с заполнением ячеек щебнем толщиной 10 см., фракции 20-40 мм., марки 800 и с его уплотнением (высота насыпи 7 м.) – (344,3 м2./34,4 м3.). Участок №2: ПК 3+13 – ПК 3+36. - Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала - георешетка объемная ГС 57 10 4 15 в комплекте с анкерами, с заполнением ячеек щебнем толщиной 10 см., фракции 20-40 мм., марки 800 и с его уплотнением (высота насыпи 0,6 м.) – (30,85 м2./3,09 м3.). XI. Установка ограждений: - Установка оцинкованного металлического барьерного бокового ограждения 11 ДО-0,75/2,0-190/1,08, ТУ 5216-063-01393697-2006, первого типа, группы ДО, одностороннее с габаритом высоты 0,75 м. с профилем стойки в виде швеллера (Ш№12) с шагом стоек 2,0 м. с удерживающей способностью 190 кДж, при динамическом прогибе 1,08 м., изготовленное по настоящим техническим условиям: 1. Справа по ходу пикетажа на участке ПК 1+51 – ПК 3+20, с отгоном 1:10 к бровке земляного полотна и понижением до поверхности дороги начальных и конечных участков следующей комплектности: 1.1. Начальный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая правая СБУП (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 1.2. Рабочий участок: - секция балки СБ-1(3) – 42 шт.(L/4); (2016 кг.) - стойка дорожная СД-1,8Ш12 – 85 шт. (L/2+1); (1591,2 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 85 шт. (L/2+1); (297,5 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 42 шт. (L/4); (16,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 1.3. Конечный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая левая СБУЛ (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2. Слева по ходу пикетажа на участке ПК 2+55 – ПК 3+20, с отгоном 1:10 к бровке земляного полотна и понижением до поверхности дороги начальных и конечных участков. – (65 п.м.). 2.1. Начальный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая правая СБУП (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2.2. Рабочий участок: - секция балки СБ-1(3) – 16 шт.(L/4); (768 кг.) - стойка дорожная СД-1,8Ш12 – 33 шт. (L/2+1); (617,76 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 33 шт. (L/2+1); (115,5 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 16 шт. (L/4); (6,4 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2.3. Конечный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая левая СБУЛ (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Технология производства и условия выполнения работ

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам (Приложение №2).

2. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком общий план производства работ, продольный профиль проезжей части, применяемую технологию производства работ.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов(Приложение №2).

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечня нормативных документов Приложения №2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дороги – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно Приложения №1.

7. Запрещается использование щебня из известняковых пород.

8. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

9. При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

10. В качестве вяжущего материала для розлива применять битумную эмульсию ЭБК-1 или ЭБК-2.

11. Стальные трубы наращиваются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоёв.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения. Покрывной слой должен быть чёрного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхности труб не должны иметь острых частей. Перед сваркой труб производится подготовка концов труб под сварку и измерительный контроль геометрических параметров труб. После сварки труб, производится визуальный контроль сварных соединений. Стыки, забракованные при визуальном контроле, исправлению не подлежат; они должны быть вырезаны, либо на их место должны быть вварены катушки длиной не менее диаметра трубы. Сварные соединения труб должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 100 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 0 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 0 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 20 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 100 |
| 2.5. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже 0,98 (СНиП 3.06.03-85) | 100 |
| 2.8 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.12 примечание 2. | 0 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | 50 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.9 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | 10 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | 100 |
| 2.10 | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | 10 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | 50 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
| 3. | Водоотвод |  |
| 3.1 | Устройство ж/б водопропускной трубы |  |
|  | Относительное смещение смежных звеньев трубы: На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Зазор между звеньями трубы: На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | 100 |
|  | Раствор строительный не соответствует марке по прочности и по подвижности, ГОСТ 28013-98 | 100 |
| 3.2 | Устройство электросварной водопропускной трубы |  |
|  | Наименование и размеры трубы не соответствуют техническому заданию | 100 |
|  | Не произведена двухслойная гидроизоляция битумной мастикой тела трубы | 100 |
|  | Не произведена подготовка концов труб под сварку | 100 |
| 4. | Цементобетонное покрытие |  |
| 4.1 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных |  |
|  | Не соответствие толщины покрытия требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | 100 |
|  | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м) для монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 10 мм | 100 |
|  | Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 20% результатов измерений имеют значения до 10 мм а остальные до 3 мм или результаты измерений имеют значение свыше 10 мм | 100 |
| 5. | Бортовой камень |  |
| 5.1. | Установка бортового камня без опалубки, заделки швов и пазух | 50 |
| 5.2. | Установка бортового камня без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | 100 |
| 5.3. | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. |  |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим до 3 мм | 0 |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим от 3 мм до 5 мм | 50 |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим свыше 5 мм | 100 |
|  | Отклонение бортового камня от вертикали | 100 |
| 5.3. | Величина зазора на стыках бортовых камней превышает 8 мм. | 100 |
| 6. | Защитные покрытия |  |
| 6.1. | Лакокрасочные, лакокрасочные армированные, мастичные, оклеечные, из жидких резиновых смесей, гуммировочные, облицовочные и футеровочные, металлизационные: |  |
|  | Имеются трещины, пузыри, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения | 100 |
|  | Недостаточная (плохая) адгезия | 100 |
| 7. | Дорожные ограждения |  |
| 7.1. | Барьерного типа. группы 11-ДО |  |
|  | Отклонение секции балки от прямолинейности превышает 3 мм на длине 1000 мм | 100 |
|  | Ограждения и элементы ограждений не соответствуют требованиям настоящего технического задания и нормативных документов | 100 |
| 8. | Водоотводные лотки |  |
|  | Превышение одного лотка над другим до 3 мм | 0 |
|  | Превышение одного лотка над другим от 3 мм до 5 мм | 50 |
|  | Превышение одного лотка над другим свыше 5 мм | 100 |
|  | Не выполнена заделка, замазка швов и пазух | 100 |
| 9. | Тип и марка используемых материалов не соответствуют требованиям технического задания и нормативных документов | 100 |
| 10. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после завершения работ в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 26 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 27 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 28 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 29 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 30 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 31 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 32 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 33 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 34 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 35 | ГОСТ Р 53383-2009 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 8731-74 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования. |
| 37 | ГОСТ 10706-76 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования. |
| 38 | ГОСТ 14637-76 |  | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 380-2005 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 40 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 41 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 6482-88 |  | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| 44 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 45 | ГОСТ 5781-82 |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 48 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 49 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 50 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 51 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 52 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 53 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 54 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 55 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 56 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 57 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний. Поправки к ГОСТ. |
| 58 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 59 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций. |
| 60 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 61 | ГОСТ 10060.0-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. |
| 62 | ГОСТ 10060.1-95 |  | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. |
| 63 | ГОСТ 10060.2-95 |  | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. |
| 64 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 65 | ГОСТ Р52607-2006. |  | - Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. |
| 66 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
| 67 | КТП-6.03.2-2002 |  | Сборник карт трудовых процессов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Устройство слоя из дорнита в основании земляного полотна. |
| 68 | # КТП 6.03.1-2002 |  | ## Карта трудового процесса. Устройство слоя из синтетического нетканого материала (дорнита) в основании земляного полотна с раскаткой материала в продольном направлении. |
| 69 | ВСН 39-79 |  | - Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. |
| 70 | ВСН 181-74 |  | - Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна. |
| 71 | ОДМ 218.5.005-2010 |  | - Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству. |
| 72 | ОДМ 218.5.001-2009 |  | - Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешёток для армирования асфальтовых слоёв усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог. |
| 73 | ТУ 5216-063-01393697-2006 |  | Ограждения дорожные и мостовые удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические. Технические условия. |
| 74 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. |
| 75 | ГОСТ 19903-74 |  | - Прокат листовой горячекатаный. |
| 76 | ГОСТ 380-94 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 77 | ГОСТ 14771-76* |  | Сварка, пайка и термическая резка металлов. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 78 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 79 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 80 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация. |
| 81 | ГОСТ 10704-91 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортимент. |
| 82 | ГОСТ 25129-82 |  | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 83 | ГОСТ 6465-76 |  | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 84 | ГОСТ 7798-70 |  | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. |
| 85 | ГОСТ 7802-81* |  | - Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. |
| 86 | ГОСТ 11371-78 |  | - Шайбы. Технические условия. |
| 87 | ГОСТ 5915-70* |  | - Гайки шестигранные класса точности В. |
| 88 | СНиП III-18-75 |  | - Металлические конструкции. |
| 89 | СНиП 3.04.03-85 |  | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 90 | ГОСТ Р 51164 |  | - Общие требования к защите от коррозии. |
| 91 | ГОСТ 9.602-2005 |  | - Единая система защиты от коррозии и старения. |
| 92 | ГОСТ 15836-79 |  | - Мастика битумно-резиновая изоляционная. |
| 93 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие требования. |
| 94 | ГОСТ 15150-69 |  | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| 95 | ГОСТ 8020-90 |  | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. |
| 96 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 97 | # ГОСТ 26804-86 |  | # Ограждения дорожные металлические барьерного типа |
| 98 | ГОСТ 23279-85 |  | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| 99 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 100 | ОДМ (взамен ВСН 49-86) |  | - Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 101 | ВСН 1-94 |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 102 | ОСТ 35-27.0-85 (взамен ТУ 35-694-82) |  | Звенья железобетонных круглых и прямоугольных водопропускных труб под железные и автомобильные дороги. Технические условия. |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по капитальному ремонту

дорог частной застройки Мотовилихинского района

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту дорог частной застройки Мотовилихинского района (далее – Объект).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  - Состав и объемы работ;

Приложение № 2 - Технология производства работ и условия выполнения работ;

Приложение № 3 – Перечень нормативных документов;

Приложения № 4 - Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №3).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Срок производства работ:  в течение 21 дня с момента заключения Контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

  - Подрядчик сдает работы Заказчику в течение трех дней с момента окончания

их производства. О готовности  к сдаче работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее, чем за сутки, с указанием времени и места приемки.

3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение 3-х дней по окончании работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.7. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.8. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №3).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные Заказчиком.

4.4. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки, составляет 60 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик при заключении договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта   объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального   строительства ( п.33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624).

5.2. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после подписания Контракта.

5.3. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.4. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта капитального ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.11. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные Заказчиком, а также исполнять предписания.

5.12.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.4. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.5. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается любое отступление от условий настоящего контракта, в том числе: выполнение работ с нарушением технологии их производства; применение материалов, несоответствующих по качеству, по количеству; нарушение сроков производства работ; неисполнение либо некачественное исполнение гарантийных обязательств; нарушение сроков устранения дефектов в рамках исполнения гарантийных обязательств; отказ подрядчика от обследования объектов. В зависимости от выявленных нарушений Заказчик применяет меры ответственности, предусмотренные п.п. 7.5.1.-7.5.4., 7.6. настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001; ПОДРЯДЧИК ________________ «___» ______________2010г. МП. | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

Объект выполнения работ по капитальному ремонту:

- ул. Проспект Октябрят на участке от ПК 0+00 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Висим») до ПК 6+15 (границы капремонта 2011 года со стороны микрорайона «Костарево»)

I. Наращивание водопропускной трубы: ПК 3+01 (основная дорога): 1. Устройство котлована под фундамент наращивания труб (входного и выходного оголовков) экскаватором с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 20 м. (размеры котлована 4х4х0,4 м. - 2шт., 2х0,5х0,4 м. - 1шт.) – (13,2 м3.); 2. Устройство основания из щебня толщиной 20 см. под фундамент наращиваемых труб с каждой стороны с уплотнением: фр. 20-40 мм, марки М1000, (S=33 м2.) – (V=6,6 м3.); 3. Устройство арматурного каркаса фундамента на месте производства работ: - отдельные стержни из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм., длиной 25 см. в количестве 59 шт. (25 шт. с одной стороны, 34 шт. с другой) – (0,018 т.); - нижняя сетка (входной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 18 мм длиной по 3,94 м. (78 шт.) с шагом 10 см. – (0,61 т.); - нижняя сетка (выходной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 18 мм длиной по 3,94 м. (59 шт.), длиной 4,44 м. (19 шт.), длиной 1,94 м. (4 шт.) с шагом 10 см. – (0,65 т.); - верхняя сетка (входной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм. длиной по 3,94 м. (78 шт.) с шагом 10 см. – (0,37 т.); - верхняя сетка (выходной оголовок) из арматуры продольной и поперечной класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 14 мм. длиной по 3,94 м. (59 шт.), длиной 4,44 м.(19 шт.), длиной 1,94 м. (4 шт.) с шагом 10 см. – (0,39 т.); 4. Устройство монолитного фундамента толщиной 20 см. из гидротехнического бетона класса В22,5, марки М300 (размеры фундамента 4х4х0,2 м. – 2 шт., 2х0,5х0,2 м. – 1 шт.) – (6,6 м3.); 5. Наращивание (удлинение) 2-х существующих водопропускных металлических круглых труб методом сварки: - слева по ходу пикетажа (со стороны входного оголовка) одной трубы на 2 п.м. (электросварная прямошовная труба, наружный диаметр трубы 1420 мм., толщина стенки – 16 мм.) – (2 п.м.); - справа по ходу пикетажа (со стороны выходного оголовка) одной трубы на 3,5 п.м., второй трубы на 3 п.м. (электросварные прямошовные трубы, наружный диаметр труб 1420 мм., толщина стенок – 16 мм.) – (6,5 п.м.); 6. Электросварка 3-х мест соединения существующих и наращиваемых труб металлическими листами марки ВСт3пс5: ширина листов - 200 мм., толщина листов - 8 мм., диаметры труб - 1420 мм., длина окружности трубы – 4,46 п.м. – (S=2,67 м2.); 7. Нанесение защитных материалов по металлическим поверхностям: - обваренных листов – грунтовка снаружи и изнутри – (S=5,34 м2.), покрывной слой изнутри – (S=2,67 м2.), двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75 снаружи. – (2,67 м2.); - наращенных труб – двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75. – (37,9 м2.); 8. Устройство арматурного каркаса оголовков на месте производства работ: - отдельные стержни из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 0,6 м. (24 шт. - по 6 шт. на каждую сторону труб). Стержни привариваются к телу трубы с загибанием концов на 10 см. – (0,013 т.); - армирующая сетка входного оголовка из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 3,94 м. (5 шт.), длиной 5 м. (1 шт.) – (0,03 т.); - армирующая сетка выходного оголовка из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 3,94 м. (5 шт.), длиной 5 м. (1 шт.) – (0,03 т.); 9. Устройство арматурного каркаса открылков на месте производства работ: - армирующая сетка открылков входного оголовка (2 шт.) из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 0,94 м. (5 шт.), длиной 0,9 м. (20 шт.), длиной 0,15 м. (10 шт.) – (0,03 т.); - армирующая сетка открылков выходного оголовка (2 шт.) из арматуры класса А-III, марка стали 25Г2С диаметром 12 мм., длиной 1,94 м. (5 шт.), длиной 0,94 м. (5 шт.), длиной 0,9 м. (20 шт.), длиной 0,15 м. (10 шт.) – (0,03 т.); 10. Устройство монолитных оголовков с открылками из дорожного бетона класса В22,5, марки М300 толщиной 200 мм. – (4,32 м3); 11. Устройство котлована под забутовку экскаватором (размеры 6х4х0,4м) с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 20 м. – (19,2 м3); 12. Углубление входного и выходного русла экскаватором с приданием трапециевидной формы и с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 20 м. (размеры (20х(4+3)/2х0,4 м.)х2) – (56 м3); 13. Устройство каменной наброски на входном и выходном руслах из бутового камня марки М1000, фракции не менее 70-120 мм. (размеры – (20х(4+3)/2х0,2 м.) х2) – (28 м3). II. Устройство водопропускной трубы: ПК 3+33 (примыкающая дорога к основной): 1. Устройство котлована под фундамент трубы экскаватором с перемещением разрабатываемого грунта бульдозером на расстояние до 50 м. (размеры 5х1,5х1,5 м.) – (11,25 м3.); 2. Устройство подушки под фундамент трубы толщиной 30 см. из песчано-гравийной смеси – (2,25 м3.); 3. Устройство подушки под фундамент трубы толщиной 20 см. из щебня: щебень из природного камня марки М800, фракции 20-40 мм. – (1,5 м3.); 4. Установка лекальных блоков (2 шт.) модификации Ф20.1, с размерами 2000х1160х340 мм., Vбетона = 0,74 м3/шт. – (1,48 м3.); 5. Укладка одноочковой ж/б водопропускной трубы под насыпями автомобильных дорог до 1 м.: тип - ТБ 100.50-2, длина трубы - 5 п.м., диаметр трубы - 1000 мм., толщина стенки трубы - 100 мм. – (1,92 м3.); 6. Нанесение защитного материала по наружному поверхности трубы: двухслойная обмазка битумно-резиновой мастикой марки МБР-75. – (17,3 м2.); 7. Обратная засыпка котлована вручную песчано-гравийной смесью – (1,72 м3.); 8. Ручная планировка и уплотнение ПГС пневматическими трамбовками – (7,5 м2.); 9. Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси высотой 0,5 м. (длина - 6 м., ширина - 4 м.) – (12 м3.); 10. Устройство основания толщиной 10 см из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм – (24 м2.); 11. Розлив вяжущего материала по щебёночному основанию (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 12. Устройство слоя покрытия толщиной слоя 6 см. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона типа Б, I марки – (24 м2.); 13. Укрепление входного оголовка монолитным железобетоном толщиной 10 см.: сварная арматурная сетка 5 ВР-I (5,78 кг.) с ячейкой 100х100 мм., бетон дорожный класса В22.5, марки М300 (0,2 м3.) – (2 м2.); 14. Устройство гасителя (нижний бьеф) трапециевидной формы из бутового камня фракции 70-120 мм., марки М1000 (размеры – (5х(2+1)/2)х0,2 м.) – (7,5 м2. / 1,5 м3. / 2,73 т.) III. Устройство земляного полотна дороги: Участок №1: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Очистка основания от мусора – (1089 м2.); 2. Кирковка существующего основания шириной 9 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1089 м2.). Участок №2: ПК 1+21 – ПК 1+84, – устройство выемки. 1. Разработка выемки шириной 12 м. и глубиной 2 м. экскаватором (2-я группа грунтов) с перемещением грунта в кавальер бульдозером на расстояние до 50 м. – (1512 м3.); 2. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (630 м2.); 3. Устройство основания из ПГС шириной 10 м. и толщиной 20 см. с уплотнением – (126 м3.). Участок №3: ПК 1+84 – ПК 2+91. 1. Очистка основания от мусора – (1070 м2.); 2. Кирковка существующего основания шириной 10 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1070 м2.). Участок №4: ПК 2+91 – ПК 3+13, – устройство уширения насыпи. 1. Разрыхление откоса существующей насыпи с двух сторон (при высоте насыпи - 6 м.) – (295,2 м2.); 2. Нарезка уступов в откосах существующей насыпи земляного полотна для обеспечения устойчивости присыпной насыпи шириной полок до 1 м. с приданием поперечного уклона горизонтальным плоскостям в сторону оси дороги - 55-60° (для рыхлых грунтов), и высотой стенок до 1 м. – (132 м3.); 3. Уширение существующей насыпи земляного полотна с продольным перемещением грунта 2-й группы из кавальера в насыпь на расстояние до 50 м. и с послойным его уплотнением (толщиной слоя - 0,3 м., за 10 проходов) катками на пневматических шинах массой 25 т. и более, или самоходными вибрационными катками массой 16 т. и более: - слева по ходу пикетажа на ширину - 1 м., высотой - 6 м. – (132 м3.); - справа по ходу пикетажа на ширину - 3 м., высотой - 6 м. – (396 м3.). 4. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (264 м2.); 5. Устройство насыпи из ПГС высотой 1 м. (размеры 22х12х1 м.) – (264 м2./ 264 м3.). Участок №5: ПК 3+13 – ПК 3+36, – устройство насыпи. 1. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (161 м2.); 2. Очистка основания от мусора – (161 м2.); 3. Устройство иглопробивного геотекстильного полотна «Дорнит» в теле земляного полотна плотностью 300 г/м2., толщиной 3 мм. – (161 м2.); 4. Устройство насыпи из ПГС высотой 0,5 м. (размеры 23х7х0,5 м.) – (161 м2./ 80,5 м3.). Участок №6: ПК 3+36 – ПК 3+86, – уширение выемки. 1. Расширение существующей выемки срезкой грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 3 м., глубиной 1 м. – (150 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (350 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (350 м2.). Участок №7: ПК 3+86 – ПК 4+24, – уширение выемки. 1. Расширение существующей выемки срезкой грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 2 м., глубиной 1 м. – (76 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (266 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (266 м2.). Участок №8: ПК 4+24 – ПК 6+15. 1. Срезка грунта (2-я группа грунтов) с перемещением на расстояние до 300 м.: - справа по ходу пикетажа на ширину 3 м. и толщину 20 см. – (114,6 м3.); 2. Очистка основания от мусора – (1337 м2.); 3. Кирковка существующего основания шириной 7 м. с последующим разравниванием и уплотнением вскиркованного материала – (1337 м2.). IV. Устройство водоотвода: Участок №1: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Разработка грунта 2-й группы под устройство кювета глубиной 0,7 м. справа по ходу пикетажа с погрузкой грунта в автомобили-самосвалы и транспортировкой, планировкой и уплотнением дна и откосов кювета – (75,9 м3.); 2. Одиночное мощение дна и откосов кюветов бутовым камнем марки М1000, фракции 70-130 мм. и щебнем из природного камня марки М800, фракции 10-20 мм., толщиной 15 см. – (153,4 м2. / 39,73 м3.); 3. Устройство асфальтобетонных покрытий лотка толщиной 5 см. из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси типа Г, II марки – (153,4 м2.); 4. Устройство основания толщиной 2 см., шириной 1 м. (по 0,5 м. с обеих сторон дороги) из щебня природного камня марки М1000, фракции 5-10 мм. под установку прикромочных лотков – (279 м2./5,58 м3.); 5. Устройство по обеим сторонам дороги дорожных прикромочных лотков Б1-20-50 с размерами 1000х500х200 мм. – (292-6-7=279 п.м.); 6. Устройство основания толщиной 10 см., шириной 1 м., длиной 3 м. из щебня природного камня марки М1000, фракции 20-40 мм., для устройства водосбросов (6 шт.) и установки бортовых камней – (S=18 м2., Vщебня = 1,8 м3.) 7. Установка направляющих бортовых камней марки БР 100.30.15 на подготовленные щебеночные основания вдоль водосбросов – (36 п.м.); 8. Устройство водосбросов с прикромочных лотков (6 шт. по 3 п.м.) в кювет с омоноличиванием входного бьефа (прикромочного лотка) и дна водосбросов толщиной 20 см. и шириной 0,5 м. из дорожного бетона класса В 30 марки М 400 (угол поворота относительно оси дороги - 30-450 – (13,5 м2. / 2,7 м3.); 9. Устройство гасителей (4 шт.) в виде каменной наброски из бутового камня марки М1000, фракции не менее 70-120 мм. (размеры 4х3х1 м.) – (48 м3.). Участок №2: ПК 3+36 – ПК 4+24. 1. Разработка грунта (3-я группа) под устройство кювета – (87,1 м2./43,1 м3.); 2. Одиночное мощение дна и откосов кюветов бутовым камнем марки М1000, фракции 70-120 мм. (Н=10 см. – 13,85 м3.) и щебнем из природного камня марки М800, фракции 10-20 мм. (Н=5 см. – 10,45 м3.), толщиной 15 см. – (87,1 м2. / 24,3 м3.); 3. Устройство асфальтобетонных покрытий лотка толщиной 5 см. из мелкозернистой асфальто-бетонной смеси типа Г, II марки – (87,1 м2.). V. Устройство оснований и покрытий дороги: Участок: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 9 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (1089 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (968 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (968 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (968 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (968 м2.). Участок: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 8 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (1168 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (1168 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (1168 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (1168 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (1168 м2.). Участок: ПК 2+67 – ПК 3+13. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 9 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (414 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (368 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 8 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (368 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (368 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 8 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (368 м2.). Участок: ПК 3+13 – ПК 6+15. 1. Устройство основания толщиной 10 см. и шириной 7 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (2114 м2.); 2. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (1812 м2.); 3. Устройство нижнего слоя покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 6 м. из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона, I марки – (1812 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою покрытия (расход - 0,3 л/м2) – (1812 м2.); 5. Устройство верхнего слоя покрытия толщиной слоя 5 см. и шириной 6 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (1812 м2.). VI. Устройство обочин: Участок №1: ПК 0+00 – ПК 1+21. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (121-2=119 м2.). Участок №2: ПК 1+21 – ПК 2+67. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 22 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (140 м2.). Участок №3: ПК 2+67 – ПК 2+91. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (24 м2.). Участок №4: ПК 2+91 – ПК 3+13. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 2 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (88 м2.). Участок №5: ПК 3+13 – ПК 6+15. 1. Укрепление обочин по обеим сторонам дороги шириной 0,5 м. и толщиной 12 см. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. и смесь фракций 5-20, 3-10 мм. – (302-12=290 м2.). VII. Устройство тротуара: Участок: ПК 0+00 – ПК 3+50, (ПК 0+00 соответствует ул. Грибоедова.) 1. Поднятие люка колодца добавочным кольцом КО на 7 см. с заменой плиты перекрытия марки 1ПП 15-1, бетон класса В30 (М400) – (1 шт.); 2. Установка бортовых камней марки БР 100.30.18 вдоль кромки проезжей части по ходу пикетажа с закруглением радиусов на перекрёстках – (350+24=374 п.м.); 3. Установка бортовых камней марки БР 100.20.8 – (350 п.м.); 4. Устройство оснований толщиной 10 см. и шириной 1 м. из щебня фракции 10-20 мм., марки не ниже М800 – (350 м2.); 5. Устройство асфальтобетонных покрытия тротуара толщиной 5 см. и шириной 1 м. из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г, марки II. – (350 м2.). VIII. Обустройство съездов с дороги: Съезд влево на ПК 1+21. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 2+60. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 3+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания из ПГС толщиной 0,5 м. с разравниванием и уплотнением – (24 м2./12 м3.). 3. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 5. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд вправо на ПК 3+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания из ПГС толщиной 0,5 м. с разравниванием и уплотнением – (24 м2./12 м3.). 3. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 4. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 5. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 4+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). Съезд влево на ПК 5+33. 1. Механизированная планировка площадей основания – (24 м2.); 2. Устройство основания толщиной 15 см. и шириной 4 м. из щебня: щебень из природного камня марки М1000, фракция 40-70 мм., с расклинцовкой щебнем из природного камня марки М1000, фракция 10-20 мм. – (24 м2.); 3. Розлив вяжущих материалов по основанию из щебня (расход - 0,8 л/м2) – (24 м2.); 4. Устройство покрытия толщиной слоя 7 см. и шириной 4 м. из горячего плотного мелкозернистого щебёночного асфальтобетона, тип Б, I марки – (24 м2.). IX. Снос деревьев: 1. Срезка поросли средней густоты вручную. – (100 м2.); 2. Снос деревьев диаметром 32 см. – (4 шт.); 3. Корчёвка пней – (4 шт.); 4. Погрузка в автомобили-самосвалы с вывозкой на полигон ТБО на расстояние до 5 км. X. Укрепление откосов насыпи: Участок №1: ПК 2+91 – ПК 3+13. - Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала - георешетка объемная ГС 57 10 4 15 в комплекте с анкерами, с заполнением ячеек щебнем толщиной 10 см., фракции 20-40 мм., марки 800 и с его уплотнением (высота насыпи 7 м.) – (344,3 м2./34,4 м3.). Участок №2: ПК 3+13 – ПК 3+36. - Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала - георешетка объемная ГС 57 10 4 15 в комплекте с анкерами, с заполнением ячеек щебнем толщиной 10 см., фракции 20-40 мм., марки 800 и с его уплотнением (высота насыпи 0,6 м.) – (30,85 м2./3,09 м3.). XI. Установка ограждений: - Установка оцинкованного металлического барьерного бокового ограждения 11 ДО-0,75/2,0-190/1,08, ТУ 5216-063-01393697-2006, первого типа, группы ДО, одностороннее с габаритом высоты 0,75 м. с профилем стойки в виде швеллера (Ш№12) с шагом стоек 2,0 м. с удерживающей способностью 190 кДж, при динамическом прогибе 1,08 м., изготовленное по настоящим техническим условиям: 1. Справа по ходу пикетажа на участке ПК 1+51 – ПК 3+20, с отгоном 1:10 к бровке земляного полотна и понижением до поверхности дороги начальных и конечных участков следующей комплектности: 1.1. Начальный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая правая СБУП (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 1.2. Рабочий участок: - секция балки СБ-1(3) – 42 шт.(L/4); (2016 кг.) - стойка дорожная СД-1,8Ш12 – 85 шт. (L/2+1); (1591,2 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 85 шт. (L/2+1); (297,5 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 42 шт. (L/4); (16,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 1.3. Конечный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая левая СБУЛ (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2. Слева по ходу пикетажа на участке ПК 2+55 – ПК 3+20, с отгоном 1:10 к бровке земляного полотна и понижением до поверхности дороги начальных и конечных участков. – (65 п.м.). 2.1. Начальный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая правая СБУП (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2.2. Рабочий участок: - секция балки СБ-1(3) – 16 шт.(L/4); (768 кг.) - стойка дорожная СД-1,8Ш12 – 33 шт. (L/2+1); (617,76 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 33 шт. (L/2+1); (115,5 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 16 шт. (L/4); (6,4 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005). 2.3. Конечный участок: - секция балки СБ-1(3) – 1 шт.; (48 кг.) - стойка L = 1000 мм. СД-1,0Ш12 – 1 шт.; (10,4 кг.) - стойка L = 1200 мм. СД-1,2Ш12 – 1 шт.; (12,48 кг.) - стойка L = 1400 мм. СД-1,4Ш12 – 1 шт.; (14,56 кг.) - стойка L = 1600 мм. СД-1,6Ш12 – 1 шт.; (16,64 кг.) - консоль-амортизатор нижний КН – 4 шт.; (14 кг.) - секция балки угловая левая СБУЛ (3) – 1 шт.; (48 кг.) - элемент световозвращающий ЭС – 2 шт.; (0,8 кг.) - болты М16х30 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы16 ГОСТ 11371; - болты М16х45 ГОСТ 7802. Гайки М16 ГОСТ 5915. Шайбы 20 ГОСТ 11371 (Болты М 16х35 ТУ 1630-016-71915393-2005).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Заказчик 							      Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение №2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Технология производства работ и условия выполнения работ

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения капитального ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам (Приложение №3).

2. До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком общий план производства работ, продольный профиль проезжей части, применяемую технологию производства работ.

3. Ограждение мест производства работ по ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов(Приложение №3).

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложения №3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дороги – 60 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

6. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно Приложению №4.

7. Запрещается использование щебня из известняковых пород.

8. Отклонение от сроков выполнения работ, указанных в задании Заказчиком, допускается при неблагоприятных погодных условиях (наличие атмосферных осадков, если температура окружающего воздуха не отвечает требованиям ГОСТ, СНиП и других нормативных документов) подтверждается сведениями, выданными уполномоченными органами в сфере гидрометеорологии.

9. При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок на объекте (вырубка заделывается в течение суток Подрядчиком).

10. В качестве вяжущего материала для розлива применять битумную эмульсию ЭБК-1 или ЭБК-2.

11. Стальные трубы наращиваются с применением ручной дуговой сварки. Поверхность металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений. Нанесение лакокрасочных конструкций в следующей последовательности:

- нанесение и сушка грунтовок;

- нанесение и сушка покрывных слоёв.

Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения. Покрывной слой должен быть чёрного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхности труб не должны иметь острых частей. Перед сваркой труб производится подготовка концов труб под сварку и измерительный контроль геометрических параметров труб. После сварки труб, производится визуальный контроль сварных соединений. Стыки, забракованные при визуальном контроле, исправлению не подлежат; они должны быть вырезаны, либо на их место должны быть вварены катушки длиной не менее диаметра трубы. Сварные соединения труб должны быть прокрашены атмосферостойким лакокрасочным защитным материалом.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение №3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 26 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 27 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 28 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 29 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 30 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 31 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 32 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 33 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 34 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 35 | ГОСТ Р 53383-2009 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 8731-74 |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования. |
| 37 | ГОСТ 10706-76 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования. |
| 38 | ГОСТ 14637-76 |  | Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ 380-2005 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 40 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 41 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 9128-2009 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 6482-88 |  | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| 44 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 45 | ГОСТ 5781-82 |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 48 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 49 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 50 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 51 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 52 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 53 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 54 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 55 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 56 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 57 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний. Поправки к ГОСТ. |
| 58 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 59 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций. |
| 60 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 61 | ГОСТ 10060.0-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. |
| 62 | ГОСТ 10060.1-95 |  | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. |
| 63 | ГОСТ 10060.2-95 |  | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. |
| 64 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 65 | ГОСТ Р52607-2006. |  | - Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. |
| 66 | ГОСТ 26804-86 |  | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
| 67 | КТП-6.03.2-2002 |  | Сборник карт трудовых процессов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. Устройство слоя из дорнита в основании земляного полотна. |
| 68 | # КТП 6.03.1-2002 |  | ## Карта трудового процесса. Устройство слоя из синтетического нетканого материала (дорнита) в основании земляного полотна с раскаткой материала в продольном направлении. |
| 69 | ВСН 39-79 |  | - Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог. |
| 70 | ВСН 181-74 |  | - Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна. |
| 71 | ОДМ 218.5.005-2010 |  | - Классификация, термины, определения геосинтетических материалов применительно к дорожному хозяйству. |
| 72 | ОДМ 218.5.001-2009 |  | - Методические рекомендации по применению геосеток и плоских георешёток для армирования асфальтовых слоёв усовершенствованных видов покрытий при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог. |
| 73 | ТУ 5216-063-01393697-2006 |  | Ограждения дорожные и мостовые удерживающие для автомобилей, боковые, первого типа, металлические. Технические условия. |
| 74 | ГОСТ 8240-97 |  | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент. |
| 75 | ГОСТ 19903-74 |  | - Прокат листовой горячекатаный. |
| 76 | ГОСТ 380-94 |  | Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. |
| 77 | ГОСТ 14771-76* |  | Сварка, пайка и термическая резка металлов. Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 78 | ГОСТ 11534-75 |  | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 79 | ГОСТ 3242-79 |  | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 80 | ГОСТ 19521-74 |  | Сварка металлов. Классификация. |
| 81 | ГОСТ 10704-91 |  | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортимент. |
| 82 | ГОСТ 25129-82 |  | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 83 | ГОСТ 6465-76 |  | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 84 | ГОСТ 7798-70 |  | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. |
| 85 | ГОСТ 7802-81* |  | - Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком класса точности С. |
| 86 | ГОСТ 11371-78 |  | - Шайбы. Технические условия. |
| 87 | ГОСТ 5915-70* |  | - Гайки шестигранные класса точности В. |
| 88 | СНиП III-18-75 |  | - Металлические конструкции. |
| 89 | СНиП 3.04.03-85 |  | - Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 90 | ГОСТ Р 51164 |  | - Общие требования к защите от коррозии. |
| 91 | ГОСТ 9.602-2005 |  | - Единая система защиты от коррозии и старения. |
| 92 | ГОСТ 15836-79 |  | - Мастика битумно-резиновая изоляционная. |
| 93 | ГОСТ 30693-2000 |  | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие требования. |
| 94 | ГОСТ 15150-69 |  | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
| 95 | ГОСТ 8020-90 |  | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия. |
| 96 | ГОСТ 6665-91 |  | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 97 | # ГОСТ 26804-86 |  | # Ограждения дорожные металлические барьерного типа |
| 98 | ГОСТ 23279-85 |  | Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия. |
| 99 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. |
| 100 | ОДМ (взамен ВСН 49-86) |  | - Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 101 | ВСН 1-94 |  | Инструкция по строительству полносборных покрытий городских дорог. |
| 102 | ОСТ 35-27.0-85 (взамен ТУ 35-694-82) |  | Звенья железобетонных круглых и прямоугольных водопропускных труб под железные и автомобильные дороги. Технические условия. |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение №4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствуют требованиям технического задания и без согласования с заказчиком | 100 |
| 2 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 2.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | 100 |
| 2.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 20 |
|  | От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем 10мм | 100 |
| 2.3 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | 0 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 15% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 2.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 |
|  | Показатель ровности покрытия по прибору ПКРС-2 |  |
|  | До 5% результатов измерений превышает 660 см/км | 0 |
|  | От 5% до 10%результатов измерений превышают 660 см/км | 20 |
|  | От 10% до 20%результатов измерений превышают 660 см/км | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений превышает 660 см/км | 100 |
| 2.5. | Поперечное сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 20 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 |
| 2.6. | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 20 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 |
| 2.7. | Уплотнение покрытия |  |
|  | Коэффициент уплотнения ниже 0,98 (СНиП 3.06.03-85) | 100 |
| 2.8 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-2009 в соответствии с разделом 5 п.5.12 примечание 2. | 0 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 на 2% от верхнего и нижнего предела. | 50 |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-2009 более 2% от верхнего и нижнего предела | 100 |
| 2.9 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более чем на 0,5% | 10 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 не более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 |
|  | Водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-2009 более, чем на 1% по нижнему пределу и более чем на 0,5% по верхнему пределу | 100 |
| 2.10 | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси соответствует требованиям Гост 9128-2009 | 0 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,02 | 10 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого не более чем на 0,03 | 50 |
|  | Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а\б смеси ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 |
| 3. | Водоотвод |  |
| 3.1 | Устройство ж/б водопропускной трубы |  |
|  | Относительное смещение смежных звеньев трубы: На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Зазор между звеньями трубы: На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | 100 |
|  | Раствор строительный не соответствует марке по прочности и по подвижности, ГОСТ 28013-98 | 100 |
| 3.2 | Устройство электросварной водопропускной трубы |  |
|  | Наименование и размеры трубы не соответствуют техническому заданию | 100 |
|  | Не произведена двухслойная гидроизоляция битумной мастикой тела трубы | 100 |
|  | Не произведена подготовка концов труб под сварку | 100 |
| 4. | Цементобетонное покрытие |  |
| 4.1 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных |  |
|  | Не соответствие толщины покрытия требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | 100 |
|  | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м) для монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 10 мм | 100 |
|  | Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 20% результатов измерений имеют значения до 10 мм а остальные до 3 мм или результаты измерений имеют значение свыше 10 мм | 100 |
| 5. | Бортовой камень |  |
| 5.1. | Установка бортового камня без опалубки, заделки швов и пазух | 50 |
| 5.2. | Установка бортового камня без бетонирования или бетонирование не по всей длине борта. | 100 |
| 5.3. | Несоблюдение ровности бортового камня в плане и по высоте. |  |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим до 3 мм | 0 |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим от 3 мм до 5 мм | 50 |
|  | Отклонения бортового камня от прямой линии и превышение одного камня над другим свыше 5 мм | 100 |
|  | Отклонение бортового камня от вертикали | 100 |
| 5.3. | Величина зазора на стыках бортовых камней превышает 8 мм. | 100 |
| 6. | Защитные покрытия |  |
| 6.1. | Лакокрасочные, лакокрасочные армированные, мастичные, оклеечные, из жидких резиновых смесей, гуммировочные, облицовочные и футеровочные, металлизационные: |  |
|  | Имеются трещины, пузыри, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения | 100 |
|  | Недостаточная (плохая) адгезия | 100 |
| 7. | Дорожные ограждения |  |
| 7.1. | Барьерного типа. группы 11-ДО |  |
|  | Отклонение секции балки от прямолинейности превышает 3 мм на длине 1000 мм | 100 |
|  | Ограждения и элементы ограждений не соответствуют требованиям настоящего технического задания и нормативных документов | 100 |
| 8. | Водоотводные лотки |  |
|  | Превышение одного лотка над другим до 3 мм | 0 |
|  | Превышение одного лотка над другим от 3 мм до 5 мм | 50 |
|  | Превышение одного лотка над другим свыше 5 мм | 100 |
|  | Не выполнена заделка, замазка швов и пазух | 100 |
| 9. | Тип и марка используемых материалов не соответствуют требованиям технического задания и нормативных документов | 100 |
| 10. | Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после завершения работ в течение периода большего, чем одни сутки, за каждые сутки. | 30 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Локальные сметные расчеты с коэффициентом пересчета по результатам проведенного аукциона.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района» _______(Ю.А.Лепешкин)

Приложение 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(Ю.А.Лепешкин)

Подрядчик                                                                          _______________()

Приложение 7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(Ю.А.Лепешкин)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |