Приложение № 3 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

от «26» июля 2012 года №0856300000212000044

**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛ**ЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_

**на выполнение работ по установке искусственных неровностей**

**на улично-дорожной сети города Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Пермь | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. |

муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Киса Максима Леонидовича, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Департамента дорог и транспорта администрации города Перми от 08.04.2011 №СЭД-12-01-05-10, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
   1. В целях реализации мероприятия «Установка искусственных неровностей» ведомственной целевой программы «Организация дорожного движения в городе Перми», утвержденной Постановлением Администрации г. Перми от 26.11.2009 № 910, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по установке искусственных неровностей в сроки, установленные контрактом, в соответствии с утвержденными Проектами организации дорожного движения и Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
   2. Работы, подлежащие выполнению по контракту, должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком, а также требованиям нормативных правовых актов РФ, действующих в строительстве и производстве данного вида работ, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, техническим условиям.
   3. Подрядчик обязуется по заявкам Заказчика выполнить весь объем работ, являющихся предметом настоящего контракта, в срок **до 30.09.2012 г.**
   4. Места производства работ указываются Заказчиком в заявках, передаваемых Подрядчику после заключения контракта. Одновременно с заявкой Заказчик передает Подрядчику проект организации дорожного движения на участке производства работ.
   5. Срок выполнения работ по каждой заявке составляет не более 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи заявки.

**2. Стоимость работ и порядок оплаты**

* 1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту (цена контракта) формируется на основании сметной стоимости работ, указанной в локальном сметном расчете Заказчика (Приложение № 2 к настоящему контракту), путем ее умножения на коэффициент снижения, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), (в том числе НДС/без НДС).
  2. Цена контракта соответствует цене, предложенной участником размещения заказа, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме, и является твердой на весь период действия контракта в рамках оговоренного объема работ, согласно техническому заданию и локальному сметному расчету Заказчика (Приложения: №1; №2) с учетом коэффициента снижения.

Коэффициент снижения, рассчитанный как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

При выполнении отдельных видов работ, их стоимость рассчитывается путем умножения первоначальной цены контракта по соответствующему виду работ на коэффициент снижения.

2.3. Цена контракта включает стоимость выполняемых работ и материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, других обязательных платежей и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

2.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных работ являются предоставленные Подрядчиком и подписанные Сторонами акты приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные по заявкам работы.

2.5. Оплата производится по факту приемки выполнения работ по каждой заявке.

2.6. При оплате стоимости выполненных Подрядчиком по каждой заявке работ Заказчиком удерживается сумма начисленной в порядке 6.2 неустойки (пени), а также суммы снижения стоимости работ, применяемые в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.7. Оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

2.7.1. Выплата аванса в размере **30 %** от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1 контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Сумма выплаченного аванса подлежит зачету в стоимость выполненных работ, начиная с первого месяца выполнения работ. При недостаточности суммы выплаченного аванса для оплаты выполненных работ за отчетный период оплате подлежит разница между стоимостью выполненных работ за отчетный период и суммой (оставшейся суммой) авансового платежа.

* + 1. Оплата выполненных в отчетном периоде работ осуществляется в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 Госкомстата РФ), счета на оплату и счета-фактуры (при наличии) на выполненные работы.
    2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
  1. Источник финансирования: бюджет города Перми.

1. **Порядок выполнения и приемки работ**
   1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с Техническим заданием. Подрядчик отвечает за качество используемых материалов.
   2. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
   3. По окончании выполнения работ по каждой заявке Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня письменно (по электронной почте, факсимильным сообщением) уведомляет Заказчика о выполнении работ и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2 Госкомстата РФ).
   4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ производит с привлечением Подрядчика приемку выполненных работ.
   5. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями контракта и технологией, работы не принимаются.

Нарушения требований к качеству перечислены в приложении № 4 к настоящему контракту.

* 1. Выявленные в ходе приемки результатов работ нарушения требований по качеству выполнения работ (недостатки, дефекты) фиксируются в актах выявленных недостатков, вручаемых представителю Подрядчика под роспись или направляемых Подрядчику в течение одних суток с момента проведения приемки по электронной почте или факсом, а также заказным письмом с уведомлением в адрес Подрядчика или курьером проставлением отметки о получении.
  2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе;

- принять работы с недостатками и снизить стоимость выполненных работ в размерах, установленных Приложением № 4 к настоящему контракту.

* 1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново. В этом случае Подрядчику начисляется неустойка, предусмотренная в п. 6.2 настоящего контракта, за нарушение срока, установленного исполнения обязательства, установленного п. 1.5 настоящего контракта, до момента полного исполнения актов выявленных недостатков в выполненной работе и иных нарушений требовании настоящего контракта.
  2. По исполнению актов выявленных недостатков Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику, предоставить подтверждающие фотодокументы. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. На основании этого Заказчик производит повторную приемку выполненных работ.
  3. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных нарушений требований по качеству или выявления иных нарушений условий настоящего контракта при повторной приемке выполненных работ, Заказчик может принять работы с выявленными нарушениями, в этом случае их стоимость выплачивается Подрядчику с учетом снижения, установленного в Приложении № 4 за соответствующие нарушения.

3.11. В случае уклонения Подрядчика от участия в приемке выполненных работ, фиксации выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе провести приемку выполненных работ в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от участия в приемке, самостоятельно определить недостатки, сроки их устранения, составить акт выявленных недостатков, и в течение одних суток направить его Подрядчику по электронной почте или факсом, а также по почте заказным письмом с уведомлением или курьером с отметкой о вручении. Односторонний акт является обязательным для исполнения Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

1. **Гарантийные обязательства Подрядчика**
   1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям к технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.
   2. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по устройству искусственных неровностей – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранность геометрической формы искусственных неровностей (отсутствие просадок, выбоин, иных повреждений искусственных неровностей, превышающих предельно допустимые по ГОСТ Р 50597-93, отсутствие следов разрушения швов сопряжения асфальтобетонных покрытий).
   3. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по установке опор для дорожных знаков – 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранность строго вертикального положения опор, отсутствие коррозии, ржавчины, следов отслоения краски.
   4. Гарантийный срок эксплуатации дорожных знаков установленных Подрядчиком – 5 (пять) лет со дня подписания акта выполненных работ. Гарантия распространяется на:

- сохранность целостности основ дорожных знаков, всех элементов крепления дорожных знаков (отсутствие растрескивания, царапин, шелушения, сколов, следов коррозии);

- сохранность световозвращающей пленки микропризматического класса от растрескивания, шелушения, пузырения, сворачивания краев и других дефектов, а так же световозвращающих функций в пределах требований ГОСТ Р 52290-2004;

- надежность крепления дорожных знаков к опорам.

* 1. Гарантийный срок сохранности функциональных качеств нанесенной Подрядчиком дорожной разметки – 6 (шесть) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия распространяется на сохранность целостности разметки и значений коэффициентов яркости и световозвращения материала согласно ГОСТ Р 51256-99.
  2. Гарантия распространяется на все вышеперечисленные случаи за исключением случаев повреждения указанных результатов работ со стороны третьих лиц.
  3. В случае обнаружения дефектов и недостатков после приемки работ, Подрядчик за свой счет устраняет дефекты в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения соответствующих требований от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

**5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков, качеством используемых Подрядчиком материалов.

Технический надзор за выполняемыми работами производится специалистами Заказчика или иной организацией уполномоченной Заказчиком.

5.1.2. Производить приемку результата выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.1.4. Направлять претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ, несоответствию качества выполненных работ требованиям контракта) Подрядчику в письменном виде.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Подрядчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.

5.2.2. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, присутствовать при выполнении работ.

5.2.3. Заказчик вправе составить акт выявленных недостатков объекта (объектов) производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить составленный акт Подрядчику.

5.2.4. Проводить приемку выполненных работ по каждой заявке и фиксировать выявленные недостатки в актах выявленных недостатков.

5.2.5. Уменьшить стоимость выполненных работ на сумму снижения, в случаях, предусмотренных настоящим контрактом, а также на сумму неустойки, начисленной в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего контракта.

5.2.6. Привлекать для проведения приемки выполненных работ специалистов и экспертов, проводить экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта при выполнении работ или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и недостатками выполненной работы, расходы на экспертизу возлагаются на Подрядчика.

5.2.7. Иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Обеспечить производство работ и качество их выполнения в полном соответствии с техническим заданием, условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.), предъявляемых к данному виду работ.

5.3.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать результаты работ Заказчику в установленный настоящим контрактом срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.

* + 1. До начала выполнения работ направить Заказчику приказ, иной документ о назначении своего уполномоченного представителя для руководства выполнением работ по контракту, участия в приемке выполненных работ, взаимодействия с Заказчиком для решения иных вопросов связанных с исполнением настоящего контракта, с закреплением в указанном приказе образца подписи уполномоченного представителя Исполнителя. В случае назначения нового уполномоченного представителя письменно уведомить об этом Заказчика с приложением соответствующего документа.
    2. Разработать типовую схему организации дорожного движения в местах выполнения работ, согласовать с Заказчиком, отделом ГИБДД Управления МВД России по городу Перми, утвердить в департаменте дорог и транспорта администрации города Перми.
    3. Получить в установленном порядке разрешения на производство земляных работ, согласовать проведения работ с владельцами подземных коммуникаций.
    4. Обеспечить на объекте оказания услуг безопасность движения транспортных средств, соблюдение при оказании услуг необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.
    5. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения в полном объеме, акты на скрытые работы.
    6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя исполнительную документацию по работам для осуществления контроля за ходом выполнения работ.
    7. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке результатов работ и в течение гарантийных сроков эксплуатации объекта, установленных разделом 4 настоящего контракта. По исполнению актов выявленных недостатков Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения актов выявленных недостатков, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, акт выявленных недостатков считается исполненным.
    8. Немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить работу.
    9. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности.
    10. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.3.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Соблюдать требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды.

5.3.14. Обеспечить вывоз за пределы объекта строительного инвентаря, инструментов, строительных материалов, временных сооружений и другого имущества, строительного мусора к моменту приемки работ.

5.3.15. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.3.16. Нести ответственность перед Заказчиком за работы, выполненные субподрядными организациями.

* 1. Подрядчик вправе:
     1. вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново.
     2. В случае получения претензии по ненадлежащему выполнению работ (неисполнению обязательств, несоблюдению порядка выполнения работ) направить Заказчику в письменном виде свои пояснения и возражения не позднее одного рабочего дня с момента получения претензии.
     3. Требовать от Заказчика исполнения возложенных настоящим контрактом обязательств.
     4. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации.

1. **Ответственность сторон**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных пунктами 1.3, 1.5 настоящего контракта к Подрядчику применяетcя пеня в размере **15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей**, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем, установленным для окончания выполнения работ или устранения недостатков до дня фактического выполнения работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований действующих нормативных актов, технической документации, в том числе соответствующих СНИП, ГОСТ.

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Контрактом сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

* 1. Заказчик не несет ответственность за неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение связано с отсутствием бюджетного финансирования.
  2. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны контракта.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если неисполнение явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности: наводнением, пожаром, землетрясением, иными стихийными бедствиями, военными действиями и т.д.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении упомянутых обстоятельств с указанием их характера, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. При рассмотрении споров, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на них при невыполнении условий контракта.

1. **Срок действия и порядок расторжения контракта**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.2. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями Сторон соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

8.4.1. Если Подрядчик в установленный срок не приступает к исполнению своих обязательств по контракту или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

8.4.2. Если качество выполненных работ не соответствует требованиям настоящего контракта, технического задания, нормативных требований к результату работ.

1. **Заключительные положения**

9.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения.

* 1. При не урегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
  2. Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 5 (Пяти) календарных дней другой Стороне.
  3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев реорганизации юридических лиц.
  4. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, 1 экземпляра – Заказчика, 1 экземпляр – Подрядчика.
  5. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет на установку искусственных неровностей;

Приложение № 3 – Форма заявки на установку искусственных неровностей;

Приложение № 4 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

* 1. Иные условия, не определенные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. **Адреса и банковские реквизиты сторон**

|  |
| --- |
| **Заказчик:**  муниципальное казенное учреждение «Пермская дирекция дорожного движения»  614000, г. Пермь, ул. Пермская, 2а, тел./факс 212-47-51  В УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «ПермДДД» л/сч № 02945018892)  Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь  ИНН 5906107231, КПП 590201001, БИК 045773001 |
| **Подрядчик:** |
| **Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.Л. Кис/ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п. м.п.** |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

**Заявка на установку искусственных неровностей**

**на улично-дорожной сети г. Перми по**

**муниципальному контракту от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, адрес | наличие движения безрельсовых маршрутных транспортных средств на объекте | Кол-во неровностей (шт.) | Протяженность (п.м.) | Кол-во новых стоек (шт.) | Необходимые для установки дорожные знаки по ГОСТ Р 52290-2004 (шт.) | | | | Стоимость работ по объекту (руб.) |
|  |  |  |  |  |  | 1.17 | 3.24 | 5.2 | 8.2.1 |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Начальник учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Л.Кис

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

**Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ**

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные Подрядчиком работы по устройству искусственных неровностей.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды нарушений** | **Размер снижения стоимости работ по объекту (%)** |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100 |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | -100 |
| Не выполнен пролив битумом перед укладкой асфальтобетона | - 100 |
| Несоответствие типов поперечного и продольного профилей указанным в техническом задании | -100 |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | -100 |
| Высота гребня искусственных неровностей отличается от допустимой техническим | -100 |
| Длина искусственных неровностей отличается от требований ГОСТ Р 52605-2006 | -100 |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы после устройства асфальтобетонного покрытия в течение периода большего, чем одни сутки | - 30 |
| Не выполнены работы по восстановлению тротуарного покрытия (газона) при установке опор | - 30 |
| Установка дорожных знаков не в соответствии с проектом организации дорожного движения и требованиями ГОСТ Р 52289-2004 | - 100 |
| Не соответствие конструкции опор и дорожных знаков (в том числе крепления дорожных знаков к опорам) требованиям технического задания | -100 |
| Не соответствие пленки дорожных знаков требованиям технического задания | -100 |
| Не соответствие дорожной разметки требованиям технического задания, либо ее отсутствие | -100 |

Заказчик

Начальник учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.Л.Кис

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_