|  | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Глава администрации Кировского района города Перми ______________ О.А Глызин ____ _________ 2012 год |
| --- | --- |

- Документация об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ

по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми

- (извещение №0156300028712000024)

- г. Пермь, 2012г.

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном Заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Администрация Кировского района г.Перми |
| Место нахождения |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 |
| Адрес электронной почты |  |  | admkirov-lvm@ya.ru |
| Адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме |  |  | http://www.sberbank-ast.ru |
| Контактный телефон |  |  | телефон (342) 283-30-42, факс (342) 282-77-70 |
| Контактное лицо |  |  | Логинова Василя Минировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 1 956 866 (один миллион девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей, 30 коп. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Требования к выполняемым работам содержатся в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об аукционе). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе с техническим заданием, локальным сметным расчётом Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе), условиями проекта муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об аукционе), рабочей документацией (Приложение № 4 к документации об аукционе) В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  | Установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к документации об аукционе). |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 |
| Сроки выполнения работ |  |  | начало: с момента подписания муниципального контракта окончание: 26 октября 2012г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки оплаты: - в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры. Оплата за выполненные работы производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта, соответствующую локальному сметному расчету Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной цены) контракта |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет (Приложение №2 к документации об аукционе) |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме: -копию свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ, являющиеся предметом аукциона -12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 3 % от начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  |  | Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 06.08.2012г. 09-00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 08.08.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | 13.08.2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Кировского района г. Перми

__________О.А. Глызин

«__» _________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания

расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд

администрации Кировского района г. Перми.

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Перекрытие 2 этажа |  |  |  |
| 1 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4,4 |
| 2 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 4,414 |
| 3 | Разборка перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий | 4,414 |
| 4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий | 4,414 |
| 5 | Полиэтиленовая пленка толщ. 200мкм | м2 | 491,2 |
| 6 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 171,3 |
| 7 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 19,03 |
| 8 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 перекрытий | 4,525 |
| 9 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 25,92 |
| 10 | Огнебиозащитный состав "999" (расход для 1 степени огнестойкости 0,355кг/м2) | кг | 920 |
| 11 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 4,414 |
| 12 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,0037 |
| 13 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 452,4 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,414 |
| 15 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| 16 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |
| 17 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4,47 |
| Раздел 2 Вывоз мусора |  |  |  |
| 18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 105 |
| 19 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 105 |

- Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

После подписания Муниципального контракта Подрядчику выдаются исходные данные: рабочая документация и заключение по результатам обследования технического состояния конструкции перекрытия 2-го этажа здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Шишкина, 3.

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком и МКУ «Управление строительства города Перми» образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком, МКУ «Управление строительства города Перми» и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

3.	Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми.

| № пп | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвозди: толевые круглые 3,0х40 мм Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид) к обрешетке. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая не менее 3,0х40 мм. Гвозди толевые из низкоуглеродистой стали, без покрытия, круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая. Диаметр гвоздя толевого: от 2,0 мм до 3,0 мм Длина гвоздя толевого: от 20 мм до 40 мм. Гвозди толевые круглые. Размер dxL, (мм); Диаметр стержня d (мм); Длина L (мм); Диаметр головки D (мм); Диаметр головки h (мм); Фасовка (штук в упаковке); Вес 1000 шт/кг. 3,0x40; 3; 40; 2,5; 0,25; 1000, 5000, 10000; 2,23. | т | 0,0023 |
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,4855 |
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,1148 |
|  | Пергамин кровельный марки П-350 - Технические характеристики; - П-350. Площадь рулона, кв. м.; 20. Масса 1 кв. м/кг; 0,75. Разрывная сила, Н (кгс), не менее; 265(27). Водонепроницаемость при давлении кгс/кв.см, не менее; 0,01. в течение минут, не более; 10. Гибкость на брусе R=25 мм, при температуре, ° C, не выше; +5. Водопоглощение в течение 24 часов, %, по массе, не более; 20. | м2 | 490 |
|  | Смола: каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0003 |
|  | Шкурка: шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,457 |
|  | Войлок строительный | т | 0,0508 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 1,453 |
|  | Шпатлевка клеевая | т | 0,0243 |
|  | Толь: с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ТГ-350. Цифровой показатель марок 350 соответствует весу в граммах 1 м2 применяемого в качестве основания картона при влажности 5%. Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на обеих сторонах слой более тугоплавких дегтевых продуктов с введенными в них минеральными наполнителями и нанесенной на лицевую поверхность крупнозернистой минеральной посыпкой; предназначен для верхнего слоя кровли. Толь гидроизоляционный (ТГ-350 беспокровный материал, более температуроустойчивый и имеет повышенную прочность на разрыв. Применяют для гидроизоляции. Толь выпускается в рулонах с шириной полотна 1000 или 1025 мм. Площадь рулона 10 или 15 м2. Масса рулона от 11 до 15 кг. Толь должен быть гибким. | м2 | 232,893 |
|  | Ветошь | кг | 26,4055 |
|  | Гвозди строительные Гвозди строительные П 4,0х90 должны иметь плоскую головку. Размеры не менее стержня 4,0 мм. Гвоздя 90 мм. Диаметр головки не менее 8 мм. | т | 0,1883 |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 Цвет белый, покрытие матовое, краска должна быть нетоксична, пожаровзрывобезопасна , устойчивость к истиранию, не иметь запаха после высыхания, после высыхания материал должен образовывать пористое, паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажное трение (влажная уборка). | т | 0,2516 |
|  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» - Технические характеристики подвесных потолков Армстронг - Стандартные размеры минеральных потолочных плит Армстронг: 600х600 и 600х1200 - Толщина плит – 8-25 мм - Вес материала – 2,7-8 кг/м² - Звукопоглощение Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха 3 = <0.45 4 = 0.45≤αw<0.65 5 = >0.65 - Звукоизоляция Dncw Изменение звука при его передаче между соседними помещениями с общей потолочной пазухой 3 = <30 дБ 4 = 30<дБ<35 5 = >35 дБ - Светоотражение Количество отраженного поверхностью света, выраженное в процентах 1 = <75 2 = 75≤%<85 3 = ≥85 - Влагостойкость Способность плит функционировать без провисания 1 = 70% 2 = 90% 3 = 95% 4 = 100% - Возможность мытья Возможность периодического мытья влажной тканью или губкой, смоченной в растворе мягкого мыла - Теплопроводность Способность материала сопротивляться передаче тепла | м2 | 460,4 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,7504 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 11,56 |
|  | Паста антисептическая Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических «ПАФ-ЛСТ» водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Расход пасты-концентрата — 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2. | т | 0,0772 |
|  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0,84 |
|  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 16,79 |
|  | Раствор: готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,0014 |
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 Гипсовые вяжущие должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации | т | 0,0002 |
|  | Вода | м3 | 0,2592 |
|  | Огнебиозащитный состав (расход для 1 степени огнестойкости 0,355кг/м2) Расход для обеспечения 1-ой группы огнезащитной эффективности – 355г/м2 (2-3 слоя); Состав хранится в герметично закрытых полимерных емкостях при температуре от -30оС до +50оС. При транспортировке и хранении допускается замораживание состава, после размораживания сохраняет свои свойства. Состав пожаробезопасен. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. | кг | 920 |
|  | Полиэтиленовая пленка толщ. 200мкм | м2 | 491,2 |
|  | Ручка-скоба: из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,0037 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 452,4 |
|  | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм Размеры: 1000х600 (50-200). Плотность: кг/мЗ: 37. Сжимаемость: не более 30%. Температура применения: до +400. Пожарная безопасность: НГ. Паропроницаемость: μ=0,30 мг/(м·чПа). Водоотталкивающие свойства: соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 % | м2 | 171,3 |
|  | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 19,03 |
|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс» Основные параметры и характеристики. Агрегатное состояние; Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.. Плотность; 1,21-1,22 при 20°С, г/куб.см.. pН; 1,0…2,5. Расход для 1 группы огнезащитной эффективности, не менее; 280 г/м2. Расход для 2 группы огнезащитной эффективности, не менее; 180 г/м2. | кг | 834,6 |

*В случае использования эквивалента участник должен предоставить в аукционной документации подробное описание технических и качественных характеристик предлагаемых материалов и оборудования.

Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на их качество и потребительские свойства товаров.

Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми

- Прикреплен отдельным файлом.

- ПРОЕКТ

Муниципального контракта №________

г. Пермь								         «__» ________ 2012 г.

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Глызина Олега Анатольевича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной (котировочной) комиссии  от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания, расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения осуществлять совместно с МКУ «Управление строительства города Перми» приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ;

2.1.2. принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

2.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Осуществлять совместно с МКУ «Управление строительства города Перми» контроль за ходом и качеством выполненных Подрядчиком работ, составлять акты контрольных проверок. Ответственное должностное лицо со стороны Заказчика – начальник отдела по работе с общественностью администрации Кировского района г. Перми Воробьева Ирина Александровна.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приёмку выполненных работ совместно с МКУ «Управление строительства города Перми»;

2.3.2. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

2.3.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

2.3.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

2.3.5. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом;

2.3.6. в случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

2.3.7. по требованию Заказчика за свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ;

2.3.8. передать Заказчику сертификаты на используемые материалы, оборудование, сертификаты качества на выполненные работы и иные необходимые документы;

2.3.9. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Подрядчик имеет право:

2.4.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации. В этом случае Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на осуществление функций генерального подрядчика, а субподрядчик должен иметь лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным техническим заданием, осуществляется по акту приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2. Передача результатов выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ.

3.3. Заказчик совместно с МКУ «Управление строительства города Перми» осуществляет приемку выполненных работ в присутствии Подрядчика. В сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик должен прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком;

3.4. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в выполненных работах Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет.

Акт приемки выполненных работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

3.5. Заказчик принимает результат выполненных работ и направляет Подрядчику экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется акт отказа в приемке работ с перечнем выявленных в результате выполненных работ недостатков (недоработок) и сроками их устранения.

3.7. Работы считаются выполненными с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результаты выполненных работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

4.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается  на основании итогов открытого аукциона в электронной форме и составляет:____________ (_________________) руб. 00 коп.

4.2. Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по контракту в том числе: транспортные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчету (Приложение №2) Заказчика, составляет ________.

4.4.Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №3);

- справка о стоимости работ по форме КС-3 (Приложение №4);

- счета-фактуры.

4.5.Акты приёмки выполненных работ подписываются Заказчиком и МКУ «Управление строительства города Перми» с одной стороны, Подрядчиком с другой стороны.

4.6. Форма оплаты: безналичный расчёт.

Сроки оплаты:

- в течение 20 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

5.1. Начало производства работ: с момента подписания  контракта;

5.2. Окончание производства работ: 26 октября 2012 года.

6. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО РАБОТ.

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

6.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами;

6.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

6.3.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику;

6.3.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик;

6.3.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту Заказчик уплачивает пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

7.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине другой стороны.

7.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим Контрактом и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

7.5. В случае привлечения  для выполнения работ субподрядных организаций Подрядчик отвечает за выполненную ими работу, как за собственную, в полном объёме.

7.6. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

7.7. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.5. Настоящий контракт подписывается в электронном виде электроно - цифровой подписью на электронной площадке www.sberbank-ast.ru/

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

| Заказчик: Администрация Кировского района г.Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 т. (342) 283 30 42; ф. 282 77 70 ИНН 5908011006 КПП 590801001 УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации г.Перми, администрация Кировского района г.Перми, л/с 02936014838) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001 Глава администрации _____________________/О.А. Глызин/ м.п. | Подрядчик: Руководитель ____________________/_______________ / м.п. |
| --- | --- |

Исполнитель: И.А. Воробьева

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от  __.__.2012г. № 01-35-

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми.

- Состав и объем выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Перекрытие 2 этажа |  |  |  |
| 1 | Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4,4 |
| 2 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 4,414 |
| 3 | Разборка перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий | 4,414 |
| 4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрытий | 4,414 |
| 5 | Полиэтиленовая пленка толщ. 200мкм | м2 | 491,2 |
| 6 | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 171,3 |
| 7 | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 19,03 |
| 8 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 перекрытий | 4,525 |
| 9 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 25,92 |
| 10 | Огнебиозащитный состав "999" (расход для 1 степени огнестойкости 0,355кг/м2) | кг | 920 |
| 11 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями | 100 м2 облицовки стен | 4,414 |
| 12 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,0037 |
| 13 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 452,4 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,414 |
| 15 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0084 |
| 16 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |
| 17 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 4,47 |
| Раздел 2 Вывоз мусора |  |  |  |
| 18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 105 |
| 19 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 105 |

- Условия выполнения работ:

Требования к производству работ:

После подписания Муниципального контракта Подрядчику выдаются исходные данные: рабочая документация и заключение по результатам обследования технического состояния конструкции перекрытия 2-го этажа здания, расположенного по адресу: г.Пермь, ул. Шишкина, 3.

Все применяемые на объекте строительные материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо согласовать с Заказчиком и МКУ «Управление строительства города Перми» образцы применяемых материалов.

Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства работ, журнал учета входного контроля материалов и конструкций, в котором фиксируется качество строительных материалов, конструкций, и специальные журналы работ.

Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

Все работы выполняются в соответствии со СНиПами, ГОСТами и настоящим техническим заданием, с соблюдением  норм и требований электрической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, письменными указаниями Заказчика и МКУ «Управление строительства города Перми».

Персонал Подрядчика должен иметь необходимые допуски на выполнение соответствующих работ в соответствии с действующим законодательством.

Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности:

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик своим Приказом назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на выполненные работы в соответствии со ст.724 ГК РФ устанавливается 24 месяца со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

Требования к сдаче выполненных работ:

Приёмка и согласование выполненных работ осуществляется на объекте Заказчика, комиссией совместно с Заказчиком, МКУ «Управление строительства города Перми» и Подрядчиком, с подписанием акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

По окончанию работ Заказчику передается исполнительная документация:

-  акты освидетельствования скрытых работ;

-  сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;

-  счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы.

3.	Ведомость материалов, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту перекрытия второго этажа здания расположенного по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Шишкина, 3 для нужд администрации Кировского района г. Перми.

| № пп | Наименование применяемых материалов. Требования к качеству, техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия применяемых материалов потребностям заказчика. Параметры эквивалентности | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гвозди: толевые круглые 3,0х40 мм Гвозди толевые круглые предназначены для крепления мягкого листового материала (толь, рубероид) к обрешетке. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая не менее 3,0х40 мм. Гвозди толевые из низкоуглеродистой стали, без покрытия, круглого сечения с плоской головкой. Торцевая поверхность головки гвоздя толевого гладкая. Диаметр гвоздя толевого: от 2,0 мм до 3,0 мм Длина гвоздя толевого: от 20 мм до 40 мм. Гвозди толевые круглые. Размер dxL, (мм); Диаметр стержня d (мм); Длина L (мм); Диаметр головки D (мм); Диаметр головки h (мм); Фасовка (штук в упаковке); Вес 1000 шт/кг. 3,0x40; 3; 40; 2,5; 0,25; 1000, 5000, 10000; 2,23. | т | 0,0023 |
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,4855 |
|  | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,1148 |
|  | Пергамин кровельный марки П-350 - Технические характеристики; - П-350. Площадь рулона, кв. м.; 20. Масса 1 кв. м/кг; 0,75. Разрывная сила, Н (кгс), не менее; 265(27). Водонепроницаемость при давлении кгс/кв.см, не менее; 0,01. в течение минут, не более; 10. Гибкость на брусе R=25 мм, при температуре, ° C, не выше; +5. Водопоглощение в течение 24 часов, %, по массе, не более; 20. | м2 | 490 |
|  | Смола: каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0003 |
|  | Шкурка: шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,457 |
|  | Войлок строительный | т | 0,0508 |
|  | Пакля пропитанная | кг | 1,453 |
|  | Шпатлевка клеевая | т | 0,0243 |
|  | Толь: с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ТГ-350. Цифровой показатель марок 350 соответствует весу в граммах 1 м2 применяемого в качестве основания картона при влажности 5%. Толь с крупнозернистой посыпкой имеет на обеих сторонах слой более тугоплавких дегтевых продуктов с введенными в них минеральными наполнителями и нанесенной на лицевую поверхность крупнозернистой минеральной посыпкой; предназначен для верхнего слоя кровли. Толь гидроизоляционный (ТГ-350 беспокровный материал, более температуроустойчивый и имеет повышенную прочность на разрыв. Применяют для гидроизоляции. Толь выпускается в рулонах с шириной полотна 1000 или 1025 мм. Площадь рулона 10 или 15 м2. Масса рулона от 11 до 15 кг. Толь должен быть гибким. | м2 | 232,893 |
|  | Ветошь | кг | 26,4055 |
|  | Гвозди строительные Гвозди строительные П 4,0х90 должны иметь плоскую головку. Размеры не менее стержня 4,0 мм. Гвоздя 90 мм. Диаметр головки не менее 8 мм. | т | 0,1883 |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 Цвет белый, покрытие матовое, краска должна быть нетоксична, пожаровзрывобезопасна , устойчивость к истиранию, не иметь запаха после высыхания, после высыхания материал должен образовывать пористое, паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажное трение (влажная уборка). | т | 0,2516 |
|  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» - Технические характеристики подвесных потолков Армстронг - Стандартные размеры минеральных потолочных плит Армстронг: 600х600 и 600х1200 - Толщина плит – 8-25 мм - Вес материала – 2,7-8 кг/м² - Звукопоглощение Преобразование звуковой энергии в тепловую при прохождении через материал или при резонировании воздуха 3 = <0.45 4 = 0.45≤αw<0.65 5 = >0.65 - Звукоизоляция Dncw Изменение звука при его передаче между соседними помещениями с общей потолочной пазухой 3 = <30 дБ 4 = 30<дБ<35 5 = >35 дБ - Светоотражение Количество отраженного поверхностью света, выраженное в процентах 1 = <75 2 = 75≤%<85 3 = ≥85 - Влагостойкость Способность плит функционировать без провисания 1 = 70% 2 = 90% 3 = 95% 4 = 100% - Возможность мытья Возможность периодического мытья влажной тканью или губкой, смоченной в растворе мягкого мыла - Теплопроводность Способность материала сопротивляться передаче тепла | м2 | 460,4 |
|  | Бруски: обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,7504 |
|  | Доски: обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 11,56 |
|  | Паста антисептическая Паста антисептическая фтористая на лигносульфонатах технических «ПАФ-ЛСТ» водорастворимый, 3-х компонентный, вымываемый препарат, без запаха, окрашивает древесину в серо-зеленый цвет. Расход пасты-концентрата — 300 г/м2, расход раствора пасты 500 г/м2. | т | 0,0772 |
|  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ13-15, площадь 1,89 м2 | м2 | 0,84 |
|  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 16,79 |
|  | Раствор: готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0,0014 |
|  | Гипсовые вяжущие, марка Г3 Гипсовые вяжущие должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам, утвержденным в порядке, установленном министерством-изготовителем. Для производства вяжущих применяют гипсовый камень по ГОСТ 4013-82 или фосфогипс по действующей нормативно-технической документации | т | 0,0002 |
|  | Вода | м3 | 0,2592 |
|  | Огнебиозащитный состав (расход для 1 степени огнестойкости 0,355кг/м2) Расход для обеспечения 1-ой группы огнезащитной эффективности – 355г/м2 (2-3 слоя); Состав хранится в герметично закрытых полимерных емкостях при температуре от -30оС до +50оС. При транспортировке и хранении допускается замораживание состава, после размораживания сохраняет свои свойства. Состав пожаробезопасен. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления. | кг | 920 |
|  | Полиэтиленовая пленка толщ. 200мкм | м2 | 491,2 |
|  | Ручка-скоба: из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 2 |
|  | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 0,0037 |
|  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 452,4 |
|  | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм Размеры: 1000х600 (50-200). Плотность: кг/мЗ: 37. Сжимаемость: не более 30%. Температура применения: до +400. Пожарная безопасность: НГ. Паропроницаемость: μ=0,30 мг/(м·чПа). Водоотталкивающие свойства: соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 % | м2 | 171,3 |
|  | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13 | м3 | 19,03 |
|  | Антисептик-антипирен «Пирилакс» Основные параметры и характеристики. Агрегатное состояние; Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.. Плотность; 1,21-1,22 при 20°С, г/куб.см.. pН; 1,0…2,5. Расход для 1 группы огнезащитной эффективности, не менее; 280 г/м2. Расход для 2 группы огнезащитной эффективности, не менее; 180 г/м2. | кг | 834,6 |

| Заказчик: _______________________/О.А. Глызин/ м.п. | Подрядчик: ________________/____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

от  __.__.2012г. № 01-35-

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

от  __.__.2012г. № 01-35-

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |